# Администрация Верхнекетского района

РАСПОРЯЖЕНИЕ

| «24» сентября 2010 г. | р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области | №290-р |
| --- | --- | --- |

Об утверждении плана перехода на предоставление первоочередных муниципальных услуг в электронном виде в Верхнекетском районе

Во исполнение ФЗ РФ № от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», распоряжения Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 №1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде», распоряжения Губернатора  Томской области от 19.04.2010 №122-р «О планировании и организации перехода на предоставление государственных и муниципальных услуг (функций) в электронном виде»

1. Утвердить Рабочий план перехода на предоставление первоочередных муниципальных услуг в электронном виде в Верхнекетском районе;

-  Закрепить ответственных заместителей Главы администрации Верхнекетского района, ответственных за перевод услуг в электронный вид;

-  Назначить ответственных исполнителей за подготовку Административных регламентов муниципальных услуг, согласно Приложению.

2. Распространить действие настоящего Распоряжения на правоотношения, возникшие с 20 сентября 2010г.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на начальника Управления экономики и финансов Альсевич С. А.

Глава Верхнекетского района							А.Н.Сидихин

Стародубцева

2-32-43

Дело-1, Заместители -3, МУ «Культура»-1, МУЗ «Верхнекетская ЦРБ»-1, УО-1, УЭиФ-1, КУМиЗ -1, МАУ «Инженерный центр»-1, Колчанова -1,юристы -1

# П Л А Н

перехода на предоставление первоочередных муниципальных услуг в электронном виде в Верхнекетском районеТомской области

| Наименование услуги в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 17.12.2009 №1993-р | Наименование услуги, предоставляемой в муниципальном районе (городском округе) | Наименование Административного регламента (реквизиты или срок разработки) | Зам. Главы ОМСУ ТО, ответственный за перевод услуг в электронный вид; Ответственный исполнитель (ФИО, подразделение, должность, телефон, эл.почта) | Сроки реализации этапов перехода на предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | 5 этап |
| I. Услуги в сфере образования и науки |
| 2. Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады) | 1. Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады) | Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады) До 15.11.2010г. | Зам. Главы Верхнекетского района по социальным вопросам И.П. Чазов. Отв.исп. директор МДОУ Верхнекетский детский сад О.М.Кимсанова 2-18-79, vketdou@vtomske.ru | 01.12.2010 | 01.01.2011 | 07.2012 | 01.01.2013 | 01.01.2014 |
| 3. Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории субъекта Российской Федерации | 2. Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального школьного, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории муниципального образования (городского округа) Российской Федерации | Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального школьного, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории муниципального образования (городского округа) Российской Федерации До 15.11.2010г. | Зам. Главы Верхнекетского района по социальным вопросам И.П. Чазов. Отв.исп. Зав.информац.-метод.кабинетом РУО Е.Г. Трифонова 2-21-89, vkruo2@t-sk.ru | 01.12.2010 | - | - | - | - |
| 4. Предоставление информации об организации начального, среднего и дополнительного профессионального образования | 3. Предоставление информации об организации начального, среднего и дополнительного профессионального образования | Услуга не оказывается |  | 01.12.2010 | - | - | - | - |
| 6. Зачисление в образовательное учреждение | 4. Зачисление в образовательное учреждение | Зачисление в образовательное учреждение До 15.11.2010г. | Зам. Главы Верхнекетского района по социальным вопросам И.П. Чазов Отв.исп. директор МОУ Верхнекетский детский сад О.М.Кимсанова 2-18-79, vketdou@vtomske.ru Зав.информац.-метод.кабинетом РУО Е.Г. Трифонова 2-21-89, vkruo2@t-sk.ru | 01.12.2010 | 01.01.2011 | 07.2012 | 01.01.2013 | 01.01.2014 |
| 7. Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, тестирования и иных вступительных испытаний, а также о зачислении в образовательное учреждение | 5. Предоставление информации о порядке зачисления в образовательное учреждение | Услуга не оказывается |  | 01.12.2010 | 01.01.2011 | 07.2012 | 01.01.2013 | 01.01.2014 |
| 8. Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости | 6. Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося | Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося До 15.11.2010г. | Зам. Главы Верхнекетского района по социальным вопросам И.П. Чазов Отв.исп. Зав.информац.-метод.кабинетом РУО Е.Г. Трифонова 2-21-89, vkruo2@t-sk.ru | 01.12.2010 | 01.01.2011 | 07.2012 | 01.01.2013 | 01.01.2014 |
| 9. Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках | 7. Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках | Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках До 15.11.2010г. | Зам. Главы Верхнекетского района по социальным вопросам И.П. Чазов Отв.исп. Зав.инф.-метод.кабинетом РУО Е.Г. Трифонова 2-21-89, vkruo2@t-sk.ru | 01.12.2010 | 01.01.2011 | 07.2012 | 01.01.2013 | 01.01.2014 |
| II. Услуги в сфере здравоохранения |
| 14. Прием заявлений, постановка на учет и предоставление информации об организации оказания специализированной медицинской помощи в специализированных медицинских учреждениях | 8. Прием заявлений, постановка на учет и предоставление информации об организации оказания специализированной медицинской помощи в специализированных медицинских учреждениях | Прием заявлений, постановка на учет и предоставление информации об организации оказания специализированной медицинской помощи в специализированных медицинских учреждениях До 15.11.2010г. | Зам. Главы Верхнекетского района по социальным вопросам И.П. Чазов. Отв.испол. Н.А. Горлушко, зам.гл.врача МУЗ Верхнекетская ЦРБ по лечебной работе, 2-22-38, bch@belyar.tomsknet.ru | 01.12.2010 | 01.01.2011 | 07.2012 | 01.01.2013 | 01.01.2014 |
| 19. Прием заявок (запись) на прием к врачу | 9. Прием заявок (запись) на прием к врачу | Прием заявок (запись) на прием к врачу До 15.11.2010г. | Зам. Главы Верхнекетского района по социальным вопросам И.П. Чазов. Отв.испол.: Н.А. Горлушко, зам.гл.врача МУЗ Верхнекетская ЦРБ по лечебной работе, 2-22-38, bch@belyar.tomsknet.ru | 01.12.2010 | 01.01.2011 | 07.2012 | 01.01.2013 | 01.01.2014 |
| 20. Заполнение и направление в аптеки электронных рецептов | 10. Заполнение и направление в аптеки электронных рецептов | Заполнение и направление в аптеки электронных рецептов До 15.11.2010г. | Зам. Главы Верхнекетского района по социальным вопросам И.П. Чазов. Отв.испол.: Н.А. Горлушко, зам.гл.врача МУЗ Верхнекетская ЦРБ по лечебной работе, 2-22-38, bch@belyar.tomsknet.ru | 01.12.2010 | 01.01.2011 | 07.2012 | 01.01.2013 | 01.01.2014 |
| III. Услуги в сфере социальной защиты населения |
| 21.Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов | 11.Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов | Услуга не оказывается |  | 01.12.2010 | 01.01.2011 | 07.2012 | 01.01.2013 | 01.01.2014 |
| 22. Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации | 12. Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации | Услуга не оказывается |  | 01.12.2010 | 01.01.2011 | 07.2012 | 01.01.2013 | 01.01.2014 |
| 23. Социальная поддержка и социальное обслуживание детей-сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения родителей | 13. Социальная поддержка и социальное обслуживание детей-сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения родителей | Услуга не оказывается |  | 01.12.2010 | 01.01.2011 | 07.2012 | 01.01.2013 | 01.01.2014 |
| 24.Предоставление информации, прием документов органами опеки и попечительства от лиц, желающих установить опеку (попечительство) или патронаж над определенной категорией граждан (малолетние, несовершеннолетние, лица, признанные в установленном законом порядке недееспособными) | 14. Предоставление информации, прием документов органами опеки и попечительства от лиц, желающих установить опеку (попечительство) или патронаж над определенной категорией граждан (малолетние, несовершеннолетние, лица, признанные в установленном законом порядке недееспособными) | Услуга не оказывается |  | 01.12.2010 | 01.01.2011 | 07.2012 | 01.01.2013 | 01.01.2014 |
| 25.Социальная поддержка ветеранов труда, лиц, проработавших в тылу в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов | 15. Социальная поддержка ветеранов труда, лиц, проработавших в тылу в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов | Услуга не оказывается |  | 01.12.2010 | 01.01.2011 | 07.2012 | 01.01.2013 | 01.01.2014 |
| 26. Социальная поддержка семей, имеющих детей (в том числе многодетных семей, одиноких родителей) | 16. Социальная поддержка семей, имеющих детей (в том числе многодетных семей, одиноких родителей) | Услуга не оказывается |  | 01.12.2010 | 01.01.2011 | 07.2012 | 01.01.2013 | 01.01.2014 |
| 27.Социальная поддержка жертв политических репрессий | 17. Социальная поддержка жертв политических репрессий | Услуга не оказывается |  | 01.12.2010 | 01.01.2011 | 07.2012 | 01.01.2013 | 01.01.2014 |
| 28. Социальная поддержка отдельных категорий граждан в соответствии с принятыми нормативными актами субъекта Российской Федерации | 18. Социальная поддержка отдельных категорий граждан в соответствии с принятыми нормативными актами муниципального образования (городского округа) | Услуга не оказывается |  | 01.12.2010 | 01.01.2011 | 07.2012 | 01.01.2013 | 01.01.2014 |
| 29.Назначение и выплата пособия по уходу за ребенком | 19. Назначение и выплата пособия по уходу за ребенком | Услуга не оказывается |  | 01.12.2010 | 01.01.2011 | 07.2012 | 01.01.2013 | - |
| 30.Социальная поддержка малоимущих граждан | 20. Социальная поддержка малоимущих граждан | Услуга не оказывается |  | 01.12.2010 | 01.01.2011 | 07.2012 | 01.01.2013 | 01.01.2014 |
| 31.Назначение и выплата пособия на оплату проезда на общественном транспорте | 21. Назначение и выплата пособия на оплату проезда на общественном транспорте | Услуга не оказывается |  | 01.12.2010 | 01.01.2011 | 07.2012 | 01.01.2013 | 01.01.2014 |
| 32. Прием заявлений и предоставление льгот по оплате услуг связи | 22. Прием заявлений и предоставление льгот по оплате услуг связи | Услуга не оказывается |  | 01.12.2010 | 01.01.2011 | 07.2012 | 01.01.2013 | 01.01.2014 |
| 33.Прием заявлений и организация предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг | 23. Прием заявлений и организация предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг | Услуга не оказывается |  | 01.12.2010 | 01.01.2011 | 07.2012 | 01.01.2013 | 01.01.2014 |
| 34.Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма | 24. Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма | Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма До 15.11.2010г. | Зам. Главы Верхнекетского района по экономике и инвестиционной политике М.П. Гусельникова. Отв.исп. Главы поселений Верхнекетского района, гл.спец.-юрисконсульт администрациииВерхнекетского района, Н.Т. Журавлев, 2-21-62, vkturist1@mail.ru | 01.12.2010 | 01.01.2011 | 07.2012 | 01.01.2013 | 01.01.2014 |
| 35.Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях | 25. Постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях | Постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях До 15.11.2010г. | Зам. Главы Верхнекетского района по экономике и инвестиционной политике М.П. Гусельникова. Отв.исп. Главы поселений Верхнекетского района гл.спец.-юрисконсульт администрациииВерхнекетского района, Н.Т. Журавлев, 2-21-62, vkturist1@mail.ru | 01.12.2010 | 01.01.2011 | 07.2012 | 01.01.2013 | 01.01.2014 |
| 36.Прием заявлений и выплата материальной и иной помощи для погребения | 26. Прием заявлений и выплата материальной и иной помощи для погребения | Услуга не оказывается |  | 01.12.2010 | 01.01.2011 | 07.2012 | 01.01.2013 | 01.01.2014 |
| IV Услуги в сфере содействия занятости населения и записи актов гражданского состояния |
| 40.Прием и выдача документов о государственной регистрации актов гражданского состояния: рождения, заключения брака, расторжения брака, усыновления (удочерения), установления отцовства, перемены имени, смерти | 27. Прием и выдача документов о государственной регистрации актов гражданского состояния: рождения, заключения брака, расторжения брака, усыновления (удочерения), установления отцовства, перемены имени, смерти | Услуга не оказывается |  | 01.12.2010 | 01.01.2011 | 07.2012 | 01.01.2013 | - |
| V Услуги в сфере культуры |
| 43. Предоставление информации об объектах культурного наследия регионального или местного значения, находящихся на территории субъекта Российской Федерации и включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории культуры) народов Российской Федерации | 28. Предоставление информации об объектах культурного наследия местного значения, находящихся на территории муниципального образования (городского округа) и включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории культуры) народов Российской Федерации | Услуга не оказывается |  | 01.12.2010 | - | - | - | - |
| 44. Предоставление информации о времени и месте театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и филармонии, киносеансов, анонсы данных мероприятий | 29. Предоставление информации о времени и месте театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и филармонии, киносеансов, анонсы данных мероприятий | Предоставление информации о времени и месте театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и филармонии, киносеансов, анонсы данных мероприятий До 15.11.2010г. | Зам. Главы Верхнекетского района по социальным вопросам И.П. Чазов. Отв. исп. директор МУ «Культура» О.Г. Майкова, 2-25-86, muotk@belyar.tomsknet.ru | 01.12.2010 | - | - | - | - |
| 45. Предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках, в том числе к фонду редких книг, с учетом соблюдения требований законодательства Российской Федерации об авторских и смежных правах | 30. Предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках, в том числе к фонду редких книг, с учетом соблюдения требований законодательства Российской Федерации об авторских и смежных правах | Услуга не оказывается |  | 01.12.2010 | 01.01.2011 | 07.2012 | 01.01.2013 | 01.01.2014 |
| 46. Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных | 31. Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных | Услуга не оказывается |  | 01.12.2010 | 01.01.2011 | 07.2012 | 01.01.2013 | 01.01.2014 |
| VI Услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства |
| 47.Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения | 32. Прием заявлений и выдача документов о согласовании (согласование) переустройства и (или) перепланировки жилого помещения | Прием заявлений и выдача документов о согласовании (согласование) переустройства и (или) перепланировки жилого помещения До 15.11.2010г. | Зам. Главы Верхнекетского района по экономике и инвестиционной политике М.П. Гусельникова. Отв.исп. И.о. директора муниципального автономного учреждения «Инженерный центр» С.В. Окунева 2-23-86, mauis@yandex.ru | 01.12.2010 | 01.01.2011 | 07.2012 | 01.01.2013 | - |
| 48.Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению | 33.Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению | Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению До 15.11.2010г. | Зам. Главы Верхнекетского района по экономике и инвестиционной политике М.П. Гусельникова. Отв.исп. Гл.специалист по ЖКХ отдела промышленности, природопользования и транспорта Т.Н. Колчанова 2-20-44, vktzkh@mail.ru | 01.12.2010 | - | - | - | - |
| 49. Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение | 34. Перевод жилых помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые помещения | Перевод жилых помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые помещения До 15.11.2010г. | Зам. Главы Верхнекетского района по экономике и инвестиционной политике М.П. Гусельникова. Отв.исп. И.о. директора муниципального автономного учреждения «Инженерный центр» С.В. Окунева 2-23-86, mauis@yandex.ru | 01.12.2010 | 01.01.2011 | 07.2012 | 01.01.2013 | - |
| 50. Выдача документов (единого жилищного документа, копии финансово-лицевого счета, выписки из домовой книги, карточки учета собственника помещения, справок и иных документов) | 35. Выдача документов (единого жилищного документа, копии финансово-лицевого счета, выписки из домовой книги, карточки учета собственника помещения, справок и иных документов) | Выдача документов (единого жилищного документа, копии финансово-лицевого счета, выписки из домовой книги, карточки учета собственника помещения, справок и иных документов) До 15.11.2010г. | Зам. Главы Верхнекетского района по экономике и инвестиционной политике М.П. Гусельникова. Отв.исп. Главы поселений, Гл.спец-ст-юрисконсульт Н.Т. Журавлев, Вед.спец-ст Д.А. Медников 2-21-62, vkturist1@mail.ru | 01.12.2010 | 01.01.2011 | 07.2012 | 01.01.2013 | - |
| 51. Предоставление документов (технического паспорта здания (строения) или выписки из него, поэтажного плана, плана земельного участка, экспликации к поэтажному плану, правки об инвентаризационной стоимости объекта недвижимости и иных документов) | 36. Предоставление документов (технического паспорта здания (строения) или выписки из него, поэтажного плана, плана земельного участка, экспликации к поэтажному плану, правки об инвентаризационной стоимости объекта недвижимости и иных документов) | Услуга не оказывается |  | 01.12.2010 | 01.01.2011 | 07.2012 | 01.01.2013 | - |
| VII. Услуги в сфере имущественно-земельных отношений, строительства и регулирования предпринимательской деятельности |
| 52.Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в государственной и муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду | 37. Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду | Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду До 15.11.2010г. | Зам. Главы Верхнекетского района по экономике и инвестиционной политике М.П. Гусельникова. Отв.исп. вед.спец-ст по землеустройству КУМиЗ А.Г. Люткевич, 2-13-58, buhkumiz@mail.ru | 01.12.2010 | - | - | - | - |
| 53. Прием заявлений и выдача документов о согласовании проектов границ земельных участков | 38. Прием заявлений и выдача документов о согласовании проектов границ земельных участков | Услуга не оказывается |  | 01.12.2010 | 01.01.2011 | 07.2012 | 01.01.2013 | - |
| 54. Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей | 39. Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей | Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей До 15.11.2010г. | Зам. Главы Верхнекетского района по управлению делами Е.Д. Сиденко Отв.исп. Гл.спец-ст по мун.архиву Е.Б. Насонова 2-14-57, vktarh@t-sk.ru | 01.12.2010 | 01.01.2011 | 07.2012 | 01.01.2013 | - |
| 55. Выдача разрешений на предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства | 40. Предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства | Предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства До 15.11.2010г. | Зам. Главы Верхнекетского района по экономике и инвестиционной политике М.П. Гусельникова. Отв.исп. вед.спец-ст по землеустройству КУМиЗ Р.В. Унжаков, 2-13-58, buhkumiz@mail.ru | 01.12.2010 | 01.01.2011 | 07.2012 | 01.01.2013 | - |
| 56. Приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного значения, находящихся в государственной и муниципальной собственности, для создания фермерского хозяйства и осуществления его деятельности | 41. Предоставление земельных участков из земель сельскохозяйственного значения, находящихся в государственной и муниципальной собственности, для создания фермерского хозяйства и осуществления его деятельности | Предоставление земельных участков из земель сельскохозяйственного значения, находящихся в государственной и муниципальной собственности, для создания фермерского хозяйства и осуществления его деятельности До 15.11.2010г. | Зам. Главы Верхнекетского района по экономике и инвестиционной политике М.П. Гусельникова. Отв.исп. вед.спец-ст по землеустройству КУМиЗ Р.В. Унжаков, 2-13-58, buhkumiz@mail.ru | 01.12.2010 | 01.01.2011 | 07.2012 | 01.01.2013 | 01.01.2014 |
| 57. Подготовка и выдача разрешений на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, а также на ввод объектов в эксплуатацию | 42. Выдача разрешений на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, а также на ввод объектов в эксплуатацию, расположенных на территории муниципального образования (городского округа) | Выдача разрешений на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, а также на ввод объектов в эксплуатацию, расположенных на территории муниципального образования (городского округа) До 15.11.2010г. | Зам. Главы Верхнекетского района по экономике и инвестиционной политике М.П. Гусельникова. Отв.исп. И.о. директора муниципального автономного учреждения «Инженерный центр» С.В. Окунева 2-23-86, mauis@yandex.ru | 01.12.2010 | 01.01.2011 | 07.2012 | 01.01.2013 | - |
| 58. Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на соответствующей территории, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных вновь рекламных конструкций | 43. Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на территории муниципального образования (городского округа), аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных вновь рекламных конструкций | Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на территории муниципального образования (городского округа), аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных вновь рекламных конструкций До 15.11.2010г. | Зам. Главы Верхнекетского района по экономике и инвестиционной политике М.П. Гусельникова. Отв.исп. И.о. директора муниципального автономного учреждения «Инженерный центр» С.В. Окунева 2-23-86, mauis@yandex | 01.12.2010 | 01.01.2011 | 07.2012 | 01.01.2013 | 01.01.2014 |