# Администрация Верхнекетского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 03 марта 2011 г. | р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области | № 170 |
| --- | --- | --- |

Об утверждении долгосрочной целевой 
программы «Стимулирование развития 
жилищного строительства Верхнекетского района
на 2011-2020 годы»

В соответствии с приоритетным национальным проектом «Доступное и комфортное жилье - гражданам России»; постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 года №1050 «О Федеральной целевой программе «Жилище» на 2011-2015 годы»; распоряжением Губернатора Томской области от 04.09.2007 №460-р «Об утверждении плана мероприятий по увеличению объемов жилищного строительства в сельской местности»; постановлением Главы Верхнекетского района от 25 июня 2008 года №621 «Об утверждении Порядка разработки и реализации долгосрочных целевых программ МО «Верхнекетский район», постановлением Администрации Верхнекетского района от 27 декабря 2010 года №1248 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района в 2011-2013 годах»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить долгосрочную целевую программу «Стимулирование развития жилищного строительства Верхнекетского района на 2011-2020 годы» согласно приложению.

- Куратором долгосрочной целевой программы назначить заместителя Главы Верхнекетского района по экономике и инвестиционной политике

- Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в районной газете «Заря Севера».

Глава Верхнекетского района                                                                  А.Н. Сидихин

Гусельникова

2-21-54

Дело - 2, Гусельникова - 1, УЭиФ - 1, редакция газеты «Заря Севера» - 1.

Приложение

к Постановлению Администрации

Верхнекетского района

от 03 марта 2011 г. № 170

Долгосрочная целевая программа

«Стимулирование развития жилищного строительства 
Верхнекетского района на 2011 - 2020 годы»

ПАСПОРТ

ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

| Наименование долгосрочной целевой программы | Долгосрочная целевая программа «Стимулирование развития жилищного строительства Верхнекетского района на 2011 - 2020 годы» (далее - Программа). |
| --- | --- |
| Основание для разработки долгосрочной целевой программы | - Приоритетный национальный проект «Доступное и комфортное жилье - гражданам России»; - Постановление Правительства Российской Федерации от 17 сентября 2001 года №675 «О Федеральной целевой программе «Жилище» на 2002-2010 годы»; - Областная целевая программа «Стимулирование развития жилищного строительства на 2011 – 2020 годы» - Распоряжение Губернатора Томской области от 04.09.2007 №460-р «Об утверждении плана мероприятий по увеличению объемов жилищного строительства в сельской местности»; - Долгосрочная целевая программа «Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района в 2011-2013 годах». |
| Заказчик долгосрочной целевой программы | Администрация Верхнекетского района |
| Разработчик долгосрочной целевой программы | Муниципальное автономное учреждение «ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР» |
| Куратор долгосрочной целевой программы | Заместитель Главы Верхнекетского района по экономике и инвестиционной политике |
| Исполнители долгосрочной целевой программы | - Отдел промышленности, природопользования и транспорта Администрации Верхнекетского района (далее – отдел промышленности); - Управление экономики и финансов Администрации Верхнекетского района (далее - УЭиФ); - Комитет по управлению муниципальным имуществом и землеустройству Верхнекетского района (далее – КУМИЗ); - Юридическая служба Администрации Верхнекетского района (далее – юридическая служба); - Администрации муниципальных образований «Белоярское городское поселение» и сельских поселений на территории Верхнекетского района (далее Администрации поселений), по согласованию; - Дума Верхнекетского района, по согласованию; - Управление образования Администрации Верхнекетского района (далее - РУО), по согласованию; - Муниципальное автономное учреждение «ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР», по согласованию; - Органы местного самоуправления, по согласованию. |
| Сроки (этапы) реализации долгосрочной целевой программы (подпрограмм) | 2011-2020 годы |
| Цели долгосрочной целевой программы | - Стимулирование развития жилищного строительства; - Формирование рынка доступного жилья и обеспечение комфортных условий проживания населения. |
| Основные задачи долгосрочной целевой программы | - Стимулирование частной инициативы граждан; - Обеспечение роста объемов ввода жилья (приложение 1); - Повышение уровня обеспеченности населения жильем; - Приведение существующего жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания (приложение 4); - Обеспечение доступа населения к потреблению жилья и коммунальных услуг на уровне, соответствующем их платежеспособному спросу и существующим стандартам обеспечения жилыми помещениями (приложение 5). |
| Перечень основных направлений долгосрочной целевой программы | - Освоение новых территорий для строительства, с учетом общей градостроительной направленности, архитектурного единства, инженерной инфраструктуры; - Комплексное решение вопросов ликвидации существующего муниципального ветхого и аварийного жилищного фонда; - Оказание финансовой помощи застройщикам; - Работа комиссии по вопросам обеспечения условий строительства индивидуального жилья; - Отвод земельных участков под строительство в максимально короткий срок; - Сотрудничество Администрации Верхнекетского района с банками (ОАО «Сбербанк России», ОАО «Россельхозбанк») по кредитованию строительства; - Работа отдела природопользования района с лесхозами, лесопромышленными предприятиями по вопросу выделения леса на корню, его переработки и получения Застройщиком готового пиломатериала; - Работа с предпринимателями по организованной продаже стройматериалов в ассортименте; - Проведение разъяснительной работы по вопросам строительства; - Организация (обеспечение) предоставления социальных выплат индивидуальным застройщикам из средств районного бюджета; - Обеспечение земельными участками, инженерной инфраструктурой в районах жилищного строительства; - Модернизация объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры; - Организация предоставления гражданам жилых помещений социального использования и обеспечение жильем отдельных категорий граждан. |
| Объемы и источники финансирования долгосрочной целевой программы | Общий объем финансирования, тыс.руб. В том числе по источникам финансирования 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Всего местный бюджет 3 961 13 528 10 010 6 15 4 597 6 664 5 218 8 140 5 432 6 493 70 195 бюджет Томской области (в т.ч. субвенции, субсидии) 520 9 428 5 953 2 191 551 2 429 468 3 106 434 1 353 26 433 федеральный бюджет 21 230 54 705 41 673 28 383 22 403 30 008 27 318 37 458 27 513 32 583 323 274 внебюджетные источники (собственные средства субъектов) 125 125 150 150 175 175 200 200 225 225 1 750 Всего 25 836 77 786 57 786 36 876 27 726 39 276 33 204 48 904 33 604 40 654 421 652 |
| Ожидаемые конечные результаты долгосрочной целевой программы | - повышение уровня и качества жизни всех категорий граждан Верхнекетского района, в том числе молодых семей; - обеспечение жильем населения (приложение 6); - привлечение в строительную сферу дополнительных финансовых средств, кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечные, а также собственные средства граждан; - улучшение демографической ситуации; - развитие системы ипотечного жилищного кредитования; - увеличение объемов строительства жилья; - повышение качества жилого фонда; - повышение доступности жилья. |
| Система организации управления и контроля исполнения долгосрочной целевой программы | Контроль реализации долгосрочной целевой программы осуществляется: - Администрацией Верхнекетского района в соответствии с действующим Порядком разработки и реализации долгосрочных целевых программ МО «Верхнекетский район», утвержденным постановлением Главы Верхнекетского района от 25.06.2008 №621. - Думой Верхнекетского района. |

# 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Программа разработана во исполнение областной целевой программы «Стимулирование развития жилищного строительства на 2011 - 2020 годы».

Основная задача программы – повышение уровня и качества жизни всех категорий граждан Верхнекетского района, в том числе молодых семей.

По данным мониторинга, проведенного Комитетом по управлению муниципальным имуществом и землеустройству Верхнекетского района, жилищный фонд в Верхнекетском районе составляет 413,6 тыс.кв.м, в том числе, общая площадь частного жилья – 271,58 тыс.кв.м, общая площадь муниципального жилищного фонда – 140,5 тыс.кв.м.

Одной из приоритетных задач развития Российской Федерации является постоянное наращивание объемов строительства жилья, в том числе малоэтажного, и увеличение его доступности для семей с различным уровнем доходов, а также стимулирование спроса на жилье путем совершенствования методов государственной поддержки населения в улучшении жилищных условий.

Основным из направлений областной целевой программы «Стимулирование развития жилищного строительства на 2011 - 2020 годы», задачи которого направлены на создание условий для развития жилищного строительства в области, является сбалансированное стимулирование спроса и предложения на жилищном рынке.

Основная стратегическая задача развития Верхнекетского района - повышение качества жизни населения, одним из показателей которого является обеспечение населения жильем.

Потребность в улучшении жилищных условий жителей Верхнекетского района, высокая рыночная стоимость жилья по сравнению со среднедушевыми доходами граждан обуславливают необходимость принятия мер для решения обозначенных проблем.

Обеспеченность населения жильем по Верхнекетскому району составляет 22,8 кв.м. на человека.

# 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ

Жилищная проблема в Верхнекетском районе является одной из наиболее острых, множество семей нуждаются в улучшении жилищных условий.

Значительный спрос на жилье и ограниченное предложение на рынке обуславливают высокие цены на жилье в районе. В среднем за последние годы в Верхнекетском районе вводится около 4-ех тысяч квадратных метров жилья, в том числе в 2010 году ввод жилья составлял 2,322 тысяч квадратных метров. Этого явно недостаточно для развития рынка жилья. Учитывая ограниченность собственных средств (сбережений) большинство граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, не в состоянии самостоятельно решить эту проблему.

Одним из наиболее эффективных рыночных механизмов, обеспечивающих привлечение долгосрочных финансовых ресурсов в сферу жилищного строительства, является ипотечное жилищное кредитование. Ипотека, являясь коммерческим инструментом, предоставляет возможность решить жилищную проблему гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий. Однако отдельные категории граждан, имеющие возможность регулярно погашать платежи по ипотечному кредиту, не в состоянии внести всю сумму первоначального взноса за счет собственных сбережений. В рамках одного финансового года данную проблему разрешить невозможно, поэтому возникает необходимость решения ее программным методом. Именно для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, и предусмотрена бюджетная поддержка в рамках данной Программы, что позволит посредством областного и муниципального бюджетов помочь гражданам в приобретении жилья с использованием ипотечных жилищных кредитов, улучшить жилищные условия и снизить социальную напряженность.

# 3. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Целью Программы является комплексное решение проблем развития жилищного строительства, обеспечивающее доступность жилья для населения Верхнекетского района и развития района в целом.

Основными задачами Программы являются:

- стимулирование частной инициативы граждан;

- обеспечение роста объемов ввода жилья (приложение 1);

- повышение уровня обеспеченности населения жильем;

- приведение существующего жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания;

- обеспечение доступа населения к приобретению жилья и потреблению коммунальных услуг на уровне, соответствующем их платежеспособному спросу и существующим стандартам обеспечения жилыми помещениями.

# 4. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Мероприятия Программы будут реализовываться с 2011-2020 годы. Обеспечение реализации мероприятий Программы осуществляет Администрация Верхнекетского района.

# 5. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Подготовка методических рекомендаций органам местного самоуправления муниципальных образований Верхнекетского района для использования при жилищном строительстве, в том числе:

- по обеспечению земельных участков коммунальной инфраструктурой (приложение 4);

- по формированию системы транспортного обслуживания населения, комплексному развитию дорожной сети и объектов транспортной инфраструктуры (приложение 2);

Строительство жилья за счет привлечения дополнительных инвестиций:

- формирование заявок по привлечению средств федерального бюджета на реализацию подпрограмм и мероприятий;

- строительство жилых домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в рамках реализации Федерального закона от 21 июля 2007 года №185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»;

- осуществление контроля и надзора в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, осуществляемого на территории Верхнекетского района;

Проведение мероприятий по обеспечению инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предназначенных под комплексное жилищное строительство:

- проведение мероприятий по привлечению средств федерального бюджета на обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предназначенных под комплексное жилищное строительство (приложение 4);

- выделение субсидий муниципальным образованиям Верхнекетского района для реализации проектов по обеспечению инженерной инфраструктурой земельных участков, предназначенных под индивидуальное жилищное строительство в рамках Отраслевой целевой программы «Стимулирование развития жилищного строительства на 2011 - 2020 годы» (приложение 4);

Оказание помощи муниципальным образованиям района в области градостроительной деятельности:

- оказание методологической помощи муниципальным образованиям Верхнекетского района по разработке документов территориального планирования, правил землепользования и застройки;

- проведение обучающих семинаров для муниципальных образований Верхнекетского района по вопросам разработки документов территориального планирования, правил землепользования и застройки;

- разработка и реализация механизма оказания помощи муниципальным образованиям района в области градостроительной деятельности 
(приложение 3);

- применение местных строительных материалов при строительстве;

Стимулирование частной инициативы граждан:

- использование программы «Ипотечное жилищное кредитование в Верхнекетском районе» на 2011-2020 годы;

- проведение заседаний рабочей группы по реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» (Постановление главы Верхнекетского района №524 от 29.05.2008 года «О создании рабочей группы по оказанию содействия индивидуальным застройщикам с целью реализации плановых задач индивидуального жилищного строительства Верхнекетского района»);

- проведение семинаров с участием представителей органов местного самоуправления муниципальных образований Верхнекетского района с целью пропаганды создания жилищных, жилищно-строительных, жилищно-накопительных кооперативов граждан;

Осуществление мероприятий по обеспечению жильем семей, имеющих право воспользоваться средствами материнского (семейного) капитала в целях жилищного строительства:

- организация проведения мониторинга семей, получивших материнский (семейный) капитал, желающих направить средства в жилищное 
строительство;

- разработка мероприятий по обеспечению жильем семей, имеющих право воспользоваться средствами материнского (семейного) капитала в целях жилищного строительства после принятия соответствующих законодательных актов Российской Федерации, направленных на использование материнского капитала в целях жилищного строительства;

Выделение гражданам леса на корню:

- Проведение мониторинга выделения гражданам района лесных насаждений для строительства индивидуальных жилых домов.

# 6. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Заказчиком Программы является Администрация Верхнекетского района.

Разработчиком Программы является Муниципальное автономное учреждение «ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР» Верхнекетского района.

Исполнителями Программы являются:

- Отдел промышленности, природопользования и транспорта Администрации Верхнекетского района (далее – отдел промышленности);

- Управление экономики и финансов Администрации Верхнекетского района (далее - УЭиФ);

- Комитет по управлению муниципальным имуществом и землеустройству Верхнекетского района (далее – КУМИЗ);

- Юридическая служба Администрации Верхнекетского района (далее – юридическая служба);

- Администрации муниципальных образований «Белоярское городское поселение» и сельских поселений на территории Верхнекетского района (далее Администрации поселений), по согласованию;

- Дума Верхнекетского района, по согласованию;

- Управление образования Администрации Верхнекетского района (далее - РУО), по согласованию;

- Муниципальное автономное учреждение «ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР», по согласованию;

- Органы местного самоуправления, по согласованию.

Реализация Программы будет осуществляться по следующим направлениям:

1. стимулирование строительства жилья:

1.1. развитие комплексного жилищного строительства;

1.2. строительство жилья за счет привлечения дополнительных инвестиций;

1.3. проведение мероприятий по обеспечению инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предназначенных под комплексное жилищное строительство (приложение 4);

1.4. оказание помощи муниципальным образованиям района в области градостроительной деятельности; разработка административного регламента в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»:

- подготовка и выдача разрешений на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства,

- ввод в эксплуатацию объектов строительства;

1.5. проведение мероприятий по организации предоставления земельных участков под строительство ведется согласно статьям 30, 301, 31,32 Земельного Кодекса Российской Федерации, Закона Томской области от 04.10.2002 года №74-03 «О предоставлении и изъятии земельных участков в Томской области». Разработка административного регламента по предоставлению и изъятию земельных участков;

2. стимулирование частной инициативы граждан:

2.1. использование системы ипотечного кредитования;

2.2. осуществление мероприятий по обеспечению жильем семей, имеющих право воспользоваться средствами материнского (семейного) капитала в целях жилищного строительства;

2.3. выделение гражданам леса на корню;

2.4 предоставление социальной выплаты гражданам для строительства (Постановление главы Верхнекетского района №851 от 27.08.2008 года «Об утверждении правил предоставления социальных выплат гражданам для строительства (приобретение нового) жилья на территории Верхнекетского района).

Комплексность мероприятий позволит максимально координировать деятельность и концентрировать возможности исполнительных органов власти Верхнекетского района и органов местного самоуправления муниципальных образований Верхнекетского района по обеспечению согласованных действий.

# 7. Оценка эффективности и ожидаемые результаты от реализации Программы

Оценка эффективности Программы будет производиться на основе системы индикаторов, которые представляют собой не только количественные показатели, но и качественные характеристики. Система индикаторов обеспечит мониторинг динамики изменений в жилищной сфере за отчетный период с целью уточнения или корректировки поставленных задач и проводимых мероприятий.

Оценка эффективности целевой программы:

- повышение качества жилого фонда (кв.м вновь вводимого жилого фонда), по годам до 2020 года;

- достижение показателя обеспеченности жилого фонда к 2020 году (кв.м на человека);

- количество граждан Верхнекетского района, в том числе молодых семей, получивших государственную поддержку для улучшения жилищных условий (приложение 6).

Успешная реализация Программы к 2020 году позволит обеспечить:

- улучшение жилищных условий населения, увеличение уровня обеспеченности жильем;

- повышение доступности приобретения жилья (приложение 3);

- возможность приобретения жилья, в том числе с помощью собственных средств, ипотечных кредитов и займов;

- улучшение в 2011–2020 годах жилищных условий с помощью социальных выплат;

- рост годового объема ввода жилья (приложение 1);

- совершенствование нормативной правовой базы, связанной с формированием рынка доступного жилья для населения;

- улучшение архитектурного облика Верхнекетского района;

- снижение объема муниципального ветхого и аварийного жилищного фонда за период с 2007 по 2020 гг. на 90% к уровню 2007 года;

- отработку новых методов и схем привлечения внебюджетных средств в жилищное строительство. Привлечение дополнительных средств в жилищное строительство позволит увеличить налоговые поступления в бюджеты всех уровней, создать новые рабочие места. Результатами привлечения внебюджетных ресурсов к реализации Программы является не только решение проблемы переселения граждан из муниципального ветхого и аварийного жилищного фонда, но и улучшение районной среды за счет комплексного освоения территорий, ликвидации муниципального ветхого и аварийного жилищного фонда;

- создание на территории Верхнекетского района благоприятных условий для ежегодного наращивания объемов нового жилищного строительства;

- улучшение демографической ситуации, улучшение состояния здоровья населения.

Приложение 1

к долгосрочной целевой программе

«Стимулирование развития жилищного

строительства Верхнекетского района

на 2011-2020 годы»

Прогноз ввода жилья на 2011-2020 годы по МО «Верхнекетский район»

| Прогноз ввода жилья, тыс. кв. м. |
| --- |
| Всего | в том числе по годам |
| всего | в т.ч. инд. застрой-ка | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
|  |  | всего | в т.ч. инд. застрой-ка | всего | в т.ч. инд. застрой-ка | всего | в т.ч. инд. застрой-ка | всего | в т.ч. инд. застрой-ка | всего | в т.ч. инд. застрой-ка | всего | в т.ч. инд. застрой-ка | всего | в т.ч. инд. застрой-ка | всего | в т.ч. инд. застрой-ка | всего | в т.ч. инд. застрой-ка | всего | в т.ч. инд. застрой-ка |
| 26,7826 | 25,6433 | 2,3206 | 2,2219 | 2,6111 | 2,5000 | 2,6372 | 2,5250 | 2,6636 | 2,5503 | 2,6902 | 2,5758 | 2,7171 | 2,6015 | 2,7443 | 2,6276 | 2,7717 | 2,6538 | 2,7994 | 2,6803 | 2,8274 | 2,7071 |

Приложение 2

к долгосрочной целевой программе

«Стимулирование развития жилищного

строительства Верхнекетского района

на 2011-2020 годы»

Потребность в средствах на инженерное обустройство территорий жилищного строительства МО «Верхнекетский район»

| Источники финансирования | Финансовые затраты на инженерное обустройство территорий жилищного строительства, тыс. руб. |
| --- | --- |
|  | Всего | В том числе по годам: |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Всего: | 136861 | 3721 | 53990 | 32250 | 10000 | 300 | 12000 | 400 | 16000 | 200 | 8000 |
| в том числе по объектам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Микрорайон «Юго-западный» всего в том числе: Проектные работы: - автомобильные дороги - электрические сети Строительство: - автомобильные дороги - электрические сети | 55721 3221 500 32000 20000 | 3721 3221 500 | 52000 32000 20000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ул. Таежная, ул. Октябрьская, пер. Октябрьский, ул. Кирова всего: в том числе: Проектные работы: - автомобильные дороги - электрические сети Строительство: - автомобильные дороги - электрические сети | 33990 1590 400 16000 16000 |  | 1990 1590 400 | 32000 16000 16000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Микрорайон «Восточный» всего в том числе Проектные работы: - автомобильные дороги - электрические сети Строительство: - автомобильные дороги - электрические сети | 22550 250 300 10000 12000 |  |  | 250 250 | 10000 10000 | 300 300 | 12000 12000 |  |  |  |  |
| Ул. Гагарина всего в том числе Проектные работы: - электрические сети Строительство: - электрические сети | 16400 400 16000 |  |  |  |  |  |  | 400 400 | 16000 16000 |  |  |
| Ул. Котовского всего в том числе Проектные работы: - автомобильные дороги Строительство: - автомобильные дороги | 8200 200 8000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 200 | 8000 8000 |
| в том числе по уровням бюджета: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 88961 | 2419 | 35094 | 20963 | 6500 | 195 | 7800 | 260 | 10400 | 130 | 5200 |
| Областной бюджет | 22582 | 614 | 8908 | 5321 | 1650 | 50 | 1980 | 66 | 2640 | 33 | 1320 |
| Местный бюджет | 25318 | 688 | 9988 | 5966 | 1850 | 55 | 2220 | 74 | 2960 | 37 | 1480 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение 3

к долгосрочной целевой программе

«Стимулирование развития жилищного

строительства Верхнекетского района

на 2011-2020 годы»

МЕРОПРИЯТИЯ

реализации программы жилищного строительства

| №п\п | Наименование мероприятий | Сроки выполнения | Ответственные исполнители | Источники финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.) | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Разработка генеральных планов поселений, нормативно-правовых актов по регулированию градостроительной деятельности (в том числе разработка и утверждение правил землепользования и застройки), всего: в том числе: - МО «Белоярское городское поселение» - МО «Сайгинское сельское поселение» - МО «Клюквинское сельское поселение» - МО «Степановское сельское поселение» - МО «Катайгинское сельское поселение» - МО «Палочкинское сельское поселение» - МО «Ягоднинское сельское поселение» - МО «Макзырское сельское поселение» - МО «Орловское сельское поселение» | 2011-2020 г.г. До 2013 г. До 2013 г До 2014 г До 2015 г До 2016 г До 2017 г До 2018 г До 2019 г До 2020 г | Органы местного самоуправления | Областной бюджет Местный бюджет 7800,650 600,650 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 800,0 800,0 800,0 800,0 | Областной бюджет 3900,325 300,325 500,0 500,0 500,0 500,0 400,0 400,0 400,0 400,0 | Местный бюджет 3900,325 300,325 500,0 500,0 500,0 500,0 400,0 400,0 400,0 400,0 | Анализ состояния соответствующей территории, проблем и направлений ее комплексного развития, перечень мероприятий и обоснование предложений по территориальному планированию, этапы их реализации и т.д. |
| 2. | Подготовка землеустроительных материалов для выделения территорий под жилищное строительство: -подготовка актов выбора земельных участков; - подготовка перечня земельных участков (площадок) бывшей застройки, сформированных под строительство, для выставления на аукцион, - межевание земельных участков | До 2020 г. | Органы местного самоуправления | Местный бюджет |  |  | -выделение территории под жилищное строительство, -обеспечение землеустроительными материалами застройщиков, -проведение аукциона земельных участков среди застройщиков. |
| 3. | Обновление картографических материалов МО «Белоярское городское поселение» | До 2020 г. | Муниципальное автономное учреждение «ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР» |  |  |  | Разработка проектов генеральных планов поселений, установление черты поселений. |

Приложение 4

к долгосрочной целевой программе

«Стимулирование развития жилищного

строительства Верхнекетского района

на 2011-2020 годы»

Обеспечение земельных участков для жилищного строительства инженерной инфраструктурой

| №п\п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Сроки исполнения | Объем финансовых затрат млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Инвентаризация земельных участков, закрепленных за застройщиками, в целях обеспечения эффективного их использования | КУМИЗ Верхнекетского района | постоянно | ____ |
| 2. | Разработка проектов планировки территории (инвестиционных проектов) | Органы местного самоуправления | 1 этап до 2013 г. 2 этап до 2020 г. | ____ |
| 3. | Разработка проектной документации на строительство инженерной инфраструктуры территорий жилой застройки | Органы местного самоуправления | до 2020 г. | 3,25 |
| 4. | Строительство инженерной инфраструктуры | Органы местного самоуправления | до 2020 г. | 130 |
| ИТОГО: | 133,25 |

Приложение 5

к долгосрочной целевой программе

«Стимулирование развития жилищного

строительства Верхнекетского района

на 2011-2020 годы»

Финансирование из бюджета муниципального образования мероприятий по предоставлению гражданам жилых помещений социального использования и обеспечению жильем отдельных категорий граждан

| №п\п | Наименование мероприятий | Ответственный за исполнение | Объем финансирования по годам в тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Всего |
| 1. | Ликвидация ветхого аварийного жилья в Верхнекетском районе (Фонд содействия реформированию ЖКХ) | Администрации поселений | 18760 | 18760 | 18760 | 19933 | 19933 | 19933 | 24458 | 24458 | 24458 | 24458 | 213911 |
|  | в том числе: федеральный бюджет | 16884 | 16884 | 16884 | 17940 | 17940 | 17940 | 22012 | 22012 | 22012 | 22012 | 192520 |
|  | местный бюджет | 1876 | 1876 | 1876 | 1993 | 1993 | 1993 | 2446 | 2446 | 2446 | 2446 | 21391 |
|  | внебюджетные источники финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | ОЦП «Предоставление молодым семьям государственной поддержки на приобретение (строительство) на территории Томской области на 2006-2015 годы» | Администрация Верхнекетского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Реализация подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан» ФЦП «Жилище 2002-2010 годы (село) | Администрация Верхнекетского района | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 3500 | 3500 | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 | 35000 |
|  | в том числе: федеральный бюджет | 1625 | 1625 | 1950 | 1950 | 2275 | 2275 | 2600 | 2600 | 2925 | 2925 | 22750 |
|  | местный бюджет | 750 | 750 | 900 | 900 | 1050 | 1050 | 1200 | 1200 | 1350 | 1350 | 10500 |
|  | внебюджетные источники финансирования | 125 | 125 | 150 | 150 | 175 | 175 | 200 | 200 | 225 | 225 | 1750 |
| 4. | Предоставление социальной выплаты гражданам для строительства (Постановление главы Верхнекетского района №851 от 27.08.2008 года «Об утверждении правил предоставления социальных выплат гражданам для строительства (приобретение нового) жилья на территории Верхнекетского района). За счет средств местного бюджета | Администрация Верхнекетского района | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 10250 |
| ИТОГО: | 22060 | 22110 | 22660 | 23883 | 24433 | 24483 | 29558 | 29608 | 30158 | 30208 | 259161 |

Приложение 6

к долгосрочной целевой программе

«Стимулирование развития жилищного

строительства Верхнекетского района

на 2011-2020 годы»

Оценка эффективности долгосрочной целевой программы 
«Стимулирование развития жилищного строительства Верхнекетского района 
на 2011 - 2020 годы»

| Показатель эффективности | в том числе по годам: |
| --- | --- |
|  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Ввод жилья, тыс.кв.м | 2,3206 | 2,6111 | 2,6372 | 2,6636 | 2,6902 | 2,7171 | 2,7443 | 2,7717 | 2,7994 | 2,8274 |
| Обеспеченность жилого фонда, кв.м/чел. | 22,55 | 22,79 | 23,04 | 23,28 | 23,53 | 23,77 | 24,01 | 24,24 | 24,48 | 24,71 |
| Количество граждан Верхнекетского района, получивших государственную поддержку на улучшение жилищных условий | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 57 | 49 |
| в том числе молодых семей | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 |