Информация о реализации  наказов  избирателей   депутатам  Думы  Верхнекетского  района  четвертого  созыва  (по  состоянию  на  01.12.2013)

| № ок-руга | № наказа | Содержание наказа | Стоимость реализации наказа (тыс.руб) | Источник финансирования | Контрольная дата | Ответственный исполнитель | Информация о решении вопроса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 01 | П. Белый Яр, отсыпка гравием ул. Геологов |  | Бюджет поселения | 01.09.2015 | Глава Белоярского г/п | - |
|  | 02 | П. Палочка, строительство тротуара по ул.Школьная | 14,0 | Средства спонсоров | 01.09.2011 | Глава Палочкинского с/п | Уложено более 100 м тротуара за счёт средств бюджета поселения и средств гранта, полученного в конкурсе социальных проектов |
|  | 03 | П. Нибега, ремонт дороги Белый Яр-Нибега | 471,0 | Бюджет района | 30.10.2011 | Администрация района | Отсыпка, планировка, укладка водопропускных труб (3 шт.) 2011г. |
|  | 04 | П. Ягодное, спиливание сосен на ул.Боровая, Юбилейная |  |  | 01.09.2012 | Глава Ягоднинского с/п Дедич Н.П. | Одновременно с ремонтом электролинии и перетяжкой проводов произведено спиливание сосен в непосредственной близости от домов по ул. Боровая, Юбилейная |
|  | 05 | П. Ягодное, капитальный ремонт многоквартирных домов (крыши) | 93,0 28,0 65,0 | Бюджет района Бюджет поселения Средства собственников жилья | 01.09.2015 | Глава Ягоднинского с/п | В сентябре 2013г. выполнен ремонт кровли многоквартирного дома по ул.Строительная,5 (1971 год постройки, 16 квартир). 93,0 тыс. руб. составили средства собственников жилья, в т.ч. 28,0 тыс.руб. из бюджета поселения за муниципальные квартиры и 93,0 тыс.руб.-межбюджетный трансферт из районного бюджета на софинансирование капитального ремонта |
|  | 06 | П. Ягодное, отсыпка и ремонт дороги «Санджик – Ягодное» | 150,0 90,0 60,0 | Бюджет района Средства спонсоров | 01.09.2011 | Администрация района | В октябре 2010 года произведено окювечивание, отсыпка, планировка (250м) и частичное покрытие ПГС |
|  | 07 | П. Нибега, введение транспортного маршрута «Белый Яр – Нибега» |  | Бюджет района | 30.12.2012 | Администрация района |  |
| 2 | 08 | П.Белый Яр, углубление кювета на перекрестке ул. Космонавтов и ул. Таежная |  | Бюджет поселения | 01.10.2011 | Глава Белоярского г/п | Произведено углубление кюветов по ул.Космонавтов; По ул.Таёжной окювечивание невозможно в связи с близким залеганием оптоволоконного кабеля |
|  | 09 | П. Белый Яр, углубление кювета на перекрестке ул. Рабочая и ул. Свердлова (ок. здания лесхоза) |  | Бюджет поселения | 01.10.2011 | Глава Белоярского г/п | Работы выполнены в июне 2011 года |
|  | 10 | П. Белый Яр, по ул. Чапаева стоянка КАМАЗов и слив на почву ГСМ |  | - | 01.09.2011 | Глава Белоярского г/п Горшков А.В. | В 2011 году этот вопрос не инициировался ни одним субъектом профилактики административных правонарушений, протоколы о нарушении административного кодекса не составлялись |
| 3 | 11 | Орловское и Макзырское сельские поселения: приобретение быстроходного катера для пассажирских перевозок в летний период | 8,6 млн. | Областной бюджет Бюджет района | 01.09.2015 | Глава Верхнекетского района Администрация района | В апреле 2013г. Администрация Томской области выделила 8,6 млн.руб. на приобретение пассажирского теплохода для организации транспортного сообщения с отдалёнными посёлками. Теплоход изготовлен Костромским судостроительным заводом. Срок поставки-декабрь 2013г. |
|  | 12 | П.Клюквинка,восстановление домика на пристани п. Клюквинка |  | Бюджет района | 01.09.2012 | Администрация района |  |
|  | 13 | П. Лисица – Макзыр, ремонт дороги на участке Лисица - Макзыр | 442,0 | Бюджет района | 01.11.2011 | Глава Макзырского с/п Администрация района | В 2011 году проведён ямочный ремонт и ремонт мостовых переходов |
| 4. | 14 | П. Белый Яр, провести освещение ул. Рабочей от ул.Комсомольской до объездной дороги |  | Бюджет поселения | 01.11.2011 | Глава Белоярского г/п |  |
|  | 15 | П. Белый Яр, ремонт участка дороги от ул. Рабочей до ул. Чкалова в районе котельной ПМК | 210,0 | Бюджет поселения | 01.11.2011 | Глава Белоярского г/п | Окювечивание, отсыпка и устройство основания из гравия произведены в 2011 году |
|  | 16 | П. Белый Яр, построить тротуар от ул. Рабочей до ул. Чкалова по этому же участку дороги |  | Бюджет поселения | 01.09.2012 | Глава Белоярского г/п |  |
|  | 17 | П. Белый Яр, организовать постоянную погрузку и ТБО от фасадов жилых домов пожилых пенсионеров |  | Бюджет района Бюджет поселения | 01.09.2015 | Глава Белоярского г/п |  |
|  | 18 | П. Белый Яр, построить тротуар по ул. Южной (от ул. Советской до ул. 60 лет Октября) | 70,0 | Бюджет поселения | 01.09.2011 | Глава Белоярского г/п | Устройство тротуара по ул.Южной в рамках проведения работ по демонтажу 370,0 кв.м и устройству 686 кв.м тротуара по ул.Южной от ул.Гагарина до ул.60 лет Октября. 2011 год |
|  | 19 | П. Белый Яр, прокопать и углубить канавы по ул. Южной, 60 лет Октября, Горького, Советской |  | Бюджет поселения | 01.11.2011 | Глава Белоярского г/п |  |
|  | 20 | П. Белый Яр, построить детскую площадку в районе улиц 60 лет Октября, Горького, Советской | 30,0 | Бюджет района Средства спонсоров | 01.09.2011 | Власов Н.А. | В 2011 – 2012 гг. построена детская площадка в рамках реализации социального проекта депутата Н.А. Власова «Островок детства» |
|  | 21 | П. Белый Яр, провести отсыпку дороги по ул. Коммунальной от ул. 60 лет Октября до ул. Советской | 330,0 | Бюджет поселения | 01.11.2011 | Глава Белоярского г/п | Отсыпка, устройство основания из щебня и укладка водопропускной трубы произведены в 2011 году |
|  | 22 | П.Белый Яр, решить вопрос о снятии запрета на вывоз песка для жителей р.п. Белый Яр с берега реки Кеть для отсыпки заболоченных огородов |  | - | 01.06.2011 | Глава Белоярского г/п Бучко Т.В. | Запрет и административное наказание применяется в отношении субъектов, применяющих промышленный способ добычи |
|  | 23 (5) | П. Белый Яр, организованный вывоз мусора в течение года, приобретение и установка контейнеров для сбора ТБО |  | Бюджет района Бюджет поселения | 01.09.2015 | Глава Белоярского г/п |  |
|  | 24 | П. Белый Яр, установить на все мусорные контейнера деревянные закрывающиеся устройства |  |  | 01.09.2015 | Глава Белоярского г/п |  |
|  | 25 | П. Белый Яр, организовать работу по отлову бродячих собак в р.п. Белый Яр |  |  | 01.09.2015 | Глава Белоярского г/п Нач. отдела полиции |  |
|  | 26 | П. Белый Яр, установить на фонари уличного освещения таймеры, чтобы исключить горение ламп в светлое время суток |  | Бюджет поселения | 01.01.2012 | Глава Белоярского г/п | Установка таймеров по решению Совета Белоярского г/п должна была стать одним из мероприятий по снижению затрат на освещение посёлка. Но и этот вариант имел много нареканий со стороны населения из-за частого несоответствия графика включения светильников и светового режима. В настоящее время найдено другое решение вопроса – приобретение и установка светодиодных ламп (5,.0 тыс.руб.), гарантийный срок службы которых 5 лет при температуре от -40 до +40 градусов. Положительные факторы при выборе указанных ламп: меньшая стоимость против стоимости светильников -5,0 против 24,0 тыс.руб.; меньшая энергоёмкость – 32 Вт против 230 ВТ использование ламп без дросселей при большом перепаде температур позволяет вернуться к наиболее экономичному опыту управления лампами с помощью фотореле. В 2011 году с фирмой, производящей указанные лампы в г.Томске заключён долгосрочный договор на поставку ламп, их установку и гарантийное обслуживание. Одна из новых ТП будет переведена на опытные образцы ламп и фотореле с целью анализа разницы затрат. В случае серьёзной экономии высвободившиеся средства будут направлены на поэтапное переоборудование новыми лампами электрических линий и на увеличение светильников уличного освещения |
|  | 27 | П. Белый Яр, ликвидировать несанкционированные свалки мусора на территории Белого Яра |  |  | 01.01.2015 | Глава Белоярского г/п Бучко Т.В. Нач. отдела полиции |  |
|  | 28 | П. Белый Яр, убрать с берега реки Кеть сгоревшие и разбитые лодочные будки |  | Бюджет поселения | 01.01.2013 | Глава Белоярского г/п | В октябре 2011 г. разбитые лодочные будки разобраны и сожжены. В уборке приняли участие Администрация Белоярского поселения и ПЧ №3 ГУ МЧС России. Бригадой рабочих произведена уборка несанкционированной свалки, на полигон ТБО вывезено 8 куб.м отходов. |
|  | 29 | П. Белый Яр, оборудовать уличное освещение на ул. Таежной от ул. Комсомольской до ул. Строительной |  | Бюджет поселения | 01.01.2013 | Глава Белоярского г/п | На указанном участке установлено 9 светильников |
|  | 30 | П. Белый Яр, ул. Чкалова, от дома № 103 и далее: отсыпка дороги гравием, постройка тротуара | 23 млн.635 тыс. руб. 2 млн. 572 тыс. руб. | Областной бюджет Бюджет района | 01.11.2013 | Глава Верхнекетского района Глава Белоярского г/п | В рамках реализации 2-го этапа инвестиционного проекта по благоустройству района новой застройки «Пихтовая-Чкалова» в 2011 году произведены работы по отсыпке и устройству основания из щебня по ул.Чкалова, в 2012г. Улица заасфальтирована. Ул. Пихтовая отсыпана щебнем. Общая сумма проекта 26 млн. 207 тыс. руб. за период 2010 -2013 гг. |
|  | 31 | П. Белый Яр, устранить перебои с подачей электроэнергии по ул. Кирова, дома 30-36 |  | - | 01.09.2011 | Дедич Н.П. | В декабре 2010г. Специалисты ВЭС устранили технические дефекты электрических линий на ул.Кирова |
| 5 | 32 | П. Белый Яр, ремонт, ограждение, озеленение детской площадки по ул. Железнодорожной | 15,0 | Средства спонсоров | 01.09.2011 | Глава Белоярского г/п Майкова О.Г. | В 2011 году депутаты Морозов А.И. и Майкова О.Г. организовали субботник по ремонту и благоустройству детской площадки с привлечением жителей микрорайона и подростков. )Выполнен ремонт и покраска ограждения и элементов игровой площадки |
|  | 33 (II) | П. Белый Яр, строительство тротуара по ул. Строительной между ул. Котовского и ул. Береговой |  | Бюджет поселения | 01.09.2013 | Глава Белоярского г/п | Завершение строительства тротуара планируется в сентябре 2011 года |
|  | 34 | П. Белый Яр, ремонт, строительство тротуара по ул. Котовского от ул. Ленина до ул Строительной |  | Бюджет поселения | 01.09.2013 | Глава Белоярского г/п |  |
|  | 35 (II) | П. Белый Яр, грейдирование в зимний период и распутицу пер. Железнодорожного, пер. Кооперативного, ул. Сплавной, ул. Зеленой |  | Бюджет поселения | 01.09.2015 | Глава Белоярского г/п |  |
|  | 36 (II) | П. Белый Яр, недостаточность освещения в микрорайоне «Стройка» |  | Бюджет поселения | 01.01.2014 | Глава Белоярского г/п | Установлены дополнительные светильники на ул. Кашурникова, Зелёной, Железнодорожной, пер.Кооперативном, |
|  | 37 | П. Белый Яр, озеленение палисадников по ул. Гагарина | - | - | 01.09.2011 | Глава Белоярского г/п Майкова О.Г. | Эколого-лесоведческий клуб «Эдельвейс» следит за состоянием палисадников – осуществляет стрижку травы и подсадку деревьев |
|  | 38 | П. Белый Яр, продолжение работы по адресному хозяйству | 61,04 | Бюджет поселения | 01.11.2011 | Глава Белоярского г/п Майкова О.Г. | Изготовлено 30 номерных знаков и 60 наименований улиц р.п.Белого Яра В 2010-2011 гг. в рамках праздников улиц победителям конкурсов по благоустройству МУ «Культура» вручило более 30 адресных табличек |
|  | 39 | П. Белый Яр, изготовление аншлагов с историей названия улиц |  | Бюджет поселения | 01.09.2015 | Глава Белоярского г/п Майкова О.Г. | 12.04.2011 к 50-летию полёта в космос установлена стела на ул.Гагарина |
|  | 40 | П. Белый Яр, закладка трубы через ул. Лесную вдоль ул. Котовского для организованного пропуска воды | 230,0 | Бюджет поселения | 01.11.2011 | Глава Белоярского г/п | Укладка трубы длиной 12 м произведена в рамках проведения работ по окювечиванию, отсыпке и устройству основания из щебня ул.Лесной в 2011 году |
|  | 41 | П. Белый Яр, отсыпка ямы на пер. Кооперативном и пер. Парашютном |  | Бюджет поселения | 01.11.2011 | Глава Белоярского г/п | 2011 год |
|  | 42 | П. Белый Яр, освещение и грейдирование ул. Береговой |  | Бюджет поселения | 01.09.2015 | Глава Белоярского г/п |  |
|  | 43 | П. Белый Яр, строительство спортивной площадки с полосой препятствий на территории БСШ№2 |  |  | 01.09.2015 | Глава Верхнекетского района | Проектом предусмотрена спортивная площадка 34Х23 с разметкой полей для игры в волейбол, баскетбол и с трибунами |
|  | 44 | П. Белый Яр, обновление уличных детских игровых площадок в ДОУ № 3 |  | Бюджет района | 01.09.2015 | Глава Верхнекетского района | Рядом со зданием детского сада оборудованы детские игровые площадки |
|  | 45 | П. Белый Яр, строительство БСШ № 2 | 30 млн. руб. 215 тыс руб. (2012-2013 гг.) 1 млн. руб. (2014 год) | Федер. бюджет Бюджет области Бюджет района | 01.09.2015 | Глава Верхнекетского района | В 2012 году начато строительство БСШ №2 на 400 мест, детского сада на 75 мест. Сдача объекта: школы - декабрь 2013 г., д/сада – март 2014 года. Общая стоимость проекта 276млн. 569 тыс. рублей |
|  | 46 | П. Белый Яр, освещение по ул. Спортивной |  | Бюджет поселения | 01.01.2012 | Глава Белоярского г/п |  |
|  | 47 | П. Белый Яр, ремонт крыльца многоквартирного дома по адресу: ул. Гагарина, дом 108, дом 110 |  |  |  |  |  |
|  | 48 | П. Белый Яр, проблема старых деревьев (ул. Комсомольская и др.) |  | Бюджет поселения | 01.09.2015 | Глава Белоярского г/п | В 2012 году из средств, полученных за призовое место в областном конкурсе по благоустройству, Белоярское поселение приобрело автовышку. С помощью автовышки и крана продолжается спиливание старых деревьев. Убраны опасные тополя и берёзы на ул.Комсомольской, пер.Школьном |
|  | 49 | П. Белый Яр, разборка бесхозного РБУ на ул. Котовского |  | Бюджет поселения | 01.01.2012 | Глава Белоярского г/п Администрация района |  |
|  | 50 | П. Белый Яр, водоотвод от ул. Гагарина до ул. Комсомольской |  |  | 01.01.2012 | Глава Белоярского г/п |  |
|  | 51 | П. Белый Яр, контроль за ценами на лекарства |  |  | 01.09.2015 | Администрация района | Постановлением АТО от 28.07.2010 №150а с изменениями от 27.12.2010 №271а в отношении организаций оптовой торговли, аптечных организаций, индивидуальных предпринимателей, медицинских организаций и их обособленных подразделений (ФАПы, амбулатории, ОВП), имеющих лицензию на осуществление фармацевтической деятельности и осуществляющих реализацию лекарственных препаратов, включённых в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, установлены предельные размеры оптовых и розничных надбавок к фактическим отпускным ценам. В январе 2011 года проведено совещание с представителями всех аптек, работающих в Верхнекетском районе о соблюдении установленных ограничений. В феврале 2012г. на постоянной депутатской комиссии рассмотрен вопрос об обеспечении лекарственными средствами и ценообразовании в аптеках района |
|  | 52 | П. Белый Яр, уборка территории у пруда (ул. Спортивная) |  |  | 01.09.2015 | Глава Белоярского г/п |  |
| 6 | 53 | П. Белый Яр, текущее содержание улиц: Железнодорожная, Малышка (грейдирование) |  | Бюджет поселения | 01.09.2015 | Глава Белоярского г/п |  |
|  | 54 | П. Клюквинка, обустройство детской спортивно-игровой площадки в посёлке | 1646,057 1333,386 302,67 | Бюджет области Бюджет района | 01.11.2013 | Глава Верхнекетского района Глава Клюквинского с/п Морозов А.И. | В 2011 году в рамках ОЦП «Развитие физической культуры и спорта в Томской области на 2011-2013гг.» построена комплексная спортивная площадка с антитравматическим покрытием; В 2011 году средства, полученные за победу в районном конкурсе по благоустройству, направлены на обустройство детской игровой площадки |
|  | 55 | П. Клюквинка, строительство автодрома для автодела в МОУ «Клюквинская средняя общеобразоват. школа» | 150,0 | Областной бюджет |  | Глава Верхнекетского района Глава Клюквинского с/п Директор Клюквинской СОШ | В 2011 году обустроен автодром для Клюквинской СШ |
| 7 | 56 | П. Белый Яр, отсыпка гравием ул. Кашурникова (в конце) в р.п. Белый Яр (дома №№ 24-30), нет освещения |  | Бюджет поселения | 01.09.2015 | Глава Белоярского г/п | У домов под №№ 24, 30 установлены светильники |
|  | 57 | П. Белый Яр, подсыпка песком дороги возле многоквартирного дома по ул. Вокзальная, 15 |  | Бюджет поселения | 01.11.2011 | Глава Белоярского г/п | В период строительства комплексной спортивной площадки с антитравматическим покрытием произведена планировка территории по указанному адресу |
|  | 58 | П. Белый Яр, необходим один колодец на ул. Белорусской в середине улицы |  | Бюджет поселения | 01.12.2012 | Глава Белоярского г/п | В июле 2012 г. ООО «Универсал-сервис» восстановило водоразборную колонку на ул.Белорусской, провело собрание по выявлению желающих пользоваться колонкой и заключило с ними договоры |
|  | 59 | Д. Полуденовка, нет ни одного фонаря уличного освещения |  | Бюджет поселения | 01.01.2013 | Глава Белоярского г/п | В 2011 году в п.Полудёновка 4 фонаря уличного освещения – в рабочем состоянии 3 |
|  | 60 | П. Сайга, ремонт автодороги Белый Яр – Сайга |  | Областной бюджет |  | Микхельсон А.К. | В сентябре-декабре 2013г. областное ДРСУ провело ремонт 10-километрового участка дороги от Сайги до Белого Яра (138-148 км). На эти цели было направлено 35 млн. рублей, 8 млн. руб. – на капитальный ремонт моста через р.Суйга (20км) и дополнительно 42 млн. - на частичный ремонт дорожного полотна, укладку водопропускной трубы и ремонт 2-х мостов (32 и 37 км) |
|  | 61 | П. Сайга, организация выезда врачей, узких специалистов (по зимней дороге) |  | Бюджет района | 01.09.2015 | Гл. врач МБУЗ «Верхнекетская ЦРБ» Глава Сайгинского с/п | В соответствии с планом обеспечения населения района квалифицированной медицинской помощью 15-16.03.2011 в п.Сайга работала бригада врачей МУЗ «Верхнекетская ЦРБ» (педиатр, окулист, хирург, невролог, дерматовенеролог, ЛОР, терапевт) |
|  | 62 | П. Сайга, в пятиэтажных панельных домах текут швы между плит при каждом дожде |  |  | 01.09.2015 | Глава Верхнекетского района Глава Сайгинского с/п |  |
|  | 63 | П. Сайга, обеспечение административного участка участковым милиционером |  |  | 01.09.2011 | Глава Сайгинского с/п Отдел полиции № 5 | С декабря 2010 года на административном участке п.Сайга работает участковый уполномоченный Сидоренко Игорь Викторович |
|  | 64 | П. Сайга, замещение вакантной ставки врача ОВП, организация работы физиотерапевтическиого кабинета |  |  | 01.09.2015 | Гл. врач МБУЗ «Верхнекетская ЦРБ» Глава Сайгинского с/п | С 24.04.2011 в отделении общеврачебной практики п.Сайга работает врач Подъяпольский Валерий Павлович |
|  | 65 | П. Сайга, запрет на проезд лесовозов по центральной улице |  |  | 01.09.2015 | Глава Сайгинского с/п |  |
|  | 66 | П. Сайга, недостаточное освещение поселка |  | Бюджет поселения | 01.09.2015 | Глава Сайгинского с/п |  |
|  | 67 | П. Сайга, не выдаются на руки договора аренды земли жителям поселка |  | Бюджет района Бюджет поселения | 01.01.2013 | Глава Сайгинского с/п |  |
|  | 68 | П. Сайга, невозможно реализовать получение леса, выписанного на корню нуждающимся (нет предпринимателей, котор. предоставляют эту услугу) |  |  |  | Глава Сайгинского с/п Администрация района |  |
| 8 | 69 | П. Степановка, строительство часовни |  | Бюджет района Бюджет поселения Средства спонсоров | 01.09.2015 | Глава Степановского с/п | В 2011 году заложен фундамент, начата подготовка строительного материала. В 2012 году сложен сруб. |
|  | 70 | П. Степановка, приобретение грейдера или трактора с навесным оборудованием | 1000,0 55,0 | Бюджет района Бюджет поселения | 01.09.2015 | Глава Степановского с/п Администрация района | В 2012 году приобретён экскаватор одноковшовый ЭО-2621 на базе трактора МТЗ-82.1 |
|  | 71 | П. Степановка, проведение отдельной линии уличного освещения по центральным улицам поселка с выходом на электростанцию |  |  | 01.09.2015 | Глава Степановского с/п |  |
|  | 72 | П. Степановка, открытие дополнительных групп в детском саду | 1400,0 1080,0 320,0 | Бюджет области Бюджет района | 01.01.2013 | Начальник УО | 01.09.2011 в детском саду открыта дополнительная группа на 20 детей, в 2012 году - группа с кратковременным (3ч.) пребыванием детей на 10 чел.; в декабре 2013г. ещё одна группа на 20 человек. |
|  | 73 | П. Степановка, строительство детской спортивной площадки в старой части поселка |  | Областной бюджет Бюджет района | 01.01.2014 | Глава Степановского с/п |  |
| 9 | 74 | П. Катайга, организация приёма врачей |  | Бюджет района | 01.09.2015 | Гл. врач МБУЗ «Верхнекетская ЦРБ» Глава Катайгинского с/п | В соответствии с планом обеспечения населения района квалифицированной медицинской помощью в марте и декабре в п.Катайга работала бригада врачей МУЗ «Верхнекетская ЦРБ» (педиатр, окулист, хирург, невролог, дерматовенеролог, ЛОР, психо-нарколог) |
|  | 75 | П. Катайга, приобретение автобуса повышенной проходимости для организации пассажирских перевозок «Белый Яр- Катайга» |  |  | 01.01.2014 | Глава Верхнекетского района |  |