**Информация о реализации наказов избирателей депутатам Думы Верхнекетского района четвертого созыва (по состоянию на 01.12.2014)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ ок-руга** | **№ наказа** | **Содержание наказа** | **Стоимость реализ. наказа (тыс.р)** | **Источник финансирования** | **Контрольная**  **дата** | **Ответственный исполнитель** | **Информация о решении вопроса** |
| 1 | 01 | **П. Белый Яр**, отсыпка гравием ул. Геологов |  | Бюджет поселения | 01.09.2015 | Глава поселения | - |
|  | 02 | **П. Палочка,**  строительство тротуара по ул.Школьная | 14,0 | Средства спонсоров | 01.09.2011 | Глава поселения | Уложено более 100 м тротуара за счёт средств бюджета поселения и средств гранта, полученного в конкурсе социальных проектов |
|  | 03 | **П. Нибега,**  ремонт дороги Белый Яр – Нибега | 471,0 50,0 80,0 | Бюджет района | 30.10.2011 | Бучко В.С. | Отсыпка, планировка, укладка водопропускных труб (3 шт.) 2011г. В 2013г. проведено осветление отдельных участков автодороги. В 2014г.проведён текущий мост ч-з р.Суйга, проведена очистка русла в районе опор моста |
|  | 04 | **П. Ягодное**, спиливание сосен на ул.Боровая, Юбилейная |  |  | 01.09.2012 | Глава поселения Дедич Н.П. | Одновременно с ремонтом электролинии и перетяжкой проводов произведено спиливание сосен в непосредственной близости от домов по ул. Боровая, Юбилейная |
|  | 05 | **П. Ягодное,** капитальный ремонт многоквартирных домов (крыши) | 93,0  28,0  65,0 | Бюджет района  Бюджет поселения  Средства собственников жилья | 01.09.2015 | Глава поселения | В сентябре 2013г. выполнен ремонт кровли многоквартирного дома по ул.Строительная,5 (1971 год постройки, 16 квартир). 93,0 тыс. руб. составили средства собственников жилья, в т.ч. 28,0 тыс.руб. из бюджета поселения за муниципальные квартиры и 93,0 тыс.руб.-межбюджетный трансферт из районного бюджета на софинансирование капитального ремонта |
|  | 06 | **П. Ягодное,**  отсыпка и ремонт дороги «Санджик – Ягодное» | 150,0  90,0  60,0 | Бюджет района  Средства спонсоров | 01.09.2011 | Нач.отдела пром-ти Адм.р-на | В октябре 2010 года произведено окювечивание, отсыпка, планировка (250м) и частичное покрытие ПГС |
|  | 07 | **П. Нибега,**  введение транспортного маршрута «Белый Яр – Нибега» |  | Бюджет района | 30.12.2012 | Нач.отдела пром-ти Адм.р-на | Статистические данные о количестве жителей Нибеги-170 чел., фактически проживающих в посёлке – 97 чел. Пассажирские перевозки осуществляются при наличии заявок жителей легковым транспортом жителя посёлка (Богдан Михаил) |
| 2 | 08 | **П.Белый Яр**, углубление кювета на перекрестке ул. Космонавтов и ул. Таежная |  | Бюджет поселения | 01.10.2011 | Глава поселения | Произведено углубление кюветов по ул.Космонавтов; По ул.Таёжной окювечивание невозможно в связи с близким залеганием оптоволоконного кабеля |
|  | 09 | **П. Белый Яр,** углубление кювета на перекрестке ул. Рабочая и ул. Свердлова (ок. здания лесхоза) |  | Бюджет поселения | 01.10.2011 | Глава поселения | Работы выполнены в июне 2011 года |
|  | 10 | **П. Белый Яр,** по ул. Чапаева стоянка КАМАЗов и слив на почву ГСМ |  | - | 01.09.2011 | Глава поселения Нач.РОВД | В 2011 году этот вопрос не инициировался ни одним субъектом профилактики административных правонарушений, протоколы о нарушении административного кодекса не составлялись |
| 3 | 11 | **Орловское и Макзырское сельские поселения:** приобретение быстроходного катера для пассажирских перевозок в летний период | 8,6 млн. | Областной бюджет  Бюджет района | 01.09.2015 | Глава района  Нач.отдела пром-ти Адм.р-на | В апреле 2013г. Администрация Томской области выделила 8,6 млн.руб. на приобретение пассажирского теплохода для организации транспортного сообщения с отдалёнными посёлками. Теплоход изготовлен Костромским судостроительным заводом. 27 декабря 2013 г. доставлен в Белый Яр |
|  | 12 | **П.Клюквинка,** восстановление домика на пристани п. Клюквинка |  | Бюджет района | 01.09.2012 | Нач.отдела пром-ти Адм.р-на |  |
|  | 13 | **П. Лисица – Макзыр,**  ремонт дороги на участке Лисица - Макзыр | 442,0  479,0  1905,0  813,0 | Бюджет района | 01.11.2011 | Глава поселения  Нач.отдела пром-ти Адм.р-на | В 2011 году проведён ямочный ремонт и ремонт мостовых переходов. В 2012 году средства направлены на ремонт автодороги «Лисица-Макзыр» и дополнительно - на ремонт лежнёвки на данном участке. В 2014 году капитально отремонтирован мост ч-з р.Миходеевка и выполнен ремонт участка дороги 32-32,5 км (« водопропускных сооружения, отсыпка дорожного полотна) |
| 4. | 14 | **П. Белый Яр**, провести освещение ул. Рабочей от ул.Комсомольской до объездной дороги |  | Бюджет поселения | 01.11.2011 | Глава поселения | Дополнительно установлены 3 фонаря |
|  | 15 | **П. Белый Яр**, ремонт участка дороги от ул. Рабочей до ул. Чкалова в районе котельной ПМК | 210,0 | Бюджет поселения | 01.11.2011 | Глава поселения | Окювечивание, отсыпка и устройство основания из гравия произведены в 2011 году |
|  | 16 | **П. Белый Яр**, построить тротуар от ул. Рабочей до ул. Чкалова по этому же участку дороги |  | Бюджет поселения | 01.09.2012 | Глава поселения | Ширина дорожного полотна не позволяет осуществить сооружение тротуара, но с отсыпкой гравием самой дороги проход людям обеспечен |
|  | 17 | **П. Белый Яр**, организовать постоянную погрузку и ТБО от фасадов жилых домов пожилых пенсионеров | - | Бюджет района  Бюджет поселения | 01.09.2015 | Глава поселения | В 2014 году ООО «Риск» п.Тогур Колпашевского района передало ЧП Гринкевич мусоровоз, 63 контейнера для ТБО для организации сбора и вывоза ТБО. В настоящее время в Белом Яре ООО «Деметра» и ООО «Риск» эксплуатируют 151 контейнер на 40 улицах посёлка (всего улиц 76). |
|  | 18 | **П. Белый Яр**, построить тротуар по ул. Южной (от ул. Советской до ул. 60 лет Октября) | 70,0 | Бюджет поселения | 01.09.2011 | Глава поселения | Устройство тротуара по ул.Южной в рамках проведения работ по демонтажу 370,0 кв.м и устройству 686 кв.м тротуара по ул.Южной от ул.Гагарина до ул.60 лет Октября. 2011 год |
|  | 19 | **П. Белый Яр,** прокопать и углубить канавы по ул. Южной, 60 лет Октября, Горького, Советской |  | Бюджет поселения | 01.11.2011 | Глава поселения |  |
|  | 20 | **П. Белый Яр**, построить детскую площадку в районе улиц 60 лет Октября, Горького, Советской | 30,0 | Бюджет района  Средства спонсоров | 01.09.2011 | Власов Н.А. | В 2011 – 2012 гг. построена детская площадка в рамках реализации социального проекта депутата Н.А. Власова «Островок детства» |
|  | 21 | **П. Белый Яр**, провести отсыпку дороги по ул. Коммунальной от ул. 60 лет Октября до ул. Советской | 330,0 | Бюджет поселения | 01.11.2011 | Глава поселения | Отсыпка, устройство основания из щебня и укладка водопропускной трубы произведены в 2011 году |
|  | 22 | **П.Белый Яр**, решить вопрос о снятии запрета на вывоз песка для жителей р.п. Белый Яр с берега реки Кеть для отсыпки заболоченных огородов |  | - | 01.06.2011 | Глава поселения  Бучко Т.В. | Запрет и административное наказание применяется в отношении субъектов, применяющих промышленный способ добычи |
|  | 23  (5) | **П. Белый Яр**, организованный вывоз мусора в течение года, приобретение и установка контейнеров для сбора ТБО |  | Бюджет района  Бюджет поселения | 01.09.2015 | Глава поселения | В 2014 году ООО «Риск» п.Тогур Колпашевского района передало ЧП Гринкевич мусоровоз, 63 контейнера для ТБО для организации сбора и вывоза ТБО. В настоящее время в Белом Яре ООО «Деметра» и ООО «Риск» эксплуатируют 151 контейнер на 40 улицах посёлка (всего улиц 76). |
|  | 24 | **П. Белый Яр,** установить на все мусорные контейнера деревянные закрывающиеся устройства |  |  | 01.09.2015 | Глава поселения | Контейнеры снабжены деревянными решётками |
|  | 25 | **П. Белый Яр,** организовать работу по отлову бродячих собак в р.п. Белый Яр |  |  | 01.09.2015 | Глава поселения Нач. отдела полиции |  |
|  | 26 | **П. Белый Яр**, установить на фонари уличного освещения таймеры, чтобы исключить горение ламп в светлое время суток |  | Бюджет поселения | 01.01.2012 | Глава поселения | Установка таймеров по решению Совета Белоярского г/п должна была стать одним из мероприятий по снижению затрат на освещение посёлка. Но и этот вариант имел много нареканий со стороны населения из-за частого несоответствия графика включения светильников и светового режима. В настоящее время найдено другое решение вопроса – приобретение и установка светодиодных ламп (5,.0 тыс.руб.), гарантийный срок службы которых 5 лет при температуре от -40 до +40 градусов. Положительные факторы при выборе указанных ламп:  меньшая стоимость против стоимости светильников -5,0 против 24,0 тыс.руб.;  меньшая энергоёмкость – 32 Вт против 230 ВТ  использование ламп без дросселей при большом перепаде температур позволяет вернуться к наиболее экономичному опыту управления лампами с помощью фотореле.  В 2011 году с фирмой, производящей указанные лампы в г.Томске заключён долгосрочный договор на поставку ламп, их установку и гарантийное обслуживание. Одна из новых ТП будет переведена на опытные образцы ламп и фотореле с целью анализа разницы затрат. В случае серьёзной экономии высвободившиеся средства будут направлены на поэтапное переоборудование новыми лампами электрических линий и на увеличение светильников уличного освещения |
|  | 27 | **П. Белый Яр,**  ликвидировать несанкционированные свалки мусора на территории Белого Яра |  |  | 01.01.2015 | Глава поселения Бучко Т.В. |  |
|  | 28 | **П. Белый Яр,**  убрать с берега реки Кеть сгоревшие и разбитые лодочные будки |  | Бюджет поселения | 01.01.2013 | Глава поселения | В октябре 2011 г. разбитые лодочные будки разобраны и сожжены. В уборке приняли участие Администрация Белоярского поселения и ПЧ №3 ГУ МЧС России. Бригадой рабочих произведена уборка несанкционированной свалки, на полигон ТБО вывезено 8 куб.м отходов. |
|  | 29 | **П. Белый Яр,** оборудовать уличное освещение на ул. Таежной от ул. Комсомольской до ул. Строительной |  | Бюджет поселения | 01.01.2013 | Глава поселения | На указанном участке установлено 9 светильников |
|  | 30 | **П. Белый Яр,** ул. Чкалова, от дома № 103 и далее: отсыпка дороги гравием, постройка тротуара | 9450,0  9000,0  450,0 | Областной бюджет  Бюджет района | 01.11.2013 | Глава района  Глава поселения | В рамках реализации 2-го этапа инвестиционного проекта по благоустройству района новой застройки «Пихтовая-Чкалова» в 2011 году произведены работы по отсыпке и устройству основания из щебня по ул.Чкалова, в 2012г. Улица заасфальтирована |
|  | 31 | **П. Белый Яр,** устранить перебои с подачей электроэнергии по ул. Кирова, дома 30-36 |  | - | 01.09.2011 | Дедич Н.П. | В декабре 2010г. Специалисты ВЭС устранили технические дефекты электрических линий на ул.Кирова |
| 5 | 32 | **П. Белый Яр**, ремонт, ограждение, озеленение детской площадки по ул. Железнодорожной | 15,0 | Средства спонсоров | 01.09.2011 | Глава поселенияМайкова О.Г. | В 2011 году депутаты Морозов А.И. и Майкова О.Г. организовали субботник по ремонту и благоустройству детской площадки с привлечением жителей микрорайона и подростков. )Выполнен ремонт и покраска ограждения и элементов игровой площадки |
|  | 33 (II) | **П. Белый Яр,** строительство тротуара по ул. Строительной между ул. Котовского и ул. Береговой |  | Бюджет поселения | 01.09.2013 | Глава поселения |  |
|  | 34 | **П. Белый Яр**, ремонт, строительство тротуара по ул. Котовского от ул. Ленина до ул Строительной |  | Бюджет поселения | 01.09.2013 | Глава поселения |  |
|  | 35 (II) | **П. Белый Яр**, грейдирование в зимний период и распутицу пер. Железнодорожного, пер. Кооперативного, ул. Сплавной, ул. Зеленой |  | Бюджет поселения | 01.09.2015 | Глава поселения |  |
|  | 36  (II) | **П. Белый Яр**, недостаточность освещения в микрорайоне «Стройка» |  | Бюджет поселения | 01.01.2014 | Глава поселения | Установлены дополнительные светильники на ул. Кашурникова, Железнодорожной, пер.Кооперативном, |
|  | 37 | **П. Белый Яр**, озеленение палисадников по ул. Гагарина | - | - | 01.09.2011 | Глава поселения | Эколого-лесоведческий клуб «Эдельвейс» следит за состоянием палисадников – осуществляет стрижку травы и подсадку деревьев |
|  | 38 | **П. Белый Яр**, продолжение работы по адресному хозяйству | 61,04 | Бюджет поселения | 01.11.2011 | Глава поселения Майкова О.Г. | Изготовлено 30 номерных знаков и 60 наименований улиц р.п.Белого Яра  В 2010-2011 гг. в рамках праздников улиц победителям конкурсов по благоустройству МУ «Культура» вручило более 30 адресных табличек |
|  | 39 | **П. Белый Яр**, изготовление аншлагов с историей названия улиц |  | Бюджет поселения | 01.09.2015 | Глава поселения | 12.04.2011 к 50-летию полёта в космос установлена стела на ул.Гагарина |
|  | 40 | **П. Белый Яр,** закладка трубы через ул. Лесную вдоль ул. Котовского для организованного пропуска воды | 230,0 | Бюджет поселения | 01.11.2011 | Глава поселения | Укладка трубы длиной 12 м произведена в рамках проведения работ по окювечиванию, отсыпке и устройству основания из щебня ул.Лесной в 2011 году |
|  | 41 | **П. Белый Яр**, отсыпка ямы на пер. Кооперативном и пер. Парашютном |  | Бюджет поселения | 01.11.2011 | Глава поселения | 2011 год |
|  | 42 | **П. Белый Яр**, освещение и грейдирование ул. Береговой |  | Бюджет поселения | 01.09.2015 | Глава поселения |  |
|  | 43 | **П. Белый Яр,** строительство спортивной площадки с полосой препятствий на территории БСШ№2 |  |  | 01.09.2015 | Глава района | В 2014году по проекту строительства школы сооружена спортивная площадка 34Х23 с разметкой полей для игры в волейбол, баскетбол и с трибунами |
|  | 44 | **П. Белый Яр**, обновление уличных детских игровых площадок в ДОУ № 3 |  | Бюджет района | 01.09.2015 | Глава района | Рядом со зданием детского сада оборудованы детские игровые площадки |
|  | 45 | **П. Белый Яр**, строительство БСШ № 2 | 118,0млн.р  2,0 млн.р | Бюджет области  Бюджет района | 01.09.2015 | Глава района | 31.03.2014 открыта БСШ №2 на 400 мест, детского сада на 75 мест |
|  | 46 | **П. Белый Яр,** освещение по ул. Спортивной |  | Бюджет поселения | 01.01.2012 | Глава поселения | На улице работают 3 светильника. |
|  | 47 | **П. Белый Яр**, ремонт крыльца многоквартирного дома по адресу: ул. Гагарина, дом 108, дом 110 |  |  |  |  |  |
|  | 48 | **П. Белый Яр**, проблема старых деревьев (ул. Комсомольская, пер.Школьный и др.) |  | Бюджет поселения | 01.09.2015 | Глава поселения | В 2012 году из средств, полученных за призовое место в областном конкурсе по благоустройству, Белоярское поселение приобрело автовышку. С помощью автовышки и крана продолжается спиливание старых деревьев. Убраны опасные тополя и берёзы на ул.Комсомольской, пер.Школьном |
|  | 49 | **П. Белый Яр**, разборка бесхозного РБУ на ул. Котовского |  | Бюджет поселения | 01.01.2012 | Глава поселения Нач.КУМИЗ | Выполнена в 2011 году |
|  | 50 | **П. Белый Яр**, водоотвод от ул. Гагарина до ул. Комсомольской |  |  | 01.01.2012 | Глава поселения |  |
|  | 51 | **П. Белый Яр,** контроль за ценами на лекарства |  |  | 01.09.2015 | Зам.Главы по соц.вопросам | Постановлением АТО от 28.07.2010 №150а с изменениями от 27.12.2010 №271а в отношении организаций оптовой торговли, аптечных организаций, индивидуальных предпринимателей, медицинских организаций и их обособленных подразделений (ФАПы, амбулатории, ОВП), имеющих лицензию на осуществление фармацевтической деятельности и осуществляющих реализацию лекарственных препаратов, включённых в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, установлены предельные размеры оптовых и розничных надбавок к фактическим отпускным ценам.  В январе 2011 года проведено совещание с представителями всех аптек, работающих в Верхнекетском районе о соблюдении установленных ограничений.  В феврале 2012г. на постоянной депутатской комиссии рассмотрен вопрос об обеспечении лекарственными средствами и ценообразовании в аптеках района |
|  | 52 | **П. Белый Яр**, уборка территории у пруда (ул. Спортивная) |  |  | 01.09.2015 | Глава поселения |  |
| 6 | 53 | **П. Белый Яр,** текущее содержание улиц: Железнодорожная, Малышка (грейдирование) |  | Бюджет поселения | 01.09.2015 | Глава поселения. |  |
|  | 54 | **П. Клюквинка,** обустройство детской спортивно-игровой площадки в посёлке | 1646,05  1333,38  302,67 | Бюджет области  Бюджет района | 01.11.2013 | Глава района  Глава поселения  Морозов А.И. | В 2011 году в рамках ОЦП «Развитие физической культуры и спорта в Томской области на 2011-2013гг.» построена комплексная спортивная площадка с антитравматическим покрытием;  В 2011 году средства, полученные за победу в районном конкурсе по благоустройству, направлены на обустройство детской игровой площадки |
|  | 55 | **П. Клюквинка**, строительство автодрома для автодела в МОУ «Клюквинская средняя общеобразоват. школа» | 150,0 | Областной бюджет |  | Глава района  Глава поселения  Воронянская Т.И. | В 2011 году обустроен автодром для Клюквинской СШ |
|  | 56 | **П. Белый Яр,** отсыпка гравием ул. Кашурникова (в конце) в р.п. Белый Яр (дома №№ 24-30), нет освещения |  | Бюджет поселения | 01.09.2015 | Глава поселения |  |
| 7 | 57 | П. Белый Яр, подсыпка песком дороги возле многоквартирного дома по ул. Вокзальная, 15 |  | Бюджет поселения | 01.11.2011 | Глава поселения. | В период строительства комплексной спортивной площадки с антитравматическим покрытием произведена планировка территории по указанному адресу |
|  | 58 | **П. Белый Яр**, необходим один колодец на ул. Белорусской в середине улицы |  | Бюджет поселения | 01.12.2012 | Глава поселения | В июле 2012 г. ООО «Универсал-сервис» восстановило водоразборную колонку на ул.Белорусской, провело собрание по выявлению желающих пользоваться колонкой и заключило с ними договоры |
|  | 59 | **Д. Полуденовка,** нет ни одного фонаря уличного освещения |  | Бюджет поселения | 01.01.2013 | Глава поселения | В 2011 году в п.Полудёновка 4 фонаря уличного освещения – в рабочем состоянии 3 |
|  | 60 | **П. Сайга,** ремонт автодороги Белый Яр – Сайга |  | Областной бюджет |  | Микхельсон А.К. | В сентябре-декабре 2013г. областное ДРСУ провело ремонт 10-километрового участка дороги от Сайги до Белого Яра (138-148 км). На эти цели было направлено 35 млн. рублей, 8 млн. руб. – на капитальный ремонт моста через р.Суйга (20км) и дополнительно 42 млн. - на частичный ремонт дорожного полотна, укладку водопропускной трубы и ремонт 2-х мостов (32 и 37 км) |
|  | 61 | **П. Сайга,** организация выезда врачей, узких специалистов (по зимней дороге) |  | Бюджет района | 01.09.2015 | Главный врач ЦРБ  Глава поселения | В соответствии с планом обеспечения населения района квалифицированной медицинской помощью 15-16.03.2011 в п.Сайга работала бригада врачей МУЗ «Верхнекетская ЦРБ» (педиатр, окулист, хирург, невролог, дерматовенеролог, ЛОР, терапевт) |
|  | 62 | **П. Сайга,** в пятиэтажных панельных домах текут швы между плит при каждом дожде |  |  | 01.09.2015 | Глава района  Глава поселения |  |
|  | 63 | **П. Сайга,** обеспечение административного участка участковым милиционером |  |  | 01.09.2011 | Глава поселения  Нач.РОВД | С декабря 2010 года на административном участке п.Сайга работает участковый уполномоченный Сидоренко Игорь Викторович |
|  | 64 | **П. Сайга**, замещение вакантной ставки врача ОВП, организация работы физиотерапевтическиого кабинета |  |  | 01.09.2015 | Главный врач ЦРБ  Глава поселения | С 24.04.2011 в отделении общеврачебной практики п.Сайга работает врач Подъяпольский Валерий Павлович |
|  | 65 | **П. Сайга,** запрет на проезд лесовозов по центральной улице |  |  | 01.09.2015 | Глава поселения | Вывозка леса не ведётся-лесовозов нет |
|  | 66 | **П. Сайга**, недостаточное освещение поселка |  | Бюджет поселения | 01.09.2015 | Глава поселения | С 2011 года к 37 действующим светильникам дополнительно приобретены и установлены ещё 6 – всего 43. |
|  | 67 | **П. Сайга,** не выдаются на руки договора аренды земли жителям поселка |  | Бюджет района  Бюджет поселения | 01.01.2013 | Глава поселения |  |
|  | 68 | **П. Сайга**, невозможно реализовать получение леса, выписанного на корню нуждающимся (нет предпринимателей, котор. предоставляют эту услугу) |  |  |  | Глава поселения  Нач.отдела пром-ти |  |
| 8 | 69 | **П. Степановка,** строительство часовни |  | Бюджет района Бюджет поселения  Средства спонсоров | 01.09.2015 | Глава поселения | В 2011 году заложен фундамент, начата подготовка строительного материала. В 2012 году сложен сруб. |
|  | 70 | **П. Степановка,** приобретение грейдера или трактора с навесным оборудованием | 1000,0  55,0 | Бюджет района  Бюджет поселения | 01.09.2015 | Глава района  Глава | В 2012 году приобретён экскаватор одноковшовый ЭО-2621 на базе трактора МТЗ-82.1 |
|  | 71 | **П. Степановка,**  проведение отдельной линии уличного освещения по центр. улицам поселка с выходом на электростанцию |  |  | 01.09.2015 | Глава поселения |  |
|  | 72 | **П. Степановка,** открытие дополнительных групп в детском саду | 1400,0 080,0 320,0 | Бюджет области Бюджет района | 01.01.2013 | Нач.РУО | 01.09.2011 в детском саду открыта дополнительная группа на 20 детей, в 2012 году - группа с кратковременным (3ч.) пребыванием детей на 10 чел.; в декабре 2013г. ещё одна группа на 20 человек. |
|  | 73 | **П. Степановка,**  строительство детской спортивной площадки в старой части поселка |  | Областной бюджет  Бюджет района | 01.01.2014 | Глава поселения Нач.отдела по мол.п-ке, | В 2012 году подготовлена смета |
| 9 | 74 | **П. Катайга,** организация приёма врачей |  | Бюджет района | 01.09.2015 | Главный врач ЦРБ Глава поселения | В соответствии с планом обеспечения населения района квалифицированной медицинской помощью в марте и декабре в п.Катайга работала бригада врачей МУЗ «Верхнекск. ЦРБ» (педиатр, окулист, хирург, невролог, дерматовенеролог, ЛОР, психо-нарколог) |
|  | 75 | **П. Катайга,** приобретение автобуса повышенной проходимости для организации пассажирских перевозок «Белый Яр- Катайга» |  |  | 01.01.2014 | Глава района |  |