# Администрация  Орловского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| «09» марта 2016 г. | п. Центральный Верхнекетского района Томской области | № 025 |
| --- | --- | --- |

О мероприятиях по организованному пропуску паводковых вод на территории Орловского   сельского   поселения  в 2016 году

В соответствии с Уставом муниципального образования Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской области, в целях снижения экономического ущерба и предотвращения чрезвычайных ситуаций в период половодья в 2016 году,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить:

  - План основных мероприятий по организованному пропуску паводковых    вод на территории Орловского сельского поселения 	в 2016 году согласно приложению  1 к настоящему постановлению;

  - Состав оперативно-хозяйственной комиссии по подготовке производственных, коммунальных, культурно-бытовых объектов независимо от форм собственности и жилых домов к половодью согласно приложению  2 к настоящему постановлению;

  - Положение об оперативно-хозяйственной комиссии по подготовке производственных, коммунальных, культурно-бытовых объектов независимо от форм собственности и жилых домов к половодью согласно приложению  3 к настоящему постановлению;

  - Перечень сил и средств, привлекаемых для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ, вызванных половодьем, согласно приложению  4 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района «Территория». Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Верхнекетского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Управляющему делами Администрации Орловского сельского поселения до 10 апреля 2016 года представить в комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Верхнекетского района информацию о готовности Орловского сельского поселения к пропуску паводковых вод.

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой

Глава Орловского сельского поселения                                      Е.М.Стражева

_____________________________________________________________________

Дело-2, Админ.Верх.р-на – 1, ГИМС – 1, прокуратура-1, члены комиссии - 6

Приложение 2 к постановлению

Администрации  Орловского сельского

поселения   от  09.03.2016 г. №025

Состав

оперативно-хозяйственной комиссии по подготовке производственных, коммунальных, культурно-бытовых объектов независимо от форм собственности и жилых домов к половодью

# Председатель комиссии:

# Стражева Елена Михайловна - Глава   Орловского сельского поселения

Заместитель председателя комиссии:

Абраменко Анатолий Яковлевич – начальник участка ООО «БИО ТЭК-С»(по согласованию)

Члены  комиссии:

Зорин Юрий Геннадьевич – участковый лесничий Дружнинского участкового лесничества Верхнекетского лесничества  областного государственного казенного учреждения «Томсклес»(по согласованию);

Жихрова Ирина Александровна – управляющий делами Администрации Орловского сельского поселения;

Закуринов Андрей Павлович - дизелист дизельной электростанции, ООО «БИО ТЭК-С» (по согласованию);

Ворошкевич Игорь Петрович - мастер ООО «БИО ТЭК-С» (по согласованию);

Смирнова Надежда Анатольевна – метеорологический наблюдатель Томского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды филиала федерального государственного бюджетного учреждения «Западно-Сибирское Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»(по согласованию).

Приложение 3

к постановлению

Администрация Орловского

сельского     поселения

от 09. 03.2016  г. № 025

ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ ОПЕРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ, КОММУНАЛЬНЫХ, КУЛЬТУРНО-БЫТОВЫХ ОБЪЕКТОВ НЕЗАВИСИМО ОТ ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ И ЖИЛЫХ ДОМОВ К ПОЛОВОДЬЮ

1. Оперативно-хозяйственная комиссия по подготовке производственных, коммунальных, культурно-бытовых объектов (независимо от форм собственности), жилых домов к половодью (далее - Комиссия) является временным координирующим органом по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования «Орловское сельское поселение», созданная в угрожаемый период. Предназначена для организации, выполнения работ в период весенне-летнего паводка и наводнения по предупреждению чрезвычайных ситуаций, уменьшению ущерба при их возникновении и ликвидации их последствий, а также координации деятельности по этим вопросам предприятий, организаций и учреждений, расположенных на территории Орловского сельского поселения.

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов исполнительной власти Томской области, муниципальными правовыми актами Орловского сельского поселения и настоящим Положением.

3. Комиссия осуществляет свою деятельность под руководством Главы Орловского сельского поселения.

4. Основными задачами Комиссии являются:

1) координация деятельности должностных лиц и организаций по защите населения, эвакуации его в необходимых случаях из районов наводнений и организации жизнеобеспечения, предотвращению затопления и подтопления населенных пунктов, производственных и непроизводственных объектов паводковыми водами, ликвидации последствий наводнений;

2) осуществление контроля за своевременным и качественным выполнением противопаводковых мероприятий;

3) планирование и организация эвакуации населения, размещения эвакуируемого населения и возвращения его после ликвидации чрезвычайных ситуаций в места постоянного проживания;

4) организация сбора и обмена информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

5. Комиссия имеет право:

1) принимать в пределах своей компетенции решения, обязательные для выполнения организациями и гражданами;

2) запрашивать и получать от организаций сведения и материалы, необходимые для работы Комиссии;

3) проверять выполнение противопаводковых мероприятий организациями;

4) заслушивать должностных лиц организаций по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии;

5) привлекать к работе специалистов организаций для выполнения аналитических, экспертных и других работ (по согласованию) по вопросам прогнозирования, предупреждения паводков, наводнений и ликвидации их последствий;

6) создавать рабочие группы для решения вопросов, относящихся к компетенции Комиссии, и определять порядок работы этих групп;

6. Организация работы Комиссии:

1) персональный и численный состав Комиссии утверждается постановлением Администрации Орловского сельского поселения;

2) комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом мероприятий по организованному пропуску паводковых вод на территории Орловского сельского поселения во взаимодействии с оперативно-хозяйственной комиссией Верхнекетского района по подготовке производственных, коммунальных, культурно-бытовых объектов;

3) председатель Комиссии несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Комиссию задач и функций;

4) решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии путем открытого голосования, в случае равенства голосов решающим является голос председателя Комиссии;

5) обязанности по оповещению членов Комиссии возлагаются на главу Орловского сельского поселения.

7. Финансово-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляется Администрацией Орловского сельского поселения.

8. Обжалование действий (бездействия), решений Комиссии, её должностных лиц осуществляется в административном порядке и/или в порядке гражданского судопроизводства Российской Федерации.

Приложение 1

к Постановлению Администрации Орловского

сельского поселения от 09.03.2016 №025

П Л А Н

мероприятий по организованному пропуску паводковых вод на территории Орловского сельского поселения в 2016 году

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственный | Телефон раб., дом. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Провести заседание комиссии, распределить обязанности | 31.03.2016 | Стражева Е.М. | 37-226, 37-167 |
| 2. | Обеспечение мобилизации необходимого количества людей и транспорта на случай наводнения | Весь период | Стражева Е.М., Жихрова И.А. | 37-226, 37-167 37-226, 37-146 |
| 3. | Обеспечение сохранности мостов и водопропускных труб, автомобильных дорог. | Весь период | Стражева Е.М. | 37-226, 37-167 |
| 4. | Организация завоза необходимого количества продовольственных и промышленных товаров. | 10.04.2016 | Стражева Е.М., Жихрова И.А. | 37-226, 37-167 37-226, 37-146 |
| 5. | Организация завоза медикаментов и медицинскому обслуживанию населения в паводковый период | 10.04.2016 | Ворошкевич И.П.(по согласованию), Абрамова Е.М. (по согласованию) | 37-103, 37-130 37-330, 37-331 |
| 6. | Обеспечение контроля по завозу дизтоплива для дизельных станций на период весенней распутицы, за созданием запаса дров на 30 дней для котельных, работающих на дровяном топливе | 10.04.2016 | Абраменко А.Я.(по согласованию) Стражева Е.М. | 37-323, 37-393 37-226, 37-167 |
| 7. | Организация на период паводка дежурства ответственных лиц с целью принятия своевременных мер по отключению электроустановок и теплоэнергетического оборудования в случае возникновения угрозы затопления | Весь период | Абраменко А.Я.по согласованию) Стражева Е.М. | 37-323, 37-393 37-226, 37-167 |
| 8. | Проведение внепланового инструктажа, тренировки для персонала обслуживающего электротехнические установки, тепловые сети в случае затопления Обеспечение своевременной эвакуации оборудования, механизмов из зоны возможного подтопления. Подготовка к работе резервных электрических станций | 10.04.2016 | Абраменко А.Я. | 37-323, 37-393 |
| 9. | Подготовка списков безработных мужчин, стоящих на учете в районном органе занятости населения для комплектования аварийно-спасательных групп. | 10.04.2016 | (по согласованию) Жихрова И.А. | 37-226, 37-146 |
| 10. | Подготовка вертолетной площадки в поселках для приема санавиации. | Весь период | Стражева Е.М. | 37-226, 37-167 |
| 11. | Предоставление ежедневных сведений о колебаниях уровня воды на период весеннего подъема воды р. Кеть, р. Лисица председателю противопаводковой комиссии и доведении информации до населения. | Май-июнь | Смирнова Н.А..(по согласованию) Жихрова И.А. | 37-380 37-226, 37-146 |
| 12. | Проверка наличия и готовности средств связи и оповещения населения, систем резервного питания | Постоянно | Жихрова И.А. | 37-226, 37-146 |
| 13. | Заключение договоров с владельцами маломерных судов на услуги по перевозке людей, груза в период действия ЧС на территории поселения | 10.04.2016 | Стражева Е.М. | 37-226, 37-167 |
| 14. | В период весеннего ледохода производить наблюдения за образованием заторов, организация своевременного их устранения | Весь период | Стражева Е.М. | 37-226, 37-167 |
| 15. | Проверка технического состояния источников питьевого водоснабжения, принятие мер по недопущению попадания поверхностных вод в источники питьевого водоснабжения, создание запаса хлоросодержащих препаратов на случай возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах питьевого водоснабжения | 20.04.2016 | Стражева Е.М. Абраменко А.Я.(по согласованию) | 37-226, 37-167 37-323, 37-393 |
| 16. | Проведение мероприятий по проверке санитарного состояния промышленных зон, участков, объектов соцкультбыта, уличных приусадебных участков. | 15.04.2016 | Стражева Е.М. | 37-226, 37-167 |
| 17. | Подготовка проекта постановления администрации поселения о временном ограничении движения автотранспорта на дорогах общего пользования местного значения на период весенней распутицы. | 28.02.2016 | Жихрова И.А. | 37-226, 37-146 |
| 18 | Подготовка на случай паводка зарезервированного жилого помещения для эвакуации населения из подтопляемых жилых домов, помещения для содержания скота. | 15.04.2016 | Жихрова И.А. | 37-226, 37-146 |
| 20 | Проведение схода граждан с целью ознакомления населения с мероприятиями по организованному пропуску паводковых вод | до 01.05.2016 | Стражева Е.М. Жихрова И.А. | 37-226, 37-167 37-226, 37-146 |

Приложение 4

к Постановлению Администрации Орловского

сельского поселения от 09.03.2016 № 025

План

по привлечению сил и средств организаций на проведение противопаводковых мероприятий,

аварийно-восстановительных работ

на территории Орловского сельского поселения.

| № п/п | Наименование предприятия | Кол-во человек | Ответственное лицо |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ООО «БИО ТЭК-С» | 7 | Кожевникова О.Г., директор (по согласованию) |
| 2 | ИП Абраменко А.Я. | 2 | Абраменко А.Я., индивидуальный предприниматель (по согласованию) |
| 3 | Администрация | 1 | Стражева Е.М., глава поселения |

| № п/п | Наименование предприятия | Привлекаемая техника | Ответственное лицо |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «БИО ТЭК-С» | Бензовоз ЗИЛ-131, | Абраменко А.Я., начальник участка (по согласованию) |
| 2 | ИП Абраменко А.Я | Т-150 | Абраменко А.Я., индивидуальный предприниматель (по согласованию) |
| 3 | Администрация | УАЗ-31519 Трактор ДТ-75 | Стражева Е.М., глава поселения |