# Администрация Верхнекетского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 29 марта 2018 г. | р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области | № 351 |
| --- | --- | --- |

Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Верхнекетский район» на 2018-2022 годы»

Во исполнение Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года №169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», постановлением Администрации Томской области от 31 августа 2017 года №317а «Об утверждении государственной программы «Формирование комфортной городской среды Томской области на 2018-2022 годы», в соответствии с постановлением Администрации Верхнекетского района от 09.10.2012 №1225 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Верхнекетского района и их формирования и реализации», в целях реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» по направлению стратегического развития Российской Федерации «ЖКХ и городская среда», утвержденного президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 21 ноября 2016 года №10), Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017 №691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Верхнекетский район» на 2018-2022 годы».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в информационном вестнике «Территория».

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Верхнекетского района.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Верхнекетского района по промышленности, ЖКХ, строительству, дорожному комплексу и безопасности.

Глава Верхнекетского района					                     А.Н. Сидихин

Озиева О.А., 2-23-86

____________________________________________________________________________________

Дело-2, УФ-1, ОСЭР-1, Бобров-1, Инженерный центр-1, Белоярское ГП-1.

Приложение

Утверждена

постановлением Администрации

Верхнекетского района

от 29 марта 2018 г. № 351

Муниципальное образование «Верхнекетский район»

Томской области

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВЕРХНЕКЕТСКИЙ РАЙОН»

НА 2018-2022 ГОДЫ»

2018

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Верхнекетский район» на 2018-2022 годы»

| Наименование муниципальной программы | Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Верхнекетский район» на 2018-2022 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Куратор Программы | Заместитель Главы Верхнекетского района по промышленности, ЖКХ, строительству, дорожному комплексу и безопасности |
| Заказчик Программы | Администрация Верхнекетского района |
| Разработчик Программы | Муниципальное казенное учреждение «Инженерный центр» Верхнекетского района Томской области (далее - МКУ «Инженерный центр») |
| Исполнители Программы | 1. Муниципальное образование Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской области (далее – Белоярское городское поселение) (по согласованию). 2. МКУ «Инженерный центр». 3. Организации, привлекаемые на конкурсной основе, независимо от форм собственности и организационно-правовых форм, имеющие лицензии на ведение проектно-изыскательской, проектно-строительной, ремонтно-эксплуатационной и другой деятельности, связанной с реализацией Программы (по согласованию). 4. Товарищества собственников жилья (по согласованию). 5. Управляющие организации (по согласованию). 6. Общественные организации и объединения (по согласованию). |
| Стратегическая цель социально-экономического развития Верхнекетского района, на которую направлена реализация Программы | Повышение уровня и качества жизни населения на территории муниципального образования «Верхнекетский район», накопление человеческого капитала |
| Цель Программы | Повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования «Верхнекетский район» |
| Показатели цели Программы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
|  | Доля благоустроенных территорий от общего количества, запланированного к благоустройству с привлечением средств областного и федерального бюджетов, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Задачи Программы | 1. Обеспечение формирования единого облика муниципального образования «Верхнекетский район»; 2. Обеспечение создания, содержания и развитие объектов благоустройства на территории муниципального образования «Верхнекетский район», включая объекты, находящиеся в частной собственности; 3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных лиц, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципального образования «Верхнекетский район». |
| Показатели задач Программы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
|  | 1.1. Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий, ед./кв. м. | 2 / 8325 | 2 / 8325 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
|  | 1.2. Доля площади благоустроенных дворовых территорий от общей площади дворовых территорий, %. | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
|  | 1.3. Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения Белоярского городского поселения, % | 2,78 | 2,78 | 0 | 0 | 0 |
|  | 1.4. Количество благоустроенных общественных территорий (в текущем году), ед. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  | 1.5. Площадь благоустроенных общественных территорий, Га. | 3,9 | 3,9 | 0 | 0 | 0 |
|  | 1.6. Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий, % | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |
|  | 1.7. Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя Белоярского городского поселения, кв.м. | 0,47 | 0,47 | 0 | 0 | 0 |
|  | 1.8. Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ минимального перечня, включенных в Программу, % | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 1.9. Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий, чел/часы. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 1.10. Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ дополнительного перечня, включенных в Программу, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 1.11. Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, чел/часы. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2018-2022 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей) | Источники | Всего | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
|  | федеральный бюджет (по согласованию) | 5 790,1 | 456,5 | 1 333,4 | 1 333,4 | 1 333,4 | 1 333,4 |
|  | областной бюджет (по согласованию) | 1 967,5 | 93,5 | 468,5 | 468,5 | 468,5 | 468,5 |
|  | районный бюджет | 45,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
|  | бюджеты поселений (по согласованию) | 62,6 | 15,0 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 |
|  | Внебюджетные источники (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |
|  | всего по источникам | 7 865,2 | 574,0 | 1 822,8 | 1 822,8 | 1 822,8 | 1 822,8 |
| Организация управления Программы | Реализацию Программы осуществляет заказчик Программы. Общий контроль за реализацией Программы осуществляет куратор Программы. Текущий контроль и мониторинг реализации Программы осуществляет заказчик, исполнители Программы, являющиеся главными распорядителями средств местного бюджета. |

Введение

Настоящая Программа разработана в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», в соответствии с Методическими рекомендациями по подготовке государственных (муниципальных) программ «Формирование современной городской среды на 2018-2022 гг.», постановлением Администрации Верхнекетского района от 09.10.2012 г. № 1225 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Верхнекетского района и их формирования и реализации» в целях реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

Основные понятия, используемые в настоящей Программе:

Дворовая территория – сформированная территория, прилегающая к одному или нескольким многоквартирным домам и находящаяся в общем пользовании проживающих в нем лиц, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе местами стоянки автотранспортных средств, тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

Общественная территория – территория, которой беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц, предназначенные преимущественно для размещения и обеспечения функционирования объектов массового посещения (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары).

Заинтересованные лица – граждане и юридические лица, являющиеся владельцами, собственниками помещений в многоквартирных домах, владельцы, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству.

Муниципальное образование – муниципальное образование «Верхнекетский район» Томской области, а также городское и сельские поселения, входящие в состав муниципального образования «Верхнекетский район» Томской области.

Управляющая организация – организация (Управляющая компания (сокращенно УК), товарищество собственников жилья (сокращенно – ТСЖ), жилищно-строительная компания (сокращенно ЖСК) и т.п.), управляющая многоквартирным домом, расположенным в границах дворовых территорий, подлежащих благоустройству.

Общественная комиссия – комиссия, созданная на муниципальном уровне для контроля за ходом выполнения Программы, организации общественного обсуждения предложений заинтересованных лиц, проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц, в состав которой входят представители органов местного самоуправления, организаций, общественных организаций, политических партий и движений, иных заинтересованных лиц.

Дизайн-проект благоустройства дворовой территории – документация, содержащая описание проекта благоустройства дворовой территории в текстовой и графической форме, определяющая проектные решения по функциональному зонированию дворовой территории, благоустройству каждой из зон, а также включающая перечень и стоимость работ.

Формирование современной городской среды – мероприятия, направленные на улучшение санитарного, экологического и эстетического состояния дворовой и общественной территории.

Глава 1. Приоритетные задачи социально-экономического развития Верхнекетского района, на решение которых направлена муниципальная программа

В соответствии со Стратегией развития жилищно-коммунального хозяйства в Российской Федерации до 2020 года, утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 января 2016 года № 80-р, повышение комфортности условий проживания является одним из приоритетов государственной политики в жилищно-коммунальной сфере.

Президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 21 ноября 2016 года № 10) утвержден паспорт приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Основной целью данного проекта является создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на всей территории Российской Федерации.

Стратегия социально-экономического развития Верхнекетского района до 2030 года, утверждённая решением Думы от 24.12.2015 года № 76, в качестве одного из приоритетов устанавливает сбалансированное территориальное развитие Верхнекетского района за счет развития инфраструктуры.

Верхнекетский район относится к группе северных районов, занимая вторую по величине площадь среди районов Томской области. В районе имеется одно поселение городского типа – Белоярское городское поселение, которое может являться получателем субсидии из федерального и областного бюджетов на поддержку муниципальных программ «Формирование современной городской среды», т.к. соответствует критериям отбора, прописанным в Порядке предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований Томской области на поддержку муниципальных программ «Формирование современной городской среды». Белоярское городское поселение расположено в центральной части Верхнекетского района. Его северная граница проходит по левобережью реки Кеть, восточная и южная граница - по границам кварталов лесхоза «Виссарионов бор», западная - по озеру Безымянному до впадения в реку Кеть. Площадь поселения составляет 11795,06 га.

По числу жителей Белоярское городское поселение является наиболее крупным поселением на территории Верхнекетского района, а его административный центр - рабочий поселок Белый Яр - самым крупным по числу жителей населенным пунктом района (51%).

Белый Яр, как населенный пункт, был образован в 1930 году и имел статус «село». Решением Томского облисполкома от 14.10.1961 № 320 Белый Яр поменял статус с «село» на «рабочий поселок». В настоящее время рабочий поселок Белый Яр является административным центром Верхнекетского района.

По состоянию на 01.01.2017 года население Белоярского городского поселения составляет 8 268 человек. Численность работающего населения составляет 2 732 человек (это 33 % от всего населения). Численность пенсионеров 3 334 человек (40,3 % от численности всего населения). Численность детей и подростков (от 0 до 18 лет) 2126 человек (25,7% от численности всего населения). За 2017 год родилось 126 человек, а умерло - 109 человек. Естественный прирост населения составил 17 человек. Миграционная убыль населения за 2017 год составила 75 человек: (прибыло в поселение 405 человек, убыло — 330 человек).

Экономика Белоярского городского поселения представлена отраслями: лесная промышленность, деревоперерабатывающая промышленность, сельское хозяйство представлено личными подсобными хозяйствами, торговлей. Доминирующая отрасль - лесная промышленность.

Белоярское городское поселение имеет достаточно разветвленную социальную сферу. Большое сосредоточение объектов культуры, образования и здравоохранения, предоставляющих широкий спектр услуг в сфере образования, молодежной политики, спорта, культуры и досуга дает возможность для развития человеческого потенциала населения Белого Яра.

На территории Белоярского городского поселения имеется 50 дворовых территорий (Приложение №1). Общее число проживающих в жилых помещениях многоквартирных домов составляет 2 110 человек.

Общая площадь дворовых территорий составляет 199,16 тыс. кв. м. Доля благоустроенных дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения) 4,0%.

В 2017 г. на двух дворовых территориях отремонтирован участок асфальтобетонного покрытия дворового проезда, установлены скамейки, урны и освещение около подъездов.

Неотъемлемой частью внутриквартальной территории является детская площадка – территория, на которой расположены элементы детского уличного игрового оборудования для организации досуга и физического развития. Все игровое оборудование должно соответствовать возрасту и физическим возможностям ребенка, требованиям безопасности.

В настоящее время на внутриквартальных территориях поселения имеется 3 детские игровые площадки, из которых на 2 площадках требуется обновление игрового оборудования. В 2017 году 1 площадка оснащена новым игровым оборудованием, соответствующим утвержденному комплексу стандартов безопасности детского игрового оборудования.

На территории Белоярского городского поселения имеется 3 общественные территории. Общая площадь общественных территорий составляет 19,16 тыс. кв. м. Доля благоустроенных общественных территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения) 33,0%.

В 2015 г. на памятнике победы на р. Кеть проходили работы по благоустройству: укладка тротуарной плитки, установка скамеек, урн, фонарных столбов.

Белоярское городское поселение имеет прямое железнодорожное сообщение с областным центром – г. Томском. Железнодорожная станция «Белый Яр» расположена в 5 километрах от Белого Яра. Пассажирские перевозки Томск-2 – Белый Яр – Томск-2 осуществляются ежедневно.

Территория Белоярского городского поселения граничит с северной стороны с левым берегом реки Кеть (притоком Оби), речных вокзалов нет, имеется пристань возле обелиска, расположенного на берегу Кети. Ранее по реке Кеть осуществлялся сплав леса, но несколько лет назад он прекращен.

По территории Белоярского городского поселения дороги федерального значения не проходят. Ближайшая федеральная трасса – М52 проходит в городе Томске.

Суммарная протяжённость автомобильных дорог общего пользования на территории Белоярского городского поселения составляет 64,1 километра, из них с твёрдым покрытием – 27,1 километров. Имеется автодорога круглогодичного действия Белый Яр – Колпашево, Белый Яр – Первомайское – Асино – Томск.

В собственности Белоярского городского поселения находится автодорог 10,7 километров, в том числе с твердым покрытием – 4,9 километров. До 2019 года планируется все дороги общего пользования, находящиеся на территории поселения, оформить в муниципальную собственность.

Приоритетными задачами социально-экономического развития Верхнекетского района Томской области являются:

- повышения уровня комфортности и благоустройства Верхнекетского района;

- создание условий для комфортного проживания и отдыха жителей района за счет благоустройства в городском и сельских поселениях (озеленение территории поселения, установка детских игровых площадок, содержание мест отдыха, содержание мест захоронения, содержание и ремонт памятников и монументов).

- повышение уровня вовлечённости заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования.

Глава 2. Цели, задачи, целевые показатели муниципальной программы

Целью Программы является повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования «Верхнекетский район» и создание комфортных условий проживания и отдыха населения.

Для реализации цели Программы необходимо решение следующих задач:

- обеспечение формирования единого облика муниципального образования;

- обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования;

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных лиц, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования.

Реализация Программы в 2018-2022 годах позволит повысить уровень благоустройства и совершенствование внешнего облика территорий поселений за счет:

- обустройства дворовых территорий многоквартирных домов;

- благоустройство общественных территорий;

- формирование современного облика, сочетающего в себе элементы новизны и привлекательности;

- создание благоприятных и комфортных условий проживания и отдыха населения;

- создание условий для участия жителей в реализации мероприятий благоустройства дворовых территорий для повышения социальной активности жителей и заинтересованных лиц.

Система целевых показетелей Программы отражена в Приложении №2.

Глава 3. Перечень мероприятий муниципальной программы

Основные мероприятия Программы, которые необходимы для достижения цели и решения задач Программы отражены в Приложении №3.

Глава 4. Механизмы реализации и управления муниципальной программы, включая ресурсное обеспечение

Включение дворовых территорий в настоящую Программу осуществляется на основании Порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в Программу.

Порядок включения предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в Программу предусматривает установление периода приема предложений, проведение Общественной комиссией оценки поступивших заявок, очередность включения в перечень.

Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием, а также порядок и формы трудового и финансового участия заинтересованных лиц в выполнении указанных работ отражен в Приложении №4.

Включение общественных территорий в настоящую Программу осуществляется на основании Порядка представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц организаций о включении муниципальной общественной территории в муниципальные программы в сфере благоустройства и формирования современной городской среды на территории Верхнекетского района.

Порядок общественного обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых и общественных территорий, включенных в муниципальную программу отражен в Приложении №5.

Ресурсное обеспечение реализации Программы отражено в Приложении №6.

Глава 5. Контроль и мониторинг реализации муниципальной программы

Общий контроль за реализацией Программы возлагается на Администрацию Верхнекетского района.

Заказчик Программы:

- отвечает за реализацию мероприятий Программы, целевое и эффективное использование средств местного бюджета, выделяемых на их выполнение: обеспечивает согласованность действий исполнителей по подготовке и реализации программных мероприятий: подготавливает и представляет в установленном порядке бюджетную заявку на финансирование соответствующих мероприятий Программы на очередной финансовый год;

- представляет в установленном порядке отчеты о ходе финансирования и реализации соответствующих мероприятий Программы.

Исполнители Программы:

- несут ответственность за реализацию мероприятий Программы;

- обеспечивают согласованность действий заказчика Программы по подготовке и реализации программных мероприятий;

- представляют в установленном порядке отчеты о ходе финансирования и реализации мероприятий Программы.

Координация реализации мероприятий Программы возлагается на Общественную комиссию.

Общественный контроль реализации мероприятий вправе осуществлять любые заинтересованные физические и юридические лица, в том числе с использованием технических средств для фото- и видеофиксации. Информация о выявленных и зафиксированных в рамках общественного контроля нарушениях при реализации мероприятий Программы направляется в Общественную комиссию.

Общественный контроль осуществляется с учетом положений и законов об обеспечении открытости информации и общественном контроле в области благоустройства, жилищных и коммунальных услуг.

Глава 6. Оценка рисков в ходе реализации муниципальной программы

Основные риски, оказывающие влияние на конечный результат реализации мероприятий Программы:

- низкая социальная активность населения в соучастии в мероприятиях благоустройства территорий;

- бюджетные риски, связанные с дефицитом регионального и местного бюджетов и возможностью невыполнения своих обязательств по софинансированию мероприятий Программы;

- управленческие (внутренние) риски, связанные с неэффективным управлением настоящей Программой, низким качеством межведомственного взаимодействия, недостаточным контролем за реализацией мероприятий.

Меры по предотвращению (снижению) рисков, оказывающие влияние на конечный результат реализации мероприятий Программы:

- информирование жителей и заинтересованных лиц о планируемых мероприятиях благоустройства населенных пунктов;

- публичность положительного опыта реализации мероприятий Программы;

- формирование четкого графика реализации соглашения с конкретными мероприятиями, сроками их исполнения и ответственными лицами;

- создание системы контроля и мониторинга в режиме онлайн за исполнением соглашений, позволяющей оперативно выявлять отклонения от утвержденного графика исполнения соглашений и устранять их.

Приложение №1

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды 
на территории муниципального образования «Верхнекетский район» на 2018-2022 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ

дворовых и общественных территорий для включения в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Верхнекетский район» на 2018-2022 годы

| № п/п | Адрес дворовых и общественных территорий | Площадь |
| --- | --- | --- |
|  | наименование области, района | наименование муниципального района (городского округа) | наименование сельского (городского) поселения | населенный пункт | Дворовая / общественная территория |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Итого | x | x | x | 219712,0 |
| 1 | Томская область | Верхнекетский район | Белоярское городское поселение | р.п.Белый Яр | ул.Таежная, 10а | 1531,0 |
| 2 | Томская область | Верхнекетский район | Белоярское городское поселение | р.п.Белый Яр | ул.Октябрьская, 1 | 2150,0 |
| 3 | Томская область | Верхнекетский район | Белоярское городское поселение | р.п.Белый Яр | ул.Октябрьская, 5 | 1417,0 |
| 4 | Томская область | Верхнекетский район | Белоярское городское поселение | р.п.Белый Яр | ул.Чапаева, 2 | 2394,0 |
| 5 | Томская область | Верхнекетский район | Белоярское городское поселение | р.п.Белый Яр | ул.Кирова, 2б | 1955,0 |
| 6 | Томская область | Верхнекетский район | Белоярское городское поселение | р.п.Белый Яр | ул.Кирова, 5 | 2221,0 |
| 7 | Томская область | Верхнекетский район | Белоярское городское поселение | р.п.Белый Яр | ул.Кирова, 3 | 1445,0 |
| 8 | Томская область | Верхнекетский район | Белоярское городское поселение | р.п.Белый Яр | ул.Таежная, 44 | 3186,0 |
| 9 | Томская область | Верхнекетский район | Белоярское городское поселение | р.п.Белый Яр | ул.Таежная, 2 | 1770,0 |
| 10 | Томская область | Верхнекетский район | Белоярское городское поселение | р.п.Белый Яр | ул.Таежная, 1 | 1757,0 |
| 11 | Томская область | Верхнекетский район | Белоярское городское поселение | р.п.Белый Яр | ул.Вокзальная, 11 | 2096,0 |
| 12 | Томская область | Верхнекетский район | Белоярское городское поселение | р.п.Белый Яр | ул.Вокзальная, 13 | 711,0 |
| 13 | Томская область | Верхнекетский район | Белоярское городское поселение | р.п.Белый Яр | ул.Вокзальная, 14 | 5654,0 |
| 14 | Томская область | Верхнекетский район | Белоярское городское поселение | р.п.Белый Яр | ул.Вокзальная, 15 | 3544,0 |
| 15 | Томская область | Верхнекетский район | Белоярское городское поселение | р.п.Белый Яр | ул.Вокзальная, 20 | 2211,0 |
| 16 | Томская область | Верхнекетский район | Белоярское городское поселение | р.п.Белый Яр | ул.Вокзальная, 12 | 928,0 |
| 17 | Томская область | Верхнекетский район | Белоярское городское поселение | р.п.Белый Яр | ул.Вокзальная, 10 | 2053,0 |
| 18 | Томская область | Верхнекетский район | Белоярское городское поселение | р.п.Белый Яр | ул.Гагарина, 108 | 5597,0 |
| 19 | Томская область | Верхнекетский район | Белоярское городское поселение | р.п.Белый Яр | ул.Гагарина, 110; ул.Чкалова, 101 | 11914,0 |
| 20 | Томская область | Верхнекетский район | Белоярское городское поселение | р.п.Белый Яр | ул.Чкалова, 18 | 1871,0 |
| 21 | Томская область | Верхнекетский район | Белоярское городское поселение | р.п.Белый Яр | пер. Банковский, 9а | 2400,0 |
| 22 | Томская область | Верхнекетский район | Белоярское городское поселение | р.п.Белый Яр | ул.Гагарина, 85; ул.Гагарина, 87 | 8730,0 |
| 23 | Томская область | Верхнекетский район | Белоярское городское поселение | р.п.Белый Яр | ул.Свердлова, 16 | 3574,0 |
| 24 | Томская область | Верхнекетский район | Белоярское городское поселение | р.п.Белый Яр | ул.Свердлова, 14 | 4751,0 |
| 25 | Томская область | Верхнекетский район | Белоярское городское поселение | р.п.Белый Яр | пер. Банковский, 4 | 1469,0 |
| 26 | Томская область | Верхнекетский район | Белоярское городское поселение | р.п.Белый Яр | ул.Гагарина, 56 | 1025,0 |
| 27 | Томская область | Верхнекетский район | Белоярское городское поселение | р.п.Белый Яр | ул.Свердлова, 26 | 1632,0 |
| 28 | Томская область | Верхнекетский район | Белоярское городское поселение | р.п.Белый Яр | ул.Свердлова, 25а | 3941,0 |
| 29 | Томская область | Верхнекетский район | Белоярское городское поселение | р.п.Белый Яр | ул.Советская, 1б | 2097,0 |
| 30 | Томская область | Верхнекетский район | Белоярское городское поселение | р.п.Белый Яр | ул.Советская, 1г | 5502,0 |
| 31 | Томская область | Верхнекетский район | Белоярское городское поселение | р.п.Белый Яр | ул.Космонавтов, 4; ул.Космонавтов, 6, ул.Таежная, 1в | 7419,0 |
| 32 | Томская область | Верхнекетский район | Белоярское городское поселение | р.п.Белый Яр | ул.Космонавтов, 5 | 2502,0 |
| 33 | Томская область | Верхнекетский район | Белоярское городское поселение | р.п.Белый Яр | ул.Космонавтов, 10 | 2926,0 |
| 34 | Томская область | Верхнекетский район | Белоярское городское поселение | р.п.Белый Яр | ул.Космонавтов, 3 | 9355,0 |
| 35 | Томская область | Верхнекетский район | Белоярское городское поселение | р.п.Белый Яр | ул.Таежная, 1б | 3651,0 |
| 36 | Томская область | Верхнекетский район | Белоярское городское поселение | р.п.Белый Яр | ул.Российская, 1 | 14375,0 |
| 37 | Томская область | Верхнекетский район | Белоярское городское поселение | р.п.Белый Яр | ул.Мира, 19 | 3244,0 |
| 38 | Томская область | Верхнекетский район | Белоярское городское поселение | р.п.Белый Яр | ул.Интернациональная, 20 | 2814,0 |
| 39 | Томская область | Верхнекетский район | Белоярское городское поселение | р.п.Белый Яр | ул.Мира, 15 | 2033,0 |
| 40 | Томская область | Верхнекетский район | Белоярское городское поселение | р.п.Белый Яр | ул.Кирова, 50 | 2149,0 |
| 41 | Томская область | Верхнекетский район | Белоярское городское поселение | р.п.Белый Яр | ул.Кирова, 53 | 3853,0 |
| 42 | Томская область | Верхнекетский район | Белоярское городское поселение | р.п.Белый Яр | ул.Комсомольская, 20; ул.Комсомольская, 22 | 4116,0 |
| 43 | Томская область | Верхнекетский район | Белоярское городское поселение | р.п.Белый Яр | ул.Октябрьская, 6 | 2714,0 |
| 44 | Томская область | Верхнекетский район | Белоярское городское поселение | р.п.Белый Яр | ул.Октябрьская, 4; ул.Октябрьская, 2а; ул.Октябрьская, 2 | 5653,0 |
| 45 | Томская область | Верхнекетский район | Белоярское городское поселение | р.п.Белый Яр | ул.Рабочая, 74; ул.Чапаева, 75 | 5435,0 |
| 46 | Томская область | Верхнекетский район | Белоярское городское поселение | р.п.Белый Яр | ул.1 Луговой проезд, 1 | 2217,0 |
| 47 | Томская область | Верхнекетский район | Белоярское городское поселение | р.п.Белый Яр | пер. Железнодорожный, 17 | 2240,0 |
| 48 | Томская область | Верхнекетский район | Белоярское городское поселение | р.п.Белый Яр | ул.60 лет Октября, 2; ул.60 лет Октября, 4; ул.60 лет Октября, 6 | 7569,0 |
| 49 | Томская область | Верхнекетский район | Белоярское городское поселение | р.п.Белый Яр | ул.Горького, 3, ул.Горького, 5; ул.Горького, 7; ул.Советская, 14; ул.Советская, 16; ул.Советская, 18; | 18472,0 |
| 50 | Томская область | Верхнекетский район | Белоярское городское поселение | р.п.Белый Яр | ул.Свердлова, 30 | 4892,0 |
| 51 | Томская область | Верхнекетский район | Белоярское городское поселение | р.п.Белый Яр | Памятник Победы на р. Кеть | 3906,0 |
| 52 | Томская область | Верхнекетский район | Белоярское городское поселение | р.п.Белый Яр | Площадь РЦКД | 2212,0 |
| 53 | Томская область | Верхнекетский район | Белоярское городское поселение | р.п.Белый Яр | Территория оз. Светлое | 14439,0 |

Приложение №2

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды 
на территории муниципального образования «Верхнекетский район» на 2018-2022 годы»

СИСТЕМА

целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Верхнекетский район» на 2018-2022 годы»

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Методика расчета показателя | Целевые значения индикатора / показателя МП по годам |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 год (базовый) | 2019 год (план) | 2020 год (план) | 2021 год (план) | 2022 год (план) |
| 1 | Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий | Ед., кв. м. | - | 2/8325 |  |  |  |  |
| 2 | Доля площади благоустроенных дворовых территорий от общей площади дворовых территорий | % | Площадь благоустроенных дворовых территорий / общую площадь дворовых территорий * 100% | 4 |  |  |  |  |
| 3 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования) | % | Количество проживающих в МКД с благоустроенных дворовыми тер-ми / количество жителей МО * 100% | 2,78 |  |  |  |  |
| 4 | Количество благоустроенных общественных территорий | Ед. | - | 1 |  |  |  |  |
| 5 | Площадь благоустроенных общественных территорий | Га. | - | 3,9 |  |  |  |  |
| 6 | Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий | % | Площадь благоустроенных общественных территорий / общую площадь обществ территорий * 100% | 20 |  |  |  |  |
| 7 | Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования | Кв. м./чел | Площадь благоус. общес. тер-рий / количество жителей МО | 0,47 |  |  |  |  |
| 8 | Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ минимального перечня, включенных в Программу | % | - | 1 |  |  |  |  |
| 9 | Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий | Чел./часы | - |  |  |  |  |  |
| 10 | Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ дополнительного перечня, включенных в Программу | % | - |  |  |  |  |  |
| 11 | Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий | Чел./часы | - |  |  |  |  |  |

Приложение №3

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды 
на территории муниципального образования «Верхнекетский район» на 2018-2022 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий Муниципальной программы «Формирование современной городской среды

на территории муниципального образования «Верхнекетский район» на 2018-2022 годы»

| NN пп | Наименование цели, задачи, мероприятия МП | Срок исполнения | Объем финансирования (тыс. руб.) | В том числе за счет средств | Ответственные исполнители | Показатели результата мероприятия <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | федерального бюджета | областного бюджета | районного бюджета | бюджетов поселений | Внебюджетных источников |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Цель МП: Повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования «Верхнекетский район» |
| 1 | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального образования «Верхнекетский район» |
| 1.1 | Благоустройство дворовых территорий | всего | 4490,2 | 3175,1 | 1250,5 | 25,0 | 39,6 |  | Администрация Белоярского городского поселения | Количество реализованных проектов, ед. |
|  |  | 2018 | 303,0 | 241,5 | 48,5 | 5,0 | 8,0 |  |  |  |
|  |  | 2019 | 1046,8 | 733,4 | 300,5 | 5,0 | 7,9 |  |  |  |
|  |  | 2020 | 1046,8 | 733,4 | 300,5 | 5,0 | 7,9 |  |  |  |
|  |  | 2021 | 1046,8 | 733,4 | 300,5 | 5,0 | 7,9 |  |  |  |
|  |  | 2022 | 1046,8 | 733,4 | 300,5 | 5,0 | 7,9 |  |  |  |
| 1.2 | Информирование населения о всех этапах реализации мероприятий по благоустройству | всего |  |  |  |  |  |  | Администрация Белоярского городского поселения | Количество проведенных мероприятий, ед. |
|  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Повышение уровня благоустройства общественных территорий муниципального образования «Верхнекетский район» |
| 2.1 | Благоустройство общественных территорий | всего | 3375,0 | 2615,0 | 717,0 | 20,0 | 23,0 |  | Администрация Белоярского городского поселения | Количество реализованных проектов, ед. |
|  |  | 2018 | 271,0 | 215,0 | 45,0 | 4,0 | 7,0 |  |  |  |
|  |  | 2019 | 776,0 | 600,0 | 168,0 | 4,0 | 4,0 |  |  |  |
|  |  | 2020 | 776,0 | 600,0 | 168,0 | 4,0 | 4,0 |  |  |  |
|  |  | 2021 | 776,0 | 600,0 | 168,0 | 4,0 | 4,0 |  |  |  |
|  |  | 2022 | 776,0 | 600,0 | 168,0 | 4,0 | 4,0 |  |  |  |
| 2.2 | Информирование населения о всех этапах реализации мероприятий по благоустройству | всего |  |  |  |  |  |  | Администрация Белоярского городского поселения | Количество проведенных мероприятий, ед. |
|  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по МП | всего | 7865,2 | 5790,1 | 1967,5 | 45,0 | 62,6 |  |  |  |
|  |  | 2018 | 574,0 | 456,5 | 93,5 | 9,0 | 15,0 |  |  |  |
|  |  | 2019 | 1822,8 | 1333,4 | 468,5 | 9,0 | 11,9 |  |  |  |
|  |  | 2020 | 1822,8 | 1333,4 | 468,5 | 9,0 | 11,9 |  |  |  |
|  |  | 2021 | 1822,8 | 1333,4 | 468,5 | 9,0 | 11,9 |  |  |  |
|  |  | 2022 | 1822,8 | 1333,4 | 468,5 | 9,0 | 11,9 |  |  |  |

Приложение №4

к муниципальной программе «Формирование современной
 городской среды на территории муниципального образования
«Верхнекетский район» на 2018-2022 годы»

ПОРЯДОК

аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием, а также порядок и формы трудового и финансового участия заинтересованных лиц в выполнении указанных работ

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок определяет механизм аккумулирования, расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием, а также порядок и формы трудового и (или) финансового участия заинтересованных лиц в выполнении указанных работ в целях софинансирования мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Верхнекетский район» на 2018-2022 годы» (далее – муниципальная программа).

2. В целях настоящего Порядка:

под дворовой территорией понимается сформированная территория, прилегающая к одному или нескольким многоквартирным домам и находящаяся в общем пользовании проживающих в нем лиц, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе местами стоянки автотранспортных средств, тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;

под заинтересованными лицами понимаются граждане и юридические лица, являющиеся владельцами, собственниками помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству;

под трудовым (не денежным) участием понимается, в том числе выполнение заинтересованными лицами неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, как например, подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, демонтаж старого оборудования, уборка мусора), покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта (дворовой территории);

под минимальным перечнем видов работ по благоустройству дворовых территорий (далее – минимальный перечень) понимается ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн;

под перечнем дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий (далее – дополнительный перечень) понимается оборудование детских и (или) спортивных площадок, автомобильных парковок, озеленение территорий, оборудование площадок для сбора коммунальных отходов, включая раздельный сбор отходов, устройство и ремонт ограждений различного функционального назначения, устройство и ремонт дворовых тротуаров и пешеходных дорожек, устройство пандуса, устройство водоотводных лотков.

3. Решение о финансовом и трудовом участии заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий по минимальному и дополнительному перечню принимается в соответствии с законодательством Российской Федерации собственниками помещений в каждом многоквартирном доме и собственниками каждого здания и сооружения (при их наличии), расположенных в границах дворовой территории.

II. Порядок и формы финансового и трудового участия, их подтверждение

4. При выполнении работ по минимальному и дополнительному перечню заинтересованные лица обеспечивают финансовое участие в размере не менее 1% от сметной стоимости работ на благоустройство дворовой территории.

5. Заинтересованные лица должны обеспечить трудовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий путем выполнения следующих видов работ (одного или нескольких):

подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, демонтаж старого оборудования, уборка мусора);

покраска оборудования;

озеленение территории;

посадка деревьев;

охрана объекта (дворовой территории).

6. Финансовое и трудовое участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий подтверждается документально.

Документальное подтверждение финансового и трудового участия предоставляется в Администрацию Белоярского городского поселения (далее – Администрация поселения) по адресу: Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, ул. Гагарина, 19, не позднее чем через 5-ть рабочих дней после осуществления финансового, трудового участия.

Документами, подтверждающими финансовое участие, являются копии платежных документов о перечислении средств или внесении средств на специальный счет, открытый в порядке, установленном пунктом 8 настоящего Порядка.

Документами (материалами), подтверждающими трудовое участие являются письменный отчет совета многоквартирного дома и (или) лица, управляющего многоквартирным домом, о проведении мероприятия с трудовым участием заинтересованных лиц. В качестве приложения к такому отчету должны быть представлены фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием заинтересованных лиц. Администрация поселения в течение 5-ти дней со дня их получения направляет в Отдел информационной политики и связей с общественностью Администрации Томской области указанные материалы для размещения их на официальном портале муниципального образования «Верхнекетский район» в сети «Интернет» (далее – портал).

III. Аккумулирование, расходование и контроль за расходованием средств заинтересованных лиц

7. Сбор средств заинтересованных лиц на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий обеспечивают управляющие организации (в случае реализации способа управления - управление управляющей организацией), товарищества собственников жилья (в случае реализации способа управления - управление товариществом собственников жилья) (далее – лица, управляющие МКД).

8. Собранные средства перечисляются лицами, управляющими МКД, на лицевой счет, открытый товариществом собственников жилья в Управлении Федерального казначейства по Томской области для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение (далее – специальный счет). На указанный специальный счет лица, управляющие МКД, перечисляют средства на благоустройство дворовой территории в целях софинансирования мероприятий муниципальной программы.

9. Не позднее 5-ти рабочих дней с момента завершения государственной экспертизы сметной стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории Администрация поселения информирует лиц, управляющих МКД, что дворовые территории многоквартирных домов, которыми они управляют, включены в муниципальную программу, о реквизитах специального счета, о сметной стоимости работ на благоустройство дворовой территории.

Лица, управляющие МКД, в срок не позднее 5-ти рабочих дней с момента получения информации, указанной в первом абзаце настоящего пункта, обеспечивают перечисление средств на специальный счет в размере, установленном в протоколе общего собрания собственников помещений многоквартирного дома.

Ежемесячно до 5-го числа Администрация поселения направляет справку в Общественную комиссию по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», созданной постановлением Администрации поселения от «14» марта 2017 г. №106 (в ред. пост. от «19» апреля 2017 №188) (далее – Общественная комиссия), о размере поступивших средств в разрезе многоквартирных домов и о сметной стоимости работ на благоустройство дворовой территории. Общественная комиссия рассматривает поступившую информацию, и, в случае неисполнения указанного в настоящем пункте обязательства, принимает решение об исключении дворовой территории из перечня домов и муниципальной программы и о включении в муниципальную программу дворовой территории из резервного перечня многоквартирных домов.

10. Администрация поселения обязана:

вести учет поступающих средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству;

обеспечить ежемесячное опубликование на портале информации о размере поступивших средств в разрезе многоквартирных домов;

ежемесячно, в срок до 5-го числа каждого месяца, направлять информацию о размере поступивших средств в разрезе многоквартирных домов в Общественную комиссию.

11. С целью расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, Администрация поселения осуществляет операции по возврату средств, поступивших во временное распоряжение, всем лицам, управляющим МКД, денежные средства которых находятся на специальном счете. Непосредственное перечисление подрядным организациям, выполняющим работы минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, осуществляют лица, управляющие МКД. Механизм перечисления средств заинтересованных лиц подрядным организациям, выполняющим работы минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, ответственность лиц, управляющих МКД, за целевое расходование средств заинтересованных лиц устанавливаются постановлением Администрации поселения.

12. Контроль за расходованием средств заинтересованных лиц, а также контроль за своевременным и в полном объеме возвратом аккумулированных денежных средств осуществляет орган, уполномоченный на проведение муниципального финансового контроля.

Приложение №5

к муниципальной программе «Формирование современной
 городской среды на территории муниципального образования
«Верхнекетский район» на 2018-2022 годы»

ПОРЯДОК

разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включенных 
в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Верхнекетский район» на 2018-2022 годы»

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок определяет механизм действий по разработке и утверждению дизайн-проектов (визуализированный перечень в приложении № 9) благоустройства дворовых территорий (далее – дизайн-проект), требования к их оформлению, порядок их обсуждения с заинтересованными лицами в целях конкретизации размещения на дворовой территории элементов благоустройства с учетом мнения заинтересованных лиц.

2. В целях настоящего Порядка:

под дворовой территорией понимается сформированная территория, прилегающая к одному или нескольким многоквартирным домам и находящаяся в общем пользовании проживающих в нем лиц, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе местами стоянки автотранспортных средств, тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;

под заинтересованными лицами понимаются граждане и юридические лица, являющиеся владельцами, собственниками помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству;

под минимальным перечнем видов работ по благоустройству дворовых территорий (далее – минимальный перечень) понимается ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн;

под перечнем дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий (далее – дополнительный перечень) понимается оборудование детских и (или) спортивных площадок, автомобильных парковок, озеленение территорий, оборудование площадок для сбора коммунальных отходов, включая раздельный сбор отходов, устройство и ремонт ограждений различного функционального назначения, устройство и ремонт дворовых тротуаров и пешеходных дорожек, устройство пандуса, устройство водоотводных лотков.

II. Порядок разработки и требования к дизайн-проектам

3. Дизайн-проект должен быть оформлен в письменном виде и содержать следующую информацию:

наименование дизайн-проекта по благоустройству дворовой территории, включающее адрес многоквартирного дома (далее – МКД).

текстовое и визуальное описание предлагаемого проекта, перечня 
(в том числе в виде соответствующих визуализированных изображений) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей дворовой территории;

сметный расчет стоимости мероприятий.

Дизайн-проект должен предусматривать возможность реализации обустройства дворовой территории в соответствии с минимальным и дополнительным (в случае если он выбран собственниками МКД) перечнем работ по благоустройству, выбранным общим собранием собственников помещений в МКД.

4. Дизайн-проект должен учитывать рельеф местности, быть адаптированным к фактическим границам дворовой территории.

5. Дизайн-проект должен предусматривать проведение мероприятий по благоустройству дворовой территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

6. Заказчиком дизайн-проекта является Администрация Белоярского городского поселения (далее – Администрация поселения), Администрация поселения в условия муниципального контракта (договора) включает обязательное участие подрядной организации, разрабатывающей дизайн-проект, в обсуждениях дизайн-проекта с заинтересованными лицами и последующую его доработку в соответствии с решением Общественной комиссии по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», (далее - Общественная комиссия).

7. Администрация поселения обеспечивает подготовку дизайн-проекта

III. Обсуждение дизайн-проектов и их утверждение

8. Общественная комиссия обеспечивает рассмотрение предложенных дизайн-проектов совместно с представителями заинтересованных лиц.

9. При рассмотрении дизайн-проектов заинтересованные лица могут высказать имеющиеся по дизайн-проекту замечания и предложения, каждое из которых рассматривает Общественная комиссия и дает по ним рекомендации, оформляемые протоколом заседания Общественной комиссии, который в срок не позднее 5-ти рабочих дней со дня заседания подлежит направлению в Администрацию поселения и размещению Отделом информационной политики и связей с общественностью Администрации Томской области (далее – Отдел информационной политики) на официальном портале муниципального образования «Верхнекетский район» в сети «Интернет» (далее – портал). При обсуждении должны быть определены пути устранения (учета) предложений (замечаний), при не устранении (не учете) которых дизайн-проект не сможет быть утвержден, а также сроки устранения (учета) предложений (замечаний).

10. Администрация поселения обеспечивает доработку дизайн-проекта и перечня мероприятий с учетом протокола заседания Общественной комиссии.

11. Доработанный дизайн-проект направляется для согласования в Общественную комиссию.

12. Дизайн-проект, прошедший обсуждение без предложений (замечаний), либо доработанный в порядке, установленном настоящим разделом, согласовывается с Общественной комиссией, представителями заинтересованных лиц, организациями коммунального хозяйства.

13. Решение о согласовании дизайн-проекта принимается и оформляется протоколом заседания Общественной комиссии, который в течение одного рабочего дня после принятия решения направляется в Администрацию поселения.

Администрация поселения подготавливает и обеспечивает подписание распоряжения Администрации Верхнекетского района об утверждении дизайн-проектов обустройства дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2018-2022 году (далее – Распоряжение).

14. Решение Общественной комиссии и Распоряжение размещаются Отделом информационной политики на портале в течение 3-х календарных дней со дня подписания Распоряжения.

Приложение №6

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды 
на территории муниципального образования «Верхнекетский район» на 2018-2022 годы»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории

муниципального образования «Верхнекетский район» на 2018-2022 годы»

| Наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, муниципальный заказчик-координатор, участник | Источник финансирования | Код бюджетной классификации | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС¹ | Рз2 Пр3 | ЦСР4 | ВР5 | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Верхнекетский район» на 2018-2022 годы» | Администрация Верхнекетского района | Федеральный бюджет | 920 | 0503 | 13497R5550 | 244 | 456,5 | 1 333,4 | 1 333,4 | 1 333,4 | 1 333,4 |
|  |  | Областной бюджет | 920 | 0503 | 13497R5550 | 244 | 93,5 | 468,5 | 468,5 | 468,5 | 468,5 |
|  |  | Местный бюджет | 920 | 0503 | 79512L5550 | 244 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
|  |  | Бюджет поселения | 920 | 0503 | 8950100000 | 244 | 15 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 |
|  |  | Всего |  |  |  |  | 574,0 | 1 822,8 | 1 822,8 | 1 822,8 | 1 822,8 |

Приложение №7

к муниципальной программе «Формирование современной
 городской среды на территории муниципального образования
«Верхнекетский район» на 2018-2022 годы»

Нормативная стоимость (единичные расценки)

работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный перечень видов работ и перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий

| № п/п | Мероприятие | Единица измерения | Стоимость работ, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий |
| 1.1. | Ремонт дворовых проездов | кв.м. | 1 476,0 |
| 1.2. | Обеспечение освещения дворовых территорий | Установка 1 элемента освещения | 17 107,2 |
| 1.3. | Установка скамеек | шт. | 16 450,0 |
| 1.4. | Установка урн | шт. | 4 010,0 |
| 2. Дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий |
| 2.1. | Оборудование детских и спортивных площадок | Установка 1 элемента | 35 161,8 |
| 2.2. | Оборудование автомобильных парковок | кв.м | 1 933,1 |
| 2.3 | Озеленение территорий | кв.м | 319,5 |
| 2.4. | Оборудование площадок для сбора коммунальных отходов, включая раздельный сбор отходов | кв.м | 1 600,0 |
| 2.5. | Устройство и ремонт ограждений различного функционального назначения | п.м. | 8 248,0 |
| 2.6. | Устройство и ремонт дворовых тротуаров и пешеходных дорожек | кв.м | 2 380,9 |
| 2.7. | Устройство пандуса | п.м. | 6 055,0 |
| 2.8. | Устройство водоотводных лотков | п.м. | 2 923,2 |

Приложение №8

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды 
на территории муниципального образования «Верхнекетский район» на 2018-2022 годы»

ПЛАН

реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды

на территории муниципального образования «Верхнекетский район» на 2018-2022 годы»

| Наименование контрольного события Программы | Статус | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| Контрольное событие №1 Разработка и утверждение дизайн-проектов благоустройства дворовых и общественных территорий с учетом обсуждения с заинтересованными лицами |  | Администрация Верхнекетского района Администрация Белоярского городского поселения | + | + | + | + | + |
| Контрольное событие №2 Проведение конкурсных процедур по выбору подрядчиков на выполнение работ по проектам благоустройства дворовых и общественных территорий, заключение договоров |  | Администрация Верхнекетского района Администрация Белоярского городского поселения | + | + | + | + | + |

Приложение №9

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды 
на территории муниципального образования «Верхнекетский район» на 2018-2022 годы»

Визуализированный перечень

образцов элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на дворовой территории