# Администрация Верхнекетского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 10 декабря 2018 г. | р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области | № 1264 |
| --- | --- | --- |

# О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 25.09.2017 № 967 «Об утверждении Краткосрочного плана муниципального образования «Верхнекетский район» на 2017-2019 годы в рамках реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Томской области»

В соответствии с частью 7 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации,  Законом Томской области от 07.06.2013 № 116-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Томской области», постановлением Администрации Томской области от 30.12.2013 № 597а «Об утверждении Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Томской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.	Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от 25.09.2017 №967 «Об утверждении Краткосрочного плана муниципального образования «Верхнекетский район» на 2017-2019 годы в рамках реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Томской области» изменения, изложив приложение в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Верхнекетского района.

Глава Верхнекетского района					                    А.Н. Сидихин

Приложение к постановлению Администрации Верхнекетского района
от 10.12.2018 № 1264

Краткосрочный план реализации в 2017 - 2019 гг. региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

1. Перечень многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план реализации в 2017 - 2019 гг. региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

| №п/п | Код МКД | Адрес МКД | Год ввода в эксплуатацию | Вид элемента строительных конструкций, оборудования, инженерных систем <1>) | Вид работы (услуги) по капитальному ремонту <2> | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений в МКД | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ | Способ формирования фонда капитального ремонта многоквартирного дома <3> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | в том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД | за счет других не запрещенных законом источников |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кв. м | кв. м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв. м | руб./кв. м |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Итого по Верхнекетскому району | Х | Х | Х | 4 040,80 | 3 723,40 | 223 | 6 738 776,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 453 465,89 | 285 310,79 | Х | Х | Х | Х |
| 2017 год | Х | Х | Х | 2 016,40 | 1 873,00 | 128 | 4 205 719,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 109 838,17 | 95 880,90 | Х | Х | Х | Х |
| 1 | 6680 | р.п.Белый Яр, ул.Гагарина, д.56 | 1966 | К | ПСД | 357,90 | 329,10 | 37 | 58 250,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 412,72 | 1 837,98 | 177,00 | 177,00 | 12.2017 | 1 |
| 2 | 6692 | р.п.Белый Яр, ул.Космонавтов,д.10 | 1967 | К | ПСД | 356,60 | 329,60 | 44 | 58 339,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 498,42 | 1 840,78 | 177,00 | 177,00 | 12.2017 | 1 |
| 3 | 6704 | р.п.Белый Яр, ул.Российская,д.1 | 1996 | К | СМР | 1 301,90 | 1 214,30 | 47 | 4 089 129,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 996 927,03 | 92 202,14 | 3 367,48 | 5 354,00 | 12.2017 | 1 |
| 2018 год | Х | Х | Х | 357,90 | 329,10 | 37 | 2 182 766,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 042 723,02 | 140 043,79 | Х | Х | Х | Х |
| 1 | 6680 | р.п.Белый Яр, ул.Гагарина, д.56 | 1966 | К | СМР | 357,90 | 329,10 | 37 | 2 182 766,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 042 723,02 | 140 043,79 | 6 632,53 | 7 539,00 | 12.2018 | 1 |
| 2019 год | Х | Х | Х | 1 666,50 | 1 521,30 | 58 | 350 290,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 904,70 | 49 386,10 | Х | Х | Х | Х |
| 1 | 6714 | п.Ягодное, ул.Строительная,д.5 | 1974 | ТС ХВС | ПСД | 774,70 | 706,70 | 21 | 123 672,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106 236,41 | 17 436,09 | 175,00 | 175,00 | 12.2019 | 1 |
| 2 | 6698 | р.п.Белый Яр, ул.Таежная, д.2 | 1968 | ЭС К | ПСД | 364,70 | 332,70 | 20 | 101 806,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 452,95 | 14 353,25 | 306,00 | 306,00 | 12.2019 | 1 |
| 3 | 6646 | р.п.Белый Яр, ул.Таежная, д.44 | 1979 | К | ПСД | 527,10 | 481,90 | 17 | 124 812,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107 215,34 | 17 596,76 | 259,00 | 259,00 | 12.2019 | 1 |

2. Перечень работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план реализации в 2017 - 2019 гг. региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

| № п/п | Код МКД | Адрес МКД | Площадь помещений МКД, кв. м | Материал стен <4> | Количество этажей | Вид элемента строительных конструкций, оборудования, инженерных систем | Вид работы (услуги) по капитальному ремонту | Стоимость работы (услуги), руб. | Удельная стоимость работы (услуги), руб./кв. м | Предельная стоимость работы (услуги), руб./кв. м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Итого по Верхнекетскому району | 3 723,40 |  |  |  |  | 6 738 776,68 |  |  |
| 2017 год | 1 873,00 |  |  |  |  | 4 205 719,07 |  |  |
| 1 | 6680 | рп. Белый Яр, ул. Гагарина, д. 56 | 329,10 | Д | 2 | крыша | Итого | 58 250,70 | 177,00 | 177,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 58 250,70 | 177,00 | 177,00 |
| 2 | 6692 | рп. Белый Яр, ул. Космонавтов, д. 10 | 329,60 | Д | 2 | крыша | Итого | 58 339,20 | 177,00 | 177,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 58 339,20 | 177,00 | 177,00 |
| 3 | 6704 | рп. Белый Яр, ул. Российская, д. 1 | 1 214,30 | К | 3 | крыша | Итого | 4 089 129,17 | 3 367,48 | 5 354,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | ремонт | 4 033 137,34 | 3 321,37 | 5 242,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 55 991,83 | 46,11 | 112,00 |
| 2018 год | 329,10 |  |  |  |  | 2 182 766,81 |  |  |
| 1 | 6680 | рп. Белый Яр, ул. Гагарина, д. 56 | 329,10 | Д | 2 | крыша | Итого | 2 182 766,81 | 6 632,53 | 7 539,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | ремонт | 2 137 034,28 | 6 493,57 | 7 381,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 45 732,53 | 138,96 | 158,00 |
| 2019 год | 1 521,30 |  |  |  |  | 350 290,80 |  |  |
| 1 | 6714 | п. Ягодное, ул. Строительная, д. 5 | 706,7 | К | 2 |  | Итого | 123 672,50 | 175,00 | 175,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 92 577,70 | 131,00 | 131,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 31 094,80 | 44,00 | 44,00 |
| 2 | 6698 | рп. Белый Яр, ул. Таежная, д. 2 | 332,7 | Д | 2 |  | Итого | 101 806,20 | 306,00 | 306,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система электроснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 15 636,90 | 47,00 | 47,00 |
|  |  |  |  |  |  | крыша | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 86 169,30 | 259,00 | 259,00 |
| 3 | 6646 | рп. Белый Яр, ул. Таежная, д. 44 | 481,9 | Д | 2 | крыша | Итого | 124 812,10 | 259,00 | 259,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 124 812,10 | 259,00 | 259,00 |

<1>  выбирается из списка: ЭС - ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения; ГС - ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения; ТС - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения; ВО - ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения; ЛО - ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт; К - ремонт крыш/переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу/устройство выходов на кровлю; ПП - ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирных домах; РУФ - утепление и (или) ремонт фасадов; Ф - ремонт фундаментов; ГВС - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения; ХВС - ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения; ПУ, УУ - установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов необходимых для предоставления коммунальных услуг, и (или) узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа); НОК - ремонт и усиление несущих и ограждающих ненесущих конструкций, не отнесенные в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности к реконструкции объектов капитального строительства; НОКр – замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций многоквартирного дома и (или) инженерных сетей многоквартирного дома, отнесенные в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности к реконструкции объектов капитального строительства; П – устройство, ремонт пандусов и иные работы по приспособлению общего имущества в многоквартирном доме в целях обеспечения его доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения;

<2>  выбирается из списка: ПСД, СМР – разработка проектно-сметной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости и выполнение работ по капитальному ремонту и осуществлению строительного контроля; ПСД, СМР (н) – разработка проектно-сметной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости и начало работ по капитальному ремонту; СМР (з) – завершение работ по капитальному ремонту и осуществление строительного контроля; ПСД – разработка проектно-сметной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости; СМР – выполнение работ по капитальному ремонту и осуществление строительного контроля;

<3>  выбирается из списка: 1 - счет регионального оператора; 2 - специальный счет, владельцем которого является региональный оператор; 3 - специальный счет, владельцем которого является управляющая компания; 4 - специальный счет, владельцем которого является товарищество собственников жилья; 5 - специальный счет, владельцем которого является жилищный кооператив; 6 - специальный счет, владельцем которого является лицо, не указанное в кодах 2 – 5.

<4>  выбирается из списка: К - кирпичные, П - панельные, Д - деревянные, Пр - прочие.

Примечание:

МКД - многоквартирный дом,

Фонд - государственная корпорация - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства