# Администрация Верхнекетского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 2018 г. | р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области | № |
| --- | --- | --- |

Об утверждении муниципальной программы «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в муниципальном образовании «Верхнекетский район» на 2018-2021 годы»

В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Верхнекетского района и их формирования и реализации, утвержденным постановлением Администрации Верхнекетского района от 09.10.2012 №1225,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в муниципальном образовании «Верхнекетский район» на 2018-2021 годы» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района «Территория» и распространяет своё действие на правоотношения, возникшие с 1 января  2018 года.

3. Разместить постановление на официальном сайте Администрации Верхнекетского района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Верхнекетского района по промышленности, ЖКХ, строительству, дорожному комплексу и безопасности.

Глава Верхнекетского района			                                       А.Н. Сидихин

Колчанова

2-20-44

Дело-2, ОСЭР -1, УФ-1, Альсевич-1, Бобров-1, Колчанова-1, поселения – 9, Территория – 1.

Приложение

к постановлению Администрации

Верхнекетского района

от __________ 2018 г. №

ПАСПОРТ

муниципальной программы «Капитальный ремонт муниципального  жилищного фонда в муниципальном образовании «Верхнекетский район» на 2018-2021 годы»

| Наименование МП | Муниципальная программа «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в муниципальном образовании «Верхнекетский район» на 2018-2021 годы» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Куратор МП | Заместитель Главы Верхнекетского района по промышленности, ЖКХ, строительству, дорожному комплексу и безопасности |
| Заказчик МП | Администрация Верхнекетского района |
| Разработчик МП | Отдел ЖКХ Администрации Верхнекетского района |
| Исполнители МП | Администрации городского и сельских поселений Верхнекетского района (по согласованию) |
| Стратегическая цель социально-экономического развития Верхнекетского района, на которую направлена реализация МП | Рост благосостояния жителей муниципального образования «Верхнекетский район», создание комфортной среды жизнедеятельности |
| Цель МП | Улучшение технического состояния муниципальных квартир в многоквартирных домах и особняков муниципального жилого фонда, расположенных на территории Верхнекетского района Томской области |
| Показатели цели МП их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|  | 1. Доля площади муниципальных квартир в многоквартирных домах и особняков муниципального жилищного фонда, в которых проведён капитальный ремонт, в общей площади муниципального фонда, % | 2,5 | 3 | 2,3 | 2,5 |
| Задача МП | Обеспечить проведение капитального ремонта муниципальных квартир в многоквартирных домах и особняков муниципального жилищного фонда, расположенных на территории Верхнекетского района Томской области |
| Показатели задачи МП и их значения (с детализацией по годам реализации МП) | Показатели | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|  | 1. Количество квартир (площадь квартир) муниципального жилого фонда, в которых проведён капитальный ремонт, ед. (кв. м.) | 54 (2667,4) | 63 (3235,1) | 51 (2490,9) | 53 (2668,2) |
|  | 2. Число граждан, у которых улучшиться жилищные условия, ед. | 126 | 160 | 117 | 148 |
| Сроки и этапы реализации МП | 2018-2021 гг. |
| Объем и источники финансирования МП (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей) | Источники | Всего | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|  | федеральный бюджет (по согласованию) |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет (по согласованию) |  |  |  |  |  |
|  | районный бюджет | 2547,0 | 150,0 | 538,0 | 821,0 | 1038,0 |
|  | бюджеты поселений (по согласованию) | 7023,0 | 1728,0 | 1764,0 | 1773,0 | 1758,0 |
|  | внебюджетные источники (по согласованию) |  |  |  |  |  |
|  | всего по источникам | 9570,0 | 1878,0 | 2302,0 | 2594,0 | 2796,0 |
| Организация управления МП | Реализацию Программы осуществляет заказчик Программы - Администрация Верхнекетского района. Общий контроль за реализацией Программы осуществляет куратор - заместитель Главы Верхнекетского района по промышленности, ЖКХ, строительству, дорожному комплексу и безопасности. Текущий контроль и мониторинг реализации Программы осуществляют заказчик Программы - Администрация Верхнекетского района, исполнители Программы - Администрации городского и сельских поселений Верхнекетского района (по согласованию). |

ВВЕДЕНИЕ

Программа разработана в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, Жилищного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Основу Программы составляет система программных мероприятий по капитальному ремонту муниципального жилищного фонда Верхнекетского района. Объектами капитального ремонта по настоящей Программе являются муниципальные квартиры в многоквартирных домах и особняки муниципального жилищного фонда в городском и сельских поселениях Верхнекетского района.

Используемые сокращения:

р.п. – рабочий поселок

п. – посёлок

ул. – улица

д. – дом

кв. – квартира

тыс. - тысяч

МП - муниципальная программа;

МО - муниципальное образование;

кв.м. - квадратный метр.

ед. – единиц

чел. - человек

- Приоритетные задачи социально – экономического развития Верхнекетского района, на решение которых направлена МП

Объем жилищного фонда в Верхнекетском районе по состоянию на конец 2016 года составляет 372,6 тыс. кв. м общей площади, в том числе в городской местности - 188,2 тыс. кв. м, в сельской местности - 184,4 тыс. кв. м. Ветхий жилищный фонд составляет 118,3 тыс. кв. м., в том числе в городской местности - 11,2 тыс. кв. м., в сельской местности -  107,1 тыс. кв. м.  Доля ветхого жилья к общей площади  жилищного фонда по данным мониторинга Администрации Верхнекетского района по состоянию на 31 декабря 2016 годов составляет 31,7%.

Объем муниципального жилищного фонда в Верхнекетском районе по состоянию на 31.12. 2016 составляет 108,3 тыс. кв. м., в том числе в городской местности – 7,4 тыс. кв. м, в сельской местности – 100,9 тыс. кв. м. Почти весь  муниципальный фонд в сельских поселениях представляет из себя ветхие деревянные дома блокированной застройки, которые возводились в шестидесятые и семидесятые годы.

Дома, требующие капитального ремонта, имеются во всех муниципальных образованиях Верхнекетского района. Актуальность разработки Программы обусловлена рядом социальных факторов, связанных с низким качеством и потенциальной аварийностью жилья, накопленной потребностью в осуществлении ремонтных работ. Граждане, проживающие в ветхих жилых помещениях, самостоятельно проводят, в основном, только текущие ремонты.

Разработка и реализация Программы обусловлена социально-политической остротой проблемы несвоевременности капитального ремонта и неудовлетворительным техническим состоянием  домов муниципального фонда.

Программа предусматривает решение проблемы, с учетом возможностей бюджетного финансирования различных уровней и доходы от платы за наём муниципального жилья, путем проведения, в основном, только  выборочного капитального ремонта отдельных элементов жилых помещений.

Настоящая Программа направлена на создание условий комфортного проживания граждан, проживающих в муниципальных  жилых помещениях, требующих капитального ремонта, что в свою очередь позволяет соблюдать права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, повышать уровень и качество жизни населения, что соответствует одному из приоритетов социально-экономического развития муниципального образования «Верхнекетский район».

- Цель, задачи, целевые показатели МП

Реализация Программы будет осуществляться в течение 2018-2021 годов.

Целью Программы является улучшение технического состояния муниципальных квартир в многоквартирных домах и особняков муниципального жилого фонда, расположенных на территории Верхнекетского района.

Показателем достижения цели определён: доля площади муниципальных квартир в многоквартирных домах и особняков муниципального жилищного фонда, в которых проведён капитальный ремонт, в общей площади муниципального фонда.

Доля площади муниципальных квартир в многоквартирных домах и особняков муниципального жилищного фонда, в которых будет проведён капитальный ремонт, в общей площади муниципального фонда по годам: в 2018 году – 2,5%, в 2019 году – 3 %, в 2020 году – 2,3%, в 2021 году – 2,5%. За время действия Программы доля площади муниципальных квартир в многоквартирных домах и особняков муниципального жилищного фонда, в которых будет проведён капитальный ремонт, в общей площади муниципального фонда составит 10,2%.

Достижение цели Программы предполагается за счёт решения следующей задачи:

Обеспечить проведение капитального ремонта муниципальных квартир в многоквартирных домах и особняков муниципального жилищного фонда, расположенных на территории Верхнекетского района.

Показатели реализации задачи:

Количество квартир (площадь квартир) муниципального жилого фонда, в которых проведён капитальный ремонт.

Количество квартир (площадь квартир) муниципального жилого фонда, в которых будет проведён капитальный ремонт по годам составляет: в 2018 году – 54 квартиры (2667,4 кв.м.), в 2019 году – 63 квартиры (3235,1 кв.м.), в 2020 году – 51 квартира, (2490,9 кв.м.), в 2021 году - 53 квартиры (2668,2 кв.м.). За время действия Программы ожидается отремонтировать 221 квартиры (11061,6 кв.м).

Число граждан, у которых улучшатся жилищные условия, составляет по годам: в 2018 году – 126 человек, в 2019 году – 160 человек, в 2020 году - 117 человек, в 2021 году - 148 человек. За время действия Программы ожидается улучшение жилищных условий у 551 человека.

Оценка достижения цели Программы по годам ее реализации осуществляется посредством определения степени и полноты решения поставленных задач, а также с использованием показателей, приведённых в Приложении 1.

Главный социальный эффект Программы будет состоять в  обеспечении роста благосостояния жителей муниципального образования «Верхнекетский район», создание комфортной среды жизнедеятельности.

3. Перечень программных мероприятий МП

Мероприятия Программы направлены на реализацию проведения капитального ремонта квартир в многоквартирных домах и особняков муниципального жилищного фонда, расположенных на территории Верхнекетского района.

К видам работ по капитальному ремонту квартир в многоквартирных домах и особняков муниципального жилищного фонда относятся все виды работ по капитальному ремонту в соответствии с градостроительным Законодательством, в том числе и выборочный капитальный ремонт отдельных конструкций зданий.

Программа содержит конкретные мероприятия, взаимоувязанные по срокам ресурсам и исполнителям и направленную на комплексную реализацию ее цели.

Перечень программных мероприятий приведен в Приложении 2 к Программе.

Поадресный список муниципальных квартир в многоквартирных домах и особняков муниципального жилищного фонда, планируемых к проведению  капитального ремонта в 2018-2021 годах, приведен в Приложении 3 к Программе.

В результате реализации мероприятий Программы будет обеспечено проведение капитального ремонта муниципальных квартир в многоквартирных домах и особняков муниципального жилищного фонда, расположенных на территории Верхнекетского района.

- Механизмы реализации и управления МП, включая ресурсное обеспечение

Заказчиком и разработчиком является Администрация Верхнекетского района.

Администрация Верхнекетского района:

несет ответственность за своевременную и качественную подготовку мероприятий Программы;

разрабатывает и принимает на уровне муниципального образования «Верхнекетский район» нормативные документы необходимые для эффективной реализации мероприятий Программы;

вносит предложения по уточнению затрат по мероприятиям Программы на очередной финансовый год;

осуществляет ведение ежеквартальной отчетности о реализации мероприятий Программы;

осуществляет подготовку информации о ходе реализации мероприятий Программы.

Исполнителями Программы являются: Администрации городского и  сельских поселений Верхнекетского района.

Механизм реализации Программы включает:

составление и ведение реестров муниципальных квартир многоквартирных домов  и особняков муниципального жилищного фонда городского и сельских поселений, требующих капитального ремонта, с указанием года постройки, количества проживающих,  площади квартир;

определение размера денежных средств, необходимых для капитального ремонта муниципальных квартир в многоквартирных домах и особняков муниципального жилищного фонда;

обеспечение софинансирования Программы из средств бюджета муниципального образования;

составление и представление отчета о расходовании средств, полученных из местного бюджета на реализацию мероприятий Программы;

проведение капитального ремонта;

ежегодная корректировка реестра муниципальных квартир многоквартирных домов  и особняков муниципального жилищного фонда городского и сельских поселений, требующих капитального ремонта, по состоянию на первое ноября текущего года.

Программа предусматривает два уровня финансирования капитального ремонта муниципального жилищного фонда района:

Районный уровень.

Программа определяет условие предоставления долевого финансирования капитального ремонта муниципальных квартир в многоквартирных домах и особняках муниципального жилищного фонда из бюджета Верхнекетского района в размере не менее 7,5 % от общего объёма финансирования в текущем году.

Уровень поселений.

Городское и сельские поселения Верхнекетского района должны обеспечивать формирование целевого бюджетного финансирования за счет средств, поступивших от граждан за наём муниципальных квартир, расходование средств которого может осуществляться на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда.

Общий объем финансирования Программы составляет 9570 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета муниципального образования «Верхнекетский район» - 2547 тыс. рублей, за счет средств бюджетов городского и сельских поселений – 7023 тыс. рублей. Общий объем финансирования Программы в разрезе источников финансирования и по годам реализации приведены в Приложении 2 к  Программе.

Объемы, структура затрат и источники финансирования мероприятий Программы могут корректироваться в соответствии с учетом их приоритетности и финансовых возможностей.

Органы местного самоуправления муниципальных образований городского и сельских поселений в рамках компетенции, определённой федеральным законодательством, формируют реестр домов, требующих капитального ремонта в муниципальном образовании, осуществляют финансирование муниципальных программ и контроль за их выполнением на местном уровне, обеспечивают соблюдение сроков  проведения капитального ремонта.

Предлагаемый подход к управлению реализацией Программы позволит:

проводить единую политику капитального ремонта муниципального жилищного фонда;

создать открытую процедуру принятия решений относительно финансовой поддержки Программы;

создать систему мониторинга реализации Программы.

5. Контроль и мониторинг реализации МП

Текущее управление реализацией мероприятий Программы осуществляется заказчиком и исполнителями Программы, определенных в перечне программных мероприятий Программы.

Исполнители Программы:

организуют выполнение мероприятий, входящих в Программу, и осуществляют их мониторинг;

до 10 числа месяца, следующего за отчетным, представляют заказчику Программы информацию о выполнении мероприятий по реализации Программы и объемах финансирования, направленных на реализацию мероприятий Программы за счет всех источников финансирования.

отчет о результатах реализации Программы за год не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным.

Заказчик Программы осуществляет:

методическое руководство по реализации Программы;

контроль за ходом выполнения мероприятий Программы;

координацию деятельности по реализации мероприятий Программы, рациональному использованию средств бюджетов различных уровней и внебюджетных источников в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Томской области, муниципального образования «Верхнекетский район».

Заказчик Программы, с учетом сведений полученных от ответственных исполнителей мероприятий Программы, ежеквартально представляет в отдел социально-экономического развития Администрации Верхнекетского района отчет о ходе выполнения Программы, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным.

Общий контроль за реализацией Программы осуществляет заместитель Главы Верхнекетского района по промышленности, ЖКХ, строительству, дорожному комплексу и безопасности.

Оценка эффективности реализации Программы проводится ежегодно отделом социально-экономического развития Администрации Верхнекетского района в соответствии с постановлением Администрации Верхнекетского района от 09.10.2012 №1225 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Верхнекетского района и их формирования и реализации».

6. Оценка рисков в ходе реализации МП

Внешние риски реализации Программы:

природные и техногенные катастрофы;

опережающие темпы инфляции, что приведет к повышению стоимости  работ по капитальному ремонту, а в результате - к невозможности реализации мероприятий в рамках ресурсного обеспечения, предусмотренного Программой.

Внутренние риски:

недостаточное финансовое обеспечение Программы из бюджета Верхнекетского района;

образование задолженности нанимателей помещений по уплате за наём муниципального жилья.

Указанные риски могут привести к значительному снижению эффективности реализуемых мер, направленных на решение задач, определенных Программой.

Способами ограничения основных рисков являются:

привлечение внебюджетных источников финансирования мероприятий Программы;

усиление контроля за ходом выполнения мероприятий Программы и совершенствование механизма текущего управления реализацией Программы;

своевременная корректировка мероприятий Программы.

Приложение 1

к муниципальной программе «Капитальный

ремонт муниципального жилищного фонда

в муниципальном образовании «Верхнекетский район» на 2018-2021 годы»

Система целевых показателей (индикаторов)

муниципальной программы «Капитальный  ремонт муниципального жилищного фонда в муниципальном образовании «Верхнекетский район» на 2018 -2021 годы»

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Методика расчета показателя* | Целевые значения индикатора/показателя реализации МП по годам |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2016 (базовый год) | 2018 (план) | 2019 (план) | 2020 (план) | 2021 (план) |
| Цель: Улучшение технического состояния муниципальных квартир в многоквартирных домах и особняков муниципального жилого фонда, расположенных на территории Верхнекетского района Томской области |
| 1 | Доля площади муниципальных квартир в многоквартирных домах и особняков муниципального жилищного фонда, в которых проведён капитальный ремонт, в общей площади муниципального фонда | % |  | 4,7 | 2,5 | 3 | 2,3 | 2,5 |
| Задача: Обеспечить проведение капитального ремонта муниципальных квартир в многоквартирных домах и особняков муниципального жилищного фонда, расположенных на территории Верхнекетского района Томской области |
| 1 | Количество квартир (площадь квартир) муниципального жилого фонда, в которых проведён капитальный ремонт | ед. (кв.м) |  | 139 (4756,2) | 54 (2667,4) | 63 (3235,1) | 51 (2490,9) | 53 (2668,2) |
| 2 | Число граждан, у которых улучшиться жилищные условия | чел. |  | 278 | 126 | 160 | 117 | 148 |

* - графа заполняется в случае, если источником информации по показателям цели и задач МП (подпрограмм МП) не являются данные Федеральной службы государственной статистики.

Приложение 2

к муниципальной программе «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда

в муниципальном образовании «Верхнекетский район» на 2018-2021 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ

программных мероприятий муниципальной программы

«Капитальный  ремонт муниципального жилищного фонда в муниципальном образовании

«Верхнекетский район» на 2018 -2021 годы»

| № п/п | Наименование цели, задачи, мероприятия МП | Срок исполнения | Объем финансирования (тыс. руб.) | В том числе за счет средств | Ответственные исполнители | Показатели результата мероприятия <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | федерального бюджета | областного бюджета | районного бюджета | бюджетов поселений | Внебюджетных источников |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Цель: Улучшение технического состояния муниципальных квартир в многоквартирных домах и особняков муниципального жилого фонда, расположенных на территории Верхнекетского района Томской области |
| 1 | Задача: Обеспечить проведение капитального ремонта муниципальных квартир в многоквартирных домах и особняков муниципального жилищного фонда, расположенных на территории Верхнекетского района Томской области |
| 1.1 | Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Белоярского городского поселения | 2018 – 2021 | 1367,0 |  |  |  | 1367,0 |  | Администрация Белоярского городского поселения | Количество отремонтированных квартир |
|  |  | 2018 | 320,0 |  |  |  | 320,0 |  |  | 2 квартиры |
|  |  | 2019 | 347,0 |  |  |  | 347,0 |  |  | 2 квартиры |
|  |  | 2020 | 350,0 |  |  |  | 350,0 |  |  | 2 квартиры |
|  |  | 2021 | 350,0 |  |  |  | 350,0 |  |  | 3 квартиры |
| 1.2 | Приобретение строительных материалов для капитального ремонта муниципального жилищного фонда Белоярского городского поселение | 2018 – 2021 | 673,0 |  |  | 673,0 |  |  |  | Досрочный завоз строительных материалов |
|  |  | 2018 | 10,0 |  |  | 10,0 |  |  |  |  |
|  |  | 2019 | 104,0 |  |  | 104,0 |  |  |  |  |
|  |  | 2020 | 233,0 |  |  | 233,0 |  |  |  |  |
|  |  | 2021 | 326,0 |  |  | 326,0 |  |  |  |  |
| 1.3 | Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Катайгинского сельского поселения | 2018 – 2021 | 2156,0 |  |  |  | 2156,0 |  | Администрация Катайгинского сельского поселения | Количество отремонтированных квартир |
|  |  | 2018 | 536,0 |  |  |  | 536,0 |  |  |  |
|  |  | 2019 | 540,0 |  |  |  | 540,0 |  |  |  |
|  |  | 2020 | 540,0 |  |  |  | 540,0 |  |  |  |
|  |  | 2021 | 540,0 |  |  |  | 540,0 |  |  |  |
| 1.4 | Приобретение строительных материалов для капитального ремонта муниципального жилищного фонда Катайгинского сельского поселения | 2018 – 2021 | 668,0 |  |  | 668,0 |  |  |  | Досрочный завоз строительных материалов |
|  |  | 2018 | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  |  |  |
|  |  | 2019 | 162,0 |  |  | 162,0 |  |  |  |  |
|  |  | 2020 | 216,0 |  |  | 216,0 |  |  |  |  |
|  |  | 2021 | 270,0 |  |  | 270,0 |  |  |  |  |
| 1.5 | Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Клюквинского сельского поселения | 2018 – 2021 | 557,0 |  |  |  | 557,0 |  | Администрация Клюквинского сельского поселения | Количество отремонтированных квартир |
|  |  | 2018 | 125,0 |  |  |  | 125,0 |  |  |  |
|  |  | 2019 | 150,0 |  |  |  | 150,0 |  |  |  |
|  |  | 2020 | 142,0 |  |  |  | 142,0 |  |  |  |
|  |  | 2021 | 140,0 |  |  |  | 140,0 |  |  |  |
| 1.6 | Приобретение строительных материалов для капитального ремонта муниципального жилищного фонда Клюквинского сельского поселения | 2018 – 2021 | 193,0 |  |  | 193,0 |  |  |  | Досрочный завоз строительных материалов |
|  |  | 2018 | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  |  |  |
|  |  | 2019 | 45,0 |  |  | 45,0 |  |  |  |  |
|  |  | 2020 | 58,0 |  |  | 58,0 |  |  |  |  |
|  |  | 2021 | 70,0 |  |  | 70,0 |  |  |  |  |
| 1.7 | Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Макзырского сельского поселения | 2018 – 2021 | 508,0 |  |  |  | 508,0 |  | Администрация Макзырского сельского поселения | Количество отремонтированных квартир |
|  |  | 2018 | 126,0 |  |  |  | 126,0 |  |  |  |
|  |  | 2019 | 126,0 |  |  |  | 126,0 |  |  |  |
|  |  | 2020 | 120,0 |  |  |  | 120,0 |  |  |  |
|  |  | 2021 | 136,0 |  |  |  | 136,0 |  |  |  |
| 1.8 | Приобретение строительных материалов для капитального ремонта муниципального жилищного фонда Макзырского сельского поселения | 2018 – 2021 | 173,0 |  |  | 173,0 |  |  |  | Досрочный завоз строительных материалов |
|  |  | 2018 | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  |  |  |
|  |  | 2019 | 37,0 |  |  | 37,0 |  |  |  |  |
|  |  | 2020 | 48,0 |  |  | 48,0 |  |  |  |  |
|  |  | 2021 | 68,0 |  |  | 68,0 |  |  |  |  |
| 1.9 | Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Палочкинского сельского поселения | 2018 – 2021 | 38,0 |  |  |  | 38,0 |  | Администрация Палочкинского сельского поселения | Количество отремонтированных квартир |
|  |  | 2018 | 19,0 |  |  |  | 19,0 |  |  |  |
|  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2020 | 19,0 |  |  |  | 19,0 |  |  |  |
|  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 | Приобретение строительных материалов для капитального ремонта муниципального жилищного фонда Палочкинского сельского поселения | 2018 – 2021 | 19,0 |  |  | 19,0 |  |  |  | Досрочный завоз строительных материалов |
|  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2020 | 19,0 |  |  | 19,0 |  |  |  |  |
|  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11 | Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Сайгинского сельского поселения | 2018 – 2021 | 800,0 |  |  |  | 800,0 |  | Администрация Сайгинского сельского поселения | Количество отремонтированных квартир |
|  |  | 2018 | 200,0 |  |  |  | 200,0 |  |  |  |
|  |  | 2019 | 200,0 |  |  |  | 200,0 |  |  |  |
|  |  | 2020 | 200,0 |  |  |  | 200,0 |  |  |  |
|  |  | 2021 | 200,0 |  |  |  | 200,0 |  |  |  |
| 1.12 | Приобретение строительных материалов для капитального ремонта муниципального жилищного фонда Сайгинского сельского поселения | 2018 – 2021 |  | 260,0 |  | 260,0 |  |  |  | Досрочный завоз строительных материалов |
|  |  | 2018 |  | 20,0 |  | 20,0 |  |  |  |  |
|  |  | 2019 |  | 60,0 |  | 60,0 |  |  |  |  |
|  |  | 2020 |  | 80,0 |  | 80,0 |  |  |  |  |
|  |  | 2021 |  | 100,0 |  | 100,0 |  |  |  |  |
| 1.13 | Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Орловского сельского поселения | 2018 – 2021 | 124,0 |  |  |  | 124,0 |  | Администрация Орловского сельского поселения | Количество отремонтированных квартир |
|  |  | 2018 | 35,0 |  |  |  | 35,0 |  |  |  |
|  |  | 2019 | 34,0 |  |  |  | 34,0 |  |  |  |
|  |  | 2020 | 35,0 |  |  |  | 35,0 |  |  |  |
|  |  | 2021 | 20,0 |  |  |  | 20,0 |  |  |  |
| 1.14 | Приобретение строительных материалов для капитального ремонта муниципального жилищного фонда Орловского сельского поселения | 2018 – 2021 | 80,0 |  |  | 80,0 |  |  |  | Досрочный завоз строительных материалов |
|  |  | 2018 | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  |  |  |
|  |  | 2019 | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  |  |  |
|  |  | 2020 | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  |  |  |
|  |  | 2021 | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  |  |  |
| 1.15 | Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Степановского сельского поселения | 2018 – 2021 | 1325,0 |  |  |  | 1325,0 |  | Администрация Степановского сельского поселения | Количество отремонтированных квартир |
|  |  | 2018 | 250,0 |  |  |  | 250,0 |  |  |  |
|  |  | 2019 | 250,0 |  |  |  | 250,0 |  |  |  |
|  |  | 2020 | 250,0 |  |  |  | 250,0 |  |  |  |
|  |  | 2021 | 255,0 |  |  |  | 255,0 |  |  |  |
| 1.16 | Приобретение строительных материалов для капитального ремонта муниципального жилищного фонда Степановского сельского поселения | 2018 – 2021 | 320,0 |  |  | 320,0 |  |  |  | Досрочный завоз строительных материалов |
|  |  | 2018 | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  |  |  |
|  |  | 2019 | 75,0 |  |  | 75,0 |  |  |  |  |
|  |  | 2020 | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  |  |  |
|  |  | 2021 | 125,0 |  |  | 125,0 |  |  |  |  |
| 1.17 | Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Ягоднинского сельского поселения | 2018 – 2021 | 468,0 |  |  |  | 468,0 |  | Администрация Ягоднинского сельского поселения | Количество отремонтированных квартир |
|  |  | 2018 | 117,0 |  |  |  | 117,0 |  |  |  |
|  |  | 2019 | 117,0 |  |  |  | 117,0 |  |  |  |
|  |  | 2020 | 117,0 |  |  |  | 117,0 |  |  |  |
|  |  | 2021 | 117,0 |  |  |  | 117,0 |  |  |  |
| 1.18 | Приобретение строительных материалов для капитального ремонта муниципального жилищного фонда Ягоднинского сельского поселения | 2018 – 2021 | 161,0 |  |  | 161,0 |  |  |  | Досрочный завоз строительных материалов |
|  |  | 2018 | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  |  |  |
|  |  | 2019 | 35,0 |  |  | 35,0 |  |  |  |  |
|  |  | 2020 | 47,0 |  |  | 47,0 |  |  |  |  |
|  |  | 2021 | 59,0 |  |  | 59,0 |  |  |  |  |
|  | Итого по МП | 2018 – 2021 | 9570,0 |  |  | 2547,0 | 7023,0 |  |  |  |
|  |  | 2018 | 1878,0 |  |  | 150,0 | 1728,0 |  |  |  |
|  |  | 2019 | 2302,0 |  |  | 538,0 | 1764,0 |  |  |  |
|  |  | 2020 | 2594,0 |  |  | 821,0 | 1773,0 |  |  |  |
|  |  | 2021 | 2796,0 |  |  | 1038,0 | 1758,0 |  |  |  |

Примечание: <*> - указывается количественно измеримый результат, характеризующий реализацию мероприятия МП.

|  |  |  | Приложение 3 к муниципальной программе "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в муниципальном образовании "Верхнекетский район" на 2018-2021 годы» |
| --- | --- | --- | --- |
| Поадресный список муниципальных квартир в многоквартирных домах и особняков муниципального жилищного фонда, планируемых к проведению капитального ремонта в 2018-2021 годах |
| Муниципальное образование "Верхнекетский район" |
| № п/п | Адрес дома | Год постройки | Количество квартир, ед. | Количество зарегистрированных граждан, чел. | Показатели капитального ремонта | Дата начала капитального ремонта | Дата окончания капитального ремонта | Стоимость капитального ремонта, тыс. руб. | Мероприятия |
|  |  |  |  |  | Стоимость ремонта, тыс. руб. / кв.м. | Общая площадь, кв.м. |  |  | Федеральный, областной бюджеты | Бюджет муниципального района | Средства поселений | Всего |  |
| Муниципальное образование "Белоярское городское поселение" |  |
| 1 | р.п. Белый Яр, ул. Советская, д.25, кв.2 | 1968 | 1 | 4 | 5,486 | 46,3 | 01.05.2018 | 15.10.2018 |  |  | 254,0 | 254,0 | Ремонт фундамента, стен, замена оконных и дверных блоков, ремонт потолочных перекрытий, замена покрытия кровли |
| 2 | р.п. Белый Яр, ул. Октябрьская, д.6, кв.8 | 1970 | 1 | 1 | 6,286 | 10,5 | 01.05.2018 | 15.10.2018 |  |  | 66,0 | 66,0 | Ремонт печи |
| 3 | х |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,0 |  | 10,0 | Приобретение материалов для капитального ремонта муниципального жилья |
|  | Итого по поселению за 2018 год | 2 | 5 | 5,810 | 56,8 |  |  | 0 | 10,0 | 320,0 | 330,0 | х |
| 1 | р.п. Белый Яр, ул. Космонавтов, д.6,кв.7 | 1987 | 1 | 4 | 7,557 | 39,3 | 01.05.2019 | 15.10.2019 |  |  | 297,0 | 297,0 | Ремонт стен, замена оконных и дверных проемов, ремонт печи, |
| 2 | р.п. Белый Яр, ул. Вокзальная, д.20, кв.5 | 1975 | 1 | 4 | 1,071 | 46,7 | 01.05.2019 | 15.10.2019 |  |  | 50,0 | 50,0 | Ремонт кирпичной стены |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 104,0 |  | 104,0 | Приобретение материалов для капитального ремонта муниципального жилья |
|  | Итого по поселению за 2019 год | 2 | 8 | 5,244 | 86 |  |  | 0 | 104,0 | 347,0 | 451,0 | х |
| 1 | р.п. Белый Яр, ул. Таёжная, д.1,кв. 9 | 1968 | 1 | 2 | 1,289 | 38,8 | 01.05.2019 | 15.10.2019 |  |  | 50,0 | 50,0 | Замена оконных блоков, ремонт стен |
| 2 | р.п. Белый Яр, пер. Белоярский, д.5, кв.3 | 1958 | 1 | 4 | 5,367 | 55,9 | 01.05.2020 | 15.10.2020 |  |  | 300,0 | 300,0 | Замена оконных блоков, ремонт (замена бруса) кровельного покрытия |
| 3 | х |  |  |  |  |  |  |  |  | 233,0 |  | 233,0 | Приобретение материалов для капитального ремонта муниципального жилья |
|  | Итого по поселению за 2020 год | 2 | 6 | 6,156 | 94,7 |  |  | 0 | 233,0 | 350,0 | 583,0 | х |
| 1 | р.п. Белый Яр, ул. Октябрьская, д.25, кв.2 | 1968 | 1 | 1 | 0,431 | 46,4 | 01.05.2020 | 15.10.2020 |  |  | 20,0 | 20,0 | Замена оконных проемов, ремонт пола, ремонт кровли. |
| 2 | р.п. Белый Яр, ул. Кирова, д.5, кв.6 | 1972 | 1 | 2 | 1,312 | 38,1 | 01.05.2020 | 15.10.2020 |  |  | 50,0 | 50,0 | Замена оконных проемов |
| 3 | р.п. Белый Яр, ул. Мира, д.19, кв.4 | 1973 | 1 | 3 | 1,825 | 40,0 | 01.05.2021 | 15.10.2021 |  |  | 73,0 | 73,0 | Ремонт печи, ремонт стен, замена оконных проемов, пола, отделочные работы, |
| 4 | р.п. Белый Яр, ул. Мира, д.21, кв.4 | 1974 | 1 | 4 | 3,370 | 27,0 | 01.05.2021 | 15.10.2021 |  |  | 91,0 | 91,0 | Ремонт печи, ремонт кровли |
| 5 | р.п. Белый Яр, ул. Мира, д.19, кв.7 | 1973 | 1 | 3 | 2,334 | 49,7 | 01.05.2021 | 15.10.2021 |  |  | 116,0 | 116,0 | Ремонт печи |
| 6 | х |  |  |  |  |  |  |  |  | 326,0 |  | 326,0 | Приобретение материалов для капитального ремонта муниципального жилья |
|  | Итого по поселению за 2021 год | 5 | 13 | 3,360 | 201,2 |  |  | 0 | 326,0 | 350,0 | 676,0 | х |
|  | Итого по поселению за 2018-2021 гг. | 11 | 32 | 4,650 | 438,7 |  |  | 0 | 673,0 | 1367,0 | 2040,0 | х |
| Муниципальное образование "Катайгинское сельское поселение" |
| 1 | п. Катайга, ул. Комсомольская, д.24, кв.1, 2 | 1983 | 2 | 8 | 0,681 | 116 | 15.06.2018 | 15.10.2018 |  |  | 79,0 | 79,0 | Ремонт крыши |
| 2 | п. Катайга, ул. Мира, д.1, кв.1 | 1975 | 1 | 2 | 0,816 | 49 | 15.06.2018 | 15.10.2018 |  |  | 40,0 | 40,0 | Ремонт крыши |
| 3 | п. Катайга, ул. Строительная, д.28, кв.2 | 1984 | 1 | 2 | 1,103 | 58 | 15.06.2018 | 15.10.2018 |  |  | 64,0 | 64,0 | Ремонт крыши, нижних венцов |
| 4 | п. Катайга, ул.60 лет Октября, д.18, кв.1 | 1981 | 1 | 2 | 0,69 | 58 | 15.06.2018 | 15.10.2018 |  |  | 40,0 | 40,0 | Ремонт крыши |
| 5 | п. Катайга, ул.60 лет Октября, д.3, кв.1 | 1971 | 1 | 2 | 0,69 | 58 | 15.06.2018 | 15.10.2018 |  |  | 40,0 | 40,0 | Ремонт крыши |
| 6 | п. Катайга, ул.60 лет Октября, д.16, кв.1 | 1981 | 1 | 1 | 1,103 | 58 | 15.06.2018 | 15.10.2018 |  |  | 64,0 | 64,0 | Ремонт крыши, нижних венцов |
| 7 | п. Катайга, ул. Сплавная, д.19, кв.1, 2 | 1979 | 2 | 4 | 0,637 | 124 | 15.06.2018 | 15.10.2018 |  |  | 79,0 | 79,0 | Ремонт крыши |
| 8 | п. Катайга, ул. Комсомольская, д.30, кв.1 | 1983 | 1 | 3 | 0,69 | 58 | 15.06.2018 | 15.10.2018 |  |  | 40,0 | 40,0 | Ремонт печи |
| 9 | п. Катайга, ул. Восточная, д.12, кв.1 | 1973 | 1 | 1 | 1,075 | 37,2 | 15.06.2018 | 15.10.2018 |  |  | 40,0 | 40,0 | Ремонт крыши |
| 10 | п. Катайга, ул. Гайдара, д.2, кв.1 | 1982 | 1 | 1 | 0,69 | 58 | 15.06.2018 | 15.10.2018 |  |  | 40,0 | 40,0 | Ремонт крыши |
| 11 | п. Катайга, ул. Строительная, д.12, кв.3 | 1982 | 1 | 1 | 0,345 | 29 | 15.06.2018 | 15.10.2018 |  |  | 10,0 | 10,0 | Частичный ремонт крыши |
| 12 | х |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  | 20,0 | Приобретение материалов для капитального ремонта муниципального жилья |
|  | Итого по поселению за 2018 год | 13 | 27 | 0,791 | 703,2 |  |  | 0 | 20,0 | 536,0 | 556,0 | х |
| 1 | п. Катайга, ул. Кирова, д.21, кв.2 | 1969 | 1 | 1 | 1,075 | 37,2 | 15.06.2019 | 15.10.2019 |  |  | 40,0 | 40,0 | Ремонт крыши |
| 2 | п. Катайга, ул. Осенняя, д.1, кв.2 | 1989 | 1 | 1 | 0,545 | 73,4 | 15.06.2019 | 15.10.2019 |  |  | 40,0 | 40,0 | Ремонт крыши |
| 3 | п. Катайга, ул. Советская, д.13, кв.2 | 1988 | 1 | 1 | 0,69 | 58 | 15.06.2019 | 15.10.2019 |  |  | 40,0 | 40,0 | Ремонт крыши |
| 4 | п. Катайга, ул. Карла Маркса, д.16, кв.1 | 1989 | 1 | 1 | 0,545 | 73,4 | 15.06.2019 | 15.10.2019 |  |  | 40,0 | 40,0 | Ремонт крыши |
| 5 | п. Катайга, ул.60 лет Октября, д.21, кв.1 | 1981 | 1 | 1 | 0,69 | 58 | 15.06.2019 | 15.10.2019 |  |  | 40,0 | 40,0 | Ремонт крыши |
| 6 | п. Катайга, ул.60 лет Октября, д.27, кв.1 | 1985 | 1 | 3 | 0,69 | 58 | 15.06.2019 | 15.10.2019 |  |  | 40,0 | 40,0 | Ремонт крыши |
| 7 | п. Катайга, ул.60 лет Октября, д.30, кв.1 | 1985 | 1 | 4 | 0,69 | 58 | 15.06.2019 | 15.10.2019 |  |  | 40,0 | 40,0 | Ремонт крыши |
| 8 | п. Катайга, ул. Советская, д.14, кв.1 | 1987 | 1 | 4 | 0,69 | 58 | 15.06.2019 | 15.10.2019 |  |  | 40,0 | 40,0 | Ремонт крыши |
| 9 | п. Катайга, ул. Комсомольская, д.7, кв.2 | 1982 | 1 | 1 | 0,69 | 58 | 15.06.2019 | 15.10.2019 |  |  | 40,0 | 40,0 | Ремонт крыши |
| 10 | п. Катайга, ул. Шолохова, д.6, кв.1 | 1982 | 1 | 2 | 0,69 | 58 | 15.06.2019 | 15.10.2019 |  |  | 40,0 | 40,0 | Ремонт крыши |
| 11 | п. Катайга, ул. Мира, д.10 кв.2 | 1973 | 1 | 1 | 1,075 | 37,2 | 15.06.2019 | 15.10.2019 |  |  | 40,0 | 40,0 | Ремонт крыши |
| 12 | п. Катайга, ул. Фрунзе, д.7 кв.2 | 1972 | 1 | 1 | 1,075 | 37,2 | 15.06.2019 | 15.10.2019 |  |  | 40,0 | 40,0 | Ремонт крыши |
| 13 | п. Катайга, ул. Сплавная, д.16 кв.2 | 1979 | 1 | 2 | 0,645 | 62 | 15.06.2019 | 15.10.2019 |  |  | 40,0 | 40,0 | Ремонт крыши |
| 14 | п. Катайга, ул. Гайдара, д.9 кв.1 | 1986 | 1 | 1 | 0,377 | 53 | 15.06.2019 | 15.10.2019 |  |  | 20,0 | 20,0 | Частичный ремонт половой рейки |
| 15 | х |  |  |  |  |  |  |  |  | 162,0 |  | 162,0 | Приобретение материалов для капитального ремонта муниципального жилья |
|  | Итого по поселению за 2019 год | 14 | 24 | 0,901 | 779,4 |  |  | 0 | 162,0 | 540,0 | 702,0 | х |
| 1 | п. Катайга, ул. Кирова, д.19, кв.1 | 1969 | 1 | 3 | 1,075 | 37,2 | 15.06.2020 | 15.10.2020 |  |  | 40,0 | 40,0 | Ремонт крыши |
| 2 | п. Катайга, ул. Осенняя, д.12, кв.2 | 1990 | 1 | 4 | 0,755 | 53 | 15.06.2020 | 15.10.2020 |  |  | 40,0 | 40,0 | Ремонт крыши |
| 3 | п. Катайга, ул. Карла Маркса, д.19, кв.2 | 1985 | 1 | 3 | 0,545 | 73,4 | 15.06.2020 | 15.10.2020 |  |  | 40,0 | 40,0 | Ремонт крыши |
| 4 | п. Катайга, ул. Мира, д.7, кв.2 | 1975 | 1 | 1 | 1,075 | 37,2 | 15.06.2020 | 15.10.2020 |  |  | 40,0 | 40,0 | Ремонт крыши |
| 5 | п. Катайга, ул. Сплавная, д.13, кв.2 | 1981 | 1 | 4 | 0,69 | 58 | 15.06.2020 | 15.10.2020 |  |  | 40,0 | 40,0 | Ремонт крыши |
|  | п. Катайга, ул. Советская, д.19, кв.2 | 1986 | 1 | 3 | 0,69 | 58 | 15.06.2020 | 15.10.2020 |  |  | 40,0 | 40,0 | Ремонт крыши |
| 6 | п. Катайга, ул. Сплавная, д.20, кв.1 | 1979 | 1 | 1 | 0,645 | 62 | 15.06.2020 | 15.10.2020 |  |  | 40,0 | 40,0 | Ремонт крыши |
| 8 | п. Катайга, ул. Кирова, д.6, кв.1 | 1974 | 1 | 3 | 1,075 | 37,2 | 15.06.2020 | 15.10.2020 |  |  | 40,0 | 40,0 | Ремонт крыши |
| 9 | п. Катайга, ул. Сплавная, д.1, кв.2 | 1972 | 1 | 1 | 1,075 | 37,2 | 15.06.2020 | 15.10.2020 |  |  | 40,0 | 40,0 | Ремонт крыши |
| 10 | п. Катайга, ул. Строительная, д.26, кв.1 | 1984 | 1 | 4 | 0,69 | 58 | 15.06.2020 | 15.10.2020 |  |  | 40,0 | 40,0 | Ремонт крыши |
| 11 | п. Катайга, ул. Комсомольская, д.5, кв.1 | 1987 | 1 | 2 | 0,69 | 58 | 15.06.2020 | 15.10.2020 |  |  | 40,0 | 40,0 | Ремонт крыши |
| 12 | п. Катайга, ул. Карла Маркса, д.24, кв.2 | 1991 | 1 | 3 | 0,545 | 73,4 | 15.06.2020 | 15.10.2020 |  |  | 40,0 | 40,0 | Ремонт крыши |
| 13 | п. Катайга, ул. Шолохова, д.8, кв.2 | 1983 | 1 | 2 | 0,69 | 58 | 15.06.2020 | 15.10.2020 |  |  | 40,0 | 40,0 | Ремонт крыши |
| 14 | п. Катайга, ул. Комсомольская, д.18, кв.1 | 1982 | 1 | 2 | 0,345 | 58 | 15.06.2020 | 15.10.2020 |  |  | 20,0 | 20,0 | Ремонт печи |
| 15 | Х |  |  |  |  |  |  |  |  | 216,0 |  | 216,0 | Приобретение материалов для капитального ремонта муниципального жилья |
|  | Итого по поселению за 2020 год | 14 | 36 | 0,997 | 758,6 |  |  | 0 | 216,0 | 540,0 | 756,0 | х |
| 1 | п. Катайга, ул. Комсомольская, д.25, кв.1 | 1983 | 1 | 1 | 0,69 | 58 | 15.06.2021 | 15.10.2021 |  |  | 40,0 | 40,0 | Ремонт крыши |
| 2 | п. Катайга, ул. Осенняя, д.24, кв.1 | 1989 | 1 | 5 | 0,755 | 53 | 15.06.2021 | 15.10.2021 |  |  | 40,0 | 40,0 | Ремонт крыши |
| 3 | п. Катайга, ул. Советская, д.23, кв.1, 2 | 1986 | 2 | 4 | 0,69 | 116 | 15.06.2021 | 15.10.2021 |  |  | 80,0 | 80,0 | Ремонт крыши |
| 4 | п. Катайга, ул. Советская, д.17, кв.1 | 1988 | 1 | 4 | 0,69 | 58 | 15.06.2021 | 15.10.2021 |  |  | 40,0 | 40,0 | Ремонт крыши |
| 5 | п. Катайга, ул. Советская, д.20, кв.2 | 1988 | 1 | 2 | 0,69 | 58 | 15.06.2021 | 15.10.2021 |  |  | 40,0 | 40,0 | Ремонт крыши |
| 6 | п. Катайга, ул. Чкалова, д.5, кв.1 | 1973 | 1 | 1 | 1,075 | 37,2 | 15.06.2021 | 15.10.2021 |  |  | 40,0 | 40,0 | Ремонт крыши |
| 7 | п. Катайга, ул. Победы, д.23 б, кв.2 | 1979 | 1 | 2 | 0,69 | 58 | 15.06.2021 | 15.10.2021 |  |  | 40,0 | 40,0 | Ремонт крыши |
| 8 | п. Катайга, ул. Мира, д.12, кв.1 | 1973 | 1 | 2 | 1,075 | 37,2 | 15.06.2021 | 15.10.2021 |  |  | 40,0 | 40,0 | Ремонт крыши |
| 9 | п. Катайга, ул. Победы, д.21, кв.1 | 1979 | 1 | 4 | 0,69 | 58 | 15.06.2021 | 15.10.2021 |  |  | 40,0 | 40,0 | Ремонт крыши |
| 10 | п. Катайга, ул. Осенняя, д.22, кв.1, 2 | 1989 | 2 | 6 | 0,755 | 106 | 15.06.2021 | 15.10.2021 |  |  | 80,0 | 80,0 | Ремонт крыши |
| 11 | п. Катайга, ул. Строительная, д.4, кв.1 | 1982 | 1 | 4 | 0,69 | 58 | 15.06.2021 | 15.10.2021 |  |  | 40,0 | 40,0 | Ремонт крыши |
| 12 | п. Катайга, ул. Комсомольская, д.14, кв.2 | 1982 | 1 | 2 | 0,345 | 58 | 15.06.2021 | 15.10.2021 |  |  | 20,0 | 20,0 | Ремонт печи |
| 13 | Х |  |  |  |  |  |  |  |  | 270,0 |  | 270,0 | Приобретение материалов для капитального ремонта муниципального жилья |
|  | Итого по поселению за 2021 год | 14 | 37 | 1,072 | 755,4 |  |  | 0 | 270,0 | 540,0 | 810,0 | х |
|  | Итого по поселению за 2018-2021 гг. | 55 | 124 | 0,942 | 2996,6 |  |  | 0 | 668,0 | 2156,0 | 2824,0 | х |
| Муниципальное образование "Клюквинское сельское поселение |
| 1 | п. Клюквинка, ул. Строительная, д.17, кв.2 | 1968 | 1 | 5 | 0,625 | 40,0 | 01.05.2018 | 31.10.2018 |  |  | 25,0 | 25,0 | Ремонт крыши, застекление оконных рам на веранде |
| 2 | п. Клюквинка, ул. Комсомольская, д.4, кв.2 | 1958 | 1 | 4 | 0,595 | 42,0 | 01.05.2018 | 31.10.2018 |  |  | 25,0 | 25,0 | Замена дверных коробок, замена оконных блоков, ремонт пола |
| 2 | п. Клюквинка, ул. Центральная, д.6, кв.2 | 1985 | 1 | 1 | 0,122 | 41,0 | 01.05.2018 | 31.10.2018 |  |  | 5,0 | 5,0 | Застекление оконных рам на веранде |
| 3 | п. Клюквинка, ул. Береговая, д.86, кв.2 | 1995 | 1 | 5 | 0,510 | 49,0 | 01.05.2018 | 31.10.2018 |  |  | 25,0 | 25,0 | Ремонт крыши |
| 4 | п. Клюквинка, ул. Титова, д.13, кв.1 | 1974 | 1 | 3 | 0,638 | 47,0 | 01.05.2018 | 31.10.2018 |  |  | 30,0 | 30,0 | Замена оконных блоков, замена бруса под окнами |
| 5 | п. Клюквинка, ул. Строительная, д. 16, кв.2 | 1980 | 1 | 3 | 0,319 | 47,0 | 01.05.2018 | 31.10.2017 |  |  | 15,0 | 15,0 | Замена балок под полом |
| 6 | Х |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  | 20,0 | Приобретение материалов для капитального ремонта муниципального жилья |
|  | Итого по поселению за 2018 год | 6 | 21 | 0,545 | 266,0 |  |  | 0 | 20,0 | 125,0 | 145,0 | х |
| 1 | п. Клюквинка, ул. Сплавная, д.8, кв.2 | 1963 | 1 | 3 | 0,391 | 51,1 | 01.05.2019 | 31.10.2019 |  |  | 20,0 | 20,0 | Ремонт крыши |
| 2 | п. Клюквинка, ул. Южная, д.21, кв.1 | 1987 | 1 | 2 | 0,333 | 60,0 | 01.05.2019 | 31.10.2019 |  |  | 20,0 | 20,0 | Ремонт отопления |
| 3 | п. Клюквинка, ул. Сплавная, д.14, кв.2 | 1983 | 1 | 3 | 0,403 | 62,1 | 01.05.2019 | 31.10.2019 |  |  | 25,0 | 25,0 | Замена оконных блоков |
| 4 | п. Клюквинка, ул. Лесная, д.2, кв.1 | 1989 | 1 | 8 | 0,278 | 72,0 | 01.05.2019 | 31.10.2019 |  |  | 20,0 | 20,0 | Замена полов в кухне |
| 5 | п. Клюквинка, ул. Комсомольская, д.18, кв.1 | 1989 | 1 | 2 | 0,379 | 66,0 | 01.05.2019 | 31.10.2019 |  |  | 25,0 | 25,0 | Замена оконных блоков |
| 6 | п. Клюквинка, ул. Южная, д. 27, кв. 1 | 1986 | 1 | 2 | 0,667 | 60,0 | 01.05.2019 | 31.10.2019 |  |  | 40,0 | 40,0 | Ремонт фундамента |
| 7 | Х |  |  |  |  |  |  |  |  | 45,0 |  | 45,0 | Приобретение материалов для капитального ремонта муниципального жилья |
|  | Итого по поселению за 2019 год | 6 | 20 | 0,525 | 371,2 |  |  | 0,0 | 45,0 | 150,0 | 195,0 | х |
| 1 | п. Клюквинка, ул. Новая, д.2, кв.1 | 1963 | 1 | 2 | 0,500 | 40,0 | 01.05.2020 | 31.10.2020 |  |  | 20,0 | 20,0 | Ремонт веранды |
| 2 | п. Клюквинка, ул. Сплавная, д.9, кв.2 | 1963 | 1 | 2 | 0,300 | 40,0 | 01.05.2020 | 31.10.2020 |  |  | 12,0 | 12,0 | Замена оконных блоков |
| 3 | п. Клюквинка, ул. Лесная, д.6, кв.1 | 1980 | 1 | 3 | 0,755 | 53,0 | 01.05.2020 | 31.10.2020 |  |  | 40,0 | 40,0 | Ремонт крыши, потолочных перекрытий, стены дома. |
| 4 | п. Клюквинка ул. Комсомольская, д.7, кв.1 | 1989 | 1 | 3 | 0,769 | 39,0 | 01.05.2020 | 31.10.2020 |  |  | 30,0 | 30,0 | Ремонт пола |
| 5 | п. Клюквинка ул. Комсомольская, д.3, кв.2 | 1988 | 1 | 4 | 0,500 | 40,0 | 01.05.2020 | 31.10.2020 |  |  | 20,0 | 20,0 | Замена оконных блоков |
| 6 | п. Клюквинка, ул. Береговая, д 44, кв.2 | 1975 | 1 | 2 | 0,412 | 48,5 | 01.05.2020 | 31.10.2020 |  |  | 20,0 | 20,0 | Ремонт печи, ремонт оконных блоков |
| 7 | х |  |  |  |  |  |  |  |  | 58,0 |  | 58,0 | Приобретение материалов для капитального ремонта муниципального жилья |
|  | Итого по поселению за 2020 год | 6 | 16 | 0,768 | 260,5 |  |  | 0 | 58,0 | 142,0 | 200,0 | х |
| 1 | п. Клюквинка, ул. Северная, д.3, кв.2 | 1989 | 1 | 1 | 0,345 | 58,0 | 01.05.2021 | 31.10.2021 |  |  | 20,0 | 20,0 | Ремонт пола |
| 2 | п. Клюквинка, ул. Октябрьская, д.16, кв.1 | 1987 | 1 | 4 | 0,362 | 69,0 | 01.05.2021 | 31.10.2021 |  |  | 25,0 | 25,0 | Ремонт крыши, ремонт печи |
| 3 | п. Клюквинка, ул.40 лет Победы, д.11, кв.1 | 1991 | 1 | 5 | 0,148 | 67,5 | 01.05.2021 | 31.10.2021 |  |  | 10,0 | 10,0 | Ремонт печи |
| 4 | п. Клюквинка, ул.40 лет Победы, д.8, кв.2 | 1981 | 1 | 2 | 0,763 | 59,0 | 01.05.2021 | 31.10.2021 |  |  | 45,0 | 45,0 | Ремонт потолочного перекрытия, ремонт пола |
| 5 | п. Клюквинка, ул. Титова, д 2, кв.2 | 1959 | 1 | 3 | 0,556 | 72,0 | 01.05.2021 | 31.10.2021 |  |  | 40,0 | 40,0 | Ремонт крыши |
| 6 | Х |  |  |  |  |  |  |  |  | 70,0 |  | 70,0 | Приобретение материалов для капитального ремонта муниципального жилья |
|  | Итого по поселению за 2021 год | 5 | 15 | 0,645 | 325,5 |  |  | 0 | 70,0 | 140,0 | 210,0 | х |
|  | Итого по поселению за 2018-2021 гг. | 23 | 72 | 0,613 | 1223,2 |  |  | 0 | 193,0 | 557,0 | 750,0 | х |
| Муниципальное образование "Макзырское сельское поселение" |
| 1 | п. Лисица, ул. Новая, д.25, кв.2 | 1973 | 1 | 3 | 0,447 | 38,0 | 01.05.2018 | 15.10.2018 |  |  | 17,0 | 17,0 | Ремонт крыши веранды |
| 2 | п. Лисица, ул. Новая, д16, кв.2 | 1973 | 1 | 3 | 0,321 | 53,0 | 01.05.2018 | 15.10.2018 |  |  | 17,0 | 17,0 | Ремонт крыши веранды |
| 3 | п. Лисица, ул. Новая, д.19, кв.2 | 1973 | 1 | 2 | 0,370 | 46,0 | 01.05.2018 | 15.10.2018 |  |  | 17,0 | 17,0 | Ремонт крыши веранды |
| 4 | п. Лисица, ул. Студенческая, д.15 кв.1 | 1972 | 1 | 1 | 0,425 | 40,0 | 01.05.2018 | 15.10.2018 |  |  | 17,0 | 17,0 | Ремонт крыши веранды |
| 5 | п. Лисица, ул. Таежная, д.3, кв.1 | 1972 | 1 | 2 | 0,308 | 39,0 | 01.05.2018 | 15.10.2018 |  |  | 12,0 | 12,0 | Ремонт печи |
| 6 | п. Лисица, ул. Лесная, д.4, кв.1 | 1994 | 1 | 2 | 0,154 | 78,0 | 01.05.2018 | 15.10.2018 |  |  | 12,0 | 12,0 | Ремонт печи |
| 7 | п. Макзыр, ул. Таежная, д.6,кв.1 | 1971 | 1 | 2 | 0,354 | 48,0 | 01.05.2018 | 15.10.2018 |  |  | 17,0 | 17,0 | Ремонт крыши веранды |
| 8 | п. Макзыр, ул. Центральная, д.2, кв.1 | 1968 | 1 | 1 | 0,354 | 48,0 | 01.05.2018 | 15.10.2018 |  |  | 17,0 | 17,0 | Ремонт крыши веранды |
| 9 | х |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  | 20,0 | Приобретение материалов для капитального ремонта муниципального жилья |
|  | Итого по поселению за 2018 год | 8 | 16 | 0,374 | 390,0 |  |  | 0 | 20,0 | 126,0 | 146,0 | х |
| 1 | п. Лисица, ул. Лесная, д.6, кв.2 | 1995 | 1 | 4 | 0,114 | 88,0 | 01.05.2019 | 15.10.2019 |  |  | 10,0 | 10,0 | Ремонт крыши веранды |
| 2 | п. Лисица, ул. Лесная, д.4, кв.1 | 1994 | 1 | 2 | 0,128 | 78,0 | 01.05.2019 | 15.10.2019 |  |  | 10,0 | 10,0 | Ремонт крыши веранды |
| 3 | п. Лисица, ул. Таежная, д.5 , кв.1 | 1975 | 1 | 3 | 0,250 | 40,0 | 01.05.2019 | 15.10.2019 |  |  | 10,0 | 10,0 | Ремонт крыши веранды |
| 4 | п. Лисица, ул. Новая ,д.41,кв.1 | 1976 | 1 | 3 | 0,213 | 47,0 | 01.05.2019 | 15.10.2019 |  |  | 10,0 | 10,0 | Ремонт крыши веранды |
| 5 | п. Лисица, ул. Студенческая, д.23, кв.1 | 1972 | 1 | 2 | 0,667 | 42,0 | 01.05.2019 | 15.10.2019 |  |  | 28,0 | 28,0 | Ремонт крыши дома |
| 6 | п. Лисица, ул. Студенческая, д.23, кв.2 | 1972 | 1 | 1 | 0,667 | 42,0 | 01.05.2019 | 15.10.2019 |  |  | 28,0 | 28,0 | Ремонт крыши дома |
| 7 | п. Макзыр, ул. Таежная, д.5 кв.2 | 1976 | 1 | 3 | 0,208 | 48,0 | 01.05.2019 | 15.10.2019 |  |  | 10,0 | 10,0 | Ремонт крыши веранды |
| 8 | п. Макзыр, пер. Восточный, д.2, кв.1 | 1966 | 1 | 3 | 0,250 | 40,0 | 01.05.2019 | 15.10.2019 |  |  | 10,0 | 10,0 | Ремонт крыши веранды |
| 9 | п. Макзыр, ул. Таежная, д.8, кв.1 | 1974 | 1 | 1 | 0,250 | 40,0 | 01.05.2019 | 15.10.2019 |  |  | 10,0 | 10,0 | Ремонт крыши веранды |
| 10 | х |  |  |  |  |  |  |  |  | 37,0 |  | 37,0 | Приобретение материалов для капитального ремонта муниципального жилья |
|  | Итого по поселению за 2019 год | 9 | 22 | 0,351 | 465,0 |  |  | 0 | 37,0 | 126,0 | 163,0 | х |
| 1 | п. Лисица, ул. Новая, д.29, кв.1 | 1973 | 1 | 1 | 0,811 | 37,0 | 01.05.2020 | 15.10.2020 |  |  | 30,0 | 30,0 | Ремонт крыши веранды, ремонт крыши дома |
| 2 | п. Лисица, ул. Студенческая, д.11, кв. 2 | 1969 | 1 | 4 | 0,250 | 40,0 | 01.05.2020 | 15.10.2020 |  |  | 10,0 | 10,0 | Ремонт крыши веранды |
| 3 | п. Лисица, ул. Речная, д. 7, кв.2 | 1969 | 1 | 3 | 0,714 | 42,0 | 01.05.2020 | 15.10.2020 |  |  | 30,0 | 30,0 | Ремонт крыши веранды, ремонт крыши дома |
| 4 | п. Лисица, ул. Новая, д. 24, кв.2 | 1973 | 1 | 1 | 0,244 | 41,0 | 01.05.2020 | 15.10.2020 |  |  | 10,0 | 10,0 | Ремонт крыши веранды |
| 5 | п. Макзыр, ул. Центральная, д.2, кв.1 | 1968 | 1 | 1 | 0,417 | 48,0 | 01.05.2020 | 15.10.2020 |  |  | 20,0 | 20,0 | Ремонт крыши дома |
| 6 | п. Макзыр, ул. Центральная, д.12, кв.1 | 1965 | 1 | 2 | 0,513 | 39,0 | 01.05.2020 | 15.10.2020 |  |  | 20,0 | 20,0 | Ремонт крыши дома |
| 7 | Х |  |  |  |  |  |  |  |  | 48,0 |  | 48,0 | Приобретение материалов для капитального ремонта муниципального жилья |
|  | Итого по поселению за 2020 год | 6 | 12 | 0,680 | 247,0 |  |  | 0 | 48,0 | 120,0 | 168,0 | х |
| 1 | п. Лисица, ул. Новая, д. 41, кв.2 | 1976 | 1 | 4 | 0,191 | 47,0 | 01.05.2021 | 15.10.2021 |  |  | 9,0 | 9,0 | Ремонт крыши веранды |
| 2 | п. Лисица, ул. Новая, д. 23, кв.1 | 1973 | 1 | 3 | 0,237 | 38,0 | 01.05.2021 | 15.10.2021 |  |  | 9,0 | 9,0 | Ремонт крыши веранды |
| 3 | п. Лисица, ул. Новая, д.23, кв.2 | 1973 | 1 | 3 | 0,237 | 38,0 | 01.05.2021 | 15.10.2021 |  |  | 9,0 | 9,0 | Ремонт крыши веранды |
| 4 | п. Лисица, ул. Новая, д.25, кв.1 | 1973 | 1 | 5 | 0,237 | 38,0 | 01.05.2021 | 15.10.2021 |  |  | 9,0 | 9,0 | Ремонт крыши веранды |
| 5 | п. Лисица, ул. Новая, д. 30, кв.2 | 1973 | 1 | 5 | 0,538 | 39,0 | 01.05.2021 | 15.10.2021 |  |  | 21,0 | 21,0 | Ремонт печи |
| 6 | п. Лисица, ул. Новая, д.12, кв.2 | 1973 | 1 | 1 | 0,538 | 39,0 | 01.05.2021 | 15.10.2021 |  |  | 21,0 | 21,0 | Ремонт печи |
| 7 | п. Лисица, ул. Новая, д.16, кв.2 | 1973 | 1 | 3 | 0,377 | 53,0 | 01.05.2021 | 15.10.2021 |  |  | 20,0 | 20,0 | Ремонт крыши дома |
| 8 | п. Лисица, ул. Новая, д.41, кв.1 | 1976 | 1 | 3 | 0,426 | 47,0 | 01.05.2021 | 15.10.2021 |  |  | 20,0 | 20,0 | Ремонт крыши дома |
| 9 | п. Макзыр, ул. Центральная, д.26, кв.2 | 1987 | 1 | 5 | 0,167 | 54,0 | 01.05.2021 | 15.10.2021 |  |  | 9,0 | 9,0 | Ремонт крыши веранды |
| 10 | п. Макзыр, ул. Новая, д.21, кв.1 | 1970 | 1 | 2 | 0,191 | 47,0 | 01.05.2021 | 15.10.2021 |  |  | 9,0 | 9,0 | Ремонт крыши веранды |
| 11 | х |  |  |  |  |  |  |  |  | 68,0 |  | 68,0 | Приобретение материалов для капитального ремонта муниципального жилья |
|  | Итого по поселению за 2021 год | 10 | 34 | 0,464 | 440,0 |  |  | 0 | 68,0 | 136,0 | 204,0 | х |
|  | Итого по поселению за 2018-2021 гг. | 33 | 84 | 0,442 | 1542 |  |  | 0 | 173,0 | 508,0 | 681,0 | х |
| Муниципальное образование "Палочкинское сельское поселение" |
| 1 | п. Палочка, ул. Молодёжная, д.22, кв.1 | 1977 | 1 | 3 | 0,442 | 43,0 | 20.06.2018 | 20.08.2018 |  |  | 19,0 | 19,0 | Замена сгнившего бруса со стороны веранды, ремонт веранды. |
|  | Итого по поселению за 2018 год | 1 | 3 | 0,442 | 43 |  |  | 0 | 0 | 19,0 | 19,0 | х |
|  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | х |
|  | Итого по поселению за 2019 год | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | х |
| 1 | п. Палочка, ул. Молодёжная, д.22, кв.2 | 1977 | 1 | 2 | 0,442 | 43,0 | 20.06.2020 | 20.08.2020 |  |  | 19,0 | 19,0 | Замена бруса под окнами, половых лаг, пола, дверных и оконных блоков, ремонт крыши |
| 2 | х |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,0 |  | 19,0 | Приобретение материалов для капитального ремонта муниципального жилья |
|  | Итого по поселению за 2020 год | 1 | 2 | 0,884 | 43 |  |  | 0 | 19,0 | 19,0 | 38,0 | х |
|  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | х |
|  | Итого по поселению за 2021 год | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | х |
|  | Итого по поселению за 2018-2021 гг. | 2 | 5 | 0,663 | 86,0 |  |  | 0 | 19,0 | 38,0 | 57,0 | х |
| Муниципальное образование "Сайгинское сельское поселение" |
| 1 | п. Сайга, ул. Молодогвардейская, д.8, кв.1 | 1987 | 1 | 4 | 1,362 | 63,9 | 25.05.2018 | 01.10.2018 |  |  | 87,0 | 87,0 | Ремонт фундамента. |
| 2 | п. Сайга, ул. Туркенича, д.20, кв.1 | 1983 | 1 | 3 | 0,825 | 61,8 | 25.05.2018 | 01.10.2018 |  |  | 51,0 | 51,0 | Ремонт полов |
| 3 | п. Сайга, ул. Туркенича, д.20, кв.2 | 1983 | 1 | 2 | 1,015 | 61,1 | 25.05.2018 | 01.10.2018 |  |  | 62,0 | 62,0 | Ремонт стен, замена электропроводки. |
| 4 | х |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  | 20,0 | Приобретение материалов для капитального ремонта муниципального жилья |
|  | Итого по поселению за 2018 год | 3 | 9 | 1,178 | 186,8 |  |  | 0 | 20,0 | 200,0 | 220,0 | х |
| 1 | п. Сайга, ул. Строительная, д.1, кв.2 | 1990 | 1 | 5 | 0,685 | 64,2 | 25.05.2019 | 01.10.2019 |  |  | 44,0 | 44,0 | Ремонт крыши. |
| 2 | п. Сайга, ул. Молодогвардейская, д.8, кв.1 | 1987 | 1 | 4 | 1,080 | 63,9 | 25.05.2019 | 01.10.2019 |  |  | 69,0 | 69,0 | Ремонт стен, пола, крыши |
| 3 | п. Сайга, ул. Карбышева, д.22, кв.2 | 1987 | 1 | 0 | 0,957 | 64,8 | 25.05.2019 | 01.10.2019 |  |  | 62,0 | 62,0 | Ремонт фундамента |
| 4 | п. Сайга, ул. Строительная, д.2, кв.1 | 1990 | 1 | 3 | 0,383 | 65,3 | 25.05.2019 | 01.10.2019 |  |  | 25,0 | 25,0 | Ремонт крыши |
| 5 | х |  |  |  |  |  |  |  |  | 60,0 |  | 60,0 | Приобретение материалов для капитального ремонта муниципального жилья |
|  | Итого по поселению за 2019 год | 4 | 12 | 1,007 | 258,2 |  |  | 0 | 60,0 | 200,0 | 260,0 | х |
| 1 | п. Сайга, ул. Шевцовой, д.3, кв.1 | 1988 | 1 | 2 | 1,028 | 68,1 | 25.05.2020 | 01.10.2020 |  |  | 70,0 | 70,0 | Ремонт стен, фундамента. |
| 2 | п. Сайга, ул. Шевцовой, д.3, кв.2 | 1988 | 1 | 2 | 1,028 | 68,1 | 25.05.2020 | 01.10.2020 |  |  | 70,0 | 70,0 | Ремонт стен, фундамента |
| 4 | п. Сайга, ул. Шевцовой, д.4, кв.2 | 1988 | 1 | 4 | 0,943 | 63,6 | 25.05.2020 | 01.10.2020 |  |  | 60,0 | 60,0 | Ремонт фундамента |
| 5 | х |  |  |  |  |  |  |  |  | 80,0 |  | 80,0 | Приобретение материалов для капитального ремонта муниципального жилья |
|  | Итого по поселению за 2020 год | 3 | 8 | 1,401 | 199,8 |  |  | 0 | 80,0 | 200,0 | 280,0 | х |
| 1 | п. Сайга, ул. Строительная, д.3, кв.2 | 1990 | 1 | 2 | 1,072 | 65,3 | 25.05.2021 | 01.10.2021 |  |  | 70,0 | 70,0 | Ремонт фундамента |
| 2 | п. Сайга, ул. Шевцовой, д.4, кв.1 | 1988 | 1 | 3 | 1,101 | 63,6 | 25.05.2021 | 01.10.2021 |  |  | 70,0 | 70,0 | Ремонт фундамента |
| 4 | п. Сайга, ул. Шевцовой, д.6, кв.1 | 1988 | 1 | 2 | 0,960 | 62,5 | 25.05.2021 | 01.10.2021 |  |  | 60,0 | 60,0 | Ремонт фундамента |
| 5 | Х |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  | 100,0 | Приобретение материалов для капитального ремонта муниципального жилья |
|  | Итого по поселению за 2021 год | 3 | 7 | 1,567 | 191,4 |  |  | 0 | 100,0 | 200,0 | 300,0 | х |
|  | Итого по поселению за 2018-2021 гг. | 13 | 36 | 1,268 | 836,2 |  |  | 0,0 | 260,0 | 800,0 | 1060,0 | х |
| Муниципальное образование "Орловское сельское поселение" |
| 1 | п. Дружный, ул. Комарова, д.6, кв.1 | 1970 | 1 | 3 | 0,342 | 38,0 | 01.06.2018 | 01.10.2018 |  |  | 13,0 | 13,0 | Ремонт крыши |
| 2 | п. Центральный, ул. Набережная, д.8, кв.1 | 1963 | 1 | 1 | 0,237 | 38,0 | 01.06.2018 | 01.10.2018 |  |  | 9,0 | 9,0 | Ремонт крыши |
| 3 | п. Центральный, ул. Набережная, д.15, кв.1 | 1968 | 1 | 2 | 0,224 | 58,0 | 01.06.2018 | 01.10.2018 |  |  | 13,0 | 13,0 | Ремонт крыши, ремонт печи |
| 4 | х |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  | 20,0 | Приобретение материалов для капитального ремонта муниципального жилья |
|  | Итого по поселению за 2018 год | 3 | 6 | 0,410 | 134,0 |  |  | 0 | 20,0 | 35,0 | 55,0 | х |
| 1 | п. Дружный, ул. Восточная, д.26, кв.2 | 1970 | 1 | 1 | 0,289 | 38,0 | 01.06.2019 | 01.10.2019 |  |  | 11,0 | 11,0 | Ремонт крыши |
| 2 | п. Дружный, ул. Мира, д.5, кв.2 | 1991 | 1 | 1 | 0,164 | 67,0 | 01.06.2019 | 01.10.2019 |  |  | 11,0 | 11,0 | Ремонт крыши |
| 3 | п. Дружный, ул. Комарова, д.5, кв.2 | 1970 | 1 | 2 | 0,316 | 38,0 | 01.06.2019 | 01.10.2019 |  |  | 12,0 | 12,0 | Ремонт крыши |
| 4 | х |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  | 20,0 | Приобретение материалов для капитального ремонта муниципального жилья |
|  | Итого по поселению за 2019 год | 3 | 4 | 0,378 | 143,0 |  |  | 0 | 20,0 | 34,0 | 54,0 | х |
| 1 | п. Дружный, ул. Таежная, д.3, кв.1 | 1970 | 1 | 1 | 0,421 | 38,0 | 01.06.2020 | 01.10.2020 |  |  | 16,0 | 16,0 | Ремонт печи |
| 2 | п. Центральный, пер. О. Кошевого, д.22, кв.2 | 1963 | 1 | 3 | 0,421 | 38,0 | 01.06.2020 | 01.10.2020 |  |  | 16,0 | 16,0 | Ремонт печи |
| 3 | п. Дружный, ул. Восточная, д.6, кв.1 | 1961 | 1 | 1 | 0,079 | 38,0 | 01.06.2020 | 01.10.2020 |  |  | 3,0 | 3,0 | Ремонт крыши |
| 4 | Х |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  | 20,0 | Приобретение материалов для капитального ремонта муниципального жилья |
|  | Итого по поселению за 2020 год | 3 | 5 | 0,482 | 114,0 |  |  | 0 | 20,0 | 35,0 | 55,0 | х |
| 1 | п. Дружный, ул. Мира, д.4, кв.2 | 1991 | 1 | 3 | 0,667 | 30,0 | 01.06.2021 | 01.10.2021 |  |  | 20,0 | 20,0 | Ремонт крыши |
| 2 | Х |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  | 20,0 | Приобретение материалов для капитального ремонта муниципального жилья |
|  | Итого по поселению за 2021 год | 1 | 3 | 1,333 | 30,0 |  |  | 0 | 20,0 | 20,0 | 40,0 | х |
| 1 | Итого по поселению за 2018-2021 гг. | 10 | 18 | 0,485 | 421 |  |  | 0 | 80,0 | 124,0 | 204,0 | х |
| Муниципальное образование "Степановское сельское поселение" |
| 1. | п. Степановка, ул. Береговая, д. 32, кв.1 | 1989 | 1 | 1 | 0,454 | 74,9 | 01.01.2018 | 31.12.2018 |  |  | 34,0 | 34,0 | Замена окон |
| 2. | п. Степановка, ул. Гагарина, д. 34, кв.2 | 1970 | 1 | 3 | 0,476 | 42,0 | 02.01.2018 | 31.12.2018 |  |  | 20,0 | 20,0 | Замена окон, бруса |
| 3. | п. Степановка, ул. Южная, д. 16,кв.1 | 1978 | 1 | 2 | 0,104 | 67,3 | 03.01.2018 | 31.12.2018 |  |  | 7,0 | 7,0 | Замена бруса |
| 4. | п. Степановка, ул. Свердлова, д. 18, кв.1 | 1968 | 1 | 3 | 0,075 | 40,0 | 04.01.2018 | 31.12.2018 |  |  | 3,0 | 3,0 | Ремонт крыши веранды |
| 5. | п. Степановка, ул. Вахрушева, д. 23, кв.1 | 1962 | 1 | 2 | 0,075 | 40,0 | 05.01.2018 | 31.12.2018 |  |  | 3,0 | 3,0 | Частичный ремонт крыши веранды |
| 6 | п. Степановка, ул. Лиханова, д. 43, кв.1 | 1967 | 1 | 2 | 0,507 | 47,3 | 06.01.2018 | 31.12.2018 |  |  | 24,0 | 24,0 | Ремонт крыши, ремонт завалинок |
| 7. | п. Степановка, ул. Юннатов, д. 8, кв.2 | 1972 | 1 | 3 | 0,043 | 46,4 | 07.01.2018 | 31.12.2018 |  |  | 2,0 | 2,0 | Частичный ремонт крыши |
| 8. | п. Степановка, ул. Студенческая, д.12 | 1967 | 2 | 2 | 0,661 | 56,0 | 08.01.2018 | 31.12.2018 |  |  | 37,0 | 37,0 | Замена бруса, завалинок, ремонт крыши веранды |
| 9. | п. Степановка, ул. Дорожная, д. 12, кв.1 | 1990 | 1 | 3 | 0,304 | 85,4 | 09.01.2018 | 31.12.2018 |  |  | 26,0 | 26,0 | Ремонт крыши |
| 10. | п. Степановка, ул. Ленина, д. 20, кв.1 | 1980 | 1 | 3 | 0,619 | 42,0 | 10.01.2018 | 31.12.2018 |  |  | 26,0 | 26,0 | Замена окон, частичная замена бруса |
| 11. | п. Степановка, ул. Песчаная. д. 9, кв.1 | 1967 | 1 | 1 | 0,026 | 38,9 | 11.01.2018 | 31.12.2018 |  |  | 1,0 | 1,0 | Частичный ремонт крыши веранды |
| 12. | п. Степановка, ул. Сплавная, д. 5,кв. 2 | 1967 | 1 | 1 | 0,026 | 39,0 | 12.01.2018 | 31.12.2018 |  |  | 1,0 | 1,0 | Частичная замена крыши веранды |
| 13. | п. Степановка, ул. Юннатов, д. 11, кв.1 | 1972 | 1 | 3 | 1,143 | 42,0 | 13.01.2018 | 31.12.2018 |  |  | 48,0 | 48,0 | Ремонт крыши, замена двери, бруса, веранды |
| 14. | п. Степановка, ул. Лесная, д. 28, кв. 1 | 1986 | 1 | 4 | 0,307 | 58,6 | 14.01.2018 | 31.12.2018 |  |  | 18,0 | 18,0 | Замена окон |
|  | х |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  | 20,0 | Приобретение материалов для капитального ремонта муниципального жилья |
|  | Итого по поселению за 2018 год | 15 | 33 | 0,375 | 719,8 |  |  | 0 | 20,0 | 250,0 | 270,0 | х |
| 1. | п. Степановка, ул. Лесная, д. 1, кв.2 | 1969 | 1 | 1 | 0,056 | 36,0 | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  |  | 2,0 | 2,0 | Частичный ремонт крыши веранды |
| 2. | п. Степановка, ул. Ленина, д. 10,кв.2 | 1986 | 1 | 1 | 0,250 | 40,0 | 02.01.2019 | 31.12.2019 |  |  | 10,0 | 10,0 | Ремонт крыши |
| 3. | п. Степановка, ул. Лесных Строителей, д. 23 | 1983 | 2 | 2 | 0,232 | 56,0 | 03.01.2019 | 31.12.2019 |  |  | 13,0 | 13,0 | Ремонт веранды |
| 4. | п. Степановка, ул. Гагарина, д. 28, кв.1 | 1971 | 1 | 2 | 0,238 | 42,0 | 04.01.2019 | 31.12.2019 |  |  | 10,0 | 10,0 | Ремонт крыши |
| 5. | п. Степановка, ул. Школьная, д. 16, кв.1 | 1966 | 1 | 3 | 0,150 | 40,0 | 05.01.2019 | 31.12.2019 |  |  | 6,0 | 6,0 | Ремонт крыши |
| 6. | п. Степановка, ул. Рабочая, д.5,кв.1 | 1966 | 1 | 3 | 0,104 | 48,0 | 06.01.2019 | 31.12.2019 |  |  | 5,0 | 5,0 | Ремонт крыши |
| 7. | п. Степановка, ул. Гагарина, д. 11, кв.1 | 1971 | 1 | 1 | 0,143 | 42,0 | 07.01.2019 | 31.12.2019 |  |  | 6,0 | 6,0 | Ремонт крыши |
| 8. | п. Степановка, ул. Южная, д. 6, кв.2 | 1975 | 1 | 2 | 0,482 | 56,0 | 08.01.2019 | 31.12.2019 |  |  | 27,0 | 27,0 | Ремонт крыши |
| 9. | п. Степановка, ул. Лиханова, д. 18, кв. 2 | 1977 | 1 | 5 | 0,026 | 37,8 | 09.01.2019 | 31.12.2019 |  |  | 1,0 | 1,0 | Замена бруса |
| 1. | п. Степановка ул.8 Марта 1а-2 | 1974 | 1 | 2 | 0,054 | 55,5 | 10.01.2019 | 31.12.2019 |  |  | 3,0 | 3,0 | Ремонт крыши |
| 2. | п. Степановка, ул. Комсомольская, д. 3, кв.2 | 1969 | 1 | 2 | 0,063 | 48,0 | 11.01.2019 | 31.12.2019 |  |  | 3,0 | 3,0 | Замена крыши |
| 3. | п. Степановка, ул. Заречная, д. 8, кв.1 | 1987 | 1 | 6 | 0,104 | 48,0 | 12.01.2019 | 31.12.2019 |  |  | 5,0 | 5,0 | Замена бруса |
| 4. | п. Степановка, ул. Новая, д. 17, кв. 1 | 1974 | 1 | 3 | 0,438 | 48,0 | 13.01.2019 | 31.12.2019 |  |  | 21,0 | 21,0 | Ремонт крыши, окна |
| 5. | п. Степановка, ул. Гагарина, д. 38. кв.2 | 1974 | 1 | 4 | 0,381 | 42,0 | 14.01.2019 | 31.12.2019 |  |  | 16,0 | 16,0 | Ремонт крыши |
| 6. | п. Степановка, ул. Береговая, д. 6, кв.1 | 1981 | 1 | 2 | 0,643 | 42,0 | 15.01.2019 | 31.12.2019 |  |  | 27,0 | 27,0 | Ремонт крыши |
|  | п. Степановка, ул. Песчаная, д. 8, кв.2 | 1982 | 1 | 2 | 0,143 | 42,0 | 16.01.2019 | 31.12.2019 |  |  | 6,0 | 6,0 | Замена оконного блока |
| 1. | п. Степановка, ул. Песчаная, д. 24, кв.2 | 1982 | 1 | 3 | 0,106 | 56,4 | 17.01.2019 | 31.12.2019 |  |  | 6,0 | 6,0 | Замена бруса под окнами |
| 2. | п. Степановка, ул. Гагарина, д. 29, кв.2 | 1971 | 1 | 4 | 0,486 | 70,0 | 18.01.2019 | 31.12.2019 |  |  | 34,0 | 34,0 | Ремонт крыши веранды, замена бруса, пола, окон. |
| 3. | п. Степановка, ул. Береговая 19-1 | 1974 | 1 | 5 | 0,357 | 42,0 | 19.01.2019 | 31.12.2019 |  |  | 15,0 | 15,0 | Замена кровли |
| 4. | п. Степановка ул. Комсомольская37-2 | 1980 | 1 | 5 | 0,544 | 58,8 | 20.01.2019 | 31.12.2019 |  |  | 32,0 | 32,0 | Замена окон |
| 5. | п. Степановка ул. Таежная 27-2 | 1968 | 1 | 3 | 0,052 | 38,4 | 21.01.2019 | 31.12.2019 |  |  | 2,0 | 2,0 | Ремонт печи |
|  | х |  |  |  |  |  |  |  |  | 75,0 |  | 75,0 | Приобретение материалов для капитального ремонта муниципального жилья |
| 8. | Итого по поселению за 2019 год | 22 | 61 | 0,329 | 988,9 |  |  | 0 | 75,0 | 250,0 | 325,0 |  |
| 9. | п. Степановка, ул. Вахрушева, д.35, кв.2 | 1972 | 1 | 2 | 0,018 | 56,0 | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  |  | 1,0 | 1,0 | Ремонт потолка |
| 10. | п. Степановка, ул. Рабочая, д.11, кв.2 | 1957 | 1 | 5 | 0,752 | 53,2 | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  |  | 40,0 | 40,0 | Ремонт печи, ремонт крыши, замена бруса |
| 11. | п. Степановка, ул. Школьная, д. 28, кв.1 | 1968 | 1 | 1 | 0,383 | 47,0 | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  |  | 18,0 | 18,0 | Ремонт крыши |
| 12. | п. Степановка, ул. Северная, д. 18, кв.1 | 1978 | 1 | 4 | 0,385 | 52,0 | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  |  | 20,0 | 20,0 | Ремонт кровли, замена окна |
| 13. | п. Степановка, ул. Школьная, д. 14,кв.1 | 1967 | 1 | 1 | 0,025 | 40,0 | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  |  | 1,0 | 1,0 | Частичный ремонт крыши веранды |
| 14. | п. Степановка, ул. Береговая, д. 4, кв.1 | 1980 | 1 | 1 | 0,333 | 42,0 | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  |  | 14,0 | 14,0 | Ремонт крыши |
| 15. | п. Степановка, ул. Береговая, д. 15, кв.2 | 1988 | 1 | 2 | 0,501 | 45,9 | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  |  | 23,0 | 23,0 | Ремонт крыши |
|  | п. Степановка, ул. Лиханова, д. 25, кв.1 | 1971 | 1 | 2 | 0,479 | 48,0 | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  |  | 23,0 | 23,0 | Замена бруса, ремонт кровли дома |
| 1. | п. Степановка, ул. Лиханова, д. 27, кв.1 | 1971 | 1 | 3 | 0,238 | 46,2 | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  |  | 11,0 | 11,0 | Замена кровли |
| 2. | п. Степановка, ул. Вахрушева, д. 31 | 1972 | 1 | 5 | 1,162 | 74,0 | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  |  | 86,0 | 86,0 | Замена окон, бруса под окнами, ремонт крыши дома, ремонт печи |
| 3. | п. Степановка, ул. Вахрушева, д. 28, кв.2 | 1967 | 1 | 2 | 0,113 | 61,7 | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  |  | 7,0 | 7,0 | Ремонт крыши пристройки |
| 4. | п. Степановка, ул. Гагарина, д. 19, кв.2 | 1973 | 1 | 1 | 0,129 | 38,8 | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  |  | 5,0 | 5,0 | Замена бруса |
| 5. | п. Степановка, ул. Северная, д.16, кв.2 | 1968 | 1 | 2 | 0,022 | 44,9 | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  |  | 1,0 | 1,0 | Ремонт потолка |
|  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  | 100,0 | Приобретение материалов для капитального ремонта муниципального жилья |
| 6. | Итого по поселению за 2020 год | 13 | 31 | 0,539 | 649,7 |  |  | 0 | 100,0 | 250,0 | 350,0 | х |
| 7. | п. Степановка, ул. Гагарина, д. 21, кв.1 | 1968 | 1 | 3 | 0,112 | 53,8 | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  |  | 6,0 | 6,0 | Ремонт потолка, замена бруса по периметру |
|  | п. Степановка, ул. Песчаная, д. 5 | 1967 | 1 | 1 | 0,013 | 75,9 | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  |  | 1,0 | 1,0 | Частичный ремонт крыши веранды |
| 8. | п. Степановка, ул. Таежная, д. 11, кв.1 | 1968 | 1 | 2 | 0,833 | 48,0 | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  |  | 40,0 | 40,0 | Ремонт крыши |
| 9. | п. Степановка, ул. Береговая, д. 10 | 1971 | 1 | 6 | 0,876 | 79,9 | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  |  | 70,0 | 70,0 | Ремонт крыши, замена окон, бруса |
| 10. | п. Степановка, ул. Заречная, д. 4, кв.1 | 1986 | 1 | 4 | 0,214 | 42,0 | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  |  | 9,0 | 9,0 | Ремонт крыши |
| 11. | п. Степановка, ул. Северная, д. 19, кв.2 | 1978 | 1 | 3 | 1,038 | 52,0 | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  |  | 54,0 | 54,0 | Ремонт крыши, замена окна, ремонт пола |
| 12. | п. Степановка, ул. Лесная, д. 7,кв.1 | 1969 | 1 | 3 | 0,813 | 48,0 | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  |  | 39,0 | 39,0 | Ремонт крыши |
| 13. | п. Степановка, ул. Береговая, д. 3 | 1988 | 1 | 4 | 0,381 | 78,8 | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  |  | 30,0 | 30,0 | Замена окон, бруса под окнами |
| 15. | п. Степановка, ул. Лиханова, д.5б, кв.2 | 1980 | 1 | 5 | 0,107 | 56,0 | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  |  | 6,0 | 6,0 | Замена бруса под окнами |
|  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  | 125,0 |  | 125,0 | Приобретение материалов для капитального ремонта муниципального жилья |
| 16. | Итого по поселению за 2021 год | 9 | 31 | 0,711 | 534,4 |  |  | 0 | 125,0 | 255,0 | 380,0 | х |
|  | Итого по поселению за 2018-2021 гг. | 59 | 156 | 0,458 | 2892,8 |  |  | 0 | 320,0 | 1005,0 | 1325,0 | х |
| Муниципальное образование "Ягоднинское сельское поселение" |
| 1 | п. Ягодное, пер. Суйгинский д.1 | 1969 | 1 | 1 | 0,607 | 47,8 | 01.05.2018 | 31.12.2018 |  |  | 29,0 | 29,0 | Замена балок перекрытия, ремонт крыши, ремонт потолка, замена бруса, замена деревянных конструкций, ремонт фундамента, замена пола |
|  | п. Ягодное, ул. Лесная, д.2 кв. 1,2 | 1985 | 2 | 5 | 0,733 | 120,0 | 01.05.2018 | 31.12.2018 |  |  | 88,0 | 88,0 | Ремонт фундамента, замена пола, ремонт крыши, ремонт потолка, замена бруса, замена деревянных конструкций, частичная замена балок перекрытия |
|  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  | 20,0 | Приобретение материалов для капитального ремонта муниципального жилья |
| 5 | Итого по поселению за 2018 год | 3 | 6 | 0,816 | 167,8 |  |  | 0,0 | 20,0 | 117,0 | 137,0 |  |
| 6 | п. Ягодное, ул. Ленина, д. 3,кв. 2 | 1969 | 1 | 2 | 0,816 | 47,8 | 01.05.2019 | 31.12.2019 |  |  | 39,0 | 39,0 | Замена пола, ремонт крыши, частичная замена балок перекрытия, ремонт потолка, замена нижнего бруса, бруса под окнами и деревянных конструкций (оконные рамы и дверные коробки), ремонт печи, замена проводки |
| 7 | п. Ягодное, ул. Путевая, д.9,кв.2 | 1969 | 1 | 4 | 0,816 | 47,8 | 01.05.2019 | 31.12.2019 |  |  | 39,0 | 39,0 | Ремонт фундамента, замена полов, замена кровли, ремонт потолка, замена бруса, замена оконных рам и дверных коробок, замена электропроводки |
| 8 | п. Ягодное, ул. Лесная, д.8, кв.1 | 1969 | 1 | 3 | 0,816 | 47,8 | 01.05.2019 | 31.12.2019 |  |  | 39,0 | 39,0 | Ремонт фундамента, замена пола, ремонт крыши, ремонт потолка, замена деревянных конструкций, замена проводки |
|  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  | 35,0 | Приобретение материалов для капитального ремонта муниципального жилья |
| 9 | Итого по поселению за 2019 год | 3 | 9 | 1,060 | 143,4 |  |  | 0 | 35 | 117,0 | 152,0 |  |
| 10 | п. Ягодное, пер. Суйгинский д.5 кв. 1 | 1969 | 1 | 0 | 0,643 | 28,0 | 01.05.2018 | 31.12.2018 |  |  | 18,0 | 18,0 | Ремонт кровли |
| 11 | п. Ягодное, ул. Путевая д. 19, кв. 2 | 1969 | 1 | 0 | 0,669 | 47,8 | 01.05.2018 | 31.12.2018 |  |  | 32,0 | 32,0 | Ремонт кровли |
| 13 | п. Санджик, ул. Пристанционная, д.10, кв.3 | 1969 | 1 | 1 | 1,402 | 47,8 | 01.05.2020 | 31.12.2020 |  |  | 67,0 | 67,0 | Ремонт крыши, утепление капитальной стены смежной с соседней квартирой, ремонт пола и деревянных конструкций (оконные рамы и дверные коробки) |
|  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  | 47,0 |  | 47,0 | Приобретение материалов для капитального ремонта муниципального жилья |
| 14 | Итого по поселению за 2020 год | 3 | 1 | 1,327 | 123,6 |  |  | 0 | 47,0 | 117,0 | 164,0 |  |
| 15 | п. Ягодное, ул. Ленина д. 5 кв.1 | 1969 | 1 | 1 | 0,643 | 28,0 | 01.05.2021 | 31.12.2021 |  |  | 18,0 | 18,0 | Ремонт кровли |
| 16 | п. Ягодное, ул. Ленина д. 7 кв.1 | 1969 | 1 | 2 | 0,643 | 28,0 | 01.05.2021 | 31.12.2021 |  |  | 18,0 | 18,0 | Ремонт кровли |
| 17 | п. Ягодное, ул. Центральная, д.17 кв. 1 | 1969 | 1 | 3 | 0,410 | 48,8 | 01.05.2021 | 31.12.2021 |  |  | 20,0 | 20,0 | Ремонт печи |
| 18 | п. Ягодное, пер. Суйгинский, д.4, кв.1,3 | 1969 | 3 | 2 | 0,713 | 85,5 | 01.05.2021 | 31.12.2021 |  |  | 61,0 | 61,0 | Ремонт фундамента, замена пола, ремонт крыши, ремонт потолка, замена бруса, замена оконных рам, ремонт печи, замена проводки |
| 19 | х |  |  |  |  |  |  |  |  | 59,0 |  | 59,0 | Приобретение материалов для капитального ремонта муниципального жилья |
|  | Итого по поселению за 2021 год | 6 | 8 | 0,925 | 190,3 |  |  | 0 | 59,0 | 117,0 | 176,0 | х |
|  | Итого по поселению за 2018-2021 гг. | 15 | 24 | 1,006 | 625,1 |  |  | 0 | 161,0 | 468,0 | 629,0 | х |
|  | Итого по поселениям за 2018 год | 54 | 126 | 0,704 | 2667,4 |  |  | 0 | 150,0 | 1728,0 | 1878,0 | х |
|  | Итого по поселениям за 2019 год | 63 | 160 | 0,712 | 3235,1 |  |  | 0 | 538,0 | 1764,0 | 2302,0 | х |
|  | Итого по поселениям за 2020 год | 51 | 117 | 1,041 | 2490,9 |  |  | 0 | 821,0 | 1773,0 | 2594,0 | х |
|  | Итого по поселениям за 2021 год | 53 | 148 | 1,048 | 2668,2 |  |  | 0 | 1038,0 | 1758,0 | 2796,0 | х |
|  | Итого по поселениям за 2018-2021гг. | 221 | 551 | 0,865 | 11061,6 |  |  | 0 | 2547,0 | 7023,0 | 9570,0 | х |