# Администрация Верхнекетского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 06 марта 2018 г. | р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области | № 248 |
| --- | --- | --- |

Об утверждении муниципальной программы «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в муниципальном образовании «Верхнекетский район» на 2018-2021 годы» (в редакции постановления Администрации Верхнекетского района от 25.04.2019 №353)

В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст.2 Жилищного кодекса Российской Федерации, решением Думы Верхнекетского района от 26.12.2017 №59 «О местном бюджете муниципального образования «Верхнекетский район» на 2018 год», Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Верхнекетского района и их формирования и реализации, утвержденным постановлением Администрации Верхнекетского района от 09.10.2012 №1225,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в муниципальном образовании «Верхнекетский район» на 2018-2021 годы» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района «Территория» и распространяет своё действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2018 года.

3. Разместить постановление на официальном сайте Администрации Верхнекетского района.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Верхнекетского района по промышленности, ЖКХ, строительству, дорожному комплексу и безопасности.

Глава Верхнекетского района			                                       А.Н. Сидихин

Колчанова

2-20-44

Дело-2, ОСЭР -1, УФ-1, Альсевич-1, Бобров-1, Колчанова-1, поселения – 9, Территория – 1.

Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации Верхнекетского района

от 06 марта 2018 г. № 248

ПАСПОРТ

муниципальной программы «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в муниципальном образовании «Верхнекетский район» на 2018-2021 годы»

| Наименование МП | Муниципальная программа «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в муниципальном образовании «Верхнекетский район» на 2018-2021 годы» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Куратор МП | Заместитель Главы Верхнекетского района по промышленности, ЖКХ, строительству, дорожному комплексу и безопасности |
| Заказчик МП | Администрация Верхнекетского района |
| Разработчик МП | Отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации Верхнекетского района |
| Исполнители МП | Администрации городского и сельских поселений Верхнекетского района (по согласованию) |
| Стратегическая цель социально-экономического развития Верхнекетского района, на которую направлена реализация МП | Развитие инфраструктуры Верхнекетского района |
| Цель МП | Улучшение технического состояния жилых помещений муниципального жилищного фонда, находящихся в собственности городского, сельских поселений Верхнекетского района (далее-муниципальные квартиры в многоквартирных домах, индивидуальные дома муниципального жилищного фонда), расположенных на территории Верхнекетского района Томской области |
| Показатели цели МП их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|  | 1. Доля площади муниципальных квартир в многоквартирных домах и индивидуальных домов муниципального жилищного фонда, в которых проведён капитальный ремонт, в общей площади муниципального жилищного фонда, % | 2,5 | 3 | 2,3 | 2,5 |
| Задача МП | Обеспечить проведение капитального ремонта муниципальных квартир в многоквартирных домах и индивидуальных домов муниципального жилищного фонда, расположенных на территории Верхнекетского района Томской области |
| Показатели задачи МП и их значения (с детализацией по годам реализации МП) | Показатели | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|  | 1. Количество квартир (площадь квартир) муниципального жилищного фонда, в которых проведён капитальный ремонт, ед. (кв. м.) | 54 (2667,4) | 63 (3235,1) | 51 (2490,9) | 53 (2668,2) |
|  | 2. Число граждан, улучшивших жилищные условия, чел. | 126 | 160 | 117 | 148 |
| Сроки и этапы реализации МП | 2018-2021 годы |
| Объем и источники финансирования МП (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей) | Источники | Всего | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|  | федеральный бюджет (по согласованию) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет (по согласованию) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | районный бюджет | 745,0 | 295,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
|  | бюджеты поселений (по согласованию) | 9175,0 | 1779,0 | 2553,0 | 2737,0 | 2106,0 |
|  | внебюджетные источники (по согласованию) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | всего по источникам | 9920,0 | 2074,0 | 2703,0 | 2887,0 | 2256,0 |
| Организация управления МП | Реализацию Программы осуществляет заказчик Программы - Администрация Верхнекетского района. Общий контроль за реализацией Программы осуществляет куратор - заместитель Главы Верхнекетского района по промышленности, ЖКХ, строительству, дорожному комплексу и безопасности. Текущий контроль и мониторинг реализации Программы осуществляют заказчик Программы - Администрация Верхнекетского района, исполнители Программы - Администрации городского и сельских поселений Верхнекетского района (по согласованию). |

ВВЕДЕНИЕ

Программа разработана в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, Жилищного кодекса Российской Федерации.

Основу Программы составляет система программных мероприятий по капитальному ремонту муниципального жилищного фонда Верхнекетского района. Объектами капитального ремонта по настоящей Программе являются муниципальные квартиры в многоквартирных домах и индивидуальные дома муниципального жилищного фонда в городском и сельских поселениях Верхнекетского района.

Используемые сокращения:

р.п. – рабочий поселок

п. – посёлок

ул. – улица

д. – дом

кв. – квартира

тыс. - тысяч

МП - муниципальная программа

МО - муниципальное образование

кв.м. - квадратный метр

ед. – единиц

чел. – человек

1. Приоритетные задачи социально – экономического развития Верхнекетского района, на решение которых направлена МП

Объем жилищного фонда в Верхнекетском районе по состоянию на конец 2016 года составляет 372,6 тыс. кв. м общей площади, в том числе в городской местности - 188,2 тыс. кв. м, в сельской местности - 184,4 тыс. кв. м. Ветхий жилищный фонд составляет 118,3 тыс. кв. м., в том числе в городской местности - 11,2 тыс. кв. м., в сельской местности - 107,1 тыс. кв. м. Доля ветхого жилья к общей площади жилищного фонда по данным мониторинга Администрации Верхнекетского района по состоянию на 31 декабря 2016 годов составляет 31,7%.

Объем муниципального жилищного фонда в Верхнекетском районе по состоянию на 31.12. 2016 составляет 108,3 тыс. кв. м., в том числе в городской местности – 7,4 тыс. кв. м, в сельской местности – 100,9 тыс. кв. м. Почти весь муниципальный фонд в сельских поселениях представляет из себя ветхие деревянные дома блокированной застройки, которые возводились в шестидесятые и семидесятые годы.

Дома, требующие капитального ремонта, имеются во всех муниципальных образованиях (городском, сельских поселениях) Верхнекетского района. Актуальность разработки Программы обусловлена рядом социальных факторов, связанных с низким качеством и потенциальной аварийностью жилья, накопленной потребностью в осуществлении ремонтных работ. Граждане, проживающие в ветхих жилых помещениях, самостоятельно проводят, в основном, только текущие ремонты.

Разработка и реализация Программы обусловлена социальной остротой проблемы несвоевременности капитального ремонта и неудовлетворительным техническим состоянием домов муниципального фонда.

Программа предусматривает решение проблемы, с учетом возможностей бюджетного финансирования различных уровней и доходов от платы за наём муниципального жилья, путем проведения, в основном, только выборочного капитального ремонта отдельных элементов жилых помещений.

Настоящая Программа направлена на создание условий комфортного проживания граждан, проживающих в муниципальных жилых помещениях, требующих капитального ремонта, что в свою очередь позволяет соблюдать права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, повышать уровень и качество жизни населения, что соответствует одному из приоритетов социально-экономического развития муниципального образования «Верхнекетский район» -

развитие инфраструктуры Верхнекетского района.

2. Цель, задачи, целевые показатели МП

Реализация Программы будет осуществляться в течение 2018-2021 годов.

Целью Программы является улучшение технического состояния муниципальных квартир в многоквартирных домах и индивидуальных домов муниципального жилищного фонда, расположенных на территории Верхнекетского района Томской области.

Показателем достижения цели определён: доля площади муниципальных квартир в многоквартирных домах и индивидуальных домов муниципального жилищного фонда, в которых проведён капитальный ремонт, в общей площади муниципального жилищного фонда.

Доля площади муниципальных квартир в многоквартирных домах и индивидуальных домов муниципального жилищного фонда, в которых будет проведён капитальный ремонт, в общей площади муниципального фонда по годам: в 2018 году – 2,5%, в 2019 году – 3 %, в 2020 году – 2,3%, в 2021 году – 2,5%. За время действия Программы доля площади муниципальных квартир в многоквартирных домах и индивидуальных домов муниципального жилищного фонда, в которых будет проведён капитальный ремонт, в общей площади муниципального фонда составит 10,3%.

Достижение цели Программы предполагается за счёт решения следующей задачи:

Обеспечить проведение капитального ремонта муниципальных квартир в многоквартирных домах и индивидуальных домов муниципального жилищного фонда, расположенных на территории Верхнекетского района Томской области.

Показатели реализации задачи:

Количество квартир (площадь квартир) муниципального жилого фонда, в которых проведён капитальный ремонт.

Количество квартир (площадь квартир) муниципального жилого фонда, в которых будет проведён капитальный ремонт по годам составляет: в 2018 году – 54 квартиры (2667,4 кв.м.), в 2019 году – 63 квартиры (3235,1 кв.м.), в 2020 году – 51 квартира, (2490,9 кв.м.), в 2021 году - 53 квартиры (2668,2 кв.м.). За время действия Программы ожидается отремонтировать 221 квартиру (11061,6 кв.м).

Число граждан, у которых улучшатся жилищные условия, составляет по годам: в 2018 году – 126 человек, в 2019 году – 160 человек, в 2020 году - 117 человек, в 2021 году - 148 человек. За время действия Программы ожидается улучшение жилищных условий у 551 человека.

Оценка достижения цели Программы по годам ее реализации осуществляется посредством определения степени и полноты решения поставленных задач, а также с использованием показателей, приведённых в Приложении 1.

Главный социальный эффект Программы будет состоять в обеспечении роста благосостояния жителей муниципального образования «Верхнекетский район», создание комфортной среды жизнедеятельности.

3. Перечень программных мероприятий МП

Мероприятия Программы направлены на реализацию проведения капитального ремонта квартир в многоквартирных домах и индивидуальных домов муниципального жилищного фонда, расположенных на территории Верхнекетского района.

К видам работ по капитальному ремонту квартир в многоквартирных домах и индивидуальных домов муниципального жилищного фонда относятся все виды работ по капитальному ремонту в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе и выборочный капитальный ремонт отдельных конструкций зданий.

Программа содержит конкретные мероприятия, взаимоувязанные по срокам, ресурсам и исполнителям и направленные на комплексную реализацию ее цели.

Перечень программных мероприятий приведен в Приложении 2 к Программе.

Поадресный список муниципальных квартир в многоквартирных домах и индивидуальных домов муниципального жилищного фонда, планируемых к проведению капитального ремонта в 2018-2021 годах, приведен в Приложении 3 к Программе.

В результате реализации мероприятий Программы будет обеспечено проведение капитального ремонта муниципальных квартир в многоквартирных домах и индивидуальных домов муниципального жилищного фонда, расположенных на территории Верхнекетского района.

4. Механизмы реализации и управления МП, включая ресурсное обеспечение

Заказчиком и разработчиком Программы является Администрация Верхнекетского района.

Администрация Верхнекетского района:

несет ответственность за своевременную и качественную подготовку мероприятий Программы;

разрабатывает и принимает на уровне муниципального образования «Верхнекетский район» нормативные документы, необходимые для эффективной реализации мероприятий Программы;

вносит предложения по уточнению затрат по мероприятиям Программы на очередной финансовый год;

осуществляет ведение ежеквартальной отчетности о реализации мероприятий Программы;

осуществляет подготовку информации о ходе реализации мероприятий Программы.

Исполнителями Программы являются: Администрации городского и сельских поселений Верхнекетского района.

Механизм реализации Программы включает:

составление и ведение реестров муниципальных квартир многоквартирных домов и индивидуальных домов муниципального жилищного фонда городского и сельских поселений, требующих капитального ремонта, с указанием года постройки, количества проживающих, площади квартир;

определение размера денежных средств, необходимых для капитального ремонта муниципальных квартир в многоквартирных домах и индивидуальных домов муниципального жилищного фонда;

обеспечение софинансирования Программы из средств бюджета муниципального образования «Верхнекетский район»;

составление и представление отчета о расходовании средств, полученных из местного бюджета на реализацию мероприятий Программы;

проведение капитального ремонта;

ежегодная корректировка реестра муниципальных квартир многоквартирных домов и индивидуальных домов муниципального жилищного фонда городского и сельских поселений, требующих капитального ремонта, по состоянию на первое ноября текущего года.

Программа предусматривает два уровня финансирования капитального ремонта муниципального жилищного фонда района:

Районный уровень.

Программа определяет условие предоставления долевого финансирования капитального ремонта муниципальных квартир в многоквартирных домах и индивидуальных домов муниципального жилищного фонда из бюджета Верхнекетского района в размере не менее 7,5 % от общего объёма финансирования капитального ремонта муниципального жилого фонда в текущем году.

Уровень поселений.

Городское и сельские поселения Верхнекетского района должны обеспечивать формирование целевого бюджетного финансирования за счет средств, поступивших от граждан за наём муниципальных квартир, расходование средств которого может осуществляться на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда.

Общий объем финансирования Программы составляет 9 920 тыс. рублей, в том числе за счёт средств муниципального образования «Верхнекетский район» - 745 тыс. рублей, за счет средств бюджетов городского и сельских поселений – 9175 тыс. рублей. Общий объем финансирования Программы в разрезе источников финансирования и по годам реализации приведены в Приложении 2 к Программе.

Объемы, структура затрат и источники финансирования мероприятий Программы могут корректироваться в соответствии с учетом их приоритетности и финансовых возможностей.

Администрации городского и сельских поселений формируют реестр домов, требующих капитального ремонта в муниципальном образовании, осуществляют финансирование муниципальной программы и контроль за их выполнением на местном уровне, обеспечивают соблюдение сроков проведения капитального ремонта.

Предлагаемый подход к управлению реализацией Программы позволит:

проводить единую политику капитального ремонта муниципального жилищного фонда;

создать открытую процедуру принятия решений относительно финансовой поддержки Программы;

создать систему мониторинга реализации Программы.

5. Контроль и мониторинг реализации МП

Текущее управление реализацией мероприятий Программы осуществляется заказчиком и исполнителями Программы, определенных в перечне программных мероприятий Программы.

Исполнители Программы:

организуют выполнение мероприятий, входящих в Программу, и осуществляют их мониторинг;

до 10 числа месяца, следующего за отчетным, представляют заказчику Программы информацию о выполнении мероприятий по реализации Программы и объемах финансирования, направленных на реализацию мероприятий Программы за счет всех источников финансирования.

отчет о результатах реализации Программы за год не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным.

Заказчик Программы осуществляет:

методическое руководство по реализации Программы;

контроль за ходом выполнения мероприятий Программы;

координацию деятельности по реализации мероприятий Программы, рациональному использованию средств бюджетов различных уровней в соответствии с нормативными правовыми актами муниципального образования «Верхнекетский район».

Заказчик Программы, с учетом сведений полученных от ответственных исполнителей мероприятий Программы, ежеквартально представляет в отдел социально-экономического развития Администрации Верхнекетского района отчет о ходе выполнения Программы, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Общий контроль за реализацией Программы осуществляет заместитель Главы Верхнекетского района по промышленности, ЖКХ, строительству, дорожному комплексу и безопасности.

Оценка эффективности реализации Программы проводится ежегодно отделом социально-экономического развития Администрации Верхнекетского района в соответствии с постановлением Администрации Верхнекетского района от 09.10.2012 №1225 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Верхнекетского района и их формирования и реализации».

6. Оценка рисков в ходе реализации МП

Внешние риски реализации Программы:

природные и техногенные катастрофы;

опережающие темпы инфляции, что приведет к повышению стоимости работ по капитальному ремонту, а в результате - к невозможности реализации всех запланированных мероприятий в рамках ресурсного обеспечения, предусмотренного Программой.

Внутренние риски:

недостаточное финансовое обеспечение Программы из бюджета Верхнекетского района;

повышение износа муниципального жилищного фонда;

образование задолженности нанимателей помещений по уплате за наём муниципального жилья.

Указанные риски могут привести к значительному снижению эффективности реализуемых мер, направленных на решение задач, определенных Программой.

Способами ограничения основных рисков являются:

привлечение внебюджетных источников финансирования мероприятий Программы;

усиление контроля за ходом выполнения мероприятий Программы и совершенствование механизма текущего управления реализацией Программы;

своевременная корректировка мероприятий Программы.

Приложение 1 к муниципальной программе «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда

в муниципальном образовании «Верхнекетский район» на 2018-2021 годы»

Система целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в муниципальном образовании «Верхнекетский район» на 2018 -2021 годы»

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Методика расчета показателя* | Целевые значения индикатора / показателя реализации МП по годам |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2016 (базовый год) | 2018 (план) | 2019 (план) | 2020 (план) | 2021 (план) |
| Цель: Улучшение технического состояния муниципальных квартир в многоквартирных домах и индивидуальных домов муниципального жилищного фонда, расположенных на территории Верхнекетского района Томской области |
| 1 | Доля площади муниципальных квартир в многоквартирных домах и индивидуальных домов муниципального жилищного фонда, в которых проведён капитальный ремонт, в общей площади муниципального жилищного фонда | % | Д=Sотр / Sобщ*100, где Д - доля площади муниципальных квартир в многоквартирных домах и индивидуальных домов муниципального жилищного фонда, в которых проведён капитальный ремонт, в общей площади муниципального жилищного фонда, Sотр - площадь муниципальных квартир в многоквартирных домах и индивидуальных домов муниципального жилищного фонда, в которых проведён капитальный ремонт в отчетном году, Sобщ - общая площадь муниципального жилищного фонда | 4,7 | 2,5 | 3 | 2,3 | 2,5 |
| Задача: Обеспечить проведение капитального ремонта муниципальных квартир в многоквартирных домах и индивидуальных домов муниципального жилищного фонда, расположенных на территории Верхнекетского района Томской области |
| 1 | Количество квартир (площадь квартир) муниципального жилищного фонда, в которых проведён капитальный ремонт | ед. (кв.м.) | - | 139 (4756,2) | 54 (2667,4) | 63 (3235,1) | 51 (2490,9) | 53 (2668,2) |
| 2 | Число граждан, улучшивших жилищные условия | чел. | - | 278 | 126 | 160 | 117 | 148 |

* - графа заполняется в случае, если источником информации по показателям цели и задач МП (подпрограмм МП) не являются данные Федеральной службы государственной статистики.

Приложение 2 к муниципальной программе «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда

в муниципальном образовании «Верхнекетский район» на 2018-2021 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ

программных мероприятий муниципальной программы «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в муниципальном образовании «Верхнекетский район» на 2018 -2021 годы»

| № п/п | Наименование цели, задачи, мероприятия МП | Срок исполнения | Объем финансирования (тыс. руб.) | В том числе за счет средств | Ответственные исполнители | Показатели результата мероприятия <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | федерального бюджета | областного бюджета | районного бюджета | бюджетов поселений | Внебюджетных источников |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Цель: Улучшение технического состояния муниципальных квартир в многоквартирных домах и индивидуальных домов муниципального жилищного фонда, расположенных на территории Верхнекетского района Томской области |
| 1 | Задача: Обеспечить проведение капитального ремонта муниципальных квартир в многоквартирных домах и индивидуальных домов муниципального жилищного фонда, расположенных на территории Верхнекетского района Томской области |
| 1.1 | Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Белоярского городского поселения | 2018-2021 | 2888,9 |  |  |  | 2888,9 |  | Администрация Белоярского городского поселения | Количество отремонтированных квартир |
|  |  | 2018 | 256,9 |  |  |  | 256,9 |  |  | 6 квартиры |
|  |  | 2019 | 885,0 |  |  |  | 885,0 |  |  | 4 квартиры |
|  |  | 2020 | 1206,0 |  |  |  | 1206,0 |  |  | 3 квартиры |
|  |  | 2021 | 541,0 |  |  |  | 541,0 |  |  | 5 квартиры |
| 1.2 | Приобретение строительных материалов для капитального ремонта муниципального жилищного фонда Белоярского городского поселение | 2018-2021 | 140,0 |  |  | 140,0 |  |  |  | Досрочный завоз строительных материалов |
|  |  | 2018 | 110,0 |  |  | 110,0 |  |  |  |  |
|  |  | 2019 | 10,0 |  |  | 10,0 |  |  |  |  |
|  |  | 2020 | 10,0 |  |  | 10,0 |  |  |  |  |
|  |  | 2021 | 10,0 |  |  | 10,0 |  |  |  |  |
| 1.3 | Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Катайгинского сельского поселения | 2018-2021 | 2146,2 |  |  |  | 2146,2 |  | Администрация Катайгинского сельского поселения | Количество отремонтированных квартир |
|  |  | 2018 | 538,2 |  |  |  | 538,2 |  |  | 36 квартир |
|  |  | 2019 | 536,0 |  |  |  | 536,0 |  |  | 14 квартир |
|  |  | 2020 | 536,0 |  |  |  | 536,0 |  |  | 14 квартир |
|  |  | 2021 | 536,0 |  |  |  | 536,0 |  |  | 14 квартир |
| 1.4 | Приобретение строительных материалов для капитального ремонта муниципального жилищного фонда Катайгинского сельского поселения | 2018-2021 | 125,0 |  |  | 125,0 |  |  |  | Досрочный завоз строительных материалов |
|  |  | 2018 | 65,0 |  |  | 65,0 |  |  |  |  |
|  |  | 2019 | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  |  |  |
|  |  | 2020 | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  |  |  |
|  |  | 2021 | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  |  |  |
| 1.5 | Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Клюквинского сельского поселения | 2018-2021 | 598,6 |  |  |  | 598,6 |  | Администрация Клюквинского сельского поселения | Количество отремонтированных квартир |
|  |  | 2018 | 156,6 |  |  |  | 156,6 |  |  | 8 квартир |
|  |  | 2019 | 160,0 |  |  |  | 160,0 |  |  | 6 квартир |
|  |  | 2020 | 142,0 |  |  |  | 142,0 |  |  | 6 квартир |
|  |  | 2021 | 140,0 |  |  |  | 140,0 |  |  | 5 квартир |
| 1.6 | Приобретение строительных материалов для капитального ремонта муниципального жилищного фонда Клюквинского сельского поселения | 2018-2021 | 80,0 |  |  | 80,0 |  |  |  | Досрочный завоз строительных материалов |
|  |  | 2018 | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  |  |  |
|  |  | 2019 | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  |  |  |
|  |  | 2020 | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  |  |  |
|  |  | 2021 | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  |  |  |
| 1.7 | Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Макзырского сельского поселения | 2018-2021 | 514,3 |  |  |  | 514,3 |  | Администрация Макзырского сельского поселения | Количество отремонтированных квартир |
|  |  | 2018 | 125,3 |  |  |  | 125,3 |  |  | 12 квартир |
|  |  | 2019 | 158,0 |  |  |  | 158,0 |  |  | 11 квартир |
|  |  | 2020 | 95,0 |  |  |  | 95,0 |  |  | 6 квартир |
|  |  | 2021 | 136,0 |  |  |  | 136,0 |  |  | 10 квартир |
| 1.8 | Приобретение строительных материалов для капитального ремонта муниципального жилищного фонда Макзырского сельского поселения | 2018-2021 | 80,0 |  |  | 80,0 |  |  |  | Досрочный завоз строительных материалов |
|  |  | 2018 | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  |  |  |
|  |  | 2019 | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  |  |  |
|  |  | 2020 | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  |  |  |
|  |  | 2021 | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  |  |  |
| 1.9 | Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Палочкинского сельского поселения | 2018- 2021 | 102,3 |  |  |  | 102,3 |  | Администрация Палочкинского сельского поселения | Количество отремонтированных квартир |
|  |  | 2018 | 26,3 |  |  |  | 26,3 |  |  | 4 квартиры |
|  |  | 2019 | 19,0 |  |  |  | 19,0 |  |  | 1 квартира |
|  |  | 2020 | 38,0 |  |  |  | 38,0 |  |  | 1 квартира |
|  |  | 2021 | 19,0 |  |  |  | 19,0 |  |  | 1 квартира |
| 1.10 | Приобретение строительных материалов для капитального ремонта муниципального жилищного фонда Палочкинского сельского поселения | 2018-2021 |  |  |  |  |  |  |  | Досрочный завоз строительных материалов |
|  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11 | Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Сайгинского сельского поселения | 2018-2021 | 951,1 |  |  |  | 951,1 |  | Администрация Сайгинского сельского поселения | Количество отремонтированных квартир |
|  |  | 2018 | 201,1 |  |  |  | 201,1 |  |  | 19 квартир |
|  |  | 2019 | 250,0 |  |  |  | 250,0 |  |  | 5 квартир |
|  |  | 2020 | 250,0 |  |  |  | 250,0 |  |  | 5 квартир |
|  |  | 2021 | 250,0 |  |  |  | 250,0 |  |  | 5 квартир |
| 1.12 | Приобретение строительных материалов для капитального ремонта муниципального жилищного фонда Сайгинского сельского поселения | 2018-2021 | 80,0 |  |  | 80,0 |  |  |  | Досрочный завоз строительных материалов |
|  |  | 2018 | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  |  |  |
|  |  | 2019 | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  |  |  |
|  |  | 2020 | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  |  |  |
|  |  | 2021 | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  |  |  |
| 1.13 | Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Орловского сельского поселения | 2018-2021 | 124,0 |  |  |  | 124,0 |  | Администрация Орловского сельского поселения | Количество отремонтированных квартир |
|  |  | 2018 | 20,0 |  |  |  | 20,0 |  |  | 4 квартиры |
|  |  | 2019 | 52,0 |  |  |  | 52,0 |  |  | 4 квартиры |
|  |  | 2020 | 35,0 |  |  |  | 35,0 |  |  | 2 квартиры |
|  |  | 2021 | 17,0 |  |  |  | 17,0 |  |  | 3 квартира |
| 1.14 | Приобретение строительных материалов для капитального ремонта муниципального жилищного фонда Орловского сельского поселения | 2018-2021 | 80,0 |  |  | 80,0 |  |  |  | Досрочный завоз строительных материалов |
|  |  | 2018 | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  |  |  |
|  |  | 2019 | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  |  |  |
|  |  | 2020 | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  |  |  |
|  |  | 2021 | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  |  |  |
| 1.15 | Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Степановского сельского поселения | 2018-2021 | 1400,0 |  |  |  | 1400,0 |  | Администрация Степановского сельского поселения | Количество отремонтированных квартир |
|  |  | 2018 | 350,0 |  |  |  | 350,0 |  |  | 35 квартир |
|  |  | 2019 | 350,0 |  |  |  | 350,0 |  |  | 24 квартиры |
|  |  | 2020 | 350,0 |  |  |  | 350,0 |  |  | 13 квартир |
|  |  | 2021 | 350,0 |  |  |  | 350,0 |  |  | 11 квартир |
| 1.16 | Приобретение строительных материалов для капитального ремонта муниципального жилищного фонда Степановского сельского поселения | 2018-2021 | 80,0 |  |  | 80,0 |  |  |  | Досрочный завоз строительных материалов |
|  |  | 2018 | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  |  |  |
|  |  | 2019 | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  |  |  |
|  |  | 2020 | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  |  |  |
|  |  | 2021 | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  |  |  |
| 1.17 | Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Ягоднинского сельского поселения | 2018-2021 | 449,6 |  |  |  | 449,6 |  | Администрация Ягоднинского сельского поселения | Количество отремонтированных квартир |
|  |  | 2018 | 104,6 |  |  |  | 104,6 |  |  | 8 квартир |
|  |  | 2019 | 143,0 |  |  |  | 143,0 |  |  | 3 квартиры |
|  |  | 2020 | 85,0 |  |  |  | 85,0 |  |  | 2 квартиры |
|  |  | 2021 | 117,0 |  |  |  | 117,0 |  |  | 6 квартир |
| 1.18 | Приобретение строительных материалов для капитального ремонта муниципального жилищного фонда Ягоднинского сельского поселения | 2018-2021 | 80,0 |  |  | 80,0 |  |  |  | Досрочный завоз строительных материалов |
|  |  | 2018 | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  |  |  |
|  |  | 2019 | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  |  |  |
|  |  | 2020 | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  |  |  |
|  |  | 2021 | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  |  |  |
|  | Итого по задаче | 2018-2021 | 9920,0 |  |  | 745,0 | 9175,0 |  |  |  |
|  |  | 2018 | 2074,0 |  |  | 295,0 | 1779,0 |  |  |  |
|  |  | 2019 | 2703,0 |  |  | 150,0 | 2553,0 |  |  |  |
|  |  | 2020 | 2887,0 |  |  | 150,0 | 2737,0 |  |  |  |
|  |  | 2021 | 2256,0 |  |  | 150,0 | 2106,0 |  |  |  |
|  | Итого по МП | 2018-2021 | 9920,0 |  |  | 745,0 | 9175,0 |  |  |  |
|  |  | 2018 | 2074,0 |  |  | 295,0 | 1779,0 |  |  |  |
|  |  | 2019 | 2703,0 |  |  | 150,0 | 2553,0 |  |  |  |
|  |  | 2020 | 2887,0 |  |  | 150,0 | 2737,0 |  |  |  |
|  |  | 2021 | 2256,0 |  |  | 150,0 | 2106,0 |  |  |  |

Примечание: <*> - указывается количественно измеримый результат, характеризующий реализацию мероприятия МП.

Приложение 3 к муниципальной программе «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда

в муниципальном образовании «Верхнекетский район» на 2018-2021 годы»

Поадресный список муниципальных квартир в многоквартирных домах и индивидуальных домов муниципального жилищного фонда, планируемых к проведению капитального ремонта в 2018-2021 годах

Муниципальное образование "Верхнекетский район"

| № п/п | Адрес дома | Год постройки | Количество квартир, ед. | Количество зарегистрированных граждан, чел. | Показатели капитального ремонта | Дата начала капитального ремонта | Дата окончания капитального ремонта | Стоимость капитального ремонта, тыс. руб. | Мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Стоимость ремонта, тыс. руб. / кв.м. | Общая площадь, кв.м. |  |  | Федеральный, областной бюджеты | Бюджет муниципального района | Средства поселений | Всего |  |
| Муниципальное образование Белоярское городское поселение |  |
| 1 | р.п.Белый Яр, ул. Нарымская, д.7, кв.2 | 1966 | 1 | 4 | 1,331 | 41,3 | 01.05.2018 | 15.10.2018 |  |  | 55,0 | 55,0 | Ремонт печи |
| 2 | р.п.Белый Яр, ул. Октябрьская, д.6, кв.8 | 1970 | 1 | 1 | 9,362 | 10,5 | 01.05.2018 | 15.10.2018 |  | 83 | 15,6 | 98,6 | Ремонт печи, замена электросчетчика |
| 3 | р.п.Белый Яр, ул. Чапаева, д.75, кв.11 | 1976 | 1 | 2 | 1,532 | 39,8 | 01.05.2018 | 15.10.2018 |  | 17 | 44,0 | 61,0 | Ремонт печи |
| 4 | р.п.Белый Яр, ул. Космонавтов, д.5, кв. 3а | 1987 | 1 | 1 | 3,818 | 16,5 | 01.05.2018 | 15.10.2018 |  |  | 63,0 | 63,0 | Ремонт пола, стен, оконных и дверных проемов |
| 5 | р.п.Белый Яр, ул. Кирова, д.45, кв.2 | 1968 | 1 | 1 | 0,809 | 36,2 | 18.04.2018 | 28.04.2018 |  |  | 29,3 | 29,3 | Замена электропроводки и электросчетчика |
| 6 | р.п.Белый Яр, ул. Песчаная, д.4, кв.2 | 1992 | 1 | 3 | 0,696 | 71,8 | 01.05.2018 | 15.10.2018 |  |  | 50,0 | 50,0 | Замена водопровода |
| 7 | х |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,0 |  | 10,0 | Приобретение материалов для капитального ремонта муниципального жилья |
|  | Итого по поселению за 2018 год | 6 | 12 | 1,696 | 216,1 |  |  | 0 | 110,0 | 256,9 | 366,9 | х |
| 1 | р.п.Белый Яр, ул. Октябрьская, д.25, кв.2 | 1968 | 1 | 1 | 9,137 | 46,4 | 01.05.2019 | 15.10.2019 |  |  | 424,0 | 424,0 | Замена оконных проемов, ремонт пола, ремонт кровли, фундамента, стен, замена электропроводки |
| 2 | р.п.Белый Яр, ул. Коммунальная, д.18, кв.1 | 1974 | 1 | 1 | 1,170 | 39,3 | 01.05.2019 | 15.10.2019 |  |  | 46,0 | 46,0 | Ремонт печи |
| 3 | р.п.Белый Яр, пер. Белоярский, д.5, кв.3 | 1958 | 1 | 4 | 1,019 | 55,9 | 01.05.2019 | 15.10.2019 |  |  | 57,0 | 57,0 | Ремонт печи |
| 4 | р.п.Белый Яр, ул. Советская, д.25, кв.2 | 1970 | 1 | 4 | 7,732 | 46,3 | 01.05.2019 | 15.10.2019 |  |  | 358,0 | 358,0 | Ремонт фундамента, стен, замена оконных и дверных блоков, ремонт потолочных перекрытий, замена покрытия кровли. |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,0 |  | 10,0 | Приобретение материалов для капитального ремонта муниципального жилья |
|  | Итого по поселению за 2019 год | 4 | 10 | 4,763 | 187,9 |  |  |  | 10 | 885,0 | 895,0 | х |
| 1 | р.п.Белый Яр, ул. Сплавная, д.4, кв.3 | 1962 | 1 | 4 | 12,874 | 56,7 | 01.05.2020 | 15.10.2020 |  |  | 730,0 | 730,0 | Ремонт стен, пола, замена кровли, проемов, замена электропроводки. |
| 2 | д. Полуденовка, ул. Центральная,д.27,кв.1 | 1986 | 1 | 4 | 4,083 | 62,2 | 01.05.2020 | 15.10.2020 |  |  | 254,0 | 254,0 | Ремонт стен, замена кровли, замена оконных проемов |
| 3 | р.п.Белый Яр, ул. Октябрьская, д.52а, кв.2 | 1989 | 1 | 3 | 3,929 | 56,5 | 01.05.2020 | 15.10.2020 |  |  | 222,0 | 222,0 | Замена оконных проемов, подоконного бруса, ремонт печи, ремонт кровли. |
| 3 | х |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,0 |  | 10,0 | Приобретение материалов для капитального ремонта муниципального жилья |
|  | Итого по поселению за 2020 год | 3 | 11 | 6,523 | 186,4 |  |  |  | 10 | 1206,0 | 1216,0 | х |
| 1 | р.п.Белый Яр, ул. Комсомольская, д.25, кв.3 | 1958 | 1 | 1 | 2,456 | 28,5 | 01.05.2021 | 15.10.2021 |  |  | 70,0 | 70,0 | Замена оконных проемов, ремонт пола, ремонт кровли. |
| 2 | р.п.Белый Яр, ул. Рабочая, д.100, кв.1 | 1972 | 1 | 3 | 4,96 | 62,5 | 01.05.2021 | 15.10.2021 |  |  | 310,0 | 310,0 | Замена оконных и дверных проемов, ремонт пола, печи |
| 3 | р.п.Белый Яр, ул. Чкалова, д.90, кв.2 | 1962 | 1 | 1 | 1,884 | 27,6 | 01.05.2021 | 15.10.2021 |  |  | 52,0 | 52,0 | Ремонт печи, замена оконных проемов. |
| 4 | р.п.Белый Яр, ул. Чкалова, д.146, кв.2 | 2009 | 1 | 2 | 1,707 | 41,0 | 01.05.2021 | 15.10.2021 |  |  | 70,0 | 70,0 | Ремонт печи, ремонт кровли |
| 5 | р.п.Белый Яр, пер. Банковский, д.6 | 1954 | 1 | 1 | 0,557 | 70 | 01.05.2021 | 15.10.2021 |  |  | 39,0 | 39,0 | Замена электропроводки. |
| 6 | х |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,0 |  | 10,0 | Приобретение материалов для капитального ремонта муниципального жилья |
|  | Итого по поселению за 2021 год | 5 | 8 | 2,738 | 201,2 |  |  |  | 10 | 541,0 | 551,0 | х |
|  | Итого по поселению за 2018-2021 гг. | 17 | 9 | 4,207 | 719,8 |  |  |  | 140 | 2888,9 | 3028,9 | х |
| Муниципальное образование Катайгинское сельское поселение |
| 1 | п.Катайга, ул. Комсомольская, д.24, кв.1, 2 | 1983 | 2 | 8 | 0,684 | 116 | 15.06.2018 | 15.10.2018 |  |  | 79,4 | 79,4 | Ремонт крыши |
| 2 | п.Катайга, ул. Советская, д.14, кв.1 | 1987 | 1 | 4 | 0,078 | 58 | 15.06.2018 | 15.10.2018 |  |  | 4,5 | 4,5 | Ремонт печи (частичный) |
| 3 | п.Катайга, ул. Строительная, д.28, кв.2 | 1984 | 1 | 2 | 0,881 | 58 | 15.06.2018 | 15.10.2018 |  |  | 51,1 | 51,1 | Ремонт крыши, нижних венцов |
| 4 | п.Катайга, ул. Советская, д.15, кв.1 | 1988 | 1 | 5 | 0,024 | 58 | 15.06.2018 | 15.10.2018 |  |  | 1,4 | 1,4 | Замена эл. счетчика |
| 5 | п.Катайга, ул. Восточная, д.3, кв.2 | 1975 | 1 | 2 | 0,038 | 37,2 | 15.06.2018 | 15.10.2018 |  |  | 1,4 | 1,4 | Замена эл. счетчика |
| 6 | п.Катайга, ул. Комсомольская, д.14, кв.2 | 1982 | 1 | 2 | 0,059 | 58 | 15.06.2018 | 15.10.2018 |  |  | 3,4 | 3,4 | Ремонт крыши, (частичный) |
| 7 | п.Катайга, ул. Сплавная, д.19, кв.1, 2 | 1979 | 2 | 4 | 0,640 | 124 | 15.06.2018 | 15.10.2018 |  |  | 79,4 | 79,4 | Ремонт крыши |
| 8 | п.Катайга, ул. Чапаева, д.22, кв.1,2 | 1974 | 2 | 2 | 0,063 | 74,4 | 15.06.2018 | 15.10.2018 |  |  | 4,7 | 4,7 | Ремонт крыши, (частичный) |
| 9 | п.Катайга, ул. 60 лет Октября, д.4, кв.2 | 1971 | 1 | 1 | 1,067 | 37,2 | 15.06.2018 | 15.10.2018 |  |  | 39,7 | 39,7 | Ремонт крыши |
| 10 | п.Катайга, ул. Новая, д.8, кв.2 | 1988 | 1 | 4 | 0,020 | 73,4 | 15.06.2018 | 15.10.2018 |  |  | 1,5 | 1,5 | Ремонт подполья (частичный) |
| 11 | п.Катайга, ул. Комсомольская, д.19, кв.2 | 1982 | 1 | 1 | 0,078 | 58 | 15.06.2018 | 15.10.2018 |  |  | 4,5 | 4,5 | Ремонт печи (частичный) |
| 12 | п.Катайга, ул. Комсо-мольская, д.20, кв.2 | 1982 | 1 | 2 | 0,121 | 58 | 15.06.2018 | 15.10.2018 |  |  | 7 | 7 | Ремонт печи |
| 13 | п.Катайга, ул. Вицмана, д.2, кв.2 | 1968 | 1 | 2 | 0,081 | 37,2 | 15.06.2018 | 15.10.2018 |  |  | 3 | 3 | Замена нижних венцов |
| 14 | п.Катайга, ул. Кирова, д.21, кв.2 | 1969 | 1 | 1 | 0,035 | 37,2 | 15.06.2018 | 15.10.2018 |  |  | 1,3 | 1,3 | Замена эл. счетчика |
| 15 | п.Катайга, ул. Вицма-на, д.15, кв.2 | 1968 | 1 | 1 | 0,143 | 49 | 15.06.2018 | 15.10.2018 |  |  | 7 | 7 | Ремонт печи |
| 16 | п.Катайга, ул. Олимпийская, д.2, кв.1 | 1982 | 1 | 5 | 0,026 | 58 | 15.06.2018 | 15.10.2018 |  |  | 1,5 | 1,5 | Ремонт печи (частичный) |
| 17 | п.Катайга, ул. Комсо-мольская, д.25, кв.1 | 1983 | 1 | 1 | 0,202 | 58 | 15.06.2018 | 15.10.2018 |  |  | 11,7 | 11,7 | Ремонт печи (частичный), ремонт системы отопления |
| 18 | п.Катайга, ул. Гайдара, д.1, кв.2 | 1982 | 1 | 1 | 0,022 | 58 | 15.06.2018 | 15.10.2018 |  |  | 1,3 | 1,3 | Замена эл. счетчика |
| 19 | п.Катайга, ул. 60 лет Октября, д.8, кв.1 | 1977 | 1 | 5 | 0,134 | 58 | 15.06.2018 | 15.10.2018 |  |  | 7,8 | 7,8 | Ремонт системы отопления |
| 20 | п.Катайга, ул. Комсо-мольская, д.26, кв.2 | 1983 | 1 | 2 | 0,059 | 58 | 15.06.2018 | 15.10.2018 |  |  | 3,4 | 3,4 | Замена кабеля (ввод) 62 метра |
| 21 | п.Катайга, ул. 60 лет Октября, д.26, кв.1 | 1985 | 1 | 4 | 0,022 | 58 | 15.06.2018 | 15.10.2018 |  |  | 1,3 | 1,3 | Замена эл. счетчика |
| 22 | п.Катайга, ул. Кирова, д.29, кв.2 | 1969 | 1 | 1 | 0,121 | 37,2 | 15.06.2018 | 15.10.2018 |  |  | 4,5 | 4,5 | Ремонт печи (частичный) |
| 23 | п.Катайга, ул. Свердлова, д.5, кв.2 | 1971 | 1 | 4 | 0,188 | 37,2 | 15.06.2018 | 15.10.2018 |  |  | 7 | 7 | Ремонт печи (частичный) |
| 24 | п.Катайга, ул. Фрунзе, д.34, кв.1 | 1973 | 1 | 1 | 0,035 | 37,2 | 15.06.2018 | 15.10.2018 |  |  | 1,3 | 1,3 | Замена эл. счетчика |
| 25 | п.Катайга, ул. Карла Маркса, д. 25, кв.1 | 1990 | 1 | 2 | 0,018 | 73,4 | 15.06.2018 | 15.10.2018 |  |  | 1,3 | 1,3 | Замена эл. счетчика |
| 26 | п.Катайга, ул. Юбилейная, д. 23, кв.2 | 1971 | 1 | 1 | 0,368 | 37,2 | 15.06.2018 | 15.10.2018 |  |  | 13,7 | 13,7 | Ремонт крыши, (частичный) |
| 27 | п.Катайга, ул. Осенняя, д. 5, кв.1 | 1990 | 1 | 4 | 0,204 | 73,4 | 15.06.2018 | 15.10.2018 |  |  | 15 | 15 | Ремонт системы отопления |
| 28 | п.Катайга, ул. Шолохова, д. 6, кв.1 | 1982 | 1 | 2 | 1,012 | 58 | 15.06.2018 | 15.10.2018 |  | 25,3 | 13,4 | 58,7 | Ремонт крыши |
| 29 | п.Катайга, ул. Чапаева, д. 4, кв.1 | 1973 | 1 | 1 | 0,024 | 37,2 | 15.06.2018 | 15.10.2018 |  |  | 0,9 | 0,9 | Эл. Монтажные работы, ремонт веранды |
| 30 | п.Катайга, ул. Победы, д. 27, кв.1 | 1968 | 1 | 3 | 0,733 | 49 | 15.06.2018 | 15.10.2018 |  | 19,7 | 16,2 | 35,9 | Ремонт системы отопления |
| 31 | п.Катайга, ул. Гайдара, д. 3, кв.1 | 1982 | 1 | 4 | 0,666 | 58 | 15.06.2018 | 15.10.2018 |  |  | 38,6 | 38,6 | Ремонт крыши, (частичный), ремонт системы отопления |
| 32 | п.Катайга, ул. Гайда-ра, д. 2, кв.1 | 1982 | 1 | 1 | 0,684 | 58 | 15.06.2018 | 15.10.2018 |  |  | 39,7 | 39,7 | Ремонт крыши |
| 33 | п.Катайга, ул. Сплавная, д. 25, кв.1 | 1979 | 1 | 1 | 0,037 | 62 | 15.06.2018 | 15.10.2018 |  |  | 2,3 | 2,3 | Ремонт крыши, (частич-ный) |
| 34 | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68 | 68 | Приобретение про-филированного листа |
| 35 | х |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  | 20,0 | Приобретение материалов для капитального ремонта муниципального жилья |
|  | Итого по поселению за 2018 год | 36 | 84 | 0,317 | 1899,4 |  |  | 0 | 65,0 | 538,2 | 603,2 | х |
| 1 | п.Катайга, ул. Мира, д.1, кв.1 | 1975 | 1 | 2 | 0,810 | 49 | 15.06.2019 | 15.10.2019 |  |  | 39,7 | 39,7 | Ремонт крыши |
| 2 | п.Катайга, ул. 60 лет Октября, д.3, кв.1 | 1971 | 1 | 2 | 0,684 | 58 | 15.06.2019 | 15.10.2019 |  |  | 39,7 | 39,7 | Ремонт крыши |
| 3 | п.Катайга, ул. Комсомольская, д.30, кв.1 | 1983 | 1 | 3 | 0,684 | 58 | 15.06.2019 | 15.10.2019 |  |  | 39,7 | 39,7 | Ремонт крыши |
| 4 | п.Катайга, ул. 60 лет Октября, д.16, кв.1 | 1981 | 1 | 1 | 0,116 | 58 | 15.06.2019 | 15.10.2019 |  |  | 64,7 | 64,7 | Ремонт крыши, нижних венцов |
| 5 | п.Катайга, ул. Восточная, д.12, кв.1 | 1973 | 1 | 1 | 1,067 | 37,2 | 15.06.2019 | 15.10.2019 |  |  | 39,7 | 39,7 | Ремонт крыши |
| 6 | п.Катайга, ул. Строительная, д.12, кв.3 | 1982 | 1 | 1 | 0,400 | 29 | 15.06.2019 | 15.10.2019 |  |  | 11,6 | 11,6 | Ремонт крыши (частичный) |
| 7 | п.Катайга, ул. Осенняя, д.1, кв.2 | 1989 | 1 | 1 | 0,541 | 73,4 | 15.06.2019 | 15.10.2019 |  |  | 39,7 | 39,7 | Ремонт крыши |
| 8 | п.Катайга, ул. Советская, д.13, кв.2 | 1988 | 1 | 1 | 0,684 | 58 | 15.06.2019 | 15.10.2019 |  |  | 39,7 | 39,7 | Ремонт крыши |
| 9 | п.Катайга, ул. Карла Маркса, д.16, кв.1 | 1989 | 1 | 1 | 0,541 | 73,4 | 15.06.2019 | 15.10.2019 |  |  | 39,7 | 39,7 | Ремонт крыши |
| 10 | п.Катайга, ул. Комсомольская, д.7, кв.2 | 1982 | 1 | 1 | 0,684 | 58 | 15.06.2019 | 15.10.2019 |  |  | 39,7 | 39,7 | Ремонт крыши |
| 11 | п.Катайга, ул. Мира, д.10 кв.2 | 1973 | 1 | 1 | 1,067 | 37,2 | 15.06.2019 | 15.10.2019 |  |  | 39,7 | 39,7 | Ремонт крыши |
| 12 | п.Катайга, ул. Комсомольская, д.18 кв.1 | 1982 | 1 | 2 | 0,397 | 58 | 15.06.2019 | 15.10.2019 |  |  | 23,0 | 23,0 | Ремонт печи |
| 13 | п.Катайга, ул. Сплавная, д.16 кв.2 | 1979 | 1 | 2 | 0,640 | 62 | 15.06.2019 | 15.10.2019 |  |  | 39,7 | 39,7 | Ремонт крыши |
| 14 | п.Катайга, ул. Сплавная, д.16 кв.1 | 1979 | 1 | 4 | 0,640 | 62 | 15.06.2019 | 15.10.2019 |  |  | 39,7 | 39,7 | Ремонт крыши |
| 15 | х |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  | 20,0 | Приобретение материалов для капитального ремонта муниципального жилья |
|  | Итого по поселению за 2019 год | 14 | 23 | 0,721 | 771,2 |  |  | 0 | 20,0 | 536,0 | 556,0 | х |
| 1 | п.Катайга, ул. Кирова, д.19, кв.1 | 1969 | 1 | 3 | 1,067 | 37,2 | 15.06.2020 | 15.10.2020 |  |  | 39,7 | 39,7 | Ремонт крыши |
| 2 | п.Катайга, ул. Осенняя, д.12, кв.2 | 1990 | 1 | 4 | 0,749 | 53 | 15.06.2020 | 15.10.2020 |  |  | 39,7 | 39,7 | Ремонт крыши |
| 3 | п.Катайга, ул. Карла Маркса, д.19, кв.2 | 1985 | 1 | 3 | 0,541 | 73,4 | 15.06.2020 | 15.10.2020 |  |  | 39,7 | 39,7 | Ремонт крыши |
| 4 | п.Катайга, ул. Мира, д.7, кв.2 | 1975 | 1 | 1 | 1,535 | 37,2 | 15.06.2020 | 15.10.2020 |  |  | 19,9 | 19,9 | Ремонт крыши (частичный) |
| 5 | п.Катайга, ул. Сплавная, д.13, кв.2 | 1981 | 1 | 4 | 0,684 | 58 | 15.06.2020 | 15.10.2020 |  |  | 39,7 | 39,7 | Ремонт крыши |
| 6 | п.Катайга, ул. Советская, д.19, кв.2 | 1986 | 1 | 3 | 0,684 | 58 | 15.06.2020 | 15.10.2020 |  |  | 39,7 | 39,7 | Ремонт крыши |
| 7 | п.Катайга, ул. Сплавная, д.20, кв.1 | 1979 | 1 | 1 | 0,640 | 62 | 15.06.2020 | 15.10.2020 |  |  | 39,7 | 39,7 | Ремонт крыши |
| 8 | п.Катайга, ул. Кирова, д.6, кв.1 | 1974 | 1 | 3 | 1,067 | 37,2 | 15.06.2020 | 15.10.2020 |  |  | 39,7 | 39,7 | Ремонт крыши |
| 9 | п.Катайга, ул. Сплавная, д.1, кв.2 | 1972 | 1 | 1 | 1,067 | 37,2 | 15.06.2020 | 15.10.2020 |  |  | 39,7 | 39,7 | Ремонт крыши |
| 10 | п.Катайга, ул. Строительная, д.26, кв.1 | 1984 | 1 | 4 | 0,684 | 58 | 15.06.2020 | 15.10.2020 |  |  | 39,7 | 39,7 | Ремонт крыши |
| 11 | п.Катайга, ул. Комсомольская, д.5, кв.1 | 1987 | 1 | 2 | 0,684 | 58 | 15.06.2020 | 15.10.2020 |  |  | 39,7 | 39,7 | Ремонт крыши |
| 12 | п.Катайга, ул. Карла Маркса, д.24, кв.2 | 1991 | 1 | 3 | 0,541 | 73,4 | 15.06.2020 | 15.10.2020 |  |  | 39,7 | 39,7 | Ремонт крыши |
| 13 | п.Катайга, ул. Шолохова, д.8, кв.2 | 1983 | 1 | 2 | 0,684 | 58 | 15.06.2020 | 15.10.2020 |  |  | 39,7 | 39,7 | Ремонт крыши |
| 14 | п.Катайга, ул. 60 лет Октября, д.18, кв.1 | 1981 | 1 | 2 | 0,684 | 58 | 15.06.2020 | 15.10.2020 |  |  | 39,7 | 39,7 | Ремонт крыши |
| 15 | Х |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  | 20,0 | Приобретение материалов для капитального ремонта муниципального жилья |
|  | Итого по поселению за 2020 год | 14 | 36 | 0,733 | 758,6 |  |  | 0 | 20,0 | 536,0 | 556,0 | х |
| 1 | п.Катайга, ул. Комсомольская, д.25, кв.1 | 1983 | 1 | 1 | 0,684 | 58 | 15.06.2021 | 15.10.2021 |  |  | 39,7 | 39,7 | Ремонт крыши |
| 2 | п.Катайга, ул. Осенняя, д.24, кв.1 | 1989 | 1 | 5 | 0,749 | 53 | 15.06.2021 | 15.10.2021 |  |  | 39,7 | 39,7 | Ремонт крыши |
| 3 | п.Катайга, ул. Советская, д.23, кв.1, 2 | 1986 | 2 | 4 | 0,684 | 116 | 15.06.2021 | 15.10.2021 |  |  | 79,4 | 79,4 | Ремонт крыши |
| 4 | п.Катайга, ул. Советская, д.17, кв.1 | 1988 | 1 | 4 | 0,684 | 58 | 15.06.2021 | 15.10.2021 |  |  | 39,7 | 39,7 | Ремонт крыши |
| 5 | п.Катайга, ул. Советская, д.20, кв.2 | 1988 | 1 | 2 | 0,684 | 58 | 15.06.2021 | 15.10.2021 |  |  | 39,7 | 39,7 | Ремонт крыши |
| 6 | п.Катайга, ул. Чкалова, д.5, кв.1 | 1973 | 1 | 1 | 1,067 | 37,2 | 15.06.2021 | 15.10.2021 |  |  | 39,7 | 39,7 | Ремонт крыши |
| 7 | п.Катайга, ул. Победы, д.23 б, кв.2 | 1979 | 1 | 2 | 0,684 | 58 | 15.06.2021 | 15.10.2021 |  |  | 39,7 | 39,7 | Ремонт крыши |
| 8 | п.Катайга, ул. Мира, д.12, кв.1 | 1973 | 1 | 2 | 1,067 | 37,2 | 15.06.2021 | 15.10.2021 |  |  | 39,7 | 39,7 | Ремонт крыши |
| 9 | п.Катайга, ул. Победы, д.21, кв.1 | 1979 | 1 | 4 | 0,684 | 58 | 15.06.2021 | 15.10.2021 |  |  | 39,7 | 39,7 | Ремонт крыши |
| 10 | п.Катайга, ул. Осенняя, д.22, кв.1, 2 | 1989 | 2 | 6 | 0,749 | 106 | 15.06.2021 | 15.10.2021 |  |  | 79,4 | 79,4 | Ремонт крыши |
| 11 | п.Катайга, ул. Строительная, д.4, кв.1 | 1982 | 1 | 4 | 0,684 | 58 | 15.06.2021 | 15.10.2021 |  |  | 39,7 | 39,7 | Ремонт крыши |
| 12 | п.Катайга, ул. Комсомольская, д.14, кв.2 | 1982 | 1 | 2 | 0,343 | 58 | 15.06.2021 | 15.10.2021 |  |  | 19,9 | 19,9 | Частичный ремонт печи |
| 13 | х |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  | 20,0 | Приобретение материалов для капитального ремонта муниципального жилья |
|  | Итого по поселению за 2021 год | 14 | 37 | 0,736 | 755,4 |  |  | 0 | 20,0 | 536,0 | 556,0 | х |
|  | Итого по поселению за 2018-2021 гг. | 78 | 180 | 0,542 | 4184,6 |  |  | 0 | 125,0 | 2146,2 | 2271,2 | х |
| Муниципальное образование Клюквинское сельское поселение |
| 1 | п.Клюквинка, ул. Строительная, д.18, кв.2 | 1968 | 1 | 2 | 0,625 | 40,0 | 01.05.2018 | 31.10.2018 |  |  | 22,3 | 22,3 | Ремонт крыши, застекление оконных рам на веранде |
| 2 | п.Клюквинка, ул. Северная, д.3, кв.1 | 1958 | 1 | 2 | 0,595 | 42,0 | 01.05.2018 | 31.10.2018 |  |  | 32,5 | 32,5 | Разбор и кладка печи |
| 3 | п.Клюквинка, ул. Се-верная, д.3, кв.2 | 1985 | 1 | 1 | 0,595 | 42,0 | 01.05.2018 | 31.10.2018 |  |  | 2,2 | 2,2 | Замена дверных коробок, замена оконных блоков, ремонт пола |
| 4 | п.Клюквинка, ул. Титова, д.13, кв.1 | 1974 | 1 | 3 | 0,638 | 49,0 | 01.05.2018 | 31.10.2018 |  |  | 24,8 | 24,8 | Застекление оконных рам на веранде |
| 5 | п.Клюквинка, ул. Ти-това, д.13, кв.2 | 1974 | 1 | 1 | 0,638 | 49,0 | 01.05.2018 | 31.10.2018 |  |  | 25,0 | 25,0 | Ремонт крыши |
| 6 | п.Клюквинка, ул. Строительная, д.16, кв.2 | 1980 | 1 | 3 | 0,319 | 47,0 | 01.05.2018 | 31.10.2018 |  |  | 11,0 | 11,0 | Замена балок под полом |
| 7 | п.Клюквинка, ул. Лесная, д.14, кв.2 | 1980 | 1 | 3 | 0,319 | 60,0 | 01.05.2018 | 31.10.2018 |  |  | 13,2 | 13,2 | Ремонт печи |
| 8 | п.Клюквинка, пер. Садовый, д.1, кв.2 | 1962 | 1 | 1 |  | 39,0 | 01.05.2018 | 31.10.2018 |  |  | 25,6 | 25,6 | Разбор и кладка печи |
| 9 | х |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  | 20,0 | Приобретение материалов для капитального ремонта муниципального жилья |
|  | Итого по поселению за 2018 год | 8 | 16 | 0,479 | 368,0 |  |  | 0 | 20,0 | 156,6 | 176,6 | х |
| 1 | п.Клюквинка, ул. Сплавная, д.8, кв.2 | 1963 | 1 | 3 | 0,391 | 51,1 | 01.05.2019 | 31.10.2019 |  |  | 30,0 | 30,0 | Ремонт крыши |
| 2 | п.Клюквинка, ул. Южная, д.21, кв.1 | 1987 | 1 | 2 | 0,333 | 60,0 | 01.05.2019 | 31.10.2019 |  |  | 20,0 | 20,0 | Ремонт отопления |
| 3 | п.Клюквинка, ул. Сплавная, д.14, кв.2 | 1983 | 1 | 3 | 0,403 | 62,1 | 01.05.2019 | 31.10.2019 |  |  | 25,0 | 25,0 | Замена оконных блоков |
| 4 | п.Клюквинка, ул. Лесная, д.2, кв.1 | 1989 | 1 | 8 | 0,278 | 72,0 | 01.05.2019 | 31.10.2019 |  |  | 20,0 | 20,0 | Замена полов в кухне |
| 5 | п.Клюквинка, ул. Комсомольская, д.18, кв.1 | 1989 | 1 | 2 | 0,379 | 66,0 | 01.05.2019 | 31.10.2019 |  |  | 25,0 | 25,0 | Замена оконных блоков |
| 6 | п.Клюквинка, ул. Южная, д.27, кв.1 | 1986 | 1 | 2 | 0,667 | 60,0 | 01.05.2019 | 31.10.2019 |  |  | 40,0 | 40,0 | Ремонт фундамента |
| 7 | Х |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  | 20,0 | Приобретение материалов для капитального ремонта муниципального жилья |
|  | Итого по поселению за 2019 год | 6 | 20 | 0,485 | 371,2 |  |  | 0,0 | 20,0 | 160,0 | 180,0 | х |
| 1 | п.Клюквинка, ул. Новая, д.2, кв.1 | 1963 | 1 | 2 | 0,500 | 40,0 | 01.05.2020 | 31.10.2020 |  |  | 20,0 | 20,0 | Ремонт веранды |
| 2 | п.Клюквинка, ул. Сплавная, д.9, кв.2 | 1963 | 1 | 2 | 0,300 | 40,0 | 01.05.2020 | 31.10.2020 |  |  | 12,0 | 12,0 | Замена оконных блоков |
| 3 | п.Клюквинка, ул. Лесная, д.6, кв.1 | 1980 | 1 | 3 | 0,755 | 53,0 | 01.05.2020 | 31.10.2020 |  |  | 40,0 | 40,0 | Ремонт крыши, потолочных перекрытий, стены дома. |
| 4 | п.Клюквинка ул. Комсомольская, д.7, кв.1 | 1989 | 1 | 3 | 0,769 | 39,0 | 01.05.2020 | 31.10.2020 |  |  | 30,0 | 30,0 | Ремонт пола |
| 5 | п.Клюквинка ул. Комсомольская, д.3, кв.2 | 1988 | 1 | 4 | 0,500 | 40,0 | 01.05.2020 | 31.10.2020 |  |  | 20,0 | 20,0 | Замена оконных блоков |
| 6 | п.Клюквинка, ул. Береговая, д 44, кв.2 | 1975 | 1 | 2 | 0,412 | 48,5 | 01.05.2020 | 31.10.2020 |  |  | 20,0 | 20,0 | Ремонт печи, ремонт оконных блоков |
| 7 | х |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  | 20,0 | Приобретение материалов для капитального ремонта муниципального жилья |
|  | Итого по поселению за 2020 год | 6 | 16 | 0,621 | 260,5 |  |  | 0 | 20,0 | 142,0 | 162,0 | х |
| 1 | п.Клюквинка, ул. Северная, д.3, кв.2 | 1989 | 1 | 1 | 0,345 | 58,0 | 01.05.2021 | 31.10.2021 |  |  | 20,0 | 20,0 | Ремонт пола |
| 2 | п.Клюквинка, ул. Октябрьская, д.16, кв.1 | 1987 | 1 | 4 | 0,362 | 69,0 | 01.05.2021 | 31.10.2021 |  |  | 25,0 | 25,0 | Ремонт крыши, ремонт печи |
| 3 | п.Клюквинка, ул. 40 лет Победы, д.11, кв.1 | 1991 | 1 | 5 | 0,148 | 67,5 | 01.05.2021 | 31.10.2021 |  |  | 10,0 | 10,0 | Ремонт печи |
| 4 | п.Клюквинка, ул. 40 лет Победы, д.8, кв.2 | 1981 | 1 | 2 | 0,763 | 59,0 | 01.05.2021 | 31.10.2021 |  |  | 45,0 | 45,0 | Ремонт потолочного перекрытия, ремонт пола |
| 5 | п.Клюквинка, ул. Титова, д 2, кв.2 | 1959 | 1 | 3 | 0,556 | 72,0 | 01.05.2021 | 31.10.2021 |  |  | 40,0 | 40,0 | Ремонт крыши |
| 6 | Х |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  | 20,0 | Приобретение материалов для капитального ремонта муниципального жилья |
|  | Итого по поселению за 2021 год | 5 | 15 | 0,491 | 325,5 |  |  | 0 | 20,0 | 140,0 | 160,0 | х |
|  | Итого по поселению за 2018-2021 гг. | 25 | 67 | 0,512 | 1325,2 |  |  | 0 | 80,0 | 598,6 | 678,6 | х |
| Муниципальное образование Макзырское сельское поселение |
| 1 | п.Лисица, ул. Речная, д.9, кв.2 | 1969 | 1 | 2 | 0,735 | 42,0 | 01.05.2018 | 15.10.2018 |  |  | 7,0 | 7,0 | Ремонт крыши веранды |
| 2 | п.Лисица, ул. Студенческая, д15, кв.1 | 1972 | 1 | 2 | 1,09 | 40,0 | 01.05.2018 | 15.10.2018 |  |  | 11,0 | 11,0 | Ремонт крыши веранды Ремонт печи (топка) |
| 3 | п.Лисица, ул. Новая, д.40, кв.1 | 1983 | 1 | 2 | 0,551 | 57,0 | 01.05.2018 | 15.10.2018 |  |  | 6,0 | 6,0 | Ремонт крыши веранды |
| 4 | п.Лисица, ул. Речная, д.28 кв.2 | 1976 | 1 | 3 | 0,368 | 40,0 | 01.05.2018 | 15.10.2018 |  |  | 4,0 | 4,0 | Ремонт крыши веранды |
| 5 | п.Лисица, ул. Новая, д.41, кв.1 | 1992 | 1 | 3 | 1,78 | 47,0 | 01.05.2018 | 15.10.2018 |  |  | 20,0 | 20,0 | Ремонт крыши дома |
| 6 | п.Лисица, ул. Таежная, д.3, кв.1 | 1975 | 1 | 2 | 1,834 | 39,0 | 01.05.2018 | 15.10.2018 |  |  | 18,0 | 18,0 | Ремонт печи |
| 7 | п.Лисица, ул. Таеж-ная, д.21, кв.2 | 1977 | 1 | 1 | 2,142 | 40,0 | 01.05.2018 | 15.10.2018 |  |  | 21,0 | 21,0 | Ремонт печи |
| 8 | п.Макзыр, ул. Таежная, д.6, кв.1 | 1971 | 1 | 2 | 2,52 | 48,0 | 01.05.2018 | 15.10.2018 |  |  | 15,0 | 15,0 | Ремонт крыши веранды Ремонт крыши дома |
| 9 | п.Макзыр, ул. Центральная, д.2, кв.2 | 1968 | 1 | 1 | 0,735 | 48,0 | 01.05.2018 | 15.10.2018 |  |  | 7,0 | 7,0 | Ремонт крыши веранды |
| 10 | п.Макзыр, ул. Новая, д.22, кв.1 | 1969 | 1 | 4 | 1,116 | 48,0 | 01.05.2018 | 15.10.2018 |  |  | 6,0 | 6,0 | Ремонт крыши дома |
| 11 | п.Макзыр, ул. Таеж-ная, д.5, кв.2 | 1976 | 1 | 3 | 0,735 | 48,0 | 01.05.2018 | 15.10.2018 |  |  | 6,3 | 6,3 | Ремонт крыши веранды |
| 12 | п.Макзыр, ул. Таеж-ная, д.3, кв.2 | 1970 | 1 | 2 | 0,360 | 48,0 | 01.05.2018 | 15.10.2018 |  |  | 4,0 | 4,0 | Ремонт печи (топка) |
| 13 | х |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  | 20 | Приобретение материалов для капитального ремонта муниципального жилья |
|  | Итого по поселению за 2018 год | 12 | 27 | 0,266 | 545,0 |  |  | 0 | 20 | 125,3 | 145,3 | х |
| 1 | п.Лисица, ул. Лесная, д.6, кв.1 | 1995 | 1 | 6 | 0,113 | 88,0 | 01.05.2019 | 15.10.2019 |  |  | 10,0 | 10,0 | Ремонт крыши веранды |
| 2 | п.Лисица, ул. Новая, д.19, кв.2 | 1973 | 1 | 2 | 0,217 | 46,0 | 01.05.2019 | 15.10.2019 |  |  | 10,0 | 10,0 | Ремонт крыши веранды |
| 3 | п.Лисица, ул. Новая, д.12 , кв.2 | 1973 | 1 | 1 | 0,256 | 39,0 | 01.05.2019 | 15.10.2019 |  |  | 10,0 | 10,0 | Ремонт крыши веранды |
| 4 | п.Макзыр, ул. Таежная, д.8, кв.1 | 1974 | 1 | 1 | 0,250 | 40,0 | 01.05.2019 | 15.10.2019 |  |  | 10,0 | 10,0 | Ремонт крыши веранды |
| 5 | п.Макзыр, пер. Восточный, д.2, кв.1 | 1966 | 1 | 3 | 0,250 | 40,0 | 01.05.2019 | 15.10.2019 |  |  | 10,0 | 10,0 | Ремонт крыши веранды |
| 6 | п.Лисица, ул. Студенческая, д.23, кв.1 | 1972 | 1 | 1 | 0,428 | 42,0 | 01.05.2019 | 15.10.2019 |  |  | 18,0 | 18,0 | Ремонт крыши дома |
| 7 | п.Лисица, ул. Речная, д.14, кв.2 | 1969 | 1 | 2 | 0,439 | 41,0 | 01.05.2019 | 15.10.2019 |  |  | 18,0 | 18,0 | Ремонт крыши дома |
| 8 | п.Макзыр, ул. Новая, д.22, кв.1 | 1973 | 1 | 4 | 0,473 | 38,0 | 01.05.2019 | 15.10.2019 |  |  | 18,0 | 18,0 | Ремонт крыши дома |
| 9 | п.Макзыр, ул. Таежная, д.8, кв.1 | 1974 | 1 | 1 | 0,450 | 40,0 | 01.05.2019 | 15.10.2019 |  |  | 18,0 | 18,0 | Ремонт крыши дома |
| 10 | п.Лисица, ул. Новая, д.9, кв. | 1970 | 1 | 6 | 0,450 | 40,0 | 01.05.2019 | 15.10.2019 |  |  | 18,0 | 18,0 | Ремонт печи |
| 11 | п.Лисица, ул. Студенческая, д.12, кв.1 | 1972 | 1 | 1 | 0,450 | 40,0 | 01.05.2019 | 15.10.2019 |  |  | 18,0 | 18,0 | Ремонт печи |
| 12 | х |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  | 20 | Приобретение материалов для капитального ремонта муниципального жилья |
|  | Итого по поселению за 2019 год | 11 | 28 | 0,360 | 494,0 |  |  | 0 | 20 | 158,0 | 178,0 | х |
| 1 | п.Лисица, ул. Новая, д.29, кв.1 | 1973 | 1 | 1 | 0,270 | 37,0 | 01.05.2020 | 15.10.2020 |  |  | 10,0 | 10,0 | Ремонт крыши дома |
| 2 | п.Лисица, ул. Студенческая, д.11, кв.2 | 1969 | 1 | 4 | 0,250 | 40,0 | 01.05.2020 | 15.10.2020 |  |  | 10,0 | 10,0 | Ремонт крыши веранды |
| 3 | п.Лисица, ул. Речная, д.7, кв.2 | 1969 | 1 | 3 | 0,595 | 42,0 | 01.05.2020 | 15.10.2020 |  |  | 25,0 | 25,0 | Ремонт крыши веранды, ремонт крыши дома |
| 4 | п.Лисица, ул. Новая, д.24, кв.2 | 1973 | 1 | 1 | 0,243 | 41,0 | 01.05.2020 | 15.10.2020 |  |  | 10,0 | 10,0 | Ремонт крыши веранды |
| 5 | п.Макзыр, ул. Центральная, д.2, кв.1 | 1968 | 1 | 1 | 0,416 | 48,0 | 01.05.2020 | 15.10.2020 |  |  | 20,0 | 20,0 | Ремонт крыши дома |
| 6 | п.Макзыр, ул. Центральная, д.12, кв.1 | 1965 | 1 | 2 | 0,513 | 39,0 | 01.05.2020 | 15.10.2020 |  |  | 20,0 | 20,0 | Ремонт крыши дома |
| 7 | х |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  | 20 | Приобретение материалов для капитального ремонта муниципального жилья |
|  | Итого по поселению за 2020 год | 6 | 12 | 0,465 | 247,0 |  |  | 0 | 20 | 95,0 | 115,0 | х |
| 1 | п.Лисица, ул. Новая, д.41, кв.2 | 1976 | 1 | 4 | 0,191 | 47,0 | 01.05.2021 | 15.10.2021 |  |  | 9,0 | 9,0 | Ремонт крыши веранды |
| 2 | п.Лисица, ул. Новая, д.23, кв.1 | 1973 | 1 | 3 | 0,237 | 38,0 | 01.05.2021 | 15.10.2021 |  |  | 9,0 | 9,0 | Ремонт крыши веранды |
| 3 | п.Лисица, ул. Новая, д.23, кв.2 | 1973 | 1 | 3 | 0,237 | 38,0 | 01.05.2021 | 15.10.2021 |  |  | 9,0 | 9,0 | Ремонт крыши веранды |
| 4 | п.Лисица, ул. Новая, д.25, кв.1 | 1973 | 1 | 5 | 0,237 | 38,0 | 01.05.2021 | 15.10.2021 |  |  | 9,0 | 9,0 | Ремонт крыши веранды |
| 5 | п.Лисица, ул. Новая, д.30, кв.2 | 1973 | 1 | 5 | 0,538 | 39,0 | 01.05.2021 | 15.10.2021 |  |  | 21,0 | 21,0 | Ремонт печи |
| 6 | п.Лисица, ул. Новая, д.12, кв.2 | 1973 | 1 | 1 | 0,538 | 39,0 | 01.05.2021 | 15.10.2021 |  |  | 21,0 | 21,0 | Ремонт печи |
| 7 | п.Лисица, ул. Новая, д.16, кв.2 | 1973 | 1 | 3 | 0,377 | 53,0 | 01.05.2021 | 15.10.2021 |  |  | 20,0 | 20,0 | Ремонт крыши дома |
| 8 | п.Лисица, ул. Новая, д.41, кв.1 | 1976 | 1 | 3 | 0,426 | 47,0 | 01.05.2021 | 15.10.2021 |  |  | 20,0 | 20,0 | Ремонт крыши дома |
| 9 | п.Макзыр, ул. Центральная, д.26, кв.2 | 1987 | 1 | 5 | 0,167 | 54,0 | 01.05.2021 | 15.10.2021 |  |  | 9,0 | 9,0 | Ремонт крыши веранды |
| 10 | п.Макзыр, ул. Новая, д.21, кв.1 | 1970 | 1 | 2 | 0,191 | 47,0 | 01.05.2021 | 15.10.2021 |  |  | 9,0 | 9,0 | Ремонт крыши веранды |
| 11 | х |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  | 20,0 | Приобретение материалов для капитального ремонта муниципального жилья |
|  | Итого по поселению за 2021 год | 10 | 34 | 0,354 | 440,0 |  |  | 0 | 20,0 | 136,0 | 156,0 | х |
|  | Итого по поселению за 2018-2021 гг. | 39 | 101 | 0,344 | 1726 |  |  | 0 | 80,0 | 514,3 | 594,3 | х |
| Муниципальное образование Палочкинское сельское поселение |
| 1 | с.Палочка, ул. Молодёжная, д.25, кв.2 | 1983 | 1 | 2 | 0,088 | 49,78 | 20.07.2018 | 24.07.2018 |  |  | 4,4 | 4,4 | Демонтаж старого эл. кабеля, распред. Коробки и установка нового кабеля и распред. Коробки проводов. |
| 2 | с.Палочка, ул. Новая, д.1, кв.3 | 1975 | 1 | 1 | 0,346 | 29,48 | 02.08.2018 | 28.08.2018 |  |  | 11,0 | 11,0 | Демонтаж сгнивших участков стен по окнам и замена их брусом, ремонт пола на кухне и в комнате.Замена приборов учета эл. энергии |
| 3 | с.Палочка, ул. Молодежная, д.17, кв.1 | 1972 | 1 | 1 | 0,015 | 45,40 | 06.12.2018 | 10.12.2018 |  |  | 0,7 | 0,7 | Замена приборов учета эл. энергии |
| 4 | с.Палочка, ул. Молодежная, д.22, кв.2 | 1977 | 1 | 2 | 0,015 | 45,46 | 06.12.2018 | 10.12.2018 |  |  | 0,7 | 0,7 | Замена приборов учета эл. энергии |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,5 | 9,5 | Приобретение материалов для капитального ремонта муниципального жилья |
|  | Итого по поселению за 2018 год | 4 | 6 | 0,154 | 170,12 |  |  | 0 | 0 | 26,3 | 26,3 | х |
| 1 | с.Палочка, ул. Школьная, д.4 | 1962 | 1 | 3 | 0,714 | 26,6 | 20.06.2019 | 20.08.2019 |  |  | 19,0 | 19,0 | Ремонт крыши |
|  | Итого по поселению за 2019 год | 1 | 3 | 0,714 | 26,6 |  |  | 0 | 0 | 19,0 | 19,0 | х |
| 1 | с.Палочка, ул. Молодёжная, д.22, кв.2 | 1977 | 1 | 2 | 0,442 | 43,0 | 20.06.2020 | 20.08.2020 |  |  | 19,0 | 19,0 | Замена бруса под окнами, половых лаг, пола, дверных и оконных блоков, ремонт крыши |
| 2 | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,0 | 19,0 | Приобретение материалов для капитального ремонта муниципального жилья |
|  | Итого по поселению за 2020 год | 1 | 2 | 0,883 | 43 |  |  | 0 | 0 | 38,0 | 38,0 |  |
| 1 | с.Палочка, пер. Ягодный, д.2 | 1994 | 1 | 4 | 0,254 | 74,6 | 20.06.2021 | 20.08.2021 |  |  | 19,0 | 19,0 | Замена бруса под окнами, половых лаг, пола, дверных и оконных блоков, ремонт крыши |
|  | Итого по поселению за 2021 год | 1 | 4 | 0,254 | 74,6 |  |  | 0 | 0 | 19,0 | 19,0 | х |
|  | Итого по поселению за 2018-2021 гг. | 7 | 15 | 0,325 | 314,32 |  |  | 0 | 0 | 102,3 | 102,3 | х |
| Муниципальное образование Сайгинское сельское поселение |
| 1 | п.Сайга, ул. Карбышева, д.23, кв.2 | 1986 | 1 | 2 | 0,096 | 60,5 | 25.05.2018 | 01.10.2018 |  |  | 5,8 | 5,8 | Ремонт полов |
| 2 | п.Сайга, ул. Молодежная, д.3, кв.1 | 1985 | 1 | 2 | 0,552 | 39,1 | 25.05.2018 | 01.10.2018 |  |  | 21,6 | 21,6 | Ремонт полов |
| 3 | п.Сайга, ул. Молодогвардейская, д.14, кв.1 | 1972 | 1 | 1 | 0,280 | 41,4 | 25.05.2018 | 01.10.2018 |  |  | 11,6 | 11,6 | Ремонт стен |
| 4 | п.Сайга, ул. Третьякевича, д. 2, кв.2 | 1985 | 1 | 3 | 0,304 | 38,2 | 25.05.2018 | 01.10.2018 |  |  | 11,6 | 11,6 | Ремонт полов |
| 5 | п.Сайга, ул. Моло-дежная, д.8, кв.2 | 1979 | 1 | 1 | 0,134 | 40,9 | 25.05.2018 | 01.10.2018 |  |  | 5,5 | 5,5 | Ремонт печи |
| 6 | п.Сайга, ул. Третьяке-вича, д. 20, кв.2 | 1985 | 1 | 1 | 0,042 | 38,5 | 25.05.2018 | 01.10.2018 |  |  | 1,65 | 1,65 | Ремонт крыши |
| 7 | п.Сайга, ул. Третьяке-вича, д. 8, кв.2 | 1985 | 1 | 4 | 0,152 | 67,5 | 25.05.2018 | 01.10.2018 |  |  | 10,3 | 10,3 | Ремонт фундамента |
| 8 | п.Сайга, ул. Третьяке-вича, д. 4, кв.2 | 1985 | 1 | 1 | 0,298 | 38,9 | 25.05.2018 | 01.10.2018 |  |  | 11,6 | 11,6 | Ремонт полов |
| 9 | п.Сайга, ул. Андросовой, д. 6, кв.1 | 1970 | 1 | 3 | 0,064 | 38,8 | 25.05.2018 | 01.10.2018 |  |  | 2,5 | 2,5 | Ремонт печи |
| 10 | п.Сайга, ул. Матросова, д. 4, кв.2 | 1970 | 1 | 3 | 0,612 | 41,2 | 25.05.2018 | 01.10.2018 |  |  | 25,2 | 25,2 | Ремонт кровли |
| 11 | п.Сайга, ул. Матросо-ва, д. 15, кв.1 | 1970 | 1 | 4 | 0,271 | 39,9 | 25.05.2018 | 01.10.2018 |  |  | 10,8 | 10,8 | Ремонт кровли |
| 12 | п.Сайга, ул. Третьяке-вича, д. 4, кв.1 | 1985 | 1 | 1 | 0,514 | 39,5 | 25.05.2018 | 01.10.2018 |  |  | 20,3 | 20,3 | Ремонт печи |
| 13 | п.Сайга, ул. Третьяке-вича, д. 12, кв.2 | 1985 | 1 | 2 | 0,169 | 68,7 | 25.05.2018 | 01.10.2018 |  |  | 11,6 | 11,6 | Ремонт полов |
| 14 | п.Сайга, ул. Туркенича, д. 4, кв.2 | 1980 | 1 | 1 | 0,077 | 75,0 | 25.05.2018 | 01.10.2018 |  |  | 5,8 | 5,8 | Ремонт стен |
| 15 | п.Сайга, ул. Туркени-ча, д. 11, кв.1 | 1970 | 1 | 3 | 0,309 | 39,0 | 25.05.2018 | 01.10.2018 |  |  | 12,05 | 12,05 | Ремонт стен |
| 16 | п.Сайга, ул. Туркени-ча, д. 11, кв.2 | 1970 | 1 | 1 | 0,201 | 38,9 | 25.05.2018 | 01.10.2018 |  |  | 7,8 | 7,8 | Ремонт печи |
| 17 | п.Сайга, ул. Фадеева, д. 14, кв.1 | 1972 | 1 | 4 | 0,120 | 48,4 | 25.05.2018 | 01.10.2018 |  |  | 5,8 | 5,8 | Ремонт полов |
| 18 | п.Сайга, ул. О. Кошевого, д. 3, кв.2 | 1977 | 1 | 2 | 0,183 | 43,7 | 25.05.2018 | 01.10.2018 |  |  | 8,0 | 8,0 | Ремонт сантехники |
| 19 | п.Сайга, ул. Матросова, д. 1, кв.21 | 1970 | 1 | 1 | 0,297 | 39 | 25.05.2018 | 01.10.2018 |  |  | 11,6 | 11,6 | Ремонт полов |
| 20 | х |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  | 20,0 | Приобретение материалов для капитального ремонта муниципального жилья |
|  | Итого по поселению за 2018 год | 19 | 40 | 0,252 | 877,1 |  |  | 0 | 20,0 | 201,1 | 221,1 | х |
| 1 | п.Сайга, ул. Строительная, д.1, кв.2 | 1990 | 1 | 5 | 0,779 | 64,2 | 25.05.2019 | 01.10.2019 |  |  | 50,0 | 50,0 | Ремонт крыши. |
| 2 | п.Сайга, ул. Молодогвардейская, д.8, кв.1 | 1987 | 1 | 4 | 0,78 | 63,9 | 25.05.2019 | 01.10.2019 |  |  | 50,0 | 50,0 | Ремонт стен, пола, крыши |
| 3 | п.Сайга, ул. Карбышева, д.22, кв.2 | 1987 | 1 | 0 | 0,772 | 64,8 | 25.05.2019 | 01.10.2019 |  |  | 50,0 | 50,0 | Ремонт фундамента |
| 4 | п.Сайга, ул. Строительная, д.2, кв.1 | 1990 | 1 | 3 | 0,765 | 65,3 | 25.05.2019 | 01.10.2019 |  |  | 50,0 | 50,0 | Ремонт крыши |
| 5 | п.Сайга, ул. Андросовой, д.9, кв.2 | 1970 | 1 | 2 | 1,247 | 40,1 | 25.05.2019 | 01.10.2019 |  |  | 50,0 | 50,0 | Ремонт стен |
| 6 | х |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  | 20,0 | Приобретение материалов для капитального ремонта муниципального жилья |
|  | Итого по поселению за 2019 год | 5 | 14 | 0,905 | 298,3 |  |  | 0 | 20,0 | 250,0 | 270,0 | х |
| 1 | п.Сайга, ул. Шевцовой, д.3, кв.1 | 1988 | 1 | 2 | 1,028 | 68,1 | 25.05.2020 | 01.10.2020 |  |  | 50,0 | 50,0 | Ремонт стен, фундамента. |
| 2 | п.Сайга, ул. Шевцовой, д.3, кв.2 | 1988 | 1 | 2 | 1,028 | 68,1 | 25.05.2020 | 01.10.2020 |  |  | 50,0 | 50,0 | Ремонт стен, фундамента |
| 3 | п.Сайга, ул. Шевцовой, д.4, кв.2 | 1988 | 1 | 4 | 0,943 | 63,6 | 25.05.2020 | 01.10.2020 |  |  | 50,0 | 50,0 | Ремонт фундамента |
| 4 | п.Сайга, ул. Фадеева, д.2, кв.1 | 1973 | 1 | 1 | 1,026 | 48,7 | 25.05.2020 | 01.10.2020 |  |  | 50,0 | 50,0 | Ремонт стен |
| 5 | п.Сайга, ул. Андросовой, д.2, кв.2 | 1970 | 1 | 3 | 1,263 | 39,6 | 25.05.2020 | 01.10.2020 |  |  | 50,0 | 50,0 | Ремонт кровли |
| 6 | х |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  | 20,0 | Приобретение материалов для капитального ремонта муниципального жилья |
|  | Итого по поселению за 2020 год | 5 | 12 | 0,937 | 288,1 |  |  | 0 | 20,0 | 250,0 | 270,0 | х |
| 1 | п.Сайга, ул. Строительная, д.3, кв.2 | 1990 | 1 | 2 | 1,072 | 65,3 | 25.05.2021 | 01.10.2021 |  |  | 50,0 | 50,0 | Ремонт фундамента |
| 2 | п.Сайга, ул. Шевцовой, д.4, кв.1 | 1988 | 1 | 3 | 1,101 | 63,6 | 25.05.2021 | 01.10.2021 |  |  | 50,0 | 50,0 | Ремонт фундамента |
| 3 | п.Сайга, ул. Шевцовой, д.6, кв.1 | 1988 | 1 | 2 | 0,960 | 62,5 | 25.05.2021 | 01.10.2021 |  |  | 50,0 | 50,0 | Ремонт фундамента |
| 4 | п.Сайга, ул. Третьякевича, д.10, кв.1 | 1985 | 1 | 2 | 0,747 | 66,9 | 25.05.2021 | 01.10.2021 |  |  | 50,0 | 50,0 | Ремонт стен |
| 5 | п.Сайга, ул. Шашева, д.2, кв.2 | 1989 | 1 | 3 | 0,764 | 65,4 | 25.05.2021 | 01.10.2021 |  |  | 50,0 | 50,0 | Ремонт фундамента |
| 6 | х |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  | 20,0 | Приобретение материалов для капитального ремонта муниципального жилья |
|  | Итого по поселению за 2021 год | 5 | 12 | 0,834 | 323,7 |  |  | 0 | 20,0 | 250,0 | 270,0 | х |
|  | Итого по поселению за 2018-2021 гг. | 34 | 78 | 0,577 | 1787,2 |  |  | 0,0 | 80,0 | 951,1 | 1031,1 | х |
| Муниципальное образование Орловское сельское поселение |
| 1 | п.Дружный, ул. Комарова, д.6, кв.1 | 1970 | 1 | 3 | 0,092 | 38,0 | 01.06.2018 | 01.10.2018 |  |  | 3,6 | 3,6 | Ремонт крыши |
| 2 | п.Центральный, ул. Набережная, д.8, кв.1 | 1963 | 1 | 1 | 0,189 | 38,0 | 01.06.2018 | 01.10.2018 |  |  | 7,2 | 7,2 | Ремонт крыши (частичный) |
| 3 | п.Центральный, ул. Набережная, д.15, кв.2 | 1968 | 1 | 2 | 0,079 | 58,0 | 01.06.2018 | 01.10.2018 |  |  | 4,6 | 4,6 | Ремонт крыши (частичный), ремонт печи |
| 4 | п.Дружный, ул. Мира, д.5, кв.2 | 1991 | 1 | 1 | 0,069 | 67,0 | 01.06.2018 | 01.10.2018 |  |  | 4,6 | 4,6 | Ремонт крыши (частичный) |
| 5 | х |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  | 20,0 | Приобретение материалов для капитального ремонта муниципального жилья |
|  | Итого по поселению за 2018 год | 4 | 7 | 0,199 | 201,0 |  |  | 0 | 20,0 | 20,0 | 40,0 | х |
| 1 | п.Дружный, ул. Восточная, д.26, кв.2 | 1970 | 1 | 1 | 0,210 | 38,0 | 01.06.2019 | 01.10.2019 |  |  | 8,0 | 8,0 | Ремонт крыши (частичный) |
| 2 | п.Центральный, пер. Кошевого, д.22, кв.2 | 1963 | 1 | 3 | 0,526 | 38,0 | 01.06.2019 | 01.10.2019 |  |  | 20,0 | 20,0 | Ремонт печи |
| 3 | п.Дружный, ул. Мира, д.4, кв.2 | 1991 | 1 | 1 | 0,400 | 30,0 | 01.06.2019 | 01.10.2019 |  |  | 12,0 | 12,0 | Ремонт крыши |
| 4 | п.Центральный, пер. Кошевого, д.20, кв.2 | 1963 | 1 | 2 | 0,315 | 38,0 | 01.06.2019 | 01.10.2019 |  |  | 12,0 | 12,0 | Ремонт крыши |
| 5 | х |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  | 20,0 | Приобретение материалов для капитального ремонта муниципального жилья |
|  | Итого по поселению за 2019 год | 4 | 7 | 0,500 | 144,0 |  |  | 0 | 20,0 | 52,0 | 72,0 | х |
| 1 | п.Центральный, ул. Набережная, д.3, кв.2 | 1962 | 1 | 3 | 0,421 | 38,0 | 01.06.2020 | 01.10.2020 |  |  | 16,0 | 16,0 | Ремонт крыши |
| 3 | п.Дружный, ул. Восточная, д.28, кв.2 | 1970 | 1 | 1 | 0,500 | 38,0 | 01.06.2020 | 01.10.2020 |  |  | 19,0 | 20,0 | Ремонт печи |
| 4 | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приобретение материалов для капитального ремонта муниципального жилья |
|  | Итого по поселению за 2020 год | 2 | 4 | 0,723 | 76,0 |  |  | 0 | 20,0 | 35,0 | 55,0 | х |
| 1 | п. Центральный, пер. Кошевого, д.13, кв.1 | 1963 | 1 | 3 | 0,447 | 38,0 | 01.06.2021 | 01.10.2021 |  |  | 17,0 | 17,0 | Ремонт печи |
| 2 | Х |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  | 20,0 | Приобретение материалов для капитального ремонта муниципального жилья |
|  | Итого по поселению за 2021 год | 1 | 3 | 0,973 | 38,0 |  |  | 0 | 20,0 | 17,0 | 37,0 | х |
| 1 | Итого по поселению за 2018-2021 гг. | 11 | 21 | 0,444 | 459 |  |  | 0 | 80,0 | 124,0 | 204,0 | х |
| Муниципальное образование Степановское сельское поселение |
| 1. | п.Степановка, ул. Южная, д.16, кв.1 | 1978 | 1 | 2 | 0,104 | 67,3 | 09.01.2018 | 31.12.2018 |  |  | 7,0 | 7,0 | Замена бруса |
| 2. | п.Степановка, ул. Лесная, д.1, кв.2 | 1969 | 1 | 1 | 1,472 | 36,0 | 09.01.2018 | 31.12.2018 |  |  | 53,0 | 53,0 | Ремонт крыши веранды (частичный) |
| 3. | п.Степановка, ул. Ленина, д.10, кв.2 | 1986 | 1 | 1 | 0,350 | 40,0 | 09.01.2018 | 31.12.2018 |  |  | 14,0 | 14,0 | Ремонт крыши |
| 4. | п.Степановка, ул. Гагарина, д.28, кв.1 | 1971 | 1 | 2 | 0,333 | 42,0 | 09.01.2018 | 31.12.2018 |  |  | 14,0 | 14,0 | Ремонт крыши |
| 5. | п.Степановка, ул. Лиханова, д.18, кв.2 | 1977 | 1 | 5 | 0,026 | 37,8 | 09.01.2018 | 31.12.2018 |  |  | 1,0 | 1,0 | Замена бруса |
| 6 | п.Степановка, ул. 8 Марта, д.1а-2 | 1974 | 1 | 2 | 0,090 | 55,5 | 09.01.2018 | 31.12.2018 |  |  | 5,0 | 5,0 | Ремонт крыши |
| 7. | п.Степановка, ул. Комсомольская, д.3, кв.2 | 1969 | 1 | 2 | 0,083 | 48 | 09.01.2018 | 31.12.2018 |  |  | 4,0 | 4,0 | Замена крыши |
| 8. | п.Степановка, ул. Новая, д.17, кв. 1 | 1974 | 1 | 3 | 0,520 | 48,0 | 09.01.2018 | 31.12.2018 |  |  | 25,0 | 25,0 | Ремонт крыши, окна |
| 9. | п.Степановка, ул. Береговая, д.6, кв.1 | 1981 | 1 | 2 | 0,833 | 42,0 | 09.01.2018 | 31.12.2018 |  |  | 35,0 | 35,0 | Ремонт крыши |
| 10. | п.Степановка, ул. Школьная, д.14, кв.1 | 1967 | 1 | 1 | 0,025 | 40,0 | 09.01.2018 | 31.12.2018 |  |  | 1,0 | 1,0 | Частичный ремонт крыши веранды |
| 11. | п.Степановка, ул. Песчаная. д.24, кв.2 | 1982 | 1 | 3 | 0,141 | 56,4 | 09.01.2018 | 31.12.2018 |  |  | 8,0 | 8,0 | Замена бруса под окнами |
| 12. | п.Степановка, ул. Береговая, д.19, кв.1 | 1974 | 1 | 5 | 0,547 | 42,0 | 09.01.2018 | 31.12.2018 |  |  | 23,0 | 23,0 | Замена кровли |
| 13. | п.Степановка, ул. Вахрушева, д.35, кв.2 | 1972 | 1 | 2 | 0,053 | 56,0 | 09.01.2018 | 31.12.2018 |  |  | 3,0 | 3,0 | Ремонт потолка |
| 14. | п.Степановка, ул. Ленина, д.20, кв.1 | 1980 | 1 | 3 | 0,619 | 42,0 | 09.01.2018 | 31.12.2018 |  |  | 26,0 | 26,0 | Замена бруса, окон |
| 15 | п.Степановка, ул. Рабочая, д.7, кв.2 | 1966 | 1 | 1 | 0,041 | 24,0 | 09.01.2018 | 31.12.2018 |  |  | 1,0 | 1,0 | Частичный ремонт крыши веранды |
| 16 | п.Степановка, ул. Береговая, д.10, кв.1 | 1971 | 1 | 2 | 0,026 | 37,9 | 09.01.2018 | 31.12.2018 |  |  | 1,0 | 1,0 | Частичный ремонт крыши |
| 17 | п.Степановка, ул. Гагарина, д.27, кв.2 | 1971 | 1 | 3 | 0,025 | 40,5 | 09.01.2018 | 31.12.2018 |  |  | 1,0 | 1,0 | Частичная замена бруса |
| 18 | п.Степановка, ул. Песчаная, д.4, кв.1 | 1969 | 1 | 2 | 0,051 | 38,9 | 09.01.2018 | 31.12.2018 |  |  | 2,0 | 2,0 | Частичный ремонт крыши |
| 19 | п.Степановка, ул. Лесных Строителей, д.15, кв.2 | 1983 | 1 | 2 | 0,017 | 56,0 | 09.01.2018 | 31.12.2018 |  |  | 1,0 | 1,0 | Частичный ремонт крыши |
| 20 | п.Степановка, ул. Вахрушева, д.9, кв.2 | 1957 | 1 | 3 | 0,020 | 48,0 | 09.01.2018 | 31.12.2018 |  |  | 1,0 | 1,0 | Частичный ремонт крыши |
| 21 | п.Степановка, ул. Вахрушева, д.2б, кв.2 | 1983 | 1 | 2 | 0,085 | 23,4 | 09.01.2018 | 31.12.2018 |  |  | 2,0 | 2,0 | Частичный ремонт крыши |
| 22 | п.Степановка, ул. Юннатов, д.11, кв.1 | 1972 | 1 | 3 | 0,023 | 42,0 | 09.01.2018 | 31.12.2018 |  |  | 1,0 | 1,0 | Частичный ремонт крыши |
| 23 | п.Степановка, ул. Зеленая, д.25 | 1985 | 1 | 4 | 0,009 | 110,7 | 09.01.2018 | 31.12.2018 |  |  | 1,0 | 1,0 | Частичный ремонт крыши |
| 24 | п.Степановка, ул. Гагарина, д.11, кв.1 | 1971 | 1 | 2 | 0,075 | 39,6 | 09.01.2018 | 31.12.2018 |  |  | 3,0 | 3,0 | Частичный ремонт крыши |
| 25 | п.Степановка, ул. Га-гарина, д.15, кв.2 | 1971 | 1 | 3 | 0,428 | 42,0 | 09.01.2018 | 31.12.2018 |  |  | 18,0 | 18,0 | Ремонт крыши |
| 26 | п.Степановка, ул. Лесная, д.25, кв.2 | 1975 | 1 | 2 | 0,022 | 45,1 | 09.01.2018 | 31.12.2018 |  |  | 1,0 | 1,0 | Частичный ремонт крыши |
| 27 | п.Степановка, ул. Студенческая, д.19, кв.1 | 1977 | 1 | 3 | 0,020 | 48,0 | 09.01.2018 | 31.12.2018 |  |  | 1,0 | 1,0 | Частичный ремонт крыши |
| 28 | п.Степановка, ул. Таежная, д.4, кв.2 | 1973 | 1 | 4 | 0,022 | 45,2 | 09.01.2018 | 31.12.2018 |  |  | 1,0 | 1,0 | Частичный ремонт крыши |
| 29 | п.Степановка, ул. Южная, д.11, кв.1 | 1976 | 1 | 4 | 0,974 | 43,1 | 09.01.2018 | 31.12.2018 |  |  | 22,0 | 22,0 | Ремонт крыши |
| 30 | п.Степановка, ул. Вахрушева, д.31 | 1972 | 1 | 2 | 0,025 | 120,0 | 09.01.2018 | 31.12.2018 |  |  | 3,0 | 3,0 | Частичный ремонт крыши |
| 31 | п.Степановка, ул. Новая, д.14, кв.1 | 1974 | 1 | 3 | 0,050 | 40,0 | 09.01.2018 | 31.12.2018 |  |  | 2,0 | 2,0 | Частичный ремонт крыши |
| 32 | п.Степановка, ул. Зеленая, д.29, кв.2 | 1985 | 1 | 2 | 0,018 | 54,0 | 09.01.2018 | 31.12.2018 |  |  | 1,0 | 1,0 | Частичный ремонт крыши |
| 33 | п.Степановка, ул. 8 Марта, д.1а, кв.1 | 1974 | 1 | 1 | 0,341 | 58,6 | 09.01.2018 | 31.12.2018 |  |  | 20,0 | 20,0 | Замена бруса |
| 34 | х |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 | 48,0 | 68,0 | Приобретение материалов для капитального ремонта муниципального жилья |
|  | Итого по поселению за 2018 год | 33 | 82 | 0,229 | 1610 |  |  | 0 | 20,0 | 350,0 | 370,0 | х |
| 1. | п.Степановка, ул. Таежная, д.21, кв.2 | 1968 | 1 | 2 | 0,052 | 19,0 | 09.01.2019 | 31.12.2019 |  |  | 1,0 | 1,0 | Частичный ремонт крыши |
| 2. | п.Степановка, ул. Южная, д.11, кв.1 | 1976 | 1 | 3 | 0,371 | 43,1 | 09.01.2019 | 31.12.2019 |  |  | 16,0 | 16,0 | Ремонт крыши |
| 3. | п.Степановка, ул. Комсомольская, д.38, кв.1 | 1980 | 1 | 4 | 0,591 | 59,2 | 09.01.2019 | 31.12.2019 |  |  | 35,0 | 35,0 | Ремонт крыши |
| 4. | п.Степановка, ул. Береговая, д.32, кв. 1 | 1982 | 1 |  | 0,467 | 74,9 | 09.01.2019 | 31.12.2019 |  |  | 35,0 | 35,0 | Замена окон |
| 5. | п.Степановка, ул. Гагарина, д.34, кв.2 | 1970 | 1 | 3 | 0,476 | 42,0 | 09.01.2019 | 31.12.2019 |  |  | 20,0 | 20,0 | Замена окон, бруса |
| 6. | п.Степановка, ул. Студенческая, д.12 | 1967 | 1 | 2 | 0,661 | 56,0 | 09.01.2019 | 31.12.2019 |  |  | 37,0 | 37,0 | Замена бруса, завалинок, ремонт крыши веранды |
| 7. | п.Степановка, ул. Свердлова, д.18, кв.1 | 1968 | 1 | 3 | 0,075 | 40,0 | 09.01.2019 | 31.12.2019 |  |  | 3,0 | 3,0 | Ремонт крыши веранды |
| 8. | п.Степановка, ул. Вахрушева, д.23, кв.1 | 1962 | 1 | 2 | 0,075 | 40,0 | 09.01.2019 | 31.12.2019 |  |  | 3,0 | 3,0 | Частичный ремонт крыши веранды |
| 9. | п.Степановка, ул. Лиханова, д.43, кв.1 | 1967 | 1 | 2 | 0,507 | 47,3 | 09.01.2019 | 31.12.2019 |  |  | 24,0 | 24,0 | Ремонт крыши, ремонт завалинок |
| 10. | п.Степановка, ул. Юннатов, д.8, кв.2 | 1972 | 1 | 3 | 0,043 | 46,4 | 09.01.2019 | 31.12.2019 |  |  | 2,0 | 2,0 | Частичный ремонт крыши |
| 11. | п.Степановка ул. Дорожная, д.12, кв.1 | 1990 | 1 | 3 | 0,304 | 85,4 | 09.01.2019 | 31.12.2019 |  |  | 26,0 | 26,0 | Ремонт крыши |
| 12. | п.Степановка, ул. Песчаная, д.9, кв.1 | 1967 | 1 | 1 | 0,026 | 38,9 | 09.01.2019 | 31.12.2019 |  |  | 1,0 | 1,0 | Частичный ремонт крыши веранды |
| 13. | п.Степановка, ул. Сплавная, д.5, кв.2 | 1967 | 1 | 1 | 0,026 | 39,0 | 09.01.2019 | 31.12.2019 |  |  | 1,0 | 1,0 | Частичная замена крыши веранды |
| 14. | п.Степановка, ул. Лесная, д.28, кв.1 | 1986 | 1 | 4 | 0,307 | 58,6 | 09.01.2019 | 31.12.2019 |  |  | 18,0 | 18,0 | Замена окон |
| 15. | п.Степановка, ул. Лесных Строителей, д.23 | 1983 | 2 | 2 | 0,303 | 56,0 | 09.01.2019 | 31.12.2019 |  |  | 17,0 | 17,0 | Ремонт веранды |
| 16. | п.Степановка, ул. Школьная, д.16, кв.1 | 1966 | 1 | 3 | 0,175 | 40,0 | 09.01.2019 | 31.12.2019 |  |  | 7,0 | 7,0 | Ремонт крыши |
| 17. | п.Степановка, ул. Рабочая, д.5, кв.1 | 1966 | 1 | 3 | 0,125 | 48,0 | 09.01.2019 | 31.12.2019 |  |  | 6,0 | 6,0 | Ремонт крыши |
| 18. | п.Степановка, ул. Гагарина, д.11, кв.1 | 1971 | 1 | 1 | 0,119 | 42,0 | 09.01.2019 | 31.12.2019 |  |  | 5,0 | 5,0 | Ремонт крыши |
| 19. | п.Степановка, ул. Южная, д.6, кв.2 | 1975 | 1 | 2 | 0,625 | 56,0 | 09.01.2019 | 31.12.2019 |  |  | 35,0 | 35,0 | Ремонт крыши |
| 20. | п.Степановка, ул. Заречная, д. 8, кв.1 | 1987 | 1 | 6 | 0,125 | 48,0 | 09.01.2019 | 31.12.2019 |  |  | 6,0 | 6,0 | Замена бруса |
| 21 | п.Степановка ул. Гагарина, д.38, кв.2 | 1974 | 1 | 4 | 0,500 | 42,0 | 09.01.2019 | 31.12.2019 |  |  | 21,0 | 21,0 | Ремонт крыши |
| 22 | п.Степановка ул. Песчаная, д.8, кв.2 | 1982 | 1 | 2 | 0,166 | 42,0 | 09.01.2019 | 31.12.2019 |  |  | 7,0 | 7,0 | Замена оконного блока |
| 23 | п.Степановка, ул. Ра-бочая, д.11, кв.2 | 1957 | 1 | 5 | 0,451 | 53,2 | 09.01.2019 | 31.12.2019 |  |  | 24,0 | 24,0 | Ремонт печи, ремонт крыши, замена бруса |
|  | х |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  | 20,0 | Приобретение материалов для капитального ремонта муниципального жилья |
|  | Итого по поселению за 2019 год | 24 | 61 | 0,331 | 1117,0 |  |  | 0 | 20,0 | 350,0 | 370,0 |  |
| 1. | п.Степановка, ул. Школьная, д.28, кв.1 | 1968 | 1 | 1 | 0,531 | 47,0 | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  |  | 25,0 | 25,0 | Ремонт крыши |
| 2. | п.Степановка, ул. Се-верная, д.18, кв.1 | 1978 | 1 | 4 | 0,557 | 52,0 | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  |  | 29,0 | 29,0 | Ремонт кровли, замена ок-на |
| 3. | п.Степановка, ул. Береговая, д.4, кв.1 | 1980 | 1 | 1 | 0,452 | 42,0 | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  |  | 19,0 | 19,0 | Ремонт крыши |
| 4. | п.Степановка, ул. Береговая, д.15, кв.2 | 1988 | 1 | 2 | 0,718 | 45,9 | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  |  | 33,0 | 33,0 | Ремонт крыши |
| 5. | п.Степановка, ул. Лиханова, д.25, кв.1 | 1971 | 1 | 2 | 0,666 | 48,0 | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  |  | 33,0 | 33,0 | Замена бруса, ремонт кровли дома |
| 6. | п.Степановка, ул. Ли-ханова, д.27, кв.1 | 1971 | 1 | 3 | 0,303 | 46,2 | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  |  | 14,0 | 14,0 | Замена кровли |
| 7. | п.Степановка, ул. Вахрушева, д.31 | 1972 | 1 | 5 | 1,581 | 74,0 | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  |  | 117,0 | 117,0 | Замена окон, бруса под ок-нами, ремонт крыши дома, ремонт печи |
| 8. | п.Степановка, ул. Вахрушева, д.28, кв.2 | 1967 | 1 | 2 | 0,340 | 61,7 | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  |  | 21,0 | 21,0 | Ремонт крыши пристройки |
| 9. | п.Степановка, ул. Га-гарина, д.19, кв.2 | 1973 | 1 | 1 | 0,206 | 38,8 | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  |  | 8,0 | 8,0 | Замена бруса |
| 10. | п.Степановка, ул. Комсомольская, д.37, кв. 2 | 1980 | 1 | 5 | 0,714 | 58,8 | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  |  | 42,0 | 42,0 | Замена окон |
| 11. | п.Степановка, ул. Таежная, д.27, кв.2 | 1968 | 1 | 3 | 0,052 | 38,4 | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  |  | 2,0 | 2,0 | Ремонт печи |
| 12. | п.Степановка, ул. Северная, д.16, кв.2 | 1968 | 1 | 2 | 0,022 | 44,9 | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  |  | 1,0 | 1,0 | Ремонт потолка |
| 13. | п.Степановка, ул. Заречная, д.4, кв.1 | 1986 | 1 | 4 | 0,142 | 42 | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  |  | 6,0 | 6,0 | Замена кровли |
|  | х |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  | 20,0 | Приобретение материалов для капитального ремонта муниципального жилья |
|  | Итого по поселению за 2020 год | 13 | 35 | 0,578 | 639,7 |  |  | 0 | 20,0 | 350,0 | 370,0 | х |
| 1. | п.Степановка, ул. Га-гарина, д.29, кв.2 | 1971 | 1 | 4 | 0,657 | 70,0 | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  |  | 46,0 | 46,0 | Ремонт крыши веранды, замена бруса, пола, окон. |
| 2. | п.Степановка, ул. Гагарина, д.21, кв.1 | 1968 | 1 | 3 | 0,185 | 53,8 | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  |  | 10,0 | 10,0 | Ремонт потолка, замена бруса по периметру |
| 3. | п.Степановка, ул. Песчаная, д.5 | 1967 | 1 | 1 | 0,052 | 75,9 | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  |  | 4,0 | 4,0 | Частичный ремонт крыши веранды |
| 4. | п.Степановка, ул. Вахрушева, д.17, кв.1 | 1962 | 1 | 2 | 0,284 | 52,7 | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  |  | 15,0 | 15,0 | Ремонт печи |
| 5. | п.Степановка, ул. Гагарина, д.19, кв.2 | 1973 | 1 | 3 | 0,206 | 38,8 | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  |  | 8,0 | 8,0 | Замена бруса |
| 6. | п.Степановка, ул. Береговая, д.10 | 1971 | 1 | 6 | 0,876 | 79,9 | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  |  | 70,0 | 70,0 | Ремонт крыши, замена окон, бруса |
| 7. | п.Степановка, ул. Комсомольская, д.37, кв.2 | 1980 | 1 | 3 | 0,714 | 58,8 | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  |  | 42,0 | 42,0 | Замена окон |
| 8. | п.Степановка, ул. Таежная, д.27, кв.2 | 1968 | 1 | 2 | 0,052 | 37,9 | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  |  | 2,0 | 2,0 | Ремонт крыши |
| 9. | п.Степановка, ул. Северная, д.16, кв. 2 | 1968 | 1 | 4 | 0,044 | 44,9 | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  |  | 2,0 | 2,0 | Ремонт потолка |
| 10. | п.Степановка, ул. Береговая, д.10, кв.1 | 1971 | 1 | 5 | 2,380 | 42,0 | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  |  | 100,0 | 100,0 | Ремонт крыши, замена окон |
| 11. | п.Степановка, ул. Се-верная, д.19, кв. 2 | 1978 | 1 | 3 | 1,519 | 52,0 | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  |  | 51,0 | 51,0 | Ремонт крыши, замена окон, ремонт пола |
|  | х |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  | 20,0 | Приобретение материалов для капитального ремонта муниципального жилья |
| 16. | Итого по поселению за 2021 год | 11 | 36 | 0,609 | 606,7 |  |  | 0 | 20,0 | 350,0 | 370,0 | х |
|  | Итого по поселению за 2018-2021 гг. | 82 | 214 | 0,372 | 3973,4 |  |  | 0 | 80,0 | 1400,0 | 1480,0 | х |
| Муниципальное образование Ягоднинское сельское поселение |
| 1 | п.Ягодное, ул. Суйгинская д.8, кв. 1 | 1979 | 1 | 5 | 0,607 | 57,0 | 01.05.2018 | 31.12.2018 |  |  | 50,0 | 50,0 | Замена балок перекрытия, ремонт крыши, ремонт потолка. |
| 2 | п.Ягодное, ул. Путевая, д. 19 кв. 2 | 1969 | 1 | 1 | 0,733 | 46,0 | 01.05.2018 | 31.12.2018 |  |  | 3,3 | 3,3 | Ремонт крыши |
| 3 | п.Ягодное, пер. Суй-гинский д.6, кв. 2 | 1968 | 1 | 4 | 0,816 | 47,8 | 01.05.2018 | 31.12.2018 |  |  | 3,3 | 3,3 | Ремонт крыши |
| 4 | п.Ягодное, ул. Ленина, д. 9 кв. 2 | 1969 | 1 | 2 | 0,816 | 28,5 | 01.05.2018 | 31.12.2018 |  |  | 3,3 | 3,3 | Ремонт крыши |
| 5 | п.Ягодное, пер. Суй-гинский д.5, кв. 1 | 1961 | 1 | 0 | 0,816 | 25,0 | 01.05.2018 | 31.12.2018 |  |  | 10,0 | 10,0 | Ремонт крыши |
| 6 | п.Нибега, ул. Новошкольная, д.11, кв. 2 | 1990 | 1 | 2 | 0,816 | 67,0 | 10.09.2018 | 31.12.2018 |  |  | 11,7 | 11,7 | Ремонт печи |
| 7 | п.Ягодное, ул. Пионерская д.12, кв. 2 | 1969 | 1 | 1 | 0,816 | 47,8 | 10.05.2018 | 31.12.2018 |  |  | 13,0 | 13,0 | Ремонт печи |
| 8 | п.Ягодное, ул. Ленина д.3, кв. 2 | 1969 | 1 | 1 | 0,816 | 47,8 | 01.05.2018 | 31.12.2018 |  |  | 10,0 | 10,0 | Укрепление фасада |
|  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  | 20,0 | Приобретение материалов для капитального ремонта муниципального жилья |
| 5 | Итого по поселению за 2018 год | 8 | 16 | 0,339 | 366,9 |  |  | 0,0 | 20,0 | 104,6 | 124,6 |  |
| 1 | п.Ягодное, ул. Пионерская, д.1, кв.1 | 1969 | 1 | 2 | 0,816 | 48,1 | 01.05.2019 | 31.12.2019 |  |  | 65,0 | 65,0 | Замена пола, ремонт крыши, частичная замена балок перекрытия, ремонт потолка, замена нижнего бруса, бруса под окнами и деревянных конструкций (оконные рамы и дверные коробки), ремонт печи, замена проводки |
| 2 | п.Ягодное, ул. Путевая, д.9, кв.2 | 1969 | 1 | 4 | 0,816 | 47,8 | 01.05.2019 | 31.12.2019 |  |  | 39,0 | 39,0 | Ремонт фундамента, замена полов, замена кровли, ремонт потолка, замена бруса, замена оконных рам и дверных коробок, замена электропроводки |
| 3 | п.Ягодное, ул. Лесная, д.8, кв.1 | 1969 | 1 | 3 | 0,816 | 47,8 | 01.05.2019 | 31.12.2019 |  |  | 39,0 | 39,0 | Ремонт фундамента, замена пола, ремонт крыши, ремонт потолка, замена деревянных конструкций, замена проводки |
|  | х |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  | 20,0 | Приобретение материалов для капитального ремонта муниципального жилья |
|  | Итого по поселению за 2019 год | 3 | 9 | 1,134 | 143,7 |  |  | 0 | 20,0 | 143,0 | 163,0 |  |
| 1 | п.Ягодное, пер. Суйгинский д.5 кв.1 | 1969 | 1 | 0 | 0,643 | 28,0 | 01.05.2020 | 31.12.2020 |  |  | 18,0 | 18,0 | Ремонт кровли |
| 2 | п.Санджик, ул. Пристанционная, д.10, кв.3 | 1969 | 1 | 1 | 1,402 | 47,8 | 01.05.2020 | 31.12.2020 |  |  | 67,0 | 67,0 | Ремонт крыши, утепление капитальной стены смежной с соседней квартирой, ремонт пола и деревянных конструкций (оконные рамы и дверные коробки) |
|  | х |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  | 20,0 | Приобретение материалов для капитального ремонта муниципального жилья |
|  | Итого по поселению за 2020 год | 2 | 1 | 1,385 | 75,8 |  |  | 0 | 20,0 | 85,0 | 105,0 |  |
| 1 | п.Ягодное, ул. Ленина д.5 кв.1 | 1969 | 1 | 1 | 0,643 | 28,0 | 01.05.2021 | 31.12.2021 |  |  | 18,0 | 18,0 | Ремонт кровли |
| 2 | п.Ягодное, ул. Ленина д.7 кв.1 | 1969 | 1 | 2 | 0,643 | 28,0 | 01.05.2021 | 31.12.2021 |  |  | 18,0 | 18,0 | Ремонт кровли |
| 3 | п.Ягодное, ул. Центральная, д.17 кв.1 | 1969 | 1 | 3 | 0,410 | 48,8 | 01.05.2021 | 31.12.2021 |  |  | 20,0 | 20,0 | Ремонт печи |
| 4 | п.Ягодное, пер. Суйгинский, д.4, кв.1,3 | 1969 | 3 | 2 | 0,713 | 85,5 | 01.05.2021 | 31.12.2021 |  |  | 61,0 | 61,0 | Ремонт фундамента, замена пола, ремонт крыши, ремонт потолка, замена бруса, замена оконных рам, проводки, ремонт печи, |
| 19 | х |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  | 20,0 | Приобретение материалов для капитального ремонта муниципального жилья |
|  | Итого по поселению за 2021 год | 6 | 8 | 0,719 | 190,3 |  |  | 0 | 20,0 | 117,0 | 137,0 | х |
|  | Итого по поселению за 2018-2021 гг. | 15 | 24 | 0,847 | 625,1 |  |  | 0 | 80,0 | 449,6 | 529,6 | х |
|  | Итого по поселениям за 2018 год | 130 | 290 | 0,322 | 6253,6 |  |  | 0 | 295,0 | 1779 | 2074 | х |
|  | Итого по поселениям за 2019 год | 72 | 175 | 0,760 | 3553,9 |  |  | 0 | 150,0 | 2553,0 | 2703,0 | х |
|  | Итого по поселениям за 2020 год | 52 | 129 | 1,121 | 2575,1 |  |  | 0 | 150,0 | 2737,0 | 2887,0 | х |
|  | Итого по поселениям за 2021 год | 58 | 157 | 0,763 | 2955,4 |  |  | 0 | 150,0 | 2106,0 | 2256,0 | х |
|  | Итого по поселениям за 2018-2021гг. | 307 | 709 | 0,652 | 15114,7 |  |  | 0 | 745,0 | 9175 | 9920 | х |