- Администрация Верхнекетского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 25 апреля 2019 г. | р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области | № 355 |
| --- | --- | --- |

О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 25.03.2013 №284 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетского района Томской области на период до 2020 года»»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации Верхнекетского района от 09.10.2012 №1225 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Верхнекетского района и их формировании и реализации», решением Думы Верхнекетского района от 27.12.2018 № 66 «О местном бюджете муниципального образования «Верхнекетский район» на 2019 год» (в редакции от 12.03.2019),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от 25.03.2013 №284 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетского района Томской области на период до 2020 года» следующие изменения:

в муниципальной программе «Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетского района Томской области на период до 2020 года» (далее - Программа):

1) строку «Объем и источники финансирования (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей)» паспорта Программы изложить в следующей редакции:

| Объем и источники финансирования (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей) | Источники | Всего | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | федеральный бюджет (по согласованию) | 1080,5 | 830,3 | 250,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет (по согласованию) | 6466,5 | 1009,9 | 0 | 5456,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | районный бюджет | 5151,0 | 1453,1 | 1279,7 | 1427,1 | 200,0 | 86,8 | 4,3 | 200,0 | 500,0 |
|  | бюджеты поселений (по согласованию) | 25,1 | 25,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники (по согласованию) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего по источникам | 12723,1 | 3318,4 | 1529,9 | 6883,7 | 200,0 | 86,8 | 4,3 | 200,0 | 500,0 |

2) таблицу 3.1 главы 3 «Перечень программных мероприятий МП изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

3) таблицу 4.1 главы 4 «Механизм реализации и управления МП, включая ресурсное обеспечение» изложить в следующей редакции»:

| Источники | Всего | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| федеральный бюджет (по согласованию) | 1080,5 | 830,3 | 250,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет (по согласованию) | 6466,5 | 1009,9 | 0 | 5456,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| районный бюджет | 5151,0 | 1453,1 | 1279,7 | 1427,1 | 200,0 | 86,8 | 4,3 | 200,0 | 500,0 |
| бюджеты поселений (по согласованию) | 25,1 | 25,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| всего по источникам | 12723,1 | 3318,4 | 1529,9 | 6883,7 | 200,0 | 86,8 | 4,3 | 200,0 | 500,0 |

4) приложение 2 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

5) приложение 3 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района «Территория» и распространяет своё действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2019 года.

3. Разместить постановление на официальном сайте Администрации Верхнекетского района.

Глава Верхнекетского района                                                                 А.Н. Сидихин

Колчанова

2-20-44

Дело - 2, ОСЭР-1, УФ – 1, Альсевич -1, Троянов -1, Колчанова – 1, поселения -9, Территория -1.

Приложение 1

к постановлению Администрации Верхнекетского района

от 25 апреля 2019 г. № 355

Таблица 3.1. - Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на территории Верхнекетского района

|  | Наименование мероприятия | Срок исполнения, год | Объем финансирования, всего, тыс. руб. | В том числе за счет средств |  |  |  |  | Ответственные за выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Федерального бюджета | Областного бюджета | Районного бюджета | Бюджет поселения | Внебюджетных источников |  |
| 1 | Проведение энергетических обследований зданий бюджетной сферы Степановское СП | 2013 | 15,0 | 0 | 0 | 15,0 | 0 | 0 | Степановское СП |
| 2 | Проведение энергетических обследований зданий бюджетной сферы Орловское СП | 2013 | 15,0 | 0 | 0 | 15,0 | 0 | 0 | Орловское СП |
| 3 | Проведение энергетических обследований зданий бюджетной сферы Макзырское СП | 2013 | 10,0 | 0 | 0 | 10,0 | 0 | 0 | Макзырское СП |
| 4 | Проведение энергетических обследований зданий бюджетной сферы Сайгинское СП | 2013 | 30,0 | 0 | 0 | 30,0 | 0 | 0 | Сайгинское СП |
| 5 | Проведение энергетических обследований зданий бюджетной сферы Палочкинское СП | 2013 | 15,0 | 0 | 0 | 15,0 | 0 | 0 | Палочкинское СП |
| 6 | Проведение энергетических обследований зданий бюджетной сферы МАУ «Инженерный центр» | 2013 | 17,0 | 0 | 0 | 17,0 | 0 | 0 | Администрация Верхнекетского района |
| 7 | Проведение энергетических обследований зданий бюджетной сферы НШ п. Дружный | 2013 | 15,0 | 0 | 0 | 15,0 | 0 | 0 |  |
| 8 | Проведение энергетических обследований зданий бюджетной сферы НШ п. Центральный | 2013 | 27,0 | 0 | 0 | 27,0 | 0 | 0 |  |
| 9 | Проведение энергетических обследований зданий бюджетной сферы СОШ п. Лисица | 2013 | 25,0 | 0 | 0 | 25,0 | 0 | 0 |  |
| 10 | Проведение энергетических обследований зданий бюджетной сферы УРМИЗ | 2013 | 18,0 | 0 | 0 | 18,0 | 0 | 0 |  |
| 11 | Проведение энергетических обследований зданий бюджетной сферы ДШИ | 2013 | 64,2 | 64,2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 12 | Замена ламп ДРЛ уличного освещения на светодиодные в п. Катайга | 2013 | 251,1 | 226,0 | 0 | 0 | 25,1 | 0 | Катайгинское СП |
| 13 | Разработка проекта на установку прибора учёта тепловой энергии на котельной ДКВР 10/13 в р.п. Белый Яр | 2013 | 25,0 | 0 | 0 | 25,0 | 0 | 0 | Администрация Верхнекетского района |
| 14 | Реализация подпрограммы «Школьное окно» в Ягоднинской, Сайгинской, Степановской СОШ | 2013 | 2536,1 | 540,1 | 1009,9 | 986,1 | 0 | 0 | Администрация Верхнекетского района |
| 15 | Замена изношенной теплотрассы и восстановление изоляции по ул. Белорусской в р.п. Белый Яр | 2013 | 127,1 | 0 | 0 | 127,1 | 0 | 0 | Администрация Верхнекетского района |
| 16 | Замена неизолированных проводов на СИП в п. Сайга | 2013 | 127,9 | 0 | 0 | 127,9 | 0 | 0 | Сайгинское СП |
|  | Всего за 2013 год | 2013 | 3318,4 | 830,3 | 1009,9 | 1453,1 | 25,1 |  |  |
| 17 | Проведение обследования дымовых труб на котельных р.п. Белый Яр | 2014 | 132,2 | 0 | 0 | 132,2 | 0 | 0 | Администрация Верхнекетского района |
| 18 | Проведение обследования дымовых труб на котельных п. Катайга | 2014 | 70,3 | 0 | 0 | 70,3 | 0 | 0 | Администрация Верхнекетского района |
| 19 | Проведение обследования дымовых труб на котельной в п. Клюквинка | 2014 | 35,5 | 0 | 0 | 35,5 | 0 | 0 | Администрация Верхнекетского района |
| 20 | Проведение обследования дымовых труб на котельных в п. Степановка | 2014 | 91,4 | 0 | 0 | 91,4 | 0 | 0 | Администрация Верхнекетского района |
| 21 | Приобретение и установка приборов учета водоснабжения в муниципальном жилье в р.п. Белый Яр | 2014 | 61,3 | 0 | 0 | 61,3 | 0 | 0 | Администрация Верхнекетского района |
| 22 | Приобретение теплосчетчиков в здание ДЮСШ и спортзал на стадионе в р.п. Белый Яр | 2014 | 199,9 | 0 | 0 | 199,9 | 0 | 0 | Администрация Верхнекетского района |
| 23 | Реализация подпрограммы"Школьное окно" в Степановской СОШ | 2014 | 256,0 | 250,2 | 0 | 5,8 | 0 | 0 | Администрация Верхнекетского района |
| 24 | Проектирование воздушной кабельной линии здания МАОУ ДОД "ДШИ" в р.п. Белый Яр | 2014 | 14,3 | 0 | 0 | 14,3 | 0 | 0 | Администрация Верхнекетского района |
| 25 | Монтаж воздушной кабельной линии здания МАОУ ДОД "ДШИ" в р.п. Белый Яр | 2014 | 370,0 | 0 | 0 | 370,0 | 0 | 0 | Администрация Верхнекетского района |
| 26 | Разработка проекта на капитальный ремонт(модернизацию) оборудования котельной ПМК в р.п.Белый Яр , ул.Чкалова,99а | 2014 | 299,2 | 0 | 0 | 299,2 | 0 | 0 | Администрация Верхнекетского района |
|  | Всего за 2014 год |  | 1529,9 | 250,2 | 0,0 | 1279,8 | 0 | 0 |  |
| 27 | Установка приборов учета тепловой энергии на котельной ДКВР 10/13 р.п.Белый Яр | 2015 | 1 125,6 | 0 | 0 | 1 125,6 | 0 | 0 | Администрация Верхнекетского района |
| 28 | Капитальный ремонт (модернизация) оборудования котельной ПМК в р.п.Белый Яр по ул.Чкалова, 99а | 2015 | 5 743,8 | 0 | 5 456,6 | 287,2 | 0 | 0 | Администрация Верхнекетского района |
| 29 | Проектирование воздушной кабельной линии здания МАОУ ДОД "ДШИ" | 2015 | 14,3 | 0 | 0 | 14,3 | 0 | 0 | Администрация Верхнекетского района |
|  | Всего за 2015 год |  | 6 883,7 | 0 | 5 456,6 | 1 427,1 | 0 | 0 |  |
| 30 | Исполнение решения арбитражного суда по разработке схемы теплоснабжения в МО "Белоярское городское поселение" | 2016 | 200,0 | 0 | 0 | 200,0 | 0 | 0 | Администрация Верхнекетского района, Белоярское ГП |
|  | Всего за 2016 год |  | 200,0 |  |  | 200,0 |  |  |  |
| 31 | Установка индивидуальных приборов учета холодной воды в муниципальном жилье в р.п. Белый Яр | 2017 | 86,8 | 0 | 0 | 86,8 | 0 | 0 | Администрация Верхнекетского района, Белоярское ГП |
|  | Всего за 2017 год |  | 86,8 | 0 | 0 | 86,8 | 0 | 0 |  |
| 32 | Установка индивидуальных счетчиков холодной воды в муниципальном жилье | 2018 | 4,3 | 0 | 0 | 4,3 | 0 | 0 | Администрация Верхнекетского района, Ягоднинское СП |
|  | Всего за 2018 год |  | 4,3 | 0 | 0 | 4,3 | 0 | 0 |  |
| 33 | Приобретение приборов учёта тепловой энергии в многоквартирных домах | 2019 | 200,0 | 0 | 0 | 200,0 | 0 | 0 | Администрация Верхнекетского района |
|  | Всего за 2019 год |  | 200,0 | 0 | 0 | 200,0 | 0 | 0 |  |
| 34 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях | 2020 | 50,0 | 0 | 0 | 50,0 | 0 | 0 | Администрация Верхнекетского района |
| 35 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде | 2020 | 200,0 | 0 | 0 | 200,0 | 0 | 0 | Администрация Верхнекетского района, сельские и городское поселения |
| 36 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальной инфраструктуре | 2020 | 100,0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 0 | Администрация Верхнекетского района, ресурсоснабжающие предприятия |
| 37 | Модернизация систем освещения | 2020 | 100,0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 0 | Администрация Верхнекетского района, сельские и городское поселения |
| 38 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах водоснабжения | 2020 | 50,0 | 0 | 0 | 50,0 | 0 | 0 | Администрация Верхнекетского района, ресурсоснабжающие предприятия |
|  | Всего за 2020 год |  | 500,0 | 0 | 0 | 500,0 | 0 | 0 |  |
|  | Итого по Программе | 2013 | 3318,4 | 830,3 | 1009,9 | 1453,1 | 25,1 | 0 |  |
|  |  | 2014 | 1529,9 | 250,2 | 0 | 1279,7 | 0 | 0 |  |
|  |  | 2015 | 6 883,7 | 0 | 5 456,6 | 1 427,1 | 0 | 0 |  |
|  |  | 2016 | 200,0 | 0 | 0 | 200,0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 2017 | 86,8 | 0 | 0 | 86,8 | 0 | 0 |  |
|  |  | 2018 | 4,3 | 0 | 0 | 4,3 | 0 | 0 |  |
|  |  | 2019 | 200,0 | 0 | 0 | 200,0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 2020 | 500,0 | 0 | 0 | 500,0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 2013-2020 | 12723,1 | 1080,5 | 6466,5 | 5151,0 | 25,1 | 0 |  |

Приложение 2

к постановлению Администрации Верхнекетского района

от 25 апреля 2019 г. № 355

Приложение 2

к «Программе повышения энергетической эффективности

на территории Верхнекетского района Томской области на период до 2020 года»

Индикаторы для расчёта целевых показателей энергоэффективности

| № п/п | Индикаторы | Единица измерения | Годы (n) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| п1 | Общий объем электрической энергии (далее - ЭЭ), потребляемой (используемой) на территории муниципального образования (далее - МО) | тыс.кВтч | 28542 | 28762 | 27895 | 25735 | 26212 | 27085 | 26272 | 25484 |
| п2 | Объем ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | тыс.кВтч | 28542 | 28762 | 27895 | 25735 | 26212 | 27085 | 26272 | 25484 |
| п3 | Общий объем тепловой энергии (далее - ТЭ), потребляемой (используемой) на территории МО | тыс.Гкал | 32 | 30 | 31 | 32 | 32 | 32 | 31 | 30 |
| п4 | Объем ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | тыс.Гкал | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 |
| п5 | Общий объем холодной воды, потребляемой (используемой) на территории МО | тыс. куб м | 111 | 130 | 120 | 124 | 114 | 113 | 110 | 106 |
| п6 | Объем холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | тыс. куб м | 56 | 79 | 78 | 88 | 83 | 83 | 81 | 78 |
| п7 | Общий объем горячий воды, потребляемой (используемой) на территории МО | тыс. куб м | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п8 | Объем горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | тыс. куб м | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п9 | Общий объем природного газа, потребляемой (используемой) на территории МО | тыс. куб м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п10 | Объем природного газа, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | тыс. куб м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п11 | Общий объем энергетических ресурсов, производимых на территории МО | т.у.т. | 7430 | 6790 | 6962 | 6342 | 6398 | 6485 | 6962 | 6962 |
| п12 | Объем энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов | т.у.т. | 9036 | 3243 | 3341 | 3555 | 3341 | 3636 | 3341 | 3341 |
| п13 | Расход ЭЭ на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | кВтч | 2485282 | 2493544 | 2548150 | 2462645 | 2515206 | 2704323 | 2623193 | 2544498 |
| п14 | Расход ТЭ на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | Гкал | 13239 | 12164 | 13004 | 14141 | 14856 | 15419 | 14956 | 14508 |
| п15 | Площадь зданий органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | кв.м | 51507 | 51507 | 51507 | 51507 | 51507 | 59425 | 59425 | 59425 |
| п16 | Расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | куб.м | 29110 | 35940 | 36564 | 39910 | 34853 | 31612 | 30664 | 29744 |
| п17 | Расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | куб.м | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п18 | Расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | куб.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п19 | Численность сотрудников органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | чел | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 |
| п20 | Общий объем финансирования муниципальной программы | тыс.руб. | 3840 | 1530 | 6884 | 200 | 87 | 4 | 200 | 210 |
| п21 | Экономия энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями | тыс.руб. | 2081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п22 | Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п23 | Расход ТЭ в многоквартирных домах | Гкал | 13615 | 12822 | 12687 | 13067 | 12994 | 12881 | 12495 | 12120 |
| п24 | Общая площадь многоквартирных домов | кв м | 41306 | 41307 | 41447 | 41787 | 41914 | 42857 | 42857 | 42857 |
| п25 | Расход холодной воды в многоквартирных домах | куб.м | 53800 | 58364 | 54630 | 55090 | 49887 | 52870 | 52284 | 49745 |
| п26 | Численность жителей в многоквартирных домах, где оказывается услуга по холодной воде | чел | 1596 | 2050 | 2050 | 2141 | 2216 | 2439 | 2050 | 2050 |
| п27 | Расход горячей воды в многоквартирных домах | куб.м | 3766 | 6987 | 5529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п28 | Численность жителей в многоквартирных домах, где оказывается услуга по горячей воде | чел | 659 | 659 | 659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п29 | Расход ЭЭ в многоквартирных домах | кВтч | 2329868 | 2594011 | 2074113 | 2470608 | 2440642 | 2174359 | 2109128 | 2045854 |
| п30 | Площадь многоквартирных домов, где оказывается услуга по электроснабжению | кв.м | 384800 | 384800 | 282100 | 301600 | 301400 | 301200 | 384800 | 384800 |
| п31 | Расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления | куб.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п32 | Площадь многоквартирных домов с индивидуальными системами газового отопления | кв м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п33 | Расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения | куб.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п34 | Численность жителей в многоквартирных домах , где используется природный газ и имеются иные системы теплоснабжения | кв м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п35 | Суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах | тыс.руб. | 66882 | 71735 | 76161 | 87744 | 80446 | 78822 | 83551 | 88564 |
| п36 | Расход топлива на выработку ТЭ на тепловых электростанциях | т.у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п37 | Выработка ТЭ на тепловых электростанциях | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п38 | Расход топлива на выработку ТЭ на котельных | т.у.т. | 9440 | 11408 | 10781 | 11312 | 10316 | 12061 | 11699 | 11348 |
| п39 | Выработка ТЭ на котельных | Гкал | 41471 | 39243 | 39740 | 39709 | 40577 | 40542 | 39326 | 38146 |
| п40 | Расход ЭЭ, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения | кВтч | 1336400 | 1132815 | 1158850 | 1202550 | 1068760 | 941660 | 913410 | 886008 |
| п41 | Объем переданной тепловой энергии | Гкал | 41045 | 38730 | 38596 | 39226 | 40065 | 40061 | 38859 | 37693 |
| п42 | Потери ТЭ при ее передаче | Гкал | 9011 | 8522 | 8150 | 7439 | 7461 | 7269 | 7247 | 7225 |
| п43 | Объем переданной воды | куб.м | 149008 | 169244 | 184888 | 213860 | 195010 | 221200 | 214564 | 208127 |
| п44 | Потери воды при ее передаче | куб.м | 41684 | 40933 | 63966 | 90050 | 80780 | 108840 | 108731 | 108622 |
| п45 | Расход ЭЭ, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения | кВтч | 179397 | 319224 | 321361 | 297297 | 322434 | 304396 | 295264 | 286406 |
| п46 | Расход ЭЭ, используемой в системах водоотведения | кВтч | 76884 | 137726 | 136810 | 127413 | 138186 | 130455 | 126541 | 122745 |
| п47 | Объём канализованной воды | куб.м | 74201 | 102961 | 106527 | 113469 | 91573 | 90870 | 88144 | 85500 |
| п48 | Расход ЭЭ в системах уличного освещения | кВтч | 267996 | 159000 | 179460 | 189828 | 179576 | 168527 | 163471 | 158567 |
| п49 | Площадь освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам | кв.м | 138579000 | 138579000 | 138579000 | 138579000 | 138579000 | 138579000 | 138579000 | 138579000 |
| п50 | Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется МО | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п51 | Количество транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется МО, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива, и электрической энергией | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п52 | Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется МО | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п53 | Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется МО | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п54 | Количество транспортных средств, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п55 | Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение 3

к постановлению Администрации Верхнекетского района

от 25 апреля 2019 г. № 355

Приложение 3

к «Программе повышения энергетической эффективности

на территории Верхнекетского района Томской области на период до 2020 года»

Целевые показатели Программы

| № п. | Целевые показатели | Единица измерения | Расчетная формула * | Значения целевых показателей |  |  |  |  |  |  |  | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |
| Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля объема электрической энергии (далее - ЭЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования (далее - МО) | % | п.2/п.1*100% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| 2 | Доля объема тепловой энергии (далее - ТЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) на территории МО | % | п.4/п.3*100 | 17,78 | 23,20 | 27,21 | 29,38 | 28,95 | 28,13 | 28,13 | 28,13 |  |  |
| 3 | Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории МО | % | п.6/п.5*100 | 50,83 | 60,76 | 64,44 | 70,88 | 72,56 | 73,45 | 73,45 | 73,45 |  |  |
| 4 | Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории МО | % | п.8/п.7*100 | 63,83 | 75,87 | 81,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 5 | Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории МО | % | п.10/п.9*100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 6 | Доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории МО | % | п.12/п.11*100 | 121,62 | 47,75 | 47,98 | 56,05 | 52,21 | 56,07 | 47,98 | 47,98 |  |  |
| Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе по отдельным видам энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Удельный расход ЭЭ на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв.метр общей площади) | кВтч/кв.м | п.13/п.15 | 48,251 | 48,412 | 49,472 | 47,812 | 48,833 | 45,508 | 44,143 | 42,819 |  |  |
| 2 | Удельный расход ТЭ на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв.метр общей площади) | Гкал/кв.м | п.14/п.15 | 0,257 | 0,236 | 0,252 | 0,275 | 0,288 | 0,259 | 0,252 | 0,244 |  |  |
| 3 | Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | куб.м/чел | п.16/п.19 | 28,4834 | 35,1663 | 38,7123 | 39,0509 | 34,1027 | 30,9315 | 30,0036 | 29,1035 |  |  |
| 4 | Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | куб.м/чел | п.17/п.19 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |  |
| 5 | Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | куб.м/чел | п.18/п.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 6 | Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, к общему объему финансирования муниципальной программы | тыс.руб | п.21/п.20 | 0,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 7 | Количество энергетических договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями | ед | п.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Удельный расход ТЭ в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/кв.м | п.23/п.24 | 0,33 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,30 | 0,30 | 0,29 |  |  |
| 2 | Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | куб.м/чел | п.25/п.26 | 33,71 | 28,47 | 26,65 | 25,73 | 22,51 | 21,68 | 25,02 | 24,27 |  |  |
| 3 | Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | куб.м/чел | п.27/п.28 | 5,71 | 23,96 | 13,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 4 | Удельный расход ЭЭ в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | кВтч/кв.м | п.29/п.30 | 6,05 | 6,74 | 7,35 | 8,19 | 8,10 | 7,22 | 5,48 | 5,32 |  |  |
| 5 | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | куб.м/квм | п.31/п.32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 6 | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя) | куб/чел | п.33/п.34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 7 | Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах | тыс.руб | п.35/п.30 | 0,17 | 0,19 | 0,27 | 0,29 | 0,27 | 0,26 | 0,22 | 0,23 |  |  |
| Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Удельный расход топлива на выработку ТЭ на тепловых электростанциях | тут/Гкал | п.36/п.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2 | Удельный расход топлива на выработку ТЭ на котельных | тут/Гкал | п.38/п.39 | 0,23 | 0,29 | 0,27 | 0,28 | 0,25 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |  |  |
| 3 | Удельный расход ЭЭ, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения | кВтч/Гкал | п.40/п.41 | 32,56 | 29,25 | 30,03 | 30,66 | 26,68 | 23,51 | 23,51 | 23,51 |  |  |
| 4 | Доля потерь ТЭ при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии | % | п.42/п.41*100 | 21,95 | 22,0 | 21,12 | 18,96 | 18,62 | 18,14 | 18,65 | 19,17 |  |  |
| 5 | Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды | % | п.44/п.43*100 | 27,97 | 24,19 | 36,60 | 42,11 | 41,42 | 49,20 | 50,68 | 52,19 |  |  |
| 6 | Удельный расход ЭЭ, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр) | кВт/куб.м | п.45/п.43 | 1,62 | 2,45 | 2,67 | 2,4 | 2,83 | 2,7 | 2,70 | 2,70 |  |  |
| 7 | Удельный расход ЭЭ, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр) | кВт/куб.м | п.46/п.47 | 1,0362 | 1,3376 | 1,2843 | 1,1229 | 1,5090 | 1,4356 | 1,4356 | 1,4356 |  |  |
| 8 | Удельный расход ЭЭ в системах уличного освещения (на 1 кв.метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам) | кВт/кв.м | п.48/п.49 | 0,0019 | 0,0009 | 0,0010 | 0,0011 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0009 | 0,0009 |  |  |
| Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется МО | ед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2 | Количество транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется МО, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива, и электрической энергией | ед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3 | Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется МО | ед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 4 | Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется МО | ед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 5 | Количество транспортных средств, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива | ед |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 6 | Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями | ед |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |