- Администрация Верхнекетского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 26 декабря 2019 г. | р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области | № 1149 |
| --- | --- | --- |

О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 29.03.2018 №349 «Об утверждении муниципальной программы «Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2020 года»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации Верхнекетского района от 09.10.2012  №1225 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Верхнекетского района и их формировании и реализации»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от

29.03.2018 №349 «Об утверждении  муниципальной программы «Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2020 года»  следующие изменения:

в муниципальной программе «Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2020 года» (далее - Программа):

1) строку «Объем и источники финансирования МП (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей)» паспорта Программы изложить в следующей редакции:

| Объём и источники финансирования МП (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей) | Источники | Всего | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | федеральный бюджет (по согласованию) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет (по согласованию) | 127734,1 | 23676,7 | 26057,4 | 78000,0 |
|  | районный бюджет | 12270,5 | 6237,4 | 3459,5 | 2573,6 |
|  | бюджеты поселений (по согласованию) | 1357,9 | 822,2 | 177,9 | 357,8 |
|  | внебюджетные источники (по согласованию) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | всего по источникам | 141362,5 | 30736,3 | 29694,8 | 80931,4 |

2)раздел  4 Программы изложить в следующей редакции:

«4. Механизмы реализации и управления МП, включая ресурсное обеспечение

Заказчиком и разработчиком Программы является Администрация Верхнекетского района.

Администрация Верхнекетского района:

несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию мероприятий Программы;

разрабатывает и принимает на уровне  Верхнекетского района нормативные документы, необходимые для эффективной реализации мероприятий Программы;

вносит предложения по уточнению затрат по мероприятиям Программы на очередной финансовый год;

заключает соглашения с вышестоящими органами исполнительной власти о предоставлении субсидий за счёт бюджетных средств на софинансирование мероприятий Программы;

осуществляет ведение ежеквартальной отчетности о реализации мероприятий Программы;

осуществляет подготовку информации о ходе реализации мероприятий Программы.

Программа реализуется за счёт средств бюджетов Томской области, Верхнекетского района, городского и сельских поселений, внебюджетных источников.

Объемы, структура затрат и источники финансирования мероприятий Программы могут корректироваться в соответствии с учетом их приоритетности и финансовых возможностей.

Для реализации мероприятий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры и по подготовке коммунального комплекса к работе в отопительный период предусматривается предоставление из областного бюджета субсидий бюджету Верхнекетского района на условиях софинансирования в рамках государственной программы Государственная программа "Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области" на очередной финансовый год.

Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Верхнекетского района бюджетам поселений на реализацию мероприятий Программы осуществляется на основании заключенных соглашений между Администрацией Верхнекетского района и администрациями поселений Верхнекетского района.

Общий объем финансирования Программы в разрезе источников финансирования и по годам реализации приведен в приложении 2.

Общий объем финансирования Программы составляет  141362,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета Томской области – 127734,1 тыс. рублей,  за счет средств бюджета  Верхнекетского района – 12270,5 тыс. рублей, за счёт средств бюджетов поселений – 1357,9 тыс. рублей.

Управление реализацией Программы осуществляет Администрация Верхнекетского района.

Программа определяет условия и организацию действий по повышению надежности, качества и экономической доступности коммунальных услуг, модернизации сетей и оборудования, привлечения внебюджетного финансирования в коммунальную сферу. В Программе разработаны предложения по приоритетным направлениям и объемам инвестиций, источникам финансирования с учетом объективных требований к замене изношенных фондов, их модернизации и строительству.

Большинство этих мер имеет стратегическое значение, создавая условия при которых коммунальный комплекс решает задачи модернизации и комплексного развития с минимально необходимым участием бюджетов всех уровней.»;

3) приложение 2 к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня  официального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района «Территория», но не ранее  01 января 2020 года.

3. Разместить постановление на официальном сайте Администрации Верхнекетского района.

Глава Верхнекетского района                                             А.Н. Сидихин

Колчанова

2-20-44

Дело - 2, ОСЭР-1, УФ – 1, Альсевич -1, Никешкин -1,  Колчанова – 1,  поселения -9, Территория -1.

Приложение

к постановлению Администрации

Верхнекетского района

от 26 декабря 2019   №1149

Приложение 2

к муниципальной программе "Модернизация коммунальной

инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2020 года"

Перечень программных мероприятий муниципальной программы
"Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2020 года"

| № п/п | Наименование ели, задачи, мероприятия | Срок исполнения | Объем финансирования (тыс. руб.) | В том числе за счет средств |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственные исполнители |  | Показатели результата мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | федерального бюджета |  | областного бюджета |  | районного бюджета | бюджетов поселений |  | внебюджетных источников |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |
| Цель: Развитие коммунальной инфраструктуры и обеспечение надёжности функционирования коммунального комплекса Верхнекетского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: Модернизация инженерной инфраструктуры коммунального комплекса Верхнекетского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Твёрдотопливные котельные на щепе и сети теплоснабжения Белоярского городского поселения | всего | 90162,9 |  | 0 | 89261,2 |  | 901,7 |  | 0 |  | 0 |  | Администрация Верхнекетского района | Наличие ПСД и строительство котельных и тепловых сетей Белоярского городского поселения |
|  |  | 2018 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  | 2019 | 11375,0 |  | 0 | 11261,2 |  | 113,8 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  | 2020 | 78787,9 |  | 0 | 78000,0 |  | 787,9 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
| 1.2 | Разработка проектно-сметной документации на бурение артезианской скважины с целью организации резервного источника водоснабжения в п. Ягодное | всего | 200,0 |  | 0 | 0 |  | 200,0 |  | 0 |  | 0 |  | Администрация Верхнекетского района | Наличие ПСД |
|  |  | 2018 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  | 2019 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  | 2020 | 200,0 |  | 0 | 0 |  | 200,0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  | Итого по задаче 1 | всего | 90362,9 |  | 0 | 89261,2 |  | 1101,7 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2018 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019 | 11375,0 |  | 0 | 11261,2 |  | 113,8 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2020 | 78987,9 |  | 0 | 78000,0 |  | 987,9 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| Задача 2: Подготовка объектов коммунального комплекса Верхнекетского района к прохождению отопительного сезона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Проведение капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в системах электроснабжения от ДЭС, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в целях подготовки хозяйственного комплекса Верхнекетского района к безаварийному прохождению отопительного сезона | всего | 7578,1 |  | 0 | 0 | 6220,2 |  |  | 1357,9 |  | 0 |  | Администрация Верхнекетского района и Администрации городского и сельских поселений, ресурсоснабжающие предприятия | Обеспечение надёжности работы коммунального комплекса Верхнекетского района |
|  |  | 2018 | 3256,9 |  | 0 | 0 | 2434,7 |  |  | 822,2 |  | 0 |  |  |  |
|  |  | 2019 | 2790,6 |  | 0 | 0 | 2612,7 |  |  | 177,9 |  | 0 |  |  |  |
|  |  | 2020 | 1530,6 |  | 0 | 0 | 1172,8 |  |  | 357,8 |  | 0 |  |  |  |
| 2.2 | Проведение капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона | всего | 42890,3 |  | 0 | 38472,9 | 4417,4 |  |  | 0 |  | 0 |  | Администрация Верхнекетского района | Обеспечение надёжности работы коммунального комплекса Верхнекетского района |
|  |  | 2018 | 27183,4 |  | 0 | 23676,7 | 3506,7 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  | 2019 | 15444,0 |  | 0 | 14796,2 | 647,8 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  | 2020 | 262,9 |  | 0 |  | 262,9 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
| 2.3 | Устранение замечаний Сибирского управления Ростехнадзора | всего | 531,2 |  | 0 | 0 | 531,2 |  |  | 0 |  | 0 |  | Администрация Верхнекетского района | Получение паспорта готовности к отопительному сезону |
|  |  | 2018 | 296,0 |  | 0 | 0 | 296,0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  | 2019 | 85,2 |  | 0 | 0 | 85,2 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  | 2020 | 150,0 |  | 0 | 0 | 150,0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  | Итого по задаче 2 | всего | 50999,6 |  | 0 | 38472,9 | 11168,8 |  |  | 1357,9 |  | 0 |  |  |  |
|  |  | 2018 | 30736,3 |  | 0 | 23676,7 | 6237,4 |  |  | 822,2 |  | 0 |  |  |  |
|  |  | 2019 | 18319,8 |  | 0 | 14796,2 | 3345,7 |  |  | 177,9 |  | 0 |  |  |  |
|  |  | 2020 | 1943,5 |  | 0 | 0 | 1585,7 |  |  | 357,8 |  | 0 |  |  |  |
|  | Итого по программе | всего | 141362,5 |  | 0 | 127734,1 | 12270,5 |  |  | 1357,9 |  | 0 |  |  |  |
|  |  | 2018 | 30736,3 |  | 0 | 23676,7 | 6237,4 |  |  | 822,2 |  | 0 |  |  |  |
|  |  | 2019 | 29694,8 |  | 0 | 26057,4 | 3459,5 |  |  | 177,9 |  | 0 |  |  |  |
|  |  | 2020 | 80931,4 |  | 0 | 78000,0 | 2573,6 |  |  | 357,8 |  | 0 |  |  |  |