****

**Администрация Верхнекетского района**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 28 декабря 2021 г. | р.п.Белый Яр  Верхнекетского района  Томской области | №1155 |

**О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 06.03.2018 №248 «Об утверждении муниципальной программы «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в муниципальном образовании Верхнекетский район Томской области на 2018-2021 годы»**

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации Верхнекетского района от 09.10.2012 №1225 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Верхнекетского района и их формировании, и реализации», решением Думы Верхнекетского района от 29.12.2020 № 120 «О местном бюджете муниципального образования Верхнекетский район Томской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», постановляю:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от 06.03.2018 №248 «Об утверждении муниципальной программы «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в муниципальном образовании Верхнекетский район Томской области на 2018-2021 годы» следующие изменения:

1) в наименовании слова «на 2018-2021 годы» заменить словами «на 2018-2024 годы»;

2) в пункте 1 слова «на 2018-2021 годы» заменить словами «на 2018-2024 годы»;

2) в муниципальной программе «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в муниципальном образовании Верхнекетский район Томской области на 2018-2021 годы», утвержденной указанным постановлением:

а) паспорт изложить согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

б) раздел 2 «Цель, задачи, целевые показатели МП» изложить в следующей редакции:

**«2. Цель, задачи, целевые показатели МП**

Реализация Программы будет осуществляться в течение 2018-2024 годов.

Целью Программы является улучшение технического состояния муниципальных квартир в многоквартирных домах и индивидуальных домов муниципального жилищного фонда, расположенных на территории Верхнекетского района Томской области.

Показателем достижения цели определён: доля площади муниципальных квартир в многоквартирных домах и индивидуальных домов муниципального жилищного фонда, в которых проведён капитальный ремонт, в общей площади муниципального жилищного фонда.

Доля площади муниципальных квартир в многоквартирных домах и индивидуальных домов муниципального жилищного фонда, в которых будет проведён капитальный ремонт, в общей площади муниципального фонда по годам: в 2018 году – 2,5%, в 2019 году – 3 %, в 2020 году – 2,3%, в 2021 году – 2,5%» заменить словами «в 2018 году – 2,5%, в 2019 году – 3 %, в 2020 году – 2,3%, в 2021 году – 2,5%, в 2022 году – 2,9%, в 2023 году – 2,9%, в 2024 году – 2,9%. За время действия Программы доля площади муниципальных квартир в многоквартирных домах и индивидуальных домов муниципального жилищного фонда, в которых будет проведён капитальный ремонт, в общей площади муниципального фонда составит 19,0%.

Достижение цели Программы предполагается за счёт решения следующей задачи:

Обеспечить проведение капитального ремонта муниципальных квартир в многоквартирных домах и индивидуальных домов муниципального жилищного фонда, расположенных на территории Верхнекетского района Томской области.

Показатели реализации задачи:

Количество квартир (площадь квартир) муниципального жилого фонда, в которых проведён капитальный ремонт.

Количество квартир (площадь квартир) муниципального жилого фонда, в которых будет проведён капитальный ремонт по годам составляет: в 2018 году – 54 квартиры (2667,4 кв.м.), в 2019 году – 63 квартиры (3235,1 кв.м.), в 2020 году – 51 квартира, (2490,9 кв.м.), в 2021 году – 53 квартиры (2668,2 кв.м.), в 2022 году – 61 квартира (3150,0 кв.м.), в 2023 году – 61 квартира (3150,0 кв.м.), в 2024 году – 61 квартира (3150,0 кв.м.). За время действия Программы ожидается отремонтировать 404 квартиры (20511,6 кв.м.).

Оценка достижения цели Программы по годам ее реализации осуществляется посредством определения степени и полноты решения поставленных задач, а также с использованием показателей, приведённых в Приложении 1.

Главный социальный эффект Программы будет состоять в обеспечении роста благосостояния жителей муниципального образования Верхнекетский район Томской области, создание комфортной среды жизнедеятельности.»;

в) абзац 5 раздела 3 «Перечень программных мероприятий МП» исключить;

г) абзац 21 раздела 4 **«**Механизмы реализации и управления МП, включая ресурсное обеспечение» изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования Программы составляет 17 959,42

тыс. рублей, в том числе за счёт средств муниципального образования Верхнекетский район Томской области – 1 955,0 тыс. рублей, за счет средств бюджетов городского и сельских поселений – 16 004,42 тыс. рублей. Общий объем финансирования Программы в разрезе источников финансирования и по годам реализации приведены в Приложении 2 к Программе.»;

д) приложение 1 изложить согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

е) приложение 2 изложить согласно приложению 3 настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике Верхнекетского района «Территория», разместить на официальном сайте Администрации Верхнекетского района.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Верхнекетского района С.А. Альсевич

И.А. Букалов

Дело-2, ОСЭР-1, Никешкин-1, Колчанова-1, поселения-9, Территория-1.

Приложение 1

к постановлению Администрации Верхнекетского района

от 28 декабря 2021 года №1155

ПАСПОРТ

муниципальной программы «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в муниципальном образовании Верхнекетский район Томской области на 2018-2024 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование МП | Муниципальная программа «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в муниципальном образовании Верхнекетский район Томской области на 2018-2024 годы» (далее - Программа) | | | | | | | | | | | |
| Куратор МП | Заместитель Главы Верхнекетского района по промышленности, ЖКХ, строительству, дорожному комплексу и безопасности | | | | | | | | | | | |
| Заказчик МП | Администрация Верхнекетского района | | | | | | | | | | | |
| Разработчик МП | Отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации Верхнекетского района | | | | | | | | | | | |
| Исполнители МП | Администрации городского и сельских поселений Верхнекетского района (по согласованию) | | | | | | | | | | | |
| Стратегическая цель социально-экономического развития Верхнекетского района, на которую направлена реализация МП | Развитие инфраструктуры Верхнекетского района | | | | | | | | | | | |
| Цель МП | Улучшение технического состояния жилых помещений муниципального жилищного фонда, находящихся в собственности городского, сельских поселений Верхнекетского района (далее-муниципальные квартиры в многоквартирных домах, индивидуальные дома муниципального жилищного фонда), расположенных на территории Верхнекетского района Томской области | | | | | | | | | | | |
| Показатели цели МП их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | 2022 | | 2023 | 2024 | |
| 1. Доля площади муниципальных квартир в многоквартирных домах и индивидуальных домов муниципального жилищного фонда, в которых проведён капитальный ремонт, в общей площади муниципального жилищного фонда, % | | 2,5 | 3 | 2,3 | 2,5 | | 2,9 | | 2,9 | 2,9 | |
| Задача МП | Обеспечить проведение капитального ремонта муниципальных квартир в многоквартирных домах и индивидуальных домов муниципального жилищного фонда, расположенных на территории Верхнекетского района Томской области | | | | | | | | | | | |
| Показатели задачи МП и их значения (с детализацией по годам реализации МП) | Показатели | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | 2022 | | 2023 | 2024 | |
| 1. Количество квартир (площадь квартир) муниципального жилищного фонда, в которых проведён капитальный ремонт, ед. (кв. м.) | | 54  (2667,4) | 63 (3235,1) | 51 (2490,9) | 53 (2668,2) | | 61  (3150) | | 61  (3150) | 61  (3150) | |
| Сроки и этапы реализации МП | 2018-2024 годы | | | | | | | | | | | |
| Объем и источники финансирования МП (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей) | Источники | Всего | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | 2023 | | | 2024 |
| федеральный бюджет (по согласованию) | - | - | - | - | - | - | | - | | | - |
| областной бюджет (по согласованию) | - | - | - | - | - | - | | - | | | - |
| районный бюджет | 1955,0 | 295,0 | 130,0 | 150,0 | 150,0 | 320 | | 410 | | | 500 |
| бюджеты поселений (по согласованию) | 16004,42 | 1779,0 | 1888,4 | 2290,3 | 2246,72 | 2600,0 | | 2600,0 | | | 2600,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) | - | - | - | - | - | - | | - | | | - |
| всего по источникам | 17959,42 | 2074,0 | 2018,4 | 2440,3 | 2396,72 | 2920,0 | | 3010,0 | | | 3100,0 |
| Организация управления МП | Реализацию Программы осуществляет заказчик Программы - Администрация Верхнекетского района. Общий контроль за реализацией Программы осуществляет куратор - заместитель Главы Верхнекетского района по промышленности, ЖКХ, строительству, дорожному комплексу и безопасности.  Текущий контроль и мониторинг реализации Программы  осуществляют заказчик Программы - Администрация Верхнекетского района, исполнители Программы - Администрации городского и сельских поселений Верхнекетского района (по согласованию). | | | | | | | | | | | |

Приложение 2

к постановлению Администрации Верхнекетского района

от 28 декабря 2021 года №1155

Приложение 1

к муниципальной программе «Капитальный ремонт муниципального жилищного фондав муниципальном образовании Верхнекетский район Томской области на 2018-2024 годы»

**Система целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в муниципальном образованииВерхнекетский район Томской области на 2018 -2024 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование | Единица  измерения | Методика расчета показателя\* | Целевые значения индикатора / показателя реализации МП по годам | | | | | | | |
| 2016 (базовый год) | 2018  (план) | 2019  (план) | 2020  (план) | 2021  (план) | 2022  (план) | 2023  (план) | 2024  (план) |
| Цель: Улучшение технического состояния муниципальных квартир в многоквартирных домах и индивидуальных домов муниципального жилищного фонда, расположенных на территории Верхнекетского района Томской области | | | | | | | | | | | |
| 1 | Доля площади муниципальных квартир в многоквартирных домах и индивидуальных домов муниципального жилищного *фонда*, в которых проведён капитальный ремонт, в общей площади муниципального жилищного фонда | % | **Д=Sотр / Sобщ\*100,**  где **Д** - доля площади муниципальных квартир в многоквартирных домах и индивидуальных домов муниципального жилищного фонда, в которых проведён капитальный ремонт, в общей площади муниципального жилищного фонда,  **Sотр** - площадь муниципальных квартир в многоквартирных домах и индивидуальных домов муниципального жилищного фонда, в которых проведён капитальный ремонт в отчетном году,  **Sобщ -** общая площадь муниципального жилищного фонда | 4,4 | 2,5 | 3 | 2,3 | 2,5 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
| Задача: Обеспечить проведение капитального ремонта муниципальных квартир в многоквартирных домах и индивидуальных домов муниципального жилищного фонда, расположенных на территории Верхнекетского района Томской области | | | | | | | | | | | |
| 1 | Количество квартир (площадь квартир) муниципального жилищного фонда, в которых проведён капитальный ремонт | ед.  (кв.м.) | - | 139  (4756,2) | 54  (2667,4) | 63  (3235,1) | 51  (2490,9) | 53  (2668,2) | 61  (3150,0) | 61  (3150,0) | 61  (3150,0) |

\* - графа заполняется в случае, если источником информации по показателям цели и задач МП (подпрограмм МП) не являются данные Федеральной службы государственной статистики.

Приложение 3

к постановлению Администрации Верхнекетского района

от 28 декабря 2021 года №1155

Приложение 2

к муниципальной программе «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда

в муниципальном образовании Верхнекетский район Томской области на 2018-2024 годы»

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**программных мероприятий муниципальной программы «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в муниципальном образовании Верхнекетский район Томской области**

**на 2018 -2024 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Наименование цели, задачи, мероприятия МП | Срок исполнения | Объем финансирования (тыс. руб.) | | В том числе за счет средств | | | | | | | Ответственные исполнители | Показатели результата мероприятия <\*> | |
| федерального бюджета | областного бюджета | районного  бюджета | | бюджетов  поселений | | Внебюджетных источников |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | | | | 8 | 9 | 10 | |
|  | | Цель: Улучшение технического состояния муниципальных квартир в многоквартирных домах и индивидуальных домов муниципального жилищного фонда, расположенных на территории Верхнекетского района Томской области | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Задача: Обеспечить проведение капитального ремонта муниципальных квартир в многоквартирных домах и индивидуальных домов муниципального жилищного фонда, расположенных на территории Верхнекетского района Томской области | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Белоярского городского поселения | 2018-2024 | 2715,6 |  | |  |  | 2715,6 | |  | | Администрация  Белоярского  городского  поселения | | Количество отремонтированных квартир |
| 2018 | 256,9 |  | |  |  | 256,9 | |  | | 6 квартир |
| 2019 | 235,6 |  | |  |  | 235,6 | |  | | 4 квартиры |
| 2020 | 305,1 |  | |  |  | 305,1 | |  | | 3 квартиры |
| 2021 | 418,0 |  | |  |  | 418,0 | |  | | 5 квартир |
| 2022 | 500,0 |  | |  |  | 500,0 | |  | | 5 квартир |
| 2023 | 500,0 |  | |  |  | 500,0 | |  | | 5 квартир |
| 2024 | 500,0 |  | |  |  | 500,0 | |  | | 5 квартир |
| 1.2 | | Приобретение строительных материалов для капитального ремонта муниципального жилищного фонда Белоярского городского поселение | 2018-2024 | 230,0 |  | |  | 230,0 |  | |  | | Досрочный завоз строительных материалов |
| 2018 | 110,0 |  | |  | 110,0 |  | |  | |
| 2019 | 10,0 |  | |  | 10,0 |  | |  | |
| 2020 | 10,0 |  | |  | 10,0 |  | |  | |
| 2021 | 10,0 |  | |  | 10,0 |  | |  | |
| 2022 | 20,0 |  | |  | 20,0 |  | |  | |
| 2023 | 30,0 |  | |  | 30,0 |  | |  | |
| 2024 | 40,0 |  | |  | 40,0 |  | |  | |
| 1.3 | | Капитальный ремонт муниципального жилищного фондаКатайгинского сельского поселения | | 2018-2024 | 4066,6 |  | |  |  | 4066,6 | |  | | Администрация  Катайгинского  сельского  поселения | | Количество отремонтированных квартир |
| 2018 | 538,2 |  | |  |  | 538,2 | |  | | 36 квартир |
| 2019 | 569,2 |  | |  |  | 569,2 | |  | | 14 квартир |
| 2020 | 554,2 |  | |  |  | 554,2 | |  | | 14 квартир |
| 2021 | 605,0 |  | |  |  | 605,0 | |  | | 14 квартир |
| 2022 | 600,0 |  | |  |  | 600,0 | |  | | 14 квартир |
| 2023 | 600,0 |  | |  |  | 600,0 | |  | | 14 квартир |
| 2024 | 600,0 |  | |  |  | 600,0 | |  | | 14 квартир |
| 1.4 | | Приобретение строительных материалов для капитального ремонта муниципального жилищного фонда Катайгинского сельского поселения | | 2018-2024 | 255,0 |  | |  | 255,0 |  | |  | | Досрочный завоз строительных материалов |
| 2018 | 65,0 |  | |  | 65,0 |  | |  | |
| 2019 | 0 |  | |  | 0 |  | |  | |
| 2020 | 20,0 |  | |  | 20,0 |  | |  | |
| 2021 | 20,0 |  | |  | 20,0 |  | |  | |
| 2022 | 40,0 |  | |  | 40,0 |  | |  | |
| 2023 | 50,0 |  | |  | 50,0 |  | |  | |
| 2024 | 60,0 |  | |  | 60,0 |  | |  | |
| 1.5 | | Капитальный ремонт муниципального жилищного фондаКлюквинского сельского поселения | 2018-2024 | 1528,0 |  | |  |  | 1528,0 | |  | | Администрация  Клюквинского  сельского  поселения | | Количество отремонтированных квартир |
| 2018 | 156,6 |  | |  |  | 156,6 | |  | | 8 квартир |
| 2019 | 171,1 |  | |  |  | 171,1 | |  | | 6 квартир |
| 2020 | 224,9 |  | |  |  | 224,9 | |  | | 6 квартир |
| 2021 | 225,4 |  | |  |  | 225,4 | |  | | 5 квартир |
| 2022 | 250,0 |  | |  |  | 250,0 | |  | | 5 квартир |
| 2023 | 250,0 |  | |  |  | 250,0 | |  | | 5 квартир |
| 2024 | 250,0 |  | |  |  | 250,0 | |  | | 5 квартир |
| 1.6 | | Приобретение строительных материалов для капитального ремонта муниципального жилищного фонда Клюквинского сельского поселения | 2018-2024 | 230,0 |  | |  | 230,0 |  | |  | | Досрочный завоз строительных материалов |
| 2018 | 20,0 |  | |  | 20,0 |  | |  | |
| 2019 | 20,0 |  | |  | 20,0 |  | |  | |
| 2020 | 20,0 |  | |  | 20,0 |  | |  | |
| 2021 | 20,0 |  | |  | 20,0 |  | |  | |
| 2022 | 40,0 |  | |  | 40,0 |  | |  | |
| 2023 | 50,0 |  | |  | 50,0 |  | |  | |
| 2024 | 60,0 |  | |  | 60,0 |  | |  | |
| 1.7 | | Капитальный ремонт муниципального жилищного фондаМакзырского сельского поселения | 2018-2024 | 902,32 |  | |  |  | 902,32 | |  | | Администрация  Макзырского  сельского  поселения | | Количество отремонтированных квартир |
| 2018 | 125,3 |  | |  |  | 125,3 | |  | | 12 квартир |
| 2019 | 105,6 |  | |  |  | 105,6 | |  | | 11 квартир |
| 2020 | 99,4 |  | |  |  | 99,4 | |  | | 6 квартир |
| 2021 | 122,02 |  | |  |  | 122,02 | |  | | 10 квартир |
| 2022 | 150,0 |  | |  |  | 150,0 | |  | | 10 квартир |
| 2023 | 150,0 |  | |  |  | 150,0 | |  | | 10 квартир |
| 2024 | 150,0 |  | |  |  | 150,0 | |  | | 10 квартир |
| 1.8 | | Приобретение строительных материалов для капитального ремонта муниципального жилищного фонда Макзырского сельского поселения | 2018-2024 | 230,0 |  | |  | 230,0 |  | |  | | Досрочный завоз строительных материалов |
| 2018 | 20,0 |  | |  | 20,0 |  | |  | |
| 2019 | 20,0 |  | |  | 20,0 |  | |  | |
| 2020 | 20,0 |  | |  | 20,0 |  | |  | |
| 2021 | 20,0 |  | |  | 20,0 |  | |  | |
| 2022 | 40,0 |  | |  | 40,0 |  | |  | |
| 2023 | 50,0 |  | |  | 50,0 |  | |  | |
| 2024 | 60,0 |  | |  | 60,0 |  | |  | |
| 1.9 | | Капитальный ремонт муниципального жилищного фондаПалочкинского сельского поселения | 2018- 2024 | 326,7 |  | |  |  | 326,7 | |  | | Администрация  Палочкинского  сельского  поселения | | Количество отремонтированных квартир |
| 2018 | 26,3 |  | |  |  | 26,3 | |  | | 4 квартиры |
| 2019 | 43,0 |  | |  |  | 43,0 | |  | | 1 квартира |
| 2020 | 87,4 |  | |  |  | 87,4 | |  | | 1 квартира |
| 2021 | 20,0 |  | |  |  | 20,0 | |  | | 1 квартира |
| 2022 | 50,0 |  | |  |  | 50,0 | |  | | 2 квартиры |
| 2023 | 50,0 |  | |  |  | 50,0 | |  | | 2 квартиры |
| 2024 | 50,0 |  | |  |  | 50,0 | |  | | 2 квартиры |
| 1.10 | | Приобретение строительных материалов для капитального ремонта муниципального жилищного фонда Палочкинского сельского поселения | 2018-2024 | 90,0 |  | |  | 90,0 |  | |  | | Досрочный завоз строительных материалов |
| 2018 |  |  | |  |  |  | |  | |
| 2019 |  |  | |  |  |  | |  | |
| 2020 |  |  | |  |  |  | |  | |
| 2021 |  |  | |  |  |  | |  | |
| 2022 | 20,0 |  | |  | 20,0 |  | |  | |
| 2023 | 30,0 |  | |  | 30,0 |  | |  | |
| 2024 | 40,0 |  | |  | 40,0 |  | |  | |
| 1.11 | | Капитальный ремонт муниципального жилищного фондаСайгинского сельского поселения | 2018-2024 | 1664,1 |  | |  |  | 1664,1 | |  | | Администрация  Сайгинского  сельского  поселения | | Количество отремонтированных квартир |
| 2018 | 201,1 |  | |  |  | 201,1 | |  | | 19 квартир |
| 2019 | 248,7 |  | |  |  | 248,7 | |  | | 5 квартир |
| 2020 | 214,3 |  | |  |  | 214,3 | |  | | 5 квартир |
| 2021 | 250,0 |  | |  |  | 250,0 | |  | | 5 квартир |
| 2022 | 250,0 |  | |  |  | 250,0 | |  | | 5 квартир |
| 2023 | 250,0 |  | |  |  | 250,0 | |  | | 5 квартир |
| 2024 | 250,0 |  | |  |  | 250,0 | |  | | 5 квартир |
| 1.12 | | Приобретение строительных материалов для капитального ремонта муниципального жилищного фонда Сайгинского сельского поселения | 2018-2024 | 230,0 |  | |  | 230,0 |  | |  | | Досрочный завоз строительных материалов |
| 2018 | 20,0 |  | |  | 20,0 |  | |  | |
| 2019 | 20,0 |  | |  | 20,0 |  | |  | |
| 2020 | 20,0 |  | |  | 20,0 |  | |  | |
| 2021 | 20,0 |  | |  | 20,0 |  | |  | |
| 2022 | 40,0 |  | |  | 40,0 |  | |  | |
| 2023 | 50,0 |  | |  | 50,0 |  | |  | |
| 2024 | 60,0 |  | |  | 60,0 |  | |  | |
| 1.13 | | Капитальный ремонт муниципального жилищного фондаОрловского сельского поселения | 2018-2024 | 309,6 |  | |  |  | 309,6 | |  | | Администрация  Орловского  сельского  поселения | | Количество отремонтированных квартир |
| 2018 | 20,0 |  | |  |  | 20,0 | |  | | 4 квартиры |
| 2019 | 50,0 |  | |  |  | 50,0 | |  | | 4 квартиры |
| 2020 | 39,6 |  | |  |  | 39,6 | |  | | 2 квартиры |
| 2021 | 50,0 |  | |  |  | 50,0 | |  | | 3 квартиры |
| 2022 | 50,0 |  | |  |  | 50,0 | |  | | 3 квартиры |
| 2023 | 50,0 |  | |  |  | 50,0 | |  | | 3 квартиры |
| 2024 | 50,0 |  | |  |  | 50,0 | |  | | 3 квартиры |
| 1.14 | | Приобретение строительных материалов для капитального ремонта муниципального жилищного фонда Орловского сельского поселения | 2018-2024 | 230,0 |  | |  | 230,0 |  | |  | |  | | Досрочный завоз строительных материалов |
| 2018 | 20,0 |  | |  | 20,0 |  | |  | |
| 2019 | 20,0 |  | |  | 20,0 |  | |  | |
| 2020 | 20,0 |  | |  | 20,0 |  | |  | |
| 2021 | 20,0 |  | |  | 20,0 |  | |  | |
| 2022 | 40,0 |  | |  | 40,0 |  | |  | |
| 2023 | 50,0 |  | |  | 50,0 |  | |  | |
| 2024 | 60,0 |  | |  | 60,0 |  | |  | |
| 1.15 | | Капитальный ремонт муниципального жилищного фондаСтепановского сельского поселения | 2018-2024 | 3135,6 |  | |  |  | 3135,6 | |  | | Администрация  Степановского  сельского  поселения | | Количество отремонтированных квартир |
| 2018 | 350,0 |  | |  |  | 350,0 | |  | | 35 квартир |
| 2019 | 390,6 |  | |  |  | 390,6 | |  | | 24 квартиры |
| 2020 | 495,0 |  | |  |  | 495,0 | |  | | 13 квартир |
| 2021 | 400,0 |  | |  |  | 400,0 | |  | | 11 квартир |
| 2022 | 500,0 |  | |  |  | 500,0 | |  | |  | | 11 квартир |
| 2023 | 500,0 |  | |  |  | 500,0 | |  | | 11 квартир |
| 2024 | 500,0 |  | |  |  | 500,0 | |  | | 11 квартир |
| 1.16 | | Приобретение строительных материалов для капитального ремонта муниципального жилищного фонда Степановского сельского поселения | 2018-2024 | 230,0 |  | |  | 230,0 |  | |  | | Досрочный завоз строительных материалов |
| 2018 | 20,0 |  | |  | 20,0 |  | |  | |
| 2019 | 20,0 |  | |  | 20,0 |  | |  | |
| 2020 | 20,0 |  | |  | 20,0 |  | |  | |
| 2021 | 20,0 |  | |  | 20,0 |  | |  | |
| 2022 | 40,0 |  | |  | 40,0 |  | |  | |
| 2023 | 50,0 |  | |  | 50,0 |  | |  | |
| 2024 | 60,0 |  | |  | 60,0 |  | |  | |
| 1.17 | | Капитальный ремонт муниципального жилищного фондаЯгоднинскогосельского поселения | 2018-2024 | 1355,9 |  | |  |  | 1355,9 | |  | | Администрация  Ягоднинского  сельского  поселения | | Количество отремонтированных квартир |
| 2018 | 104,6 |  | |  |  | 104,6 | |  | | 8 квартир |
| 2019 | 74,6 |  | |  |  | 74,6 | |  | | 3 квартиры |
| 2020 | 270,4 |  | |  |  | 270,4 | |  | | 2 квартиры |
| 2021 | 156,3 |  | |  |  | 156,3 | |  | | 6 квартир |
| 2022 | 250,0 |  | |  |  | 250,0 | |  | | 6 квартир |
| 2023 | 250,0 |  | |  |  | 250,0 | |  | | 6 квартир |
| 2024 | 250,0 |  | |  |  | 250,0 | |  | | 6 квартир |
| 1.18 | | Приобретение строительных материалов для капитального ремонта муниципального жилищного фонда Ягоднинского сельского поселения | 2018-2024 | 230,0 |  | |  | 230,0 |  | |  | | Досрочный завоз строительных материалов |
| 2018 | 20,0 |  | |  | 20,0 |  | |  | |
| 2019 | 20,0 |  | |  | 20,0 |  | |  | |
| 2020 | 20,0 |  | |  | 20,0 |  | |  | |
| 2021 | 20,0 |  | |  | 20,0 |  | |  | |
| 2022 | 40,0 |  | |  | 40,0 |  | |  | |
| 2023 | 50,0 |  | |  | 50,0 |  | |  | |
| 2024 | 60,0 |  | |  | 60,0 |  | |  | |
|  | | Итого по задаче | 2018-2024 | **17959,42** |  | |  | **1955,0** | **16004,42** | |  | |  | |  |
| 2018 | **2074,0** |  | |  | **295,0** | **1779,0** | |  | |  | |  |
| 2019 | **2018,4** |  | |  | **130,0** | **1888,4** | |  | |  | |  |
| 2020 | **2440,3** |  | |  | **150,0** | **2290,3** | |  | |  | |  |
| 2021 | **2396,72** |  | |  | **150,0** | **2246,72** | |  | |  | |  |
| 2022 | **2920,0** |  | |  | **320,0** | **2600,0** | |  | |  | |  |
| 2023 | **3010,0** |  | |  | **410,0** | **2600,0** | |  | |  | |  |
| 2024 | **3100,0** |  | |  | **500,0** | **2600,0** | |  | |  | |  |
|  | | Итого по МП | 2018-2024 | **17959,42** |  | |  | **1955,0** | **16004,42** | |  | |  | |  |
| 2018 | **2074,0** |  | |  | **295,0** | **1779,0** | |  | |  | |  |
| 2019 | **2018,4** |  | |  | **130,0** | **1888,4** | |  | |  | |  |
| 2020 | **2440,3** |  | |  | **150,0** | **2290,3** | |  | |  | |  |
| 2021 | **2396,72** |  | |  | **150,0** | **2246,72** | |  | |  | |  |
| 2022 | **2920,0** |  | |  | **320,0** | **2600,0** | |  | |  | |  |
| 2023 | **3010,0** |  | |  | **410,0** | **2600,0** | |  | |  | |  |
| 2024 | **3100,0** |  | |  | **500,0** | **2600,0** | |  | |  | |  |

Примечание: <\*> - указывается количественно измеримый результат, характеризующий реализацию мероприятия МП.