

**Администрация Верхнекетского района**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 08 декабря 2022 г. | р.п. Белый Яр  Верхнекетского района  Томской области | № 1122 |

**О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 22.12.2015 №1067 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2024 годы»**

В соответствии со статьёй 7 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях совершенствования муниципального нормативного правового акта, постановляю:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от 22.12.2015 №1067 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2024 годы» следующие изменения:

1) в наименовании слова «на 2016-2023 годы» исключить;

2) в пункте 1 слова «на 2016-2023 годы» исключить;

3) в муниципальной программе «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2023 годы»:

а) паспорт изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

б) в абзаце 13 Главы 1 слова «на 2016-2024 годы» исключить;

в) абзац 1 Главы 3 изложить в следующей редакции:

«Программа разработана на 2016 – 2025 годы.»;

г) таблицу Главы 4 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Объем и источники  финансирования  (с детализацией по годам реализации,  тыс. рублей)** | Источники | Всего | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| федеральный бюджет (по согласованию) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет (по согласованию) | 229977,7 | 20935,0 | 25891,4 | 24965,1 | 25973,8 | 26490,2 | 26832,2 | 32900,0 | 6545,0 | 6545,0 | 32900,0 |
| районный бюджет | 146702,93 | 23580,7 | 12212,0 | 11838,5 | 12289,9 | 12672,83 | 14373,3 | 17771,8 | 12938,1 | 14070,1 | 14955,7 |
| бюджеты поселений (по согласованию) | 90657,31 | 11074,4 | 7207,6 | 8491,9 | 8210,0 | 9389,31 | 9376,9 | 10291,5 | 7830,0 | 8645,0 | 10140,7 |
| внебюджетные источники (по согласованию) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| всего по источникам | 467337,94 | 55590,1 | 45311,0 | 45295,5 | 46473,7 | 48552,34 | 50582,4 | 60963,3 | 27313,1 | 29260,1 | 57996,4 |

д) приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

е) приложение 2 изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике Верхнекетского района «Территория» и разместить на официальном сайте Администрации Верхнекетского района.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Верхнекетского района С.А. Альсевич

А. Г. Люткевич

Дело-2, отдел промышленности -1.

Приложение 1

к постановлению

Администрации Верхнекетского района

от 08 декабря 2022 г. №1122

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы Верхнекетского района**

**«Развитие транспортной системы Верхнекетского района»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование МП (подпрограммы МП) | «Развитие транспортной системы Верхнекетского района» | | | | | | | | | | | | | | | |
| Куратор МП | Заместитель Главы Верхнекетского района по промышленности, ЖКХ, строительству, дорожному комплексу и безопасности | | | | | | | | | | | | | | | |
| Заказчик МП | Администрация Верхнекетского района | | | | | | | | | | | | | | | |
| Исполнители МП | Отдел промышленности, транспорта и связи Администрации Верхнекетского района; Управление по распоряжению муниципальным имуществом и землёй Администрации Верхнекетского района (далее - УРМИЗ Верхнекетского района); администрации городского и сельских поселений Верхнекетского района (по согласованию) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Стратегическая цель социально-экономического развития Верхнекетского района, на которую направлена реализация МП | Рост благосостояния жителей Верхнекетского района, создание комфортной среды жизнедеятельности. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель МП (подпрограммы МП) | Повышение эффективности транспортной системы на территории Верхнекетского района. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатели цели МП (подпрограммы МП) и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели | Ед. изм. | 2016  год | 2017  год | 2018  год | 2019  год | 2020  год | 2021  год | | 2022  год | 2023  год | 2024  год | 2025  год | | |
| 1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 95,97 | 95,35 | 94,75 | 94,0 | 93,3 | 92,5 | | 91,3 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | | |
| Задачи МП (подпрограммы МП) | 1. Обеспечение функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования местного значения  2. Улучшение транспортного обслуживания населения | | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатели задач МП (подпрограммы МП) и их значения (с детализацией по годам реализации МП) | Показатели | Ед. изм. | 2016  год | 2017 год | 2018  год | 2019  год | 2020  год | 2021  год | | 2022  год | 2023  год | 2024  год | | 2025  год | |
| 1. Количество километров построенных (реконструированных) и отремонтированных (капитально отремонтированных ) автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 9,0 | 4,4 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | | 5,0 | 5,0 | 5,0 | | 5,0 | |
| 2. Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения с административным центром муниципального района, в общей численности населения муниципальног района | % | 43,7 | 43,4 | 41,9 | 41,6 | 41,6 | 41,6 | | 41,6 | 40,2 | 40,2 | | 36,5 | |
| 3.Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием | км | 255 | 255 | 255 | 255 | 258,1 | 259,9 | | 259,9 | 259,9 | 259,9 | | 259,9 | |
| Сроки и этапы реализации МП (подпрограммы МП) | 2016 -2025 годы | | | | | | | | | | | | | | | |
| Перечень подпрограмм МП (при наличии) | нет | | | | | | | | | | | | | | | |
| Объем и источники  финансирования  (с детализацией по годам реализации,  тыс. рублей) | Источники | Всего | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 |
| федеральный бюджет (по согласованию) | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | | - |
| областной бюджет (по согласованию) | 229977,7 | 20935,0 | 25891,4 | 24965,1 | 25973,8 | 26490,2 | | 26832,2 | 32900,0 | 6545,0 | 6545,0 | | 32900,0 |
| районный бюджет | 146702,93 | 23580,7 | 12212,0 | 11838,5 | 12289,9 | 12672,83 | | 14373,3 | 17771,8 | 12938,1 | 14070,1 | | 14955,7 |
| бюджеты поселений (по согласованию) | 90657,31 | 11074,4 | 7207,6 | 8491,9 | 8210,0 | 9389,31 | | 9376,9 | 10291,5 | 7830,0 | 8645,0 | | 10140,7 |
| внебюджетные источники (по согласованию) | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | |  |
| всего по источникам | 467337,94 | 55590,1 | 45311,0 | 45295,5 | 46473,7 | 48552,34 | | 50582,4 | 60963,3 | 27313,1 | 29260,1 | | 57996,4 |
| Организация управления МП (подпрограммы МП) | Реализацию МП осуществляет Администрация Верхнекетского района. Общий контроль за реализацией МП осуществляет заместитель Главы Верхнекетского района по промышленности, ЖКХ, строительству, дорожному комплексу и безопасности.  Текущий контроль и мониторинг реализации МП  осуществляют отдел промышленности, транспорта и связи Администрации Верхнекетского района; УРМИЗ Верхнекетского района; администрации городского и сельских поселений Верхнекетского района (по согласованию). | | | | | | | | | | | | | | | |

Приложение 2

к постановлению

Администрации Верхнекетского района

от 08 декабря 2022 № 1122

Приложение 1

к муниципальной программе «Развитие транспортной системы Верхнекетского района»

**Система целевых показателей (индикаторов) МП**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование | Ед. изм. | Методика расчета показателя\* | Целевые значения индикатора / показателя реализации МП по годам | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2015  (баз. год) | 2016  (план) | 2017  (план) | 2018  (план) | 2019  (план) | | 2020  (план) | | 2021  (план) | | 2022  (план) | | 2023  (план) | | 2024  (план) | | | 2025  (план) |
| 1. | Цель: Повышение эффективности транспортной системы на территории Верхнекетского района | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Показатель 1 Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | S=V1/V2x100  S – Доля протяженности дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения  V1 – Автомобильные дороги общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям  V2 – Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения | 97,34 | 95,97 | 95,35 | 94,75 | 94,0 | 93,3 | | 92,5 | | 91,3 | | 90,0 | | 90,0 | | 90,0 | | |
| 2. | Задача 1: Обеспечение функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Показатель 1: Количество километров построенных (реконструированных) или отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования  местного значения. | км | **–** | – | 9,0 | 4,4 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | | 5,0 | | 5,0 | | 5,0 | | 5,0 | | | 5,0 | |
| 2.2. | Показатель 2: Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием | км | **–** | -- | 255 | 255 | 255 | 255 | 258,1 | | 259,9 | | 259,9 | | 259,9 | | 259,9 | | | 259,9 | |
| 3. | Задача 2: Улучшение транспортного обслуживания населения проживающего на территории Верхнекетского района | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Показатель 1: Доля населения проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения с административным центром муниципального района в общей численности населения муниципального района | % | Dн=(Чнас-Чим/ Чнас) х100  где:  Чнас – Среднегодовая численность постоянного населения городского округа (муниципального района) человек  Чим – Среднегодовая численность населения, проживающего в населенных пунктах, имеющих регулярное автобусное и (или) железнодорожное сообщение с административным центром городского округа (муниципального района) человек | 44,3 | 43,7 | 43,4 | 41,9 | 41,6 | 41,6 | | 41,6 | | 41,6 | | 40,2 | | 40,2 | | | | 36,5 |

Приложение 3

к постановлению Администрации Верхнекетского района

от 08 декабря 2022 № 1122

|  |  |
| --- | --- |
| Приложение 2 | |
| к муниципальной программе «Развитие транспортной системы Верхнекетского района» | |
|  | |
| ПЕРЕЧЕНЬ |
| **мероприятий муниципальной программы** | |
| **«Развитие транспортной системы Верхнекетского района»** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование цели, задачи, мероприятия МП | Срок исполнения | | Объем финансирования (тыс. руб.) | в том числе за счет средств | | | | | | Ответственные исполнители | Показатели результата мероприятия <\*> |
| федерального бюджета | областного бюджета | районного бюджета | | бюджетов поселений | внебюджетных источников |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | **Цель МП: Повышение эффективности транспортной системы на территории Верхнекетского района** | | | | | | | | | | | |
| **1** | **Задача 1 Обеспечение функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования местного значения** | | | | | | | | | | | |
| **1.1.** | **Мероприятие 1**  **Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов за счет средств дорожного фонда муниципального образования Верхнекетский район Томской области** | | | | | | | | | | | |
|  | **1.1.1** Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов и искусственных сооружений на них | **всего** | **126390,2** | | **0** | **0** | **38263,5** | | **88126,7** | **0** | Администрация Верхнекетского района, УРМИЗ Верхнекетского района, администрации городского и сельских поселений Верхнекетского района(по согласованию) |  |
| **2016** | **10650,2** | | 0 | 0 | 847,2 | | 9803,0 |  |
| **2017** | **10311,3** | | 0 | 0 | 3824,5 | | 6486,8 |  |
| **2018** | **12246,8** | | 0 | 0 | 4112,8 | | 8134,0 |  |
| **2019** | **11458,0** | | 0 | 0 | 3358,0 | | 8100,0 |  |
| **2020** | **13524,0** | | 0 | 0 | 4205,2 | | 9318,8 |  |
| **2021** | **14158,3** | | 0 | 0 | 4781,4 | | 9376,9 |  |
| **2022** | **14861,5** | | 0 | 0 | 4570,0 | | 10291,5 |  |
| **2023** | **11628,7** | | 0 | 0 | 3798,7 | | 7830,0 |  |
| **2024** | **12410,7** | | 0 | 0 | 3765,7 | | 8645,0 |  |
| **2025** | **15140,7** | | 0 | 0 | 5000,0 | | 10140,7 |  |
|  | **1.1.2** Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов и искусственных сооружений на них | **всего** | **850,2** | | **0** | **0** | **0** | | **850,2** | **0** | Администрация Верхнекетского района, УРМИЗ Верхнекетского района, администрации городского и сельских поселений Верхнекетского района(по согласованию) |  |
| **2016** | **620,9** | | 0 | 0 | 0 | | 620,9 |  |
| **2017** | **229,3** | | 0 | 0 | 0 | | 229,3 |  |
| **2018** | **0** | | 0 | 0 | 0 | | 0 |  |
| **2019** | **0** | | 0 | 0 | 0 | | 0 |  |
| **2020** | **0** | | 0 | 0 | 0 | | 0 |  |
| **2021** | **0** | | 0 | 0 | 0 | | 0 |  |
| **2022** | **0** | | 0 | 0 | 0 | | 0 |  |
| **2023** | **0** | | 0 | 0 | 0 | | 0 |  |
| **2024** | **0** | | 0 | 0 | 0 | | 0 |  |
| **2025** | **0** | | 0 | 0 | 0 | | 0 |  |
|  | **1.1.3** Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов и искусственных сооружений на них (в том числе на обустройство пешеходных переходов в соответствии с национальными стандартами) | **всего** | **14236,31** | | **0** | **10093,8** | **2462,1** | | **1680,41** | **0** | Администрация Верхнекетского района, УРМИЗ Верхнекетского района, администрации городского и сельских поселений Верхнекетского района(по согласованию) |  |
| **2016** | **1881,3** | |  |  | 1230,8 | | 650,5 |  |
| **2017** | **682,7** | |  |  | 191,2 | | 491,5 |  |
| **2018** | **357,9** | |  |  | 0 | | 357,9 |  |
| **2019** | **110,0** | |  |  | 0 | | 110,0 |  |
| **2020** | **70,51** | |  |  | 0 | | 70,51 |  |
| **2021** | **0** | |  |  | 0 | | 0 |  |
| **2022** | **11133,9** | |  | 10093,8 | 1040,1 | | 0 |  |
| **2023** | **0** | |  |  | 0 | | 0 |  |
| **2024** | **0** | |  |  | 0 | | 0 |  |
| **2025** | **0** | |  |  | 0 | | 0 |  |
| **1.2.** | **Мероприятие 2 Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов за счет средств дорожного фонда муниципального образования Верхнекетский район Томской области** | | | | | | | | | | | |
|  | **1.2.1** Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов и искусственных сооружений на них | **всего** | | **49280,54** | **0** | **0** | **49280,54** | | **0** | **0** | Администрация Верхнекетского района, УРМИЗ Верхнекетского района, администрации городского и сельских поселений Верхнекетского района(по согласованию) |  |
| **2016** | | **6602,5** |  |  | 6602,5 | |  |  |
| **2017** | | **5159,3** |  |  | 5159,3 | |  |  |
| **2018** | | **4201,6** |  |  | 4201,6 | |  |  |
| **2019** | | **4043,7** |  |  | 4043,7 | |  |  |
| **2020** | | **4839,44** |  |  | 4839,44 | |  |  |
| **2021** | | **3806,4** |  |  | 3806,4 | |  |  |
| **2022** | | **4400,5** |  |  | 4400,5 | |  |  |
| **2023** | | **4631,3** |  |  | 4631,3 | |  |  |
| **2024** | | **5796,3** |  |  | 5796,3 | |  |  |
| **2025** | | **5799,5** |  |  | 5799,5 | |  |  |
|  | **1.2.2** Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов и искусственных сооружений на них | **всего** | | **4635,0** | **0** | **0** | **4635,0** | | **0** | **0** | Администрация Верхнекетского района, УРМИЗ Верхнекетского района, администрации городского и сельских поселений Верхнекетского района(по согласованию) |  |
| **2016** | | **4635,0** |  |  | 4635,0 | |  |  |
| **2017** | | **0** |  |  | 0 | |  |  |
| **2018** | | **0** |  |  | 0 | |  |  |
| **2019** | | **0** |  |  | 0 | |  |  |
| **2020** | | **0** |  |  | 0 | |  |  |
| **2021** | | **0** |  |  | 0 | |  |  |
| **2022** | | **0** |  |  | 0 | |  |  |
| **2023** | | **0** |  |  | 0 | |  |  |
| **2024** | | **0** |  |  | 0 | |  |  |
| **2025** | | **0** |  |  | 0 | |  |  |
|  | **1.2.3** Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов и искусственных сооружений на них | **всего** | | **25569,5** | **0** | **15106,2** | **10463,3** | | **0** | **0** | Администрация Верхнекетского района, УРМИЗ Верхнекетского района, администрации городского и сельских поселений Верхнекетского района(по согласованию) |  |
| **2016** | | **308,2** |  |  | 308,2 | |  |  |
| **2017** | | **4,5** |  |  | 4,5 | |  |  |
| **2018** | | **95,0** |  |  | 95,0 | |  |  |
| **2019** | | **1365,4** |  |  | 1365,4 | |  |  |
| **2020** | | **0** |  |  | 0 | |  |  |
| **2021** | | **1603,8** |  |  | 1603,8 | |  |  |
| **2022** | | **20192,6** |  | 15106,2 | 5086,4 | |  |  |
| **2023** | | **1000,0** |  |  | 1000,0 | |  |  |
| **2024** | | **1000,0** |  |  | 1000,0 | |  |  |
| **2025** | | **0** |  |  | 0 | |  |  |
| **1.3.** | **Мероприятие 3** Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | **всего** | | **151361,8** | **0** | **140376,6** | **10985,2** | | **0** | **0** | Администрация Верхнекетского района, УРМИЗ Верхнекетского района, администрации городского и сельских поселений Верхнекетского района(по согласованию) |  |
| **2016** | | **21247,0** |  | 20235,0 | 1012,0 | |  |  |
| **2017** | | **20189,4** |  | 19177,7 | 1011,7 | |  |  |
| **2018** | | **18982,8** |  | 18033,0 | 949,8 | |  |  |
| **2019** | | **20968,6** |  | 19712 | 1256,6 | |  |  |
| **2020** | | **19840,2** |  | 18848,2 | 992,0 | |  |  |
| **2021** | | **20691,5** |  | 19170,7 | 1520,8 | |  |  |
| **2022** | | **0** |  | 0 | 0 | |  |  |
| **2023** | | **1326,4** |  | 0 | 1326,4 | |  |  |
| **2024** | | **1326,4** |  | 0 | 1326,4 | |  |  |
| **2025** | | **26789,5** |  | 25200,0 | 1589,5 | |  |  |
| **1.4.** | **Мероприятие 4** Разработка проектно-сметной документации на выполнение работ по строительству, реконструкции (капитальному ремонту) автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них | **всего** | | **0** | **0** | **0** | **0** | | **0** | **0** | Администрация Верхнекетского района, УРМИЗ Верхнекетского района, администрации городского и сельских поселений Верхнекетского района(по согласованию) |  |
| **2016** | | **0** |  |  |  | |  |  |
| **2017** | | **0** |  |  |  | |  |  |
| **2018** | | **0** |  |  |  | |  |  |
| **2019** | | **0** |  |  |  | |  |  |
| **2020** | | **0** |  |  |  | |  |  |
| **2021** | | **0** |  |  |  | |  |  |
| **2022** | | **0** |  |  |  | |  |  |
| **2023** | | **0** |  |  |  | |  |  |
| **2024** | | **0** |  |  |  | |  |  |
| **2025** | | **0** |  |  |  | |  |  |
| **1.5.** | **Мероприятие 5** Строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | **всего** | | **0** | **0** | **0** | **0** | | **0** | **0** | Администрация Верхнекетского района, УРМИЗ Верхнекетского района, администрации городского и сельских поселений Верхнекетского района(по согласованию) |  |
| **2016** | | **0** |  |  |  | |  |  |
| **2017** | | **0** |  |  |  | |  |  |
| **2018** | | **0** |  |  |  | |  |  |
| **2019** | | **0** |  |  |  | |  |  |
| **2020** | | **0** |  |  |  | |  |  |
| **2021** | | **0** |  |  |  | |  |  |
| **2022** | | **0** |  |  |  | |  |  |
| **2023** | | **0** |  |  |  | |  |  |
| **2024** | | **0** |  |  |  | |  |  |
| **2025** | | **0** |  |  |  | |  |  |
|  | **Итого по задаче 1** | **всего** | | **372323,55** | **0** | **165576,6** | **116089,64** | | **90657,31** | **0** |  |  |
| **2016** | | **45945,1** | **0** | **20235,0** | **14635,7** | | **11074,4** | **0** |
| **2017** | | **36576,5** | **0** | **19177,7** | **10191,2** | | **7207,6** | **0** |
| **2018** | | **35884,1** | **0** | **18033,0** | **9359,2** | | **8491,9** | **0** |
| **2019** | | **37945,7** | **0** | **19712,0** | **10023,7** | | **8210,0** | **0** |
| **2020** | | **38274,15** | **0** | **18848,2** | **10036,64** | | **9389,31** | **0** |
| **2021** | | **40260,0** | **0** | **19170,7** | **11712,4** | | **9376,9** | **0** |
| **2022** | | **50588,5** | **0** | **25200,0** | **15097,0** | | **10291,5** | **0** |
| **2023** | | **18586,4** | **0** | **0** | **10756,4** | | **7830,0** | **0** |
| **2024** | | **20533,4** | **0** | **0** | **11888,4** | | **8645,0** | **0** |
| **2025** | | **47729,7** |  | **25200,0** | **12389,0** | | **10140,7** | **0** |
| **2** | **Задача 2 Улучшение транспортного обслуживания населения между населенными пунктами** | | | | | | | | | | | |
| **2.1.** | **Мероприятие 1** Ремонт (капитальный ремонт) водного транспорта | **всего** | | **5340,7** | **0** | **0** | | **5340,7** | **0** | **0** | Администрация Верхнекетского района, УРМИЗ Верхнекетского района, администрации городского и сельских поселений Верхнекетского района(по согласованию) |  |
| **2016** | | **5340,7** |  |  | | 5340,7 |  |  |
| **2017** | | **0** |  |  | | 0 |  |  |
| **2018** | | **0** |  |  | | 0 |  |  |
| **2019** | | **0** |  |  | | 0 |  |  |
| **2020** | | **0** |  |  | | 0 |  |  |
| **2021** | | **0** |  |  | | 0 |  |  |
| **2022** | | **0** |  |  | | 0 |  |  |
| **2023** | | **0** |  |  | | 0 |  |  |
| **2024** | | **0** |  |  | | 0 |  |  |
| **2025** | | **0** |  |  | | 0 |  |  |
| **2.2.** | **Мероприятие 2** Организация транспортного обслуживания населения Верхнекетского района внутренним водным транспортом в границах муниципального района | **всего** | | **88919,25** | **0** | **64401,1** | | **24518,15** | **0** | **0** | Администрация Верхнекетского района |  |
| **2016** | | **4304,3** |  | 700,0 | | 3604,3 |  |  |
| **2017** | | **8631,7** |  | 6713,7 | | 1918,0 |  |  |
| **2018** | | **9242,8** |  | 6932,1 | | 2310,7 |  |  |
| **2019** | | **8349,0** |  | 6261,8 | | 2087,2 |  |  |
| **2020** | | **10189,35** |  | 7642,0 | | 2547,35 |  |  |
| **2021** | | **10215,3** |  | 7661,5 | | 2553,8 |  |  |
| **2022** | | **10266,7** |  | 7700,0 | | 2566,7 |  |  |
| **2023** | | **8726,7** |  | 6545,0 | | 2181,7 |  |  |
| **2024** | | **8726,7** |  | 6545,0 | | 2181,7 |  |  |
| **2025** | | **10266,7** |  | 7700,0 | | 2566,7 |  |  |
| **2.3.** | **Мероприятие 3** Траление причалов | **всего** | | **595,94** | **0** | **0** | | **595,94** | **0** | **0** | УРМИЗ Верхнекетского района |  |
| **2016** | | **0** |  |  | | 0 |  |  |
| **2017** | | **102,8** |  |  | | 102,8 |  |  |
| **2018** | | **89,6** |  |  | | 89,6 |  |  |
| **2019** | | **99,5** |  |  | | 99,5 |  |  |
| **2020** | | **88,84** |  |  | | 88,84 |  |  |
| **2021** | | **107,1** |  |  | | 107,1 |  |  |
| **2022** | | **108,1** |  |  | | 108,1 |  |  |
| **2023** | | **0** |  |  | | 0 |  |  |
| **2024** | | **0** |  |  | | 0 |  |  |
| **2025** | | **0** |  |  | | 0 |  |  |
| **2.4.** | **Мероприятие 4** Ремонт причалов | **всего** | | **158,5** | **0** | **0** | | **158,5** | **0** | **0** | УРМИЗ Верхнекетского района |  |
| **2016** | | **0** |  |  | | 0 |  |  |
| **2017** | | **0** |  |  | | 0 |  |  |
| **2018** | | **79,0** |  |  | | 79,0 |  |  |
| **2019** | | **79,5** |  |  | | 79,5 |  |  |
| **2020** | | **0** |  |  | | 0 |  |  |
| **2021** | | **0** |  |  | | 0 |  |  |
| **2022** | | **0** |  |  | | 0 |  |  |
| **2023** | | **0** |  |  | | 0 |  |  |
| **2024** | | **0** |  |  | | 0 |  |  |
| **2025** | | **0** |  |  | | 0 |  |  |
|  | **Итого по задаче 2** | **всего** | | **95014,39** | **0** | **64401,1** | | **30613,29** | **0** | **0** |  |  |
| **2016** | | **9645,0** | **0** | **700,0** | | **8945,0** | **0** | **0** |
| **2017** | | **8734,5** | **0** | **6713,7** | | **2020,8** | **0** | **0** |
| **2018** | | **9411,4** | **0** | **6932,1** | | **2479,3** | **0** | **0** |
| **2019** | | **8528,0** | **0** | **6261,8** | | **2266,2** | **0** | **0** |
| **2020** | | **10278,19** | **0** | **7642,0** | | **2636,19** | **0** | **0** |
| **2021** | | **10322,4** | **0** | **7661,5** | | **2660,9** | **0** | **0** |
| **2022** | | **10374,8** | **0** | **7700,0** | | **2674,8** | **0** | **0** |
| **2023** | | **8726,7** | **0** | **6545,0** | | **2181,7** | **0** | **0** |
| **2024** | | **8726,7** | **0** | **6545,0** | | **2181,7** | **0** | **0** |
| **2025** | | **10266,7** | **0** | **7700,0** | | **2566,7** | **0** | **0** |
|  | **Итого по МП** | **всего** | | **467337,94** | **0** | **229977,7** | | **146702,93** | **90657,31** | **0** |  |  |
| **2016** | | **55590,1** | **0** | **20935,0** | | **23580,7** | **11074,4** | **0** |
| **2017** | | **45311,0** | **0** | **25891,4** | | **12212,0** | **7207,6** | **0** |
| **2018** | | **45295,5** | **0** | **24965,1** | | **11838,5** | **8491,9** | **0** |
| **2019** | | **46473,7** | **0** | **25973,8** | | **12289,9** | **8210,0** | **0** |
| **2020** | | **48552,34** | **0** | **26490,2** | | **12672,83** | **9389,31** | **0** |
| **2021** | | **50582,4** | **0** | **26832,2** | | **14373,3** | **9376,9** | **0** |
| **2022** | | **60963,3** | **0** | **32900** | | **17771,8** | **10291,5** | **0** |
| **2023** | | **27313,1** | **0** | **6545,0** | | **12938,1** | **7830,0** | **0** |
| **2024** | | **29260,1** | **0** | **6545,0** | | **14070,1** | **8645,0** | **0** |
| **2025** | | **57996,4** | **0** | **32900,0** | | **14955,7** | **10140,7** | **0** |