# Администрация Верхнекетского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 06 марта 2018 г. | р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области | № 248 |
| --- | --- | --- |

Об утверждении муниципальной программы «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в муниципальном образовании Верхнекетский район Томской области» (в редакции постановления Администрации Верхнекетского района от 25.04.2019 №353, от 26.12.2019 №1150, от 23.06.2021 №473, от 28.12.2021 №1155, от 05.04.2022 №314, от 08.12.2022 №1119, от 01.03.2023 №163)

В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст.2 Жилищного кодекса Российской Федерации, Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Верхнекетского района и их формирования и реализации, утвержденным постановлением Администрации Верхнекетского района от 09.10.2012 №1225,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в муниципальном образовании Верхнекетский район Томской области» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района «Территория» и распространяет своё действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2018 года.

3. Разместить постановление на официальном сайте Администрации Верхнекетского района.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Верхнекетского района по промышленности, ЖКХ, строительству, дорожному комплексу и безопасности.

Глава Верхнекетского района			                                       А.Н. Сидихин

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации Верхнекетского района

от 06 марта 2018 г. № 248

ПАСПОРТ

муниципальной программы «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в муниципальном образовании Верхнекетский район Томской области»

| Наименование МП | Муниципальная программа «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в муниципальном образовании Верхнекетский район Томской области» (далее- МП, Программа) |
| --- | --- |
| Куратор МП | Заместитель Главы Верхнекетского района по промышленности, ЖКХ, строительству, дорожному комплексу и безопасности |
| Заказчик МП | Администрация Верхнекетского района |
| Разработчик МП | Отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации Верхнекетского района |
| Исполнители МП | Администрации городского и сельских поселений Верхнекетского района (по согласованию) |
| Стратегическая цель социально-экономического развития Верхнекетского района, на которую направлена реализация МП | Развитие инфраструктуры Верхнекетского района |
| Цель МП | Улучшение технического состояния жилых помещений муниципального жилищного фонда, находящихся в собственности городского, сельских поселений Верхнекетского района (далее-муниципальные квартиры в многоквартирных домах, индивидуальные дома муниципального жилищного фонда), расположенных на территории Верхнекетского района Томской области. |
| Показатели цели МП их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|  | 1. Доля площади муниципальных квартир в многоквартирных домах и индивидуальных домов муниципального жилищного фонда, в которых проведён капитальный ремонт, в общей площади муниципального жилищного фонда, % | 2,5 | 3 | 2,3 | 4,3 | 3 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
| Задача МП | Обеспечить проведение капитального ремонта муниципальных квартир в многоквартирных домах и индивидуальных домов муниципального жилищного фонда, расположенных на территории Верхнекетского района Томской области |
| Показатели задачи МП и их значения (с детализацией по годам реализации МП) | Показатели | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|  | 1. Количество квартир (площадь квартир) муниципального жилищного фонда, в которых проведён капитальный ремонт, ед. (кв. м.) | 54 (2667,4) | 63 (3235,1) | 51 (2490,9) | 97 (4597,2) | 64 (3184,4) | 61 (3150,0) | 61 (3150,0) | 61 (3150,0) |
| Сроки и этапы реализации МП | 2018-2025 годы |
| Объем и источники финансирования (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей) | Источники | Всего | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|  | федеральный бюджет (по согласованию) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | областной бюджет (по согласованию) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | районный бюджет | 1517,6 | 295,0 | 130,0 | 150,0 | 285,7 | 206,9 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
|  | бюджеты поселений (по согласованию) | 17358,8 | 1779,0 | 1888,4 | 2290,3 | 2269,5 | 1953,8 | 2392,6 | 2392,6 | 2392,6 |
|  | внебюджетные источники (по согласованию) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | всего по источникам | 18876,4 | 2074,0 | 2018,4 | 2440,3 | 2555,2 | 2160,7 | 2542,6 | 2542,6 | 2542,6 |
| Организация управления МП | Реализацию Программы осуществляет заказчик Программы - Администрация Верхнекетского района. Общий контроль за реализацией Программы осуществляет куратор Программы- заместитель Главы Верхнекетского района по промышленности, ЖКХ, строительству, дорожному комплексу и безопасности. Текущий контроль и мониторинг реализации Программы осуществляют заказчик Программы - Администрация Верхнекетского района, исполнители Программы - Администрации городского и сельских поселений Верхнекетского района (по согласованию). |

ВВЕДЕНИЕ

Программа разработана в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, Жилищного кодекса Российской Федерации.

Основу Программы составляет система программных мероприятий по капитальному ремонту муниципального жилищного фонда Верхнекетского района. Объектами капитального ремонта по настоящей Программе являются муниципальные квартиры в многоквартирных домах и индивидуальные дома муниципального жилищного фонда в городском и сельских поселениях Верхнекетского района.

Используемые сокращения:

р.п. – рабочий поселок

п. – посёлок

ул. – улица

д. – дом

кв. – квартира

тыс. - тысяч

МП - муниципальная программа

МО - муниципальное образование

кв.м. - квадратный метр

ед. – единиц

чел. – человек

1. Приоритетные задачи социально – экономического развития Верхнекетского района, на решение которых направлена МП

Объем жилищного фонда в Верхнекетском районе по состоянию на конец 2016 года составляет 372,6 тыс. кв. м общей площади, в том числе в городской местности - 188,2 тыс. кв. м, в сельской местности - 184,4 тыс. кв. м. Ветхий жилищный фонд составляет 118,3 тыс. кв. м., в том числе в городской местности - 11,2 тыс. кв. м., в сельской местности - 107,1 тыс. кв. м. Доля ветхого жилья к общей площади жилищного фонда по данным мониторинга Администрации Верхнекетского района по состоянию на 31 декабря 2016 годов составляет 31,7%.

Объем муниципального жилищного фонда в Верхнекетском районе по состоянию на 31.12. 2016 составляет 108,3 тыс. кв. м., в том числе в городской местности – 7,4 тыс. кв. м, в сельской местности – 100,9 тыс. кв. м. Почти весь муниципальный фонд в сельских поселениях представляет из себя ветхие деревянные дома блокированной застройки, которые возводились в шестидесятые и семидесятые годы.

Дома, требующие капитального ремонта, имеются во всех муниципальных образованиях (городском, сельских поселениях) Верхнекетского района. Актуальность разработки Программы обусловлена рядом социальных факторов, связанных с низким качеством и потенциальной аварийностью жилья, накопленной потребностью в осуществлении ремонтных работ. Граждане, проживающие в ветхих жилых помещениях, самостоятельно проводят, в основном, только текущие ремонты.

Разработка и реализация Программы обусловлена социальной остротой проблемы несвоевременности капитального ремонта и неудовлетворительным техническим состоянием домов муниципального фонда.

Программа предусматривает решение проблемы, с учетом возможностей бюджетного финансирования различных уровней и доходов от платы за наём муниципального жилья, путем проведения, в основном, только выборочного капитального ремонта отдельных элементов жилых помещений.

Настоящая Программа направлена на создание условий комфортного проживания граждан, проживающих в муниципальных жилых помещениях, требующих капитального ремонта, что в свою очередь позволяет соблюдать права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, повышать уровень и качество жизни населения, что соответствует одному из приоритетов социально-экономического развития муниципального образования Верхнекетский район Томской области - развитие инфраструктуры Верхнекетского района.

2. Цель, задачи, целевые показатели МП

Реализация Программы будет осуществляться в течение 2018-2025 годов.

Целью Программы является улучшение технического состояния муниципальных квартир в многоквартирных домах и индивидуальных домов муниципального жилищного фонда, расположенных на территории Верхнекетского района Томской области.

Показателем достижения цели определён: доля площади муниципальных квартир в многоквартирных домах и индивидуальных домов муниципального жилищного фонда, в которых проведён капитальный ремонт, в общей площади муниципального жилищного фонда.

Доля площади муниципальных квартир в многоквартирных домах и индивидуальных домов муниципального жилищного фонда, в которых будет проведён капитальный ремонт, в общей площади муниципального фонда по годам: в 2018 году – 2,5%, в 2019 году – 3 %, в 2020 году – 2,3%, в 2021 году – 4,3%, в 2022 году – 2,9%, в 2023 году – 2,9%, в 2024 году – 2,9% в 2025 году -2,9%. За время действия Программы доля площади муниципальных квартир в многоквартирных домах и индивидуальных домов муниципального жилищного фонда, в которых будет проведён капитальный ремонт, в общей площади муниципального фонда составит 23,7%.

Достижение цели Программы предполагается за счёт решения следующей задачи:

Обеспечить проведение капитального ремонта муниципальных квартир в многоквартирных домах и индивидуальных домов муниципального жилищного фонда, расположенных на территории Верхнекетского района Томской области.

Показатели реализации задачи:

Количество квартир (площадь квартир) муниципального жилого фонда, в которых проведён капитальный ремонт.

Количество квартир (площадь квартир) муниципального жилого фонда, в которых будет проведён капитальный ремонт по годам составляет: в 2018 году – 54 квартиры (2667,4 кв.м.), в 2019 году – 63 квартиры (3235,1 кв.м.), в 2020 году – 51 квартира, (2490,9 кв.м.), в 2021 году – 97 квартир (4597,24 кв.м.), в 2022 году – 61 квартира (3150,0 кв.м.), в 2023 году – 61 квартира (3150,0 кв.м.), в 2024 году – 61 квартира (3150,0 кв.м.), в 2025 году – 61 квартира (3150,0 кв.м.). За время действия Программы ожидается отремонтировать 509 квартир (22440,64 кв.м.).

Оценка достижения цели Программы по годам ее реализации осуществляется посредством определения степени и полноты решения поставленных задач, а также с использованием показателей, приведённых в Приложении 1.

Главный социальный эффект Программы будет состоять в обеспечении роста благосостояния жителей муниципального образования Верхнекетский район Томской области, создание комфортной среды жизнедеятельности.

3. Перечень программных мероприятий МП

Мероприятия Программы направлены на реализацию проведения капитального ремонта квартир в многоквартирных домах и индивидуальных домов муниципального жилищного фонда, расположенных на территории Верхнекетского района.

К видам работ по капитальному ремонту квартир в многоквартирных домах и индивидуальных домов муниципального жилищного фонда относятся все виды работ по капитальному ремонту в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе и выборочный капитальный ремонт отдельных конструкций зданий.

Программа содержит конкретные мероприятия, взаимоувязанные по срокам, ресурсам и исполнителям и направленные на комплексную реализацию ее цели.

Перечень программных мероприятий приведен в Приложении 2 к Программе.

В результате реализации мероприятий Программы будет обеспечено проведение капитального ремонта муниципальных квартир в многоквартирных домах и индивидуальных домов муниципального жилищного фонда, расположенных на территории Верхнекетского района.

4. Механизмы реализации и управления МП, включая ресурсное обеспечение

Заказчиком и разработчиком Программы является Администрация Верхнекетского района.

Администрация Верхнекетского района:

несет ответственность за своевременную и качественную подготовку мероприятий Программы;

разрабатывает и принимает на уровне муниципального образования Верхнекетский район Томской области нормативные документы, необходимые для эффективной реализации мероприятий Программы;

вносит предложения по уточнению затрат по мероприятиям Программы на очередной финансовый год;

осуществляет ведение ежеквартальной отчетности о реализации мероприятий Программы;

осуществляет подготовку информации о ходе реализации мероприятий Программы.

Исполнителями Программы являются: Администрации городского и сельских поселений Верхнекетского района.

Механизм реализации Программы включает:

составление и ведение реестров муниципальных квартир многоквартирных домов и индивидуальных домов муниципального жилищного фонда городского и сельских поселений, требующих капитального ремонта, с указанием года постройки, количества проживающих, площади квартир;

определение размера денежных средств, необходимых для капитального ремонта муниципальных квартир в многоквартирных домах и индивидуальных домов муниципального жилищного фонда;

обеспечение софинансирования Программы из средств бюджета муниципального образования Верхнекетский район Томской области;

составление и представление отчета о расходовании средств, полученных из местного бюджета на реализацию мероприятий Программы;

проведение капитального ремонта;

ежегодная корректировка реестра муниципальных квартир многоквартирных домов и индивидуальных домов муниципального жилищного фонда городского и сельских поселений, требующих капитального ремонта, по состоянию на первое ноября текущего года.

Программа предусматривает два уровня финансирования капитального ремонта муниципального жилищного фонда района:

Районный уровень.

Программа определяет условие предоставления долевого финансирования капитального ремонта муниципальных квартир в многоквартирных домах и индивидуальных домов муниципального жилищного фонда из бюджета Верхнекетского района в размере не менее 7,5 % от общего объёма финансирования капитального ремонта муниципального жилого фонда в текущем году.

Уровень поселений.

Городское и сельские поселения Верхнекетского района должны обеспечивать формирование целевого бюджетного финансирования за счет средств, поступивших от граждан за наём муниципальных квартир, расходование средств которого может осуществляться на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда.

Общий объем финансирования Программы составляет 18876,4 тыс. рублей, в том числе за счёт средств муниципального образования Верхнекетский район Томской области – 1517,6 тыс. рублей, за счет средств бюджетов городского и сельских поселений – 17358,8 тыс. рублей. Общий объем финансирования Программы в разрезе источников финансирования и по годам реализации приведены в Приложении 2 к Программе.

Объемы, структура затрат и источники финансирования мероприятий Программы могут корректироваться в соответствии с учетом их приоритетности и финансовых возможностей.

Администрации городского и сельских поселений формируют реестр домов, требующих капитального ремонта в муниципальном образовании, осуществляют финансирование муниципальной программы и контроль за их выполнением на местном уровне, обеспечивают соблюдение сроков проведения капитального ремонта.

Предлагаемый подход к управлению реализацией Программы позволит:

проводить единую политику капитального ремонта муниципального жилищного фонда;

создать открытую процедуру принятия решений относительно финансовой поддержки Программы;

создать систему мониторинга реализации Программы.

5. Контроль и мониторинг реализации МП

Текущее управление реализацией мероприятий Программы осуществляется заказчиком и исполнителями Программы, определенных в перечне программных мероприятий Программы.

Исполнители Программы:

организуют выполнение мероприятий, входящих в Программу, и осуществляют их мониторинг;

до 10 числа месяца, следующего за отчетным, представляют заказчику Программы информацию о выполнении мероприятий по реализации Программы и объемах финансирования, направленных на реализацию мероприятий Программы за счет всех источников финансирования.

отчет о результатах реализации Программы за год не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным.

Заказчик Программы осуществляет:

методическое руководство по реализации Программы;

контроль за ходом выполнения мероприятий Программы;

координацию деятельности по реализации мероприятий Программы, рациональному использованию средств бюджетов различных уровней в соответствии с нормативными правовыми актами муниципального образования Верхнекетский район Томской области.

Заказчик Программы, с учетом сведений полученных от ответственных исполнителей мероприятий Программы, ежеквартально представляет в отдел социально-экономического развития Администрации Верхнекетского района отчет о ходе выполнения Программы, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Общий контроль за реализацией Программы осуществляет заместитель Главы Верхнекетского района по промышленности, ЖКХ, строительству, дорожному комплексу и безопасности.

Оценка эффективности реализации Программы проводится ежегодно отделом социально-экономического развития Администрации Верхнекетского района в соответствии с постановлением Администрации Верхнекетского района от 09.10.2012 №1225 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Верхнекетского района и их формирования и реализации».

6. Оценка рисков в ходе реализации МП

Внешние риски реализации Программы:

природные и техногенные катастрофы;

опережающие темпы инфляции, что приведет к повышению стоимости работ по капитальному ремонту, а в результате - к невозможности реализации всех запланированных мероприятий в рамках ресурсного обеспечения, предусмотренного Программой.

Внутренние риски:

недостаточное финансовое обеспечение Программы из бюджета Верхнекетского района;

повышение износа муниципального жилищного фонда;

образование задолженности нанимателей помещений по уплате за наём муниципального жилья.

Указанные риски могут привести к значительному снижению эффективности реализуемых мер, направленных на решение задач, определенных Программой.

Способами ограничения основных рисков являются:

привлечение внебюджетных источников финансирования мероприятий Программы;

усиление контроля за ходом выполнения мероприятий Программы и совершенствование механизма текущего управления реализацией Программы;

своевременная корректировка мероприятий Программы.

Приложение 1

к муниципальной программе «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в муниципальном образовании Верхнекетский район Томской области»

Система целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в муниципальном образовании Верхнекетский район Томской области»

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Методика расчета показателя* | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля площади муниципальных квартир в многоквартирных домах и индивидуальных домов муниципального жилищного фонда, в которых проведён капитальный ремонт, в общей площади муниципального жилищного фонда | % | Д=Sотр / Sобщ*100, гдеД - доля площади муниципальных квартир в многоквартирных домах и индивидуальных домов муниципального жилищного фонда, в которых проведён капитальный ремонт, в общей площади муниципального жилищного фонда, Sотр - площадь муниципальных квартир в многоквартирных домах и индивидуальных домов муниципального жилищного фонда, в которых проведён капитальный ремонт в отчетном году, Sобщ - общая площадь муниципального жилищного фонда | 2,5 | 3 | 2,3 | 4,3 | 3 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
| 1 | Количество квартир (площадь квартир) муниципального жилищного фонда, в которых проведён капитальный ремонт | ед. (кв.м.) | - | 54 (2667,4) | 63 (3235,1) | 51 (2490,9) | 97 (4597,2) | 64 (3184,4) | 61 (3150,0) | 61 (3150,0) | 61 (3150,0) |

* - графа заполняется в случае, если источником информации по показателям цели и задач МП (подпрограмм МП) не являются данные Федеральной службы государственной статистики.

Приложение 2

к муниципальной программе «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда

в муниципальном образовании Верхнекетский район Томской области»

ПЕРЕЧЕНЬ

программных мероприятий муниципальной программы «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в муниципальном образовании Верхнекетский район Томской области»

| № п/п | Наименование цели, задачи, мероприятия МП | Срок исполнения | Объем финансирования (тыс. руб.) | В том числе за счет средств | Ответственные исполнители | Показатели результата мероприятия <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | федерального бюджета | областного бюджета | районного бюджета | бюджетов поселений | Внебюджетных источников |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Цель: Улучшение технического состояния муниципальных квартир в многоквартирных домах и индивидуальных домов муниципального жилищного фонда, расположенных на территории Верхнекетского района Томской области |
| 1 | Задача: Обеспечить проведение капитального ремонта муниципальных квартир в многоквартирных домах и индивидуальных домов муниципального жилищного фонда, расположенных на территории Верхнекетского района Томской области |
| 1.1 | Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Белоярского городского поселения | 2018-2025 | 2390,3 |  |  |  | 2390,3 |  | Администрация Белоярского городского поселения (по согласованию) | Количество отремонтированных квартир |
|  |  | 2018 | 256,9 |  |  |  | 256,9 |  |  | 6 квартир |
|  |  | 2019 | 235,6 |  |  |  | 235,6 |  |  | 4 квартиры |
|  |  | 2020 | 305,1 |  |  |  | 305,1 |  |  | 3 квартиры |
|  |  | 2021 | 527,9 |  |  |  | 527,9 |  |  | 7 квартир |
|  |  | 2022 | 164,8 |  |  |  | 164,8 |  |  | 3 квартиры |
|  |  | 2023 | 300,0 |  |  |  | 300,0 |  |  | 5 квартир |
|  |  | 2024 | 300,0 |  |  |  | 300,0 |  |  | 5 квартир |
|  |  | 2025 | 300,0 |  |  |  | 300,0 |  |  | 5 квартир |
| 1.2 | Приобретение строительных материалов для капитального ремонта муниципального жилищного фонда Белоярского городского поселение | 2018-2025 | 200,0 |  |  | 200,0 |  |  |  | Досрочный завоз строительных материалов |
|  |  | 2018 | 110,0 |  |  | 110,0 |  |  |  |  |
|  |  | 2019 | 10,0 |  |  | 10,0 |  |  |  |  |
|  |  | 2020 | 10,0 |  |  | 10,0 |  |  |  |  |
|  |  | 2021 | 10,0 |  |  | 10,0 |  |  |  |  |
|  |  | 2022 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | 2023 | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  |  |  |
|  |  | 2024 | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  |  |  |
|  |  | 2025 | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  |  |  |
| 1.3 | Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Катайгинского сельского поселения | 2018-2025 | 4709,9 |  |  |  | 4709,9 |  | Администрация Катайгинского сельского поселения (по согласованию) | Количество отремонтированных квартир |
|  |  | 2018 | 538,2 |  |  |  | 538,2 |  |  | 36 квартир |
|  |  | 2019 | 569,2 |  |  |  | 569,2 |  |  | 14 квартир |
|  |  | 2020 | 554,2 |  |  |  | 554,2 |  |  | 14 квартир |
|  |  | 2021 | 547,3 |  |  |  | 547,3 |  |  | 34 квартиры |
|  |  | 2022 | 618,5 |  |  |  | 618,5 |  |  | 24 квартиры |
|  |  | 2023 | 627,5 |  |  |  | 627,5 |  |  | 14 квартир |
|  |  | 2024 | 627,5 |  |  |  | 627,5 |  |  | 14 квартир |
|  |  | 2025 | 627,5 |  |  |  | 627,5 |  |  | 14 квартир |
| 1.4 | Приобретение строительных материалов для капитального ремонта муниципального жилищного фонда Катайгинского сельского поселения | 2018-2025 | 165,0 |  |  | 165,0 |  |  |  | Досрочный завоз строительных материалов |
|  |  | 2018 | 65,0 |  |  | 65,0 |  |  |  |  |
|  |  | 2019 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | 2020 | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  |  |  |
|  |  | 2021 | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  |  |  |
|  |  | 2022 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | 2023 | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  |  |  |
|  |  | 2024 | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  |  |  |
|  |  | 2025 | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  |  |  |
| 1.5 | Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Клюквинского сельского поселения | 2018-2025 | 1338,4 |  |  |  | 1338,4 |  | Администрация Клюквинского сельского поселения (по согласованию) | Количество отремонтированных квартир |
|  |  | 2018 | 156,6 |  |  |  | 156,6 |  |  | 8 квартир |
|  |  | 2019 | 171,1 |  |  |  | 171,1 |  |  | 6 квартир |
|  |  | 2020 | 224,9 |  |  |  | 224,9 |  |  | 6 квартир |
|  |  | 2021 | 187,5 |  |  |  | 187,5 |  |  | 3 квартиры |
|  |  | 2022 | 84,7 |  |  |  | 84,7 |  |  | 4 квартиры |
|  |  | 2023 | 171,2 |  |  |  | 171,2 |  |  | 5 квартир |
|  |  | 2024 | 171,2 |  |  |  | 171,2 |  |  | 5 квартир |
|  |  | 2025 | 171,2 |  |  |  | 171,2 |  |  | 5 квартир |
| 1.6 | Приобретение строительных материалов для капитального ремонта муниципального жилищного фонда Клюквинского сельского поселения | 2018-2025 | 140,0 |  |  | 140,0 |  |  |  | Досрочный завоз строительных материалов |
|  |  | 2018 | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  |  |  |
|  |  | 2019 | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  |  |  |
|  |  | 2020 | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  |  |  |
|  |  | 2021 | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  |  |  |
|  |  | 2022 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | 2023 | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  |  |  |
|  |  | 2024 | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  |  |  |
|  |  | 2025 | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  |  |  |
| 1.7 | Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Макзырского сельского поселения | 2018-2025 | 905,3 |  |  |  | 905,3 |  | Администрация Макзырского сельского поселения (по согласованию) | Количество отремонтированных квартир |
|  |  | 2018 | 125,3 |  |  |  | 125,3 |  |  | 12 квартир |
|  |  | 2019 | 105,6 |  |  |  | 105,6 |  |  | 11 квартир |
|  |  | 2020 | 99,4 |  |  |  | 99,4 |  |  | 6 квартир |
|  |  | 2021 | 122,0 |  |  |  | 122,0 |  |  | 6 квартир |
|  |  | 2022 | 120,0 |  |  |  | 120,0 |  |  | 4 квартиры |
|  |  | 2023 | 111,0 |  |  |  | 111,0 |  |  | 10 квартир |
|  |  | 2024 | 111,0 |  |  |  | 111,0 |  |  | 10 квартир |
|  |  | 2025 | 111,0 |  |  |  | 111,0 |  |  | 10 квартир |
| 1.8 | Приобретение строительных материалов для капитального ремонта муниципального жилищного фонда Макзырского сельского поселения | 2018-2025 | 140,0 |  |  | 140,0 |  |  |  | Досрочный завоз строительных материалов |
|  |  | 2018 | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  |  |  |
|  |  | 2019 | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  |  |  |
|  |  | 2020 | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  |  |  |
|  |  | 2021 | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  |  |  |
|  |  | 2022 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | 2023 | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  |  |  |
|  |  | 2024 | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  |  |  |
|  |  | 2025 | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  |  |  |
| 1.9 | Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Палочкинского сельского поселения | 2018- 2025 | 233,9 |  |  |  | 233,9 |  | Администрация Палочкинского сельского поселения (по согласованию) | Количество отремонтированных квартир |
|  |  | 2018 | 26,3 |  |  |  | 26,3 |  |  | 4 квартиры |
|  |  | 2019 | 43,0 |  |  |  | 43,0 |  |  | 1 квартира |
|  |  | 2020 | 87,4 |  |  |  | 87,4 |  |  | 1 квартира |
|  |  | 2021 | 1,5 |  |  |  | 1,5 |  |  | 1 квартира |
|  |  | 2022 | 22,0 |  |  |  | 22,0 |  |  | 1 квартира |
|  |  | 2023 | 17,9 |  |  |  | 17,9 |  |  | 2 квартиры |
|  |  | 2024 | 17,9 |  |  |  | 17,9 |  |  | 2 квартиры |
|  |  | 2025 | 17,9 |  |  |  | 17,9 |  |  | 2 квартиры |
| 1.10 | Приобретение строительных материалов для капитального ремонта муниципального жилищного фонда Палочкинского сельского поселения | 2018-2025 | 30,0 |  |  | 30,0 |  |  |  | Досрочный завоз строительных материалов |
|  |  | 2018 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | 2019 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | 2020 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | 2021 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | 2022 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | 2023 | 10,0 |  |  | 10,0 |  |  |  |  |
|  |  | 2024 | 10,0 |  |  | 10,0 |  |  |  |  |
|  |  | 2025 | 10,0 |  |  | 10,0 |  |  |  |  |
| 1.11 | Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Сайгинского сельского поселения | 2018-2025 | 2122,5 |  |  |  | 2122,5 |  | Администрация Сайгинского сельского поселения (по согласованию) | Количество отремонтированных квартир |
|  |  | 2018 | 201,1 |  |  |  | 201,1 |  |  | 19 квартир |
|  |  | 2019 | 248,7 |  |  |  | 248,7 |  |  | 5 квартир |
|  |  | 2020 | 214,3 |  |  |  | 214,3 |  |  | 5 квартир |
|  |  | 2021 | 230,1 |  |  |  | 230,1 |  |  | 9 квартир |
|  |  | 2022 | 253,3 |  |  |  | 253,3 |  |  | 7 квартир |
|  |  | 2023 | 325,0 |  |  |  | 325,0 |  |  | 5 квартир |
|  |  | 2024 | 325,0 |  |  |  | 325,0 |  |  | 5 квартир |
|  |  | 2025 | 325,0 |  |  |  | 325,0 |  |  | 5 квартир |
| 1.12 | Приобретение строительных материалов для капитального ремонта муниципального жилищного фонда Сайгинского сельского поселения | 2018-2025 | 110,0 |  |  | 110,0 |  |  |  | Досрочный завоз строительных материалов |
|  |  | 2018 | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  |  |  |
|  |  | 2019 | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  |  |  |
|  |  | 2020 | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  |  |  |
|  |  | 2021 | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  |  |  |
|  |  | 2022 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | 2023 | 10,0 |  |  | 10,0 |  |  |  |  |
|  |  | 2024 | 10,0 |  |  | 10,0 |  |  |  |  |
|  |  | 2025 | 10,0 |  |  | 10,0 |  |  |  |  |
| 1.13 | Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Орловского сельского поселения | 2018-2025 | 351,4 |  |  |  | 351,4 |  | Администрация Орловского сельского поселения (по согласованию) | Количество отремонтированных квартир |
|  |  | 2018 | 20,0 |  |  |  | 20,0 |  |  | 4 квартиры |
|  |  | 2019 | 50,0 |  |  |  | 50,0 |  |  | 4 квартиры |
|  |  | 2020 | 39,6 |  |  |  | 39,6 |  |  | 2 квартиры |
|  |  | 2021 | 20,4 |  |  |  | 20,4 |  |  | 6 квартир |
|  |  | 2022 | 27,0 |  |  |  | 27,0 |  |  | 4 квартиры |
|  |  | 2023 | 64,8 |  |  |  | 64,8 |  |  | 3 квартиры |
|  |  | 2024 | 64,8 |  |  |  | 64,8 |  |  | 3 квартиры |
|  |  | 2025 | 64,8 |  |  |  | 64,8 |  |  | 3 квартиры |
| 1.14 | Приобретение строительных материалов для капитального ремонта муниципального жилищного фонда Орловского сельского поселения | 2018-2025 | 140,0 |  |  | 140,0 |  |  |  | Досрочный завоз строительных материалов |
|  |  | 2018 | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  |  |  |
|  |  | 2019 | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  |  |  |
|  |  | 2020 | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  |  |  |
|  |  | 2021 | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  |  |  |
|  |  | 2022 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | 2023 | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  |  |  |
|  |  | 2024 | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  |  |  |
|  |  | 2025 | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  |  |  |
| 1.15 | Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Степановского сельского поселения | 2018-2025 | 3468,6 |  |  |  | 3468,6 |  | Администрация Степановского сельского поселения (по согласованию) | Количество отремонтированных квартир |
|  |  | 2018 | 350,0 |  |  |  | 350,0 |  |  | 35 квартир |
|  |  | 2019 | 390,6 |  |  |  | 390,6 |  |  | 24 квартиры |
|  |  | 2020 | 495,0 |  |  |  | 495,0 |  |  | 13 квартир |
|  |  | 2021 | 436,9 |  |  |  | 436,9 |  |  | 9 квартир |
|  |  | 2022 | 477,0 |  |  |  | 477,0 |  |  | 10 квартир |
|  |  | 2023 | 439,7 |  |  |  | 439,7 |  |  | 11 квартир |
|  |  | 2024 | 439,7 |  |  |  | 439,7 |  |  | 11 квартир |
|  |  | 2025 | 439,7 |  |  |  | 439,7 |  |  | 11 квартир |
| 1.16 | Приобретение строительных материалов для капитального ремонта муниципального жилищного фонда Степановского сельского поселения | 2018-2025 | 140,0 |  |  | 140,0 |  |  |  | Досрочный завоз строительных материалов |
|  |  | 2018 | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  |  |  |
|  |  | 2019 | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  |  |  |
|  |  | 2020 | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  |  |  |
|  |  | 2021 | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  |  |  |
|  |  | 2022 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | 2023 | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  |  |  |
|  |  | 2024 | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  |  |  |
|  |  | 2025 | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  |  |  |
| 1.17 | Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Ягоднинского сельского поселения | 2018-2025 | 2045,4 |  |  | 206,9 | 1838,5 |  | Администрация Ягоднинского сельского поселения (по согласованию) | Количество отремонтированных квартир |
|  |  | 2018 | 104,6 |  |  |  | 104,6 |  |  | 8 квартир |
|  |  | 2019 | 74,6 |  |  |  | 74,6 |  |  | 3 квартиры |
|  |  | 2020 | 270,4 |  |  |  | 270,4 |  |  | 2 квартиры |
|  |  | 2021 | 195,9 |  |  |  | 195,9 |  |  | 22 квартиры |
|  |  | 2022 | 393,4 |  |  | 206,9 | 186,5 |  |  | 7 квартир |
|  |  | 2023 | 335,5 |  |  |  | 335,5 |  |  | 6 квартир |
|  |  | 2024 | 335,5 |  |  |  | 335,5 |  |  | 6 квартир |
|  |  | 2025 | 335,5 |  |  |  | 335,5 |  |  | 6 квартир |
| 1.18 | Приобретение строительных материалов для капитального ремонта муниципального жилищного фонда Ягоднинского сельского поселения | 2018-2025 | 245,7 |  |  | 245,7 |  |  |  | Досрочный завоз строительных материалов |
|  |  | 2018 | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  |  |  |
|  |  | 2019 | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  |  |  |
|  |  | 2020 | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  |  |  |
|  |  | 2021 | 155,7 |  |  | 155,7 |  |  |  |  |
|  |  | 2022 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | 2023 | 10,0 |  |  | 10,0 |  |  |  |  |
|  |  | 2024 | 10,0 |  |  | 10,0 |  |  |  |  |
|  |  | 2025 | 10,0 |  |  | 10,0 |  |  |  |  |
|  | Итого по задаче: | 2018-2025 | 18876,4 |  |  | 1517,6 | 17358,8 |  |  |  |
|  |  | 2018 | 2074,0 |  |  | 295,0 | 1779,0 |  |  |  |
|  |  | 2019 | 2018,4 |  |  | 130,0 | 1888,4 |  |  |  |
|  |  | 2020 | 2440,3 |  |  | 150,0 | 2290,3 |  |  |  |
|  |  | 2021 | 2555,2 |  |  | 285,7 | 2269,5 |  |  |  |
|  |  | 2022 | 2160,7 |  |  | 206,9 | 1953,8 |  |  |  |
|  |  | 2023 | 2542,6 |  |  | 150,0 | 2392,6 |  |  |  |
|  |  | 2024 | 2542,6 |  |  | 150,0 | 2392,6 |  |  |  |
|  |  | 2025 | 2542,6 |  |  | 150,0 | 2392,6 |  |  |  |
|  | Итого по Программе: | 2018-2025 | 18876,4 |  |  | 1517,6 | 17358,8 |  |  |  |
|  |  | 2018 | 2074,0 |  |  | 295,0 | 1779,0 |  |  |  |
|  |  | 2019 | 2018,4 |  |  | 130,0 | 1888,4 |  |  |  |
|  |  | 2020 | 2440,3 |  |  | 150,0 | 2290,3 |  |  |  |
|  |  | 2021 | 2555,2 |  |  | 285,7 | 2269,5 |  |  |  |
|  |  | 2022 | 2160,7 |  |  | 206,9 | 1953,8 |  |  |  |
|  |  | 2023 | 2542,6 |  |  | 150,0 | 2392,6 |  |  |  |
|  |  | 2024 | 2542,6 |  |  | 150,0 | 2392,6 |  |  |  |
|  |  | 2025 | 2542,6 |  |  | 150,0 | 2392,6 |  |  |  |

Приложение 3 к муниципальной программе «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда

в муниципальном образовании Верхнекетский район Томской области на 2018-2021 годы»

Исключено постановлением Администрации Верхнекетского района от 23.06.2021 года №473