- Администрация Верхнекетского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 01 марта 2023 г. | р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области | № 168 |
| --- | --- | --- |

О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 23.11.2020 №1091 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетского района Томской области»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации Верхнекетского района от 09.10.2012 №1225 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Верхнекетского района и их формировании и реализации», решением Думы Верхнекетского района от 29.12.2022 № 62 «О местном бюджете муниципального образования Верхнекетский район Томской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», постановляю:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от 23.11.2020 №1091 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетского района Томской области» следующие изменения:

в муниципальной программе «Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетского района Томской области»:

а) паспорт изложить в редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению;

б) главу 3 изложить в редакции согласно приложению №2 к настоящему постановлению;

в) таблицу 16 главы 4 «Механизмы реализации и управления Программой, включая ресурсное обеспечение» изложить в следующей редакции:

| Источники | Всего | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| федеральный бюджет (по согласованию) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет (по согласованию) | 5453,6 | 5453,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| районный бюджет | 3278,8 | 449,9 | 1428,9 | 800,0 | 300,0 | 300,0 |
| бюджеты поселений (по согласованию) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| всего по источникам | 8732,4 | 5903,5 | 1428,9 | 800,0 | 300,0 | 300,0 |

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике Верхнекетского района «Территория», разместить на официальном сайте Администрации Верхнекетского района. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет своё действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2023 года.

Глава Верхнекетского района                                                                      С.А. Альсевич

И.А. Букалов

Дело-2, ОСЭР-1, Никешкин-1, отдел ЖКХ-1, Елисеева-1,  поселения-9, Территория-1

Приложение №1

к постановлению Администрации

Верхнекетского района

от 01 марта2023 года № 163

ПАСПОРТ

- муниципальной программы «Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетского района Томской области»

| Наименование МП | Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетского района Томской области (далее – МП, Программа) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Куратор МП | Заместитель Главы Верхнекетского района по промышленности, ЖКХ, строительству, дорожному комплексу и безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заказчик МП | Администрация Верхнекетского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнители МП | Администрация Верхнекетского района, структурные подразделения Администрации Верхнекетского района, органы местного самоуправления городского, сельских поселений (по согласованию). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стратегическая цель социально-экономического развития Томской области и Верхнекетского района, на которую направлена реализация МП | Рост благосостояния жителей муниципального образования Верхнекетский район Томской области, создание комфортной среды жизнедеятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель МП | Создание организационных, правовых, технических и экономических условий для повышения энергетической эффективности и энергосбережения на территории Верхнекетского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели цели МП и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели |  | 2021 | 2022 |  | 2023 |  |  | 2024 |  |  | 2025 |
|  | 1.Доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории муниципального образования Верхнекетский район Томской области |  | 56,86 | 56,86 |  | 56,86 |  |  | 56,86 |  |  | 56,86 |
| Задачи МП | Задача 1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищной сфере. Задача 2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфра- структуры. Задача 3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном секторе. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели задач МП и их значения (с детализацией по годам реализации МП) | Показатели |  | 2021 | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  |  | 2025 |  |
|  | 1. Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах, тыс. руб. |  | 0,34 | 0,36 |  | 0,38 |  | 0,40 |  |  | 0,43 |  |
|  | 2. Удельный расход топлива на выработку ТЭ на котельных, тут/Гкал. |  | 0,27 | 0,27 |  | 0,27 |  | 0,27 |  |  | 0,27 |  |
|  | 3. Количество энергетических договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, ед |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| Сроки и этапы реализации МП | 2021-2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем и источники финансирования (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей) | Источники | Всего |  | 2021 | 2022 |  | 2023 |  |  | 2024 |  | 2025 |
|  | федеральный бюджет (по согласованию) | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
|  | областной бюджет (по согласованию) | 5453,6 |  | 5453,6 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
|  | районный бюджет | 3278,8 |  | 449,9 | 1428,9 |  | 800,0 |  |  | 300,0 |  | 300,0 |
|  | бюджеты поселений (по согласованию) | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
|  | внебюджетные источники (по согласованию) | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
|  | Всего по источникам | 8732,4 |  | 5903,5 | 1428,9 |  | 800,0 |  |  | 300,0 |  | 300,0 |
| Организация управления МП | Реализацию Программы осуществляет заказчик Программы. Общий контроль за реализацией Программы осуществляет куратор Программы. Текущий контроль и мониторинг реализации Программы осуществляют заказчик Программы, исполнители Программы, являющиеся главными распорядителями средств местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 2

к постановлению Администрации

Верхнекетского района

от 01 марта2023 года №168

Глава 3. Перечень программных мероприятий Программы.

Перечень программных мероприятий, сроки исполнения, объёмы финансирования, ответственные за выполнение мероприятий представлены в таблице 15.

Таблица 15 Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на территории Верхнекетского района

|  | Наименование мероприятия | Срок исполнения, год | Объем финансирования, всего, тыс. руб. |  | В том числе за счет средств |  |  |  |  |  | Ответственные за выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Федерального бюджета | Областного бюджета | Районного бюджета | Бюджет поселения |  | Внебюджетных источников |  |
| Цель: Создание организационных, правовых, технических и экономических условий для повышения энергетической эффективности и энергосбережения на территории Верхнекетского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Повышение тепловой защиты зданий (замена окон - всего 131 окно в Степановской , Катайгинской, Сайгинской школах) | всего: | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  |  | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Администрация Верхнекетского района |
|  |  | 2022 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  |  | 2023 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  |  | 2024 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  |  | 2025 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 1.2. | Проведение энергетических обследований зданий бюджетных учреждений | всего: | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Администрация Верхнекетского района |
|  |  | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  |  | 2022 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  |  | 2023 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  |  | 2024 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  |  | 2025 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| Итого по задаче 1: |  | всего: | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  |  | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  |  | 2022 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  |  | 2023 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  |  | 2024 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  |  | 2025 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| Задача 2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Ранжирование многоквартирных домов по уровню энергоэффективности | 2021 | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |  | Администрации Белоярского ГП, Сайгинского СП, Ягоднинского СП (по согласованию) |
| 2.2. | Составление перечня объектов жилищного фонда, на которых будут проведены обязательные энергетические обследования | 2021 | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |  | Администрации Белоярского ГП, Сайгинского СП, Ягоднинского СП (по согласованию) |
| 2.3. | Разработка графика проведения энергетических обследований | 2021 | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |  | Администрации Белоярского ГП, Сайгинского СП, Ягоднинского СП (по согласованию) |
| 2.4. | Разработка графика по оснащению коллективными и индивидуальными приборами учета многоквартирных домов с муниципальными квартирами | 2021 | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |  | Администрации Белоярского ГП, Сайгинского СП, Ягоднинского СП (по согласованию) |
| 2.5 | Повышение тепловой защиты муниципальных квартир в МКД (замена окон в муниципальных квартирах) | всего: | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Администрации Белоярского ГП, Сайгинского СП, Ягоднинского СП (по согласованию) |
|  |  | 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  |  | 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  |  | 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  |  | 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  |  | 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 2.6. | Установка коллективных приборов учета тепловой энергии, холодной воды в муниципальных МКД | всего: | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Администрации Белоярского ГП, Сайгинского СП, Ягоднинского СП (по согласованию) |
|  |  | 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  |  | 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  |  | 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  |  | 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  |  | 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 2.7. | Установка индивидуальных приборов учета в муниципальных квартирах | всего: | 15,9 |  | 0 | 0 | 15,9 | 0 |  | 0 | Администрации Белоярского ГП, Сайгинского СП, Ягоднинского СП (по согласованию) |
|  |  | 2021 | 8,9 |  | 0 | 0 | 8,9 | 0 |  | 0 |  |
|  |  | 2022 | 7,0 |  | 0 | 0 | 7,0 | 0 |  | 0 |  |
|  |  | 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  |  | 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  |  | 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| Итого по задаче 2: |  | всего: | 15,9 |  | 0 | 0 | 15,9 | 0 |  | 0 |  |
|  |  | 2021 | 8,9 |  | 0 | 0 | 8,9 | 0 |  | 0 |  |
|  |  | 2022 | 7,0 |  | 0 | 0 | 7,0 | 0 |  | 0 |  |
|  |  | 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  |  | 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  |  | 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| Задача 3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальной инфраструктуре |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Установка регулируемого привода в системах водоснабжения и водоотведения | всего: | 117,0 |  | 0 | 0 | 117,0 |  | 0 | 0 | Администрация Верхнекетского района |
|  |  | 2021 | 117,0 |  | 0 | 0 | 117,0 |  | 0 | 0 |  |
|  |  | 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  |  | 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  |  | 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  |  | 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 3.2. | Установка приборов учёта на объекты коммунальной инфраструктуры | всего: | 63,7 |  | 0 | 0 | 63,7 |  | 0 | 0 |  |
|  |  | 2021 | 37,0 |  | 0 | 0 | 37,0 |  | 0 | 0 |  |
|  |  | 2022 | 26,7 |  | 0 | 0 | 26,7 |  | 0 | 0 |  |
|  |  | 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  |  | 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  |  | 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 3.3. | Восстановление тепловой изоляции на трубопроводах централизованного теплоснабжения | всего: | 500,0 |  | 0 | 0 | 500,0 |  | 0 | 0 | Администрация Верхнекетского района |
|  |  | 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  |  | 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  |  | 2023 | 500,0 |  | 0 | 0 | 500,0 |  | 0 | 0 |  |
|  |  | 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  |  | 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 3.4. | Компенсация сверхнормативных расходов и выпадающих доходов ресурсоснабжающим организациям | всего: | 8035,8 |  | 0 | 5453,6 | 2582,2 |  | 0 | 0 | Администрация Верхнекетского района |
|  |  | 2021 | 5740,6 |  | 0 | 5453,6 | 287,0 |  | 0 | 0 |  |
|  |  | 2022 | 1395,2 |  | 0 | 0 | 1395,2 |  | 0 | 0 |  |
|  |  | 2023 | 300,0 |  | 0 | 0 | 300,0 |  | 0 | 0 |  |
|  |  | 2024 | 300,0 |  | 0 | 0 | 300,0 |  | 0 | 0 |  |
|  |  | 2025 | 300,0 |  | 0 | 0 | 300,0 |  | 0 | 0 |  |
| Итого по задаче 3: |  | всего: | 8716,5 |  | 0 | 5453,6 | 3262,9 |  | 0 | 0 |  |
|  |  | 2021 | 5894,6 |  | 0 | 5453,6 | 441,0 |  | 0 | 0 |  |
|  |  | 2022 | 1421,9 |  | 0 | 0 | 1421,9 |  | 0 | 0 |  |
|  |  | 2023 | 800,0 |  | 0 | 0 | 800,0 |  | 0 | 0 |  |
|  |  | 2024 | 300,0 |  | 0 | 0 | 300,0 |  | 0 | 0 |  |
|  |  | 2025 | 300,0 |  | 0 | 0 | 300,0 |  | 0 | 0 |  |
| Итого по Программе: |  | всего: | 8732,4 |  | 0 | 5453,6 | 3278,8 |  | 0 | 0 |  |
|  |  | 2021 | 5903,5 |  | 0 | 5453,6 | 449,9 |  | 0 | 0 |  |
|  |  | 2022 | 1428,9 |  | 0 | 0 | 1428,9 |  | 0 | 0 |  |
|  |  | 2023 | 800,0 |  | 0 | 0 | 800,0 |  | 0 | 0 |  |
|  |  | 2024 | 300,0 |  | 0 | 0 | 300,0 |  | 0 | 0 |  |
|  |  | 2025 | 300,0 |  | 0 | 0 | 300,0 |  | 0 | 0 |  |