ДУМА ВЕРХНЕКЕТСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

| № 43 от 19.09.2024 |  | р.п. Белый Яр, ул. Гагарина, 15, строен.1 |
| --- | --- | --- |

Об информации о подготовке

к отопительному периоду

объектов жилищно-коммунального хозяйства

Заслушав информацию начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства Колчанову Татьяну Николаевну, о подготовке к отопительному периоду объектов жилищно-коммунального хозяйства, Дума Верхнекетского района решила:

1. Информацию о подготовке к отопительному периоду объектов жилищно-коммунального хозяйства принять к сведению.

2. Настоящие решение вступает в силу со дня его подписания.

И.о. Председателя Думы

Верхнекетского района		                               			А.В. Чухлебов

Дело-1, Администрация-1, отдел ЖКХ-1

Информация о подготовке коммунального комплекса района к отопительному сезону 2024-2025 годов.

В коммунальный комплекс района входят:

16 котельных, установленной мощностью 33 Гкал/час, на которых установлено 37 котлов, присоединено почти 20 км. тепловых сетей;

6 автономных дизельных электростанций, установленной мощностью 5 МВт, более121 км. электрических сетей, из которых 20км 10 кВ, 15 трансформаторных подстанций;

Почти 46 км водопроводных сетей с 5 водонапорными башнями, 17 водозаборных скважин общей производительностью более 5 тыс. м3/сутки, 3 станции водоочистки производительностью более 2 тыс. м3/сутки, 12 км. канализационных сетей с 8 канализационными насосными станциями, 1 станция очистки сточных вод производительностью 1200 м3/сутки.

В сфере ЖКХ осуществляют свою деятельность пять предприятий в том числе четыре МУПа. В сфере занято 247 человек.

План по подготовке к отопительному периоду был сформирован на 1 апреля 2024 на сумму 336 млн руб. В него были включены все объекты, требующие ремонта. Это по сути оценка средств, на которые можно привести все объекты ЖКХ в устойчивое работоспособное состояние, чтобы отстоять очередной отопительный сезон. Из этого плана были поданы заявки в Департамент ЖКХ на 16 наиболее аварийных объектов на сумму 95 млн руб.

В итоге из областного бюджета в рамках государственной программы «Развитие коммунальной инфраструктуры в Томской области» в 2024 году на 8 мероприятий было выделено половина суммы потребности 47,3 млн руб. на следующие аварийные объекты:

| Мероприятие | Всего | ОБ | МБ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Замена котла №1 на котельной ТОЦТ в р.п. Белый Яр | 1 370 15640, | 1 184 637,22 | 185 519,18 |  |
| Замена ДЭУ-50 на дизельной электростанции в п. Дружный | 1 209 521,15 | 1 045 751,98 | 163 769,17 |  |
| Замена котла №3 на котельной в п. Сайга | 2 750 852,04 | 2 378 386,67 | 372 465,37 | 30 961,60 |
| Замена котлов № 1, №2 на школьной котельной в п. Катайга | 2 987 304,24 | 2 582 823,24 | 404 481,00 |  |
| Замена котла №2 в котельной РЦКД в р.п. Белый Яр. | 1 797 293,34 | 1 553 939,83 | 243 353,51 |  |
| Капитальный ремонт дизель-генератора ДГ-72М №1 на ДЭС п. Степановка | 15 862 648,62 | 13 714 846,00 | 2 147 802,62 |  |
| Капитальный ремонт участка водопроводных сетей по ул. Свердлова, ул. Горького от ВК - 4 до ВК - 9 в р.п. Белый Яр | 14 304 967,96 | 12 368 075,30 | 1 936 892,66 |  |
| Капитальный ремонт крыши котельной ДКВР 10/13 в р.п. Белый Яр | 14 383 637,36 | 12 436 092,86 | 1 947 544,50 |  |
| Всего: | 54 666 381,11 | 47 264 553,09 | 7 401 828,01 |  |

Всего на подготовку к зиме направлено 127млн229тыс.руб., в том числе: в сферу теплоснабжения 89млн.503тыс.руб.(70,3%), в сферу водоснабжения и водоотведения 19млн615тыс.руб.(15,4%), в сферу электроснабжения 18млн.111тыс.руб.(14,3%).

Из местного бюджета на подготовку к ОЗП на сегодняшний день направлено 19млн211тыс.руб. Из них на расходы непроизводственного характера направлено 2мл787тыс.руб.(2,2%):

На выполнение предписаний Сибирского управления Ростехнадзора на обследование дымовых труб (на 3 котельных в п. Центральный, п. Лисица, п. Сайга) и здания котельной в п. Ягодное направлено 120 тыс.руб.

Для разработки проектно-сметной документации, прохождения проверки достоверности определения сметной стоимости капитальных ремонтов, обследования аварийных зданий и сооружений, разработки проекта на капитальный ремонт котельной ДКВР, разработки трёх схем водоснабжения и водоотведения в р.п. Белый Яр, п. Сайга п. Ягодное, на разработку проекта зон санитарной охраны водозабора в п. Степановка потребовалось 2млн667тыс.руб.из МБ.

На привлечение специализированной техники (экскаватора и автокрана) из местного бюджета направлено 2млн94тыс.руб. (1,6%).

На техническое обслуживание локальных станций очистки воды в пяти поселениях района (п. Центральный, п. Сайга, п. Катайга, п. Клюквинка, п. Ягодное) направлено 1млн260тыс.руб., в том числе 442тыс.руб. из МБ.

В этом году отремонтировано и заменено рекордное количество котлов (9 котлов - 26% от установленных). Подлежали замене пять котлов, по одному на каждой котельной, на котельных ТОЦТ и РЦКД в р.п. Белый Яр и котельной п. Сайга; два котла на школьной котельной в п. Катайга. Капитально отремонтированы четыре котла: два котла на станционной котельной в р.п. Белый Яр, по одному на котельных ТОЦТ в р.п. Белый Яр и котельной п. Ягодное. Кроме того, заменена дымовая труба на котельной РЦКД, произведён ремонт топливоподачи котельной ПМК в р.п. Белый Яр, приобретено три вентилятора, девять электродвигателей. Отремонтировано 1250м изоляции на тепловых сетях: 232м в п. Степановка, 500м в п.Сайга, 518м в р.п.Белый Яр.

В сферу водоснабжения и водоотведения направлены средства на обвязку трёх водозаборных скважин, устройство трёх павильонов для них, приобретение двух водопроводных колодцев, приобретение труб на водозаборную скважину в п. Катайга.

В сфере электроснабжения из местного бюджета направлено 3,4млн руб.: на ремонт ДЭУ-50 в п. Дружный, приобретение материалов для капитального ремонта системы отопления, капитального ремонта генератора на ДЭС п. Степановка, приобретение железобетонных приставок для ремонта электролиний в п. Степановка.