<>

# Администрация Верхнекетского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 23 марта 2012 г. | р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области | № 298 |
| --- | --- | --- |

О подготовке хозяйственного комплекса Верхнекетского района к работе в осенне-зимний период  2012-2013 годов (в редакции постановления Администрации Верхнекетского района от 04.09.2012 №1067)

В соответствии с распоряжением Губернатора Томской области от 17.01.2012 № 3-р «О подготовке хозяйственного комплекса Томской области к работе в осенне-зимний период 2012-2013 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

# В целях подготовки хозяйственного комплекса Верхнекетского района к работе в осенне-зимний период 2012 - 2013 годов утвердить:

# состав районной Межведомственной комиссии по подготовке хозяйственного комплекса Верхнекетского района к работе в осенне-зимний период 2012 - 2013 годов согласно приложению N 1 к настоящему постановлению;

# положение о районной Межведомственной комиссии по подготовке хозяйственного комплекса Верхнекетского района к работе в осенне-зимний период 2012 - 2013 годов согласно приложению N 2 к настоящему постановлению;

  - перечень мероприятий по подготовке хозяйственного комплекса Верхнекетского района к работе в осенне-зимний период 2012 - 2013 годов согласно приложению N 3 к настоящему постановлению.

# Межведомственной комиссии:

# разработать сводный план мероприятий по подготовке хозяйственного комплекса Верхнекетского района к осенне-зимнему периоду 2012 – 2013 годов до 15.04.2012;

# производить оценку хода подготовки  к осенне-зимнему периоду 2012 - 2013 годов на 1-е и 15-е число каждого месяца в период с 15.06.2012 до 01.10.2012;

# организовать оценку готовности объектов жизнеобеспечения района к работе в  осенне-зимний период 2012 - 2013 годов  с выдачей актов готовности в период с 15.08.2012 до 01.09.2012.

# Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования в районной газете «Заря Севера».

# Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. Главы Верхнекетского района                                                       С.А. Альсевич

Колчанова

2-20-44

Приложение №1

к постановлению Администрации

Верхнекетского района

от 23 марта 2012 г.   №298

# СОСТАВ

# РАЙОННОЙ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ

# ХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА ВЕРХНЕКЕТСКОГО РАЙОНА К РАБОТЕ

# В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД 2012 - 2013 ГОДОВ

# Сидихин А.Н.	– Глава Верхнекетского  района – председатель комиссии

# Анисимов С.Н.	– начальник отдела промышленности, природопользования и

# транспорта – заместитель председателя комиссии

Бучко В.С.		– начальник КУМиЗ

Окунева С.В.	– директор МАУ «Инженерный центр»

Родиков А.С.	– ведущий специалист  по ГО и ЧС

Колчанова Т.Н.	– главный специалист по ЖКХ

Барабаш Д.Ф.	– ведущий специалист по электроснабжению населения

Начальник Томского территориального отдела государственного энергетического надзора (по согласованию)

# Главы городского и сельских поселений (по согласованию)

Руководители предприятий ЖКХ (по согласованию)

Приложение №2

к постановлению Администрации

Верхнекетского района

от 23 марта  2012 г.   №298

# ПОЛОЖЕНИЕ

# О РАЙОННОЙ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ

# ХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА ВЕРХНЕКЕТСКОГО РАЙОНА К РАБОТЕ

# В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД 2012 - 2013 ГОДОВ

- Районная Межведомственная комиссия по подготовке хозяйственного комплекса Верхнекетского района к работе в зимний период 2012-2013 годов (далее - Комиссия) является совещательным органом, созданным для обеспечения согласованности действий органов местного самоуправления и хозяйствующих субъектов Верхнекетского района по вопросам контроля за ходом подготовки хозяйственного комплекса района к работе в осенне–зимний период.

- Комиссия в своей деятельности руководствуется  федеральными конституционными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов государственной власти Томской области, Губернатора Томской области, постановлениями Администрации Верхнекетского района, а также настоящим Положением.

- Основными задачами Комиссии являются:

- обеспечение взаимодействия деятельности органов местного самоуправления, предприятий ЖКХ и заинтересованных организаций по подготовке хозяйственного комплекса Верхнекетского района к работе в осенне-зимний период;

- внесение в установленном порядке предложений по обеспечению выполнения планов подготовки хозяйственного комплекса района к работе в осенне-зимний период;

- осуществление контроля за ходом подготовки хозяйственного комплекса района к работе в осенне-зимний период.

- Комиссия осуществляет следующие функции:

- анализирует и оценивает ход подготовки объектов жизнеобеспечения хозяйственного комплекса к работе в осенне-зимний период;

- осуществляет контроль за ходом подготовки к работе в зимних условиях объектов жизнеобеспечения хозяйственного комплекса городского и сельских поселений,  в том числе с выездами на места;

- принимает участие в разработке мер по решению финансовых проблем, возникающих при подготовке хозяйственного комплекса к работе в зимних условиях, его финансового обеспечения, а также эффективности использования привлекаемых средств;

- вносит предложения по профилактике и предупреждению противопожарных действий, приводящих к дестабилизации функционирования хозяйственного комплекса и нарушающих нормальное жизнеобеспечение населения;

- рассматривает вопросы о создании запасов топлива и аварийных запасов материально-технических ресурсов в муниципальных образованиях Верхнекетского района;

- подготавливает предложения по разработке правовых актов Думы Верхнекетского района, Администрации Верхнекетского района или внесению изменений и дополнений в действующие правовые акты, регулирующие подготовку хозяйственного комплекса района к работе в осенне-зимний период.

- Комиссия для осуществления возложенных на неё задач имеет право:

- запрашивать в установленном порядке у органов местного самоуправления и организаций ЖКХ и социальной сферы информацию по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии;

- заслушивать на своих заседаниях представителей  органов местного самоуправления, соответствующих предприятий ЖКХ и организаций социальной сферы по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии;

- привлекать для участия в работе Комиссии представителей  органов местного самоуправления, предприятий ЖКХ и заинтересованных организаций, в том числе создавать с их участием рабочие группы по направлениям деятельности Комиссии.

- Состав Комиссии утверждается постановлением Администрации Верхнекетского района.

- Председатель Комиссии:

- несёт персональную ответственность за выполнение задач, возложенных на Комиссию;

- утверждает план работы Комиссии, определяет порядок рассмотрения вопросов;

- вносит предложения об изменении состава Комиссии и обеспечивает выполнение принятых решений.

- Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, утверждённым председателем Комиссии.

- Заседания Комиссии проводит председатель Комиссии, а в его отсутствие –  заместитель председателя комиссии (по его поручению).

Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в месяц.

- Заседание Комиссии считается правомочным, если на нём присутствует не менее половины членов Комиссии.

- Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии путём открытого голосования.

В случае равенства голосов голос председательствующего на заседании является решающим.

- Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывается председателем Комиссии или его заместителем, председательствующим на заседании.

Решения, принимаемые Комиссией, носят рекомендательный характер.

- Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляет главный специалист по ЖКХ отдела промышленности и жизнеобеспечения Администрации Верхнекетского района.

Приложение №3

к постановлению Администрации

Верхнекетского района

от 23 марта   2012 г.   №298

# ПЕРЕЧЕНЬ

# МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА ВЕРХНЕКЕТСКОГО РАЙОНА К РАБОТЕ В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД 2012 - 2013 ГОДОВ

| №№ п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка и защита на областной Межведомственной комиссии мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период 2012-2013 годов объектов ЖКХ, социальной сферы и жилищного фонда Верхнекетского района | Разработка до 15.04.2012 Защита до 15.05.2012 | Гусельникова М.П. Колчанова Т.Н. |
| 2. | Обеспечение мер по созданию нормативного запаса угля, дизельного топлива для предприятий ЖКХ на начало и весь период отопительного сезона 2012-2013 годов | до 15.09.2012 | Колчанова Т.Н. |
| 3. | Обеспечение мер по созданию нормативного запаса дров на начало и весь период отопительного сезона 2012-2013 годов для предприятий ЖКХ. Обеспечение населения дровами на период отопительного сезона 2012-2013 годов | до 15.09.2012 Весь отопительный период | Анисимов С.Н. Анисимов С.Н. |
| 4. | Подготовка к работе в осенне-зимний период объектов ЖКХ | до 01.09.2012 | Колчанова Т.Н. |
| 5. | Подготовка к работе в осенне-зимний период объектов социальной сферы | до 01.09.2012 | Гусельникова М.П. |
| 6. | Подготовка к работе в осенне-зимний период жилого фонда Верхнекетского района | до 01.09.2012 | Гусельникова М.П. |
| 7. | Организация обучения и аттестации персонала предприятий ЖКХ в Западно-Сибирском Управлении Ростехнадзора (централизовано с выездом специалистов в район) | до 20.09.2012 | Колчанова Т.Н. |
| 8. | Проведение комиссионных проверок готовности объектов ЖКХ к работе в осенне-зимний период 2012 – 2013 годов | 15.08.2012-01.09.2012 | Родиков А.С. |
| 9. | Предоставление в Департамент модернизации и экономики ЖКХ Администрации Томской области: сведений о подготовке ЖКХ к работе в зимних условиях по форме федерального государственного статистического наблюдения №1-ЖКХ (зима) срочная; информации о ходе подготовки Верхнекетского района к работе в зимний период; сведений о работе ЖКХ и объектов энергетики в зимних условиях по форме федерального государственного статистического наблюдения №2-ЖКХ (зима); сведений о работе ЖКХ и объектов энергетики в зимних условиях по форме федерального государственного статистического наблюдения №3-ЖКХ (зима); информации о прохождении отопительного периода; сведений о наличии топливных ресурсов. | 01.07.2012- 01.11.2012 15.07.2012-01.11.2012 02.12.2012 01.11.2012-01.04.2013 еженедельно 15.09.2012-15.05.2013 по пятницам 15.09.2012-15.05.2013 | Колчанова Т.Н. Колчанова Т.Н. Бармина Т.А. Бармина Т.А. Барабаш Д.Ф. Барабаш Д.Ф. |
| 10 | Оформление паспортов, актов готовности к отопительному сезону энергоснабжающих организаций | до 01.09.2012 | Колчанова Т.Н. |